Część C SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zawarta w dniu  …... …… .…. 2024 r. w Rzeszowie

pomiędzy:

Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 813-17-21-402

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a

Firmą …………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwaną dalej 
w skrócie „uPzp”, wyboru oferty na remont izolacji cieplnej poddasza w budynku PUW 
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (znak sprawy: OA-XVI.272.29.2024), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.  Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont izolacji cieplnej poddasza w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

- Zakres robót precyzują: Przedmiar robót, Projekt wykonawczy, STWiORB 
oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                            (przez siebie zakupionych).

5.  	Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy       z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

6. 	Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom zawartym w SWZ.

7. 	Na każde żądanie Zamawiającego (Przedstawiciela) Wykonawca zobowiązany jest                   okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,                                  deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

8. 	Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub świadectwa dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej.                            Na wyposażenie techniczne i technologiczne Wykonawca winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.

9. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, 
przedmiarem, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót                        budowlanych, opisem technicznym i konstrukcji, rysunkami oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. 2024 r., poz. 361) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.

§ 2. Termin wykonania.

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 20 grudnia 2024 r.

- W związku z faktem, że roboty będą wykonywane na terenie obiektu użytkowanego,  terminy realizacji poszczególnych robót będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym              – Inspektorem Nadzoru.

§ 3. Przedstawiciele stron.

- W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza 
Przedstawicieli w osobach: ………………………… (Inspektor Nadzoru)……………….

kontakt e-mail………………………………………….tel. ……………………………….

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: .......................................................

kontakt e-mail……………………………………………tel……………………………....

§ 4. Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia                        robót w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku                      do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy;

- protokolarne dokonanie odbioru częściowego lub końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zatrudniania pracowników wykonujących na polecenie i pod nadzorem                                kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem                     robót instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) na podstawie umowy                      o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy, a także zapewnienie tych samych                                warunków zatrudnienia w przypadku uczestnictwa podwykonawców (dalszych                              podwykonawców). Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej budowy – kierownika budowy, kierowników robót, majstrów);

  - utylizacji materiałów z rozbiórki;

  - zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócających funkcjonowania 
Urzędu, w tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp 
i p. poż.;

  - zorganizowania zaplecza robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji 
na terenie przeznaczonym pod realizację zadania;

  - uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót;

  - prowadzenia robót powodujących utrudnienie w działalności Urzędu (np. hałas)
w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym;

  - prowadzenia robót nie powodujących dewastacji terenów przyległych oraz ochronę 
mienia osób postronnych;

  - prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe;

  - bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót;

  - bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót;

  - wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, 
zgodnie z przepisami bhp;

  - utrzymywania w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych;

  - zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem niepożądanych osób;

  - ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;

  - wizji na obiekcie – przed przystąpieniem do realizacji robót objętych umową – celem analizy przedmiaru robót;

  - prowadzenia prac w systemie wielozmianowym – jeżeli wymagać tego będzie 
dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;

  - w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do projektu 
i SWZ, przedłożenie koncepcji ich realizacji Zamawiającemu do akceptacji;

  - posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej dla którego prowadzony jest rachunek VAT 
i wykorzystywanie go w rozliczeniach dotyczących niniejszej umowy, a także 
wskazywanie wszystkich koniecznych danych do dokonania płatności podzielonej przez Zamawiającego, w tym wskazanie numeru za pomocą którego Wykonawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

§ 6. Odbiory robót.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót nie później niż w trzecim dniu 
roboczym po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich 
wymaganych przepisami dokumentów.

- Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak Wykonawca traci w tym wypadku prawo 
do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyników odbioru. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek                             stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy                                 pisemnej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

  - może skorzystać z uprawnień określonych w § 12 ust. 4 i 5 niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane            w toku odbioru.

§ 7. Podwykonawcy.

- Wykonawca zachowując zasady określone w art. 6471 Kodeksu Cywilnego może                       podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu projekty umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty ich zmian.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlana w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Ten sam obowiązek ciąży na Wykonawcy w stosunku do umów 
pomiędzy podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, a także ich zmiany w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zawarcie umowy na dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu takiej umowy wraz z jego zgodą na jej zawarcie.

- W terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy na podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, a także do projektu 
jej zmian. W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw 
do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten zobowiązał się do udzielenia Wykonawcy swoich zasobów na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od  
wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą, z jednoczesnym 
wykazaniem iż proponowany nowy podwykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż w ogłoszeniu o zamówieniu 
i SWZ.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten nie udzielał swoich zasobów na zasadach art. 118 ust. 1 uPzp (w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach o podwykonawstwo zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

§ 8. Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – zgodnie z SWZ oraz                       wybraną ofertą Wykonawcy – jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust. 1 jest niezmienne do czasu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..),

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),

podatek VAT w….….%,

4.   	Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane                       z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności:

- koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót;

- koszty związane z prowadzeniem robót w czynnym zakładzie;

- koszty urządzenia zaplecza robót;

- koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu  na odległość, odpadów niebezpiecznych do utylizacji;

- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej               umowy;

- koszty dokumentacji powykonawczej;

- pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 9. Sposób płatności.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, wg procentowego zaawansowania prac (faktury częściowe nie przekroczą 80% kwoty umownej brutto) oraz                                     końcową wystawioną po zakończeniu całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół wykonanych robót (musi zawierać oświadczenie Wykonawcy 
o realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę).

- Faktury częściowe płatne będą w 100%.

- Faktura za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca             dostarczy Zamawiającemu.

- Termin zapłaty faktury wynosi do 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu                   faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

- Faktura będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Zamawiający ustala następujący sposób płatności faktur częściowych w przypadku 
udziału podwykonawców:

- wszystkie faktury będą płacone w ciągu 21 dni od daty ich dostarczenia 
Zamawiającemu, przy zachowaniu poniższych zasad;

- warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur częściowych będzie załączenie dowodów uregulowania przez Wykonawcę, wynikających z poprzedniej faktury, należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, że podwykonawca / dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, 
a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone);

- warunkiem zapłaty faktury końcowej będzie załączenie dowodów ostatecznego 
uregulowania należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi 
jednoznacznie wynikać, że podwykonawca/dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone);

- powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku dalszego podwykonawstwa.

- Zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości brutto robót objętych umową tj. …………................................................. zł 
(słownie:..........................................................................................................................  zł) 
w …………....... (zostanie wpisana jedna z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu ewentualnych                  roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w szczególności w przypadkach wynikających z zapisów Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazana w art. 450 ust. 1 pkt 1 uPzp, z dokumentów gwarancyjnych/poręczeniowych musi wynikać obowiązek bezwarunkowego spełnienia udokumentowanych roszczeń                            Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęciu go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego (odbiór ostateczny), jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Część zabezpieczenia, tj. 70 % gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona Wykonawcy (w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu ww. część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy) w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru bezusterkowego inwestycji. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz          w okresie rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 11. Roboty dodatkowe.

1. 	Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 uPzp.

2.   	Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie – zaakceptowany przez Zamawiającego 
– "Protokół konieczności" i aneks do umowy.

3. 	Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys                                   ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych                           wg kosztorysu na roboty podstawowe zatwierdzony przez Inwestora przy zastosowaniu:

- cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane
w wydawnictwie INTERCENBUD z okresu ich wbudowania;

- cen sprzętu i środków transportu według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie                             wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie INTERCENBUD;

- norm nakładów rzeczowych wg KNR.

§ 12. Kary umowne.

1. 	Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 
– w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewypełnienie obowiązku przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 3 – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewypełnienie obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
o której mowa w § 7 ust. 4-5 Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o  podwykonawstwo w zakresie terminu płatności – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 8-9
– w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna za naruszenie postanowień § 7 ust. 9 będzie naliczana maksymalnie za 7 dni zwłoki,

- za niezłożenie właściwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w zakresie zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za każdy przypadek uczestniczenia w realizacji zamówienia osoby nie będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, także u podwykonawcy (naruszenie obowiązku z § 5 pkt 1) – w wysokości 1 500,00 zł; powtórne stwierdzenie przypadku uczestnictwa w realizacji zamówienia tej samej osoby nie będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (także u podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) sankcjonowane będzie naliczaniem dwukrotności kary umownej,

- za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w umowie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w umowie – w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych na podstawie umowy nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. 	Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. 	W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 
przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez 
siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia 
naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką.

5. 	W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 
10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić 
usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

6. 	Wynagrodzenie umowne stanowi wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa 
w § 8 ust. 3.

§ 13. Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (tj. roboty budowlane i dostarczone urządzenia) na okres: 3 lat od dnia odbioru końcowego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego):

- usuwania usterek budowlano-montażowych;

- usuwania usterek, napraw, wymiany wadliwego sprzętu w okresie gwarancji.

- W ramach gwarancji jakości strony ustalają, że czas na realizację usunięcia usterek budowlano-montażowych, naprawę/wymianę sprzętu w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Zgłoszenia o których mowa w ust. 3 będą odbywać się na nr telefonu …… lub e-mail …...

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 7.

- Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Rękojmia za wady – wg zapisów Kodeksu cywilnego.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu  
w szczególności niniejszej umowy  istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

§ 14. Odpowiedzialność za szkody.

- Za szkody na osobie lub mieniu wynikłe w skutek realizacji niniejszej umowy              odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu                        prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

- Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty objęte niniejszą umową od konsekwencji          wystąpienia siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej nie będzie podstawą żądania                        Wykonawcy do podwyższenie wynagrodzenia umownego.

§ 15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty                                     z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak i siły wyższej i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- w razie dwukrotnej konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego                         wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność jednorazowej zapłaty sumy większej niż 5% wartości umowy brutto na rzecz                             podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- Wykonawca przekroczył termin na wypełnienie obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 4-5 i 8 o więcej niż 7 dni.

- Niezależnie od zapisów ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca w sposób uporczywy narusza postanowienia umowne, w szczególności 
w przypadku dwukrotnego naliczenia kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 21 dni od zaistnienia przesłanek 
określonych w ust. 1 oraz w ust. 2.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 uPzp.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy do płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonane roboty stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące płatności                        wynagrodzenia za wykonanie umowy. Podstawą wystawienia faktury w takim                                                  przypadku jest szczegółowy protokół robót w toku, sporządzony zgodnie z ust. 6 pkt 1.

§ 16. Zmiana umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu                            do umowy);

- potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli 
roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 
realizacji robót objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy – zgodnie
z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

- opóźnień w dostawie sprzętu niewynikłych z winy dostawcy/dystrybutora lub siły wyższej;

- konieczności dostarczenia innego sprzętu (bez zmiany ceny), niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę oferty, spowodowanej zakończeniem 
produkcji Sprzętu lub wycofaniem go z produkcji lub obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

- Jeżeli procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę w niniejszym zadaniu przedłuży się na okres po podpisaniu umowy, termin realizacji może zostać wydłużony o okres jaki upłynął między podpisaniem umowy, a uzyskaniem prawomocności przez decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 uPzp.

§ 17. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić (wedle wyboru Zamawiającego):

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty,

−	zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika wraz z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do uzyskania ww. informacji.

- W ramach kontroli wykonania obowiązków, dotyczących zatrudniania na umowę 
o pracę, Zamawiający ma prawo zwracać się do Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy z pisemnymi zapytaniami dot. realizowanej umowy. Wykonawca udziela                odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca do realizacji zamówienia powinien skierować/zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych i informacji zawartych w szczególności: w umowach o pracę, zgłoszeniach pracowników do ZUS. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Inne niż                  wymienione w ust. 1 dane osobowe (w szczególności PESEL, adres pracownika)                     znajdujące się w dokumentach przekazywanych do wglądu Zamawiającemu muszą być zanonimizowane.

- Zamawiający, w ramach kontroli wymogu zatrudnienia osób na podstawie umów 
o pracę, zastrzega sobie prawo wglądu/żądania dokumentacji pracowniczej, zgłoszeń                  pracowników do ZUS celem weryfikacji informacji przekazywanych na podstawie ust. 1. Zapisy ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

- Procedura opisana w ust. 1 przebiegać będzie w siedzibie Zamawiającego w obecności pracowników Zamawiającego upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania                  danych osobowych osób realizujących przedmiot zamówienia. Wykaz pracowników                upoważnionych wraz zakresem upoważnienia będzie dołączony każdorazowo                            do protokołu z kontroli.

- Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli, na terenie budowy, osób                             wykonujących roboty budowlane w ramach niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada                za realizację zadania za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umów 
o pracę (dotyczy także zakresu realizowanego ewentualnie przez podwykonawców).

- Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji                zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

- Obowiązki wskazane w ust. 1-6 dotyczą także podwykonawców. Podwykonawca będzie przedkładał pisemne w tym zakresie informacje bezpośrednio Zamawiającemu.

- Pracownicy Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 są wskazani w załączniku
do umowy. Zamawiający zachowuje prawo do zmiany osób, a Wykonawca zobowiązany jest upoważnić nowo wskazane osoby do przetwarzania danych osobowych w zakresie                  określonym przez niniejszy paragraf. Zmiana ww. załącznika nie wymaga aneksu 
do umowy.

§ 18. Załączniki.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- oferta Wykonawcy;

- kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej;

- wykaz pracowników o których mowa w § 17 ust. 5 i 9;

- informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację udzielonego zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 19. Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności za zgodą stron.

- Strony wyłączają możliwość dokonania zmiany wierzyciela, o której mowa w art. 509 
i następne kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV
a także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane 
z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową dot. gwarancji jakości stosuje się                                        przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

| .................................... ZAMAWIAJĄCY |  | .................................... WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |

Załącznik do umowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację udzielonego zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki 
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udzielonego zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO;

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od roku zakończenia postępowania;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji udzielonego zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolujące działalność Wojewody,

- podmioty, którym udostępniona zostanie jawna dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (inni uczestnicy postępowania, podmioty wnioskujące o dostęp do dokumentacji postępowania w ramach dostępu do informacji publicznej),

- podmioty realizujące na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok,

- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;

- przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 
z zaznaczeniem, że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym  z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

- Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PUW w Rzeszowie:

- listownie na adres PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

- elektronicznie: na adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu:

/PUWRzeszow/SkrytkaESP

/PUWRzeszow/skrytka,

- osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).