Umowa nr ZP/689/2024 (wzór)

Zawarta w dniu roku w Zakopanem, pomiędzy  Tatrzańskim Parkiem Narodowym z/s przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-17-15-304, reprezentowanym przez:

Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego - mgr inż. Szymona Ziobrowskiego

za kontrasygnatą

Głównej Księgowej – mgr Elżbiety Stępińskiej

przy podpisie pracowników TPN właściwych rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialnych za wykonanie niniejszej umowy - mgr inż. Bartłomiej Zubek,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

zwaną dalej „Wykonawcą”,

# wybranym w trybie przetargu nieorganicznego pt.: BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ BRZEZINY - ETAP II ” prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

zwanych dalej łącznie „Stronami”, umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. 	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wraz z ich udokumentowaniem wg przepisów ustawy Prawo budowlane oraz inwentaryzacją geodezyjną, powykonawczą w zakresie wymaganym ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.	Zakres zamówienia obejmuje BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ BRZEZINY - ETAP II opisanych dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a)	wykonanie zamówienia zgodnie ze zgłoszeniem z dnia ______________,

b)	pisemne protokolarne przejęcie placu budowy,

c)	ustanowienie kierownika budowy i dostarczenie Zamawiającemu na siedem dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót do organu nadzoru budowlanego,

d)	sporządzenie i wydanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej w tym obmiary z natury jak też geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stanie kompletnym dla przyjęcia jej przez organy administracji do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,

e)	wydanie Zamawiającemu certyfikatów i atestów wyrobów budowlanych, kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń z tym, że dla robót zanikających i ulegających zakryciu najpóźniej w dniu dokonywania ich odbioru,

f)	oznakowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie wymaganym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)	wykonanie inny usług i prac wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane jak też niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków określonych tą ustawą,

h)	wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu w postaci uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, objętego niniejszą umową, oraz kompletnego stanu funkcjonalno-użytkowego przewidzianego do wykonania w toku robót budowlanych umożliwiającego przystąpienie do użytkowania przez Zamawiającego,

§2

TERMIN WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy do dnia 20-11-2024 roku.

- Termin wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, które nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Za termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy całość robót, objętych przedmiotem umowy i zgłosi je pisemnie do odbioru końcowego a ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie z powodu:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy;

- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie są siłą wyższą.

c)	na pisemny wniosek Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt. a) i b), nie przedłoży szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy.

- Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy. Ulega wówczas odpowiedniej zmianie termin (data) zakończenia wykonania przedmiotu umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1, pkt. 1 umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w § 3 ust. 8.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ________________________ złotych brutto (słownie:_____________________________ złotych 00/100 brutto).

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem kompletnego przedmiotu umowy, opisanego w § 1 ust. 1 i 2 oraz wszystkie roboty, w tym również nie ujęte w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 1, a wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów technicznych i konieczne do wykonania przedmiotu umowy w całości i stanie kompletnym.

- Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest stałe i niezmienne bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, włącznie z zapewnieniem właściwej jakości materiałów i prac wynikających z charakteru i przeznaczenia wbudowywanych elementów.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania za wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenia przekraczającego cenę wynikającą z niniejszej umowy nawet wówczas, gdy faktyczny rozmiar lub koszt robót nie został prawidłowo przewidziany jak w § 1 ust. 1,2 i 3.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie  _____ dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone po zakończeniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego i nie wcześniej niż w dacie zakończenia z wynikiem pozytywnym obowiązkowej kontroli budowy przez organ administracji budowlanej, w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. h).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązuje się umieścić symbol i numer niniejszej umowy.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia, istniejącą infrastrukturą, placem przyszłej budowy i jej specyfiką i nie wnosi, co do nich żadnych uwag.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymienioną w § 1 ust. 2 dokumentacją projektową, 
z uwzględnieniem obowiązków określonych w § 1 ust. 3, złożoną ofertą przez Wykonawcę oraz ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poż.. wiedzą techniczną. wskazówkami, zaleceniami inspektorów nadzoru oraz na warunkach niniejszej umowy.

- organizowanie i wykonywanie robót zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem organizacji robót,

- organizowanie i wykonywanie robót zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem organizacji robót w terminie 7 dni od podpisania umowy,

- zorganizowanie robót budowlanych przy założeniu, że mogą być prowadzone w godzinach 6 - 22, także w dni wolne od pracy,

- wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych robót oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,

- zapewnienie na potrzeby prowadzonych przez Wykonawcę robót serwisu geodezyjnego, który dokona wszelkiego rodzaju wytyczenia robót i czuwać będzie na ich właściwym rozplanowaniem i prowadzeniem procesu budowy,

- dostarczenie właściwej ilości odpowiedniej jakości materiałów fabrycznie nowych, posiadających wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu. Do wykonania przedmiotu umowy zastosowane zostaną materiały i wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

- zapewnienie sprzętu i wszelkich innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia,

- zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego prowadzonych robót, w tym kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz odpowiednią liczbę pracowników personelu technicznego na placu budowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia dla właściwego jego wykonania,

- przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenie odpowiednich protokołów,

- przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, pomiarów, a przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę,

- usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów i śmieci,

- wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy Wykonawcy

- zgłaszanie pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) do odbioru robót zanikających, podlegających zakryciu, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego

- umożliwienie odbiorów robót przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicieli Zamawiającego,

- prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane) udostępnienie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi
dokumentami, zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, i współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców

- spisywanie, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, protokołów odbioru robót, wykonywanych przez podwykonawcę;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy;

- ponoszenie kosztów i opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, związanych z realizacją przedmiotu umowy ryczałtem (zgodnie z protokółem przekazania terenu budowy) uzgodnionym protokolarnie z Inspektorem Nadzoru.

4.	Wykonawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i szkód, które mogą być wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy na kwotę ubezpieczenia _____________.00 zł (słownie: ___________ tysięcy złotych). W przypadku jej wygaśnięcia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji ubezpieczenia oraz do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy

5.	Wykonawca w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:

a)	obowiązany jest w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz utrzymywać teren (w granicach, w jakich pozostaje on w jego władaniu) oraz Prace (w takiej części, w jakiej nie zostały wykończone lub przejęte przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób i mienia,

b)	obowiązany jest dostarczyć i utrzymać na własny koszt i ryzyko dla potrzeb wykonania Zadania Inwestycyjnego oświetlenie, osłony, znaki ostrzegawcze i ochronę wszędzie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub przez odpowiednie władze,

c)	ponosi odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne przechowywanie swoich materiałów i urządzeń,

d)	wykona zgodnie z przepisami odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego Prace oraz odpowiada za prawidłowość swoich konstrukcji i rusztowań,

e)	będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania ziemi (błota) spadającej z pojazdów Wykonawcy i za naprawę ewentualnych uszkodzeń dróg wiodących na teren budowy wyrządzonych przez Wykonawcę oraz zobowiązuje się do usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów technologicznych i śmieci z placu budowy natychmiast lub w terminach określonych przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami sprzątania - po jednokrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu. Wykonawca zabezpieczy i naprawi Zamawiającemu faktycznie poniesione szkody związane z tymi pracami,

f)	na własny koszt i ryzyko uporządkuje tereny zajęte czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacją robót objętych niniejszą Umową na terenach sąsiadujących,

g)	zabezpieczy efekty swoich robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru,

h)	zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko przewóz, niezbędne zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie dla swoich Pracowników oraz ochronę budowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego- w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 6 SWZ (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy) w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu i skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 5.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu i skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 5.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 1 egz. dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym.

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy;

- doręczenie Wykonawcy Dziennika Budowy wraz z kopią  pozwolenia na budowę najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy;

- wskazanie Wykonawcy miejsca na zaplecze techniczno - socjalno-magazynowe;

- wskazanie i udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 umowy;

- dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem w Dzienniku Budowy i odbiór w/w robót przez Inspektora Nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

§6

PODWYKONAWCY

- Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy użyciu własnych zasobów bez udziału podwykonawców.

Wariantowo

- Wykonawca wykona zamówienie przy udziale podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności, gdy:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,

- z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach przedmiotu niniejszej umowy,

- w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośredniego zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, upadłości lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy;

- w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą,

- w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości podwykonawca wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,

- dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie będzie wskazany sąd wg siedziby Zamawiającego jako wyłącznie właściwy;

- w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego.

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej Umowy, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 11 niniejszej Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisu § 6 ust. 5-13 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 15 niniejszej Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§7

NADZÓR KOMUNIKACJA

1.	Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizację merytoryczną przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest mgr inż. Bartłomiej Zubek.

2.	W imieniu Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest.

3.	Wykonawca wskazuje adres email jako właściwy do otrzymywania korespondencji od Zamawiającego dotyczących wykonania niniejszej umowy.

4.	Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski oraz autorski sprawował będzie mgr inż. Wiesława Arcisz.

5.	Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy sprawował będzie.

§8

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

- Do odbioru każdej części robót oraz odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę danej części robót do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy.

- Zamawiający dokona czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę danej części robót do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez właściwych Inspektorów Nadzoru Budowlanego stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji i odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- pełną dokumentacje powykonawczą we wszystkich branżach w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej; dokumentacja ta musi zawierać inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót;

- protokoły z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach odpowiednio.

5.	Z czynności odbioru danej części robót oraz odbioru końcowego sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbiorów - podpisane przez obie strony. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiający może wstrzymać się z odbiorem prac, a ponadto przysługują mu następując uprawnienia:

1)	jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 11 ust.1 pkt.1a i b;

2)	jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

- Zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

- w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu Wykonawcy, z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust.2 niniejszej umowy.

- w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy - strony mniejszej umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

6.	Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

§9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu _________ miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

- Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 2 oraz zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy w ciężar zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

- Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

- Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, płatnej w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na okres ________ lat.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UWOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na łączną kwotę  ______________zł, (słownie __________________) co stanowi 2 % wartości umowy brutto, której potwierdzenie zawarcia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wezwania, którego potwierdzenie zawarcia zostanie przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia.

- Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z zapisów niniejszej umowy oraz służy do pokrycia kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie.

- Kwota wynosząca 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. _____________ zł (słownie: ________________) zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane.

- Pozostała kwota - wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ____________ zł (słownie: _____________), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§11

KARY UMOWNE

1.	W razie  niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1)	za opóźnienie w wykonaniu robót, będących przedmiotem umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót określonego w § 2 ust. 1 lub po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad:

a)	za opóźnienie do 7 dni kalendarzowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. l.

b)	za każdy następny dzień opóźnienia ponad 7 dni kalendarzowych - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1,

2)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. l,

3)	za każdy przypadek złamania przez Wykonawcę zasad BHP lub za samowolną zmianę technologii, zmianę materiałów lub ich parametrów, śmieci i odpady na terenie prac, obecność na placu budowy innego podwykonawcy niż wymienionych w § 6 ust. 1, niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania naprawienia szkody, Wykonawca zapłaci jednorazową karę umowną za każdy taki przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek.

- Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.

2.	Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt 3 oraz § 12 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 -w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. l,

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w ustawowej wysokości.

- Z tytułu nie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% za każdy stwierdzony przypadek.

- Maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że przedmiot Umowy jest dofinansowany w _____ % ze środków zewnętrznych, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy może doprowadzić do utraty przedmiotowego dofinansowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go od wykonania zobowiązania zgodnie z Umową.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

2)	Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 7 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru.

3)	pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego -Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne co potwierdza inspektor nadzoru.

4)	stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

5)	Wykonawca narusza przepisy bhp lub ppoż. pomimo uwag i wniosków Właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.	Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Wykonawcy w tym przedmiocie. W takim przypadku:

1)	zapłata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót od innego Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonują wzajemnego rozliczenia tego, co świadczyły.

2)	kosztami wykonania robót przez innego wykonawcę Zamawiający obciąży Wykonawcę z wynagrodzenia , którym mowa w § 3 ust. 1.

3)	w przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania zastępczego obciążony zostanie Wykonawca, przy wykorzystaniu również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§13

ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej w ust. 2, 3 i 4.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a na które Strony Umowy nie miały wpływu;

2) w przypadku wystąpienia siły wyższej;

3) w przypadku działania osób trzecich, które skutkowałoby niemożnością prowadzenia działań w celu terminowej lub prawidłowej realizacji Umowy;

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu Zadania;

- Dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli roboty budowlane, których nie uwzględniono w jej treści, stały się niezbędne, a których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana umowy nie modyfikuje ogólnego jej charakteru a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy.

- Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę wprowadzenia zmian, złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian.

4. Zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy, adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy.

5. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania   składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres:

- dla Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane.

- dla Wykonawcy:.

- Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego pierwszego awizowania przez Pocztę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia pierwszego awizowania włącznie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.

§15

RODO

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy (w szczególności pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom i ich pracownikom) informacji o przetwarzaniu danych osobowych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) według wzoru zamieszczonego na stronach internetowych BIP Zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/tpnzakopane, zakładka: RODO (1.1.klauzula informacyjna art. 14 rodo PZP.doc), wskazując w niej kategorie odnośnych danych przekazywanych Zamawiającemu oraz Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający, chyba że informacja ta została przekazana przed zawarciem niniejszej umowy

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

…………………………………..……………	…………………………………..……………

podpis Dyrektora	podpis

…………………………………..……………

podpis Głównej Księgowej

…………………………………..……………

podpis

(osoby odpowiedzialnej za realizację

merytoryczną niniejszej umowy)