Załącznik Nr 6 do SWZ

DPSJ.252.27.2024

UMOWA

zawarta w dniu ……... 2024 roku w Jarogniewicach, pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanym przez Katarzynę Michalewicz – Dyrektora,

przy kontrasygnacie Beaty Ścigacz - Głównego księgowego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………..

reprezentowaną przez …………………………… ,

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie          z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania określony zakres robót budowlanych związanych z renowacją budynków pałacu i oficyny północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

- Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej, dokumentacji konserwatorskiej,  przedmiarze robót, SWZ i niniejszej umowie.

- W zakres robót budowlanych wchodzi między innymi:

Budynek pałacu:

- Wykonanie napraw tynków na elewacji zachodniej i północnej wraz ze zdobieniami i wymalowaniem elewacji według kolorystyki rysunków szczegółowych, zaakceptowana przez Konserwatora po wykonaniu prób kolorystyki zgodnie z pozwoleniem.

- Naprawa cokołu: skucie tynków, oczyszczenie cegieł, usunięcie luźnych spoin, wykonanie nowych profilowanych spoin, wymiana uszkodzonych cegieł, wykonanie krawędzi cokołu – fasety przy części cokołowej elewacji zachodniej i północnej.

- Wzmocnienie pęknięć ścian przy pomocy kotew spiralnych ze stali nierdzewnej – elewacja zachodnia i północna.

- Wykonanie kanału wentylującego fundamenty przy elewacji zachodniej i północnej.

- Wykonanie wzmocnienia fundamentu przy ścianie zachodniej i naprawa fundamentów przy ścianie zachodniej i północnej poprzez usunięcie luźnych fug, cegieł i kamieni, oczyszczenie kamieni oraz cegieł i ponowne ich wklejenie w pierwotne miejsca zaprawami uzupełniającymi.

- Rozbiórka murków tarasowych i donic zlokalizowanych po bokach wejścia głównego.

- Wykonanie wzmocnienia posadowienia filarów przy wejściu głównym.

- Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych wejścia głównego wraz z montażem balustrad.

- Wykonanie izolacji poziomej stropu i pionowej ścian magazynu oleju opałowego wraz z pracami towarzyszącymi.

- Naprawa tarasu wraz z balustradami na piętrze budynku.

- Naprawa i odnowienie dachu - wstawienie blach naprawczych, oczyszczenie i pomalowanie farbami zabezpieczającymi przed korozją np. farbą LOWICYN.

- Wymiana opierzeń i rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej.

- Demontaż i montaż instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych wraz z czujnikami firmy DEVI.

- Naprawa tynków i czapek kominów wraz z malowaniem.

- Odnowienie okien budynku pałacu na elewacji zachodniej i północnej.

- Wymiana okien-drzwi na piętrze w pomieszczeniu nr 19 i wejścia na taras.

- Wykonanie nowych drzwi głównych do pałacu o konstrukcji drewnianej, otwieranych na zewnątrz wraz montażem siłowników i centrali obsługującej drzwi zintegrowanej z istniejącą centralą przeciwpożarową.

- Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji w części frontowej – portyk,  wraz z montażem gniazda 230V i montażem dzwonka dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonanie instalacji zasilającej i montaż markizy elektrycznej z czujnikiem wiatru.

- Wykonanie odpływów kamiennych dla dwóch rur spustowych przy wejściu głównym.

- Naprawa podestu z płytek granitowych wewnątrz pałacu za wejściem głównym po wymianie drzwi wejściowych.

- Odnowienie ozdobnych murków i figur przed wejściem głównym.

- Wykonanie całego zakresu prac przedstawionego w przedmiarze robót.

- Wykonanie wszystkich prac towarzyszących związanych z prawidłową realizacją zadania.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych potwierdzających sprawne działanie instalacji: elektrycznej, ogrzewania rynien i rur spustowych, odgromowej.

Budynek oficyny północnej:

- Naprawa tynków i czapek kominów wraz z malowaniem.

- Dorobienie rynien wraz z opierzeniem przy wieżyczce i na dachu wykuszu elewacji północnej.

- Dorobienie rynien wraz z opierzeniem i wyprofilowaniem półkolistej części dachu naczółka na elewacji wschodniej.

- Materiały pochodzące z rozbiórki - demontażu niewskazane przez Zamawiającego jako do pozostawienia w siedzibie Zamawiającego, przechodzą na rzecz Wykonawcy.

- Roboty budowlane należy prowadzić bezwzględnie pod nadzorem kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawnienia.

- Wszystkie powyższe punkty należy wykonać zgodnie z zaleceniami i opisami, dokumentacją projektową oraz dokumentacją konserwatorską oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami, za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 2

- Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, wykonanie zamówienia  nastąpi w terminie nie później niż do dnia 23.06.2025 r.

- Za dzień zakończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień w którym nastąpiło zgłoszenie gotowości do dokonania końcowego odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Strony zgodnie ustalają, że specyfikacja warunków zamówienia oraz warunki i zapisy przedstawione w ofercie wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i są dla obu stron wiążące.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:

- Protokólarne przekazanie w uzgodnionym terminie Wykonawcy terenu, na których będą wykonywane prace.

- Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie kosztów 
zużycia tych mediów.

- Dokonanie odbioru robót zanikających i końcowego odbioru robót po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- Po przekazaniu terenu budowy niezwłocznego rozpoczęcia robót i prowadzenia ich w sposób ciągły dla zapewnienia terminowego wykonania i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w ustawie Prawo budowlane oraz innych przepisach prawa.

- Zapewnienia dostaw materiałów i towarów niezbędnych do terminowego wykonania robót, w tym z uwzględnieniem możliwych okresowych trudności w ich pozyskaniu.

- Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną lub  dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy zastosowanych materiałów każdego używanego do realizacji umowy wyrobu.

- Zabezpieczenie w odpowiedni sposób terenu wykonywania robót, a w szczególności dostępu do wykopów, rusztowań oraz innych miejsc stwarzających bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla mieszkańców oraz pracowników Domu.

- Zapewnienie w najbliższym otoczeniu miejsca prowadzenia robót, bezpiecznych przejść 
i dróg komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników Domu oraz dostęp pracowników Zamawiającego do wszystkich nieobjętych pracami pomieszczeń w celu świadczenia pracy.

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami, o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Zapewnienie kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art.37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków.

- Przedstawienie Zamawiającemu i przedstawicielom Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wzorcowych okien i drzwi w zestawieniu z istniejącą stolarką okienną i drzwiową przed zamontowaniem ich w obiekcie.

- Prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 2 dni przed dokonaniem odbioru końcowego.

- Właściwe i terminowe prowadzenie Dziennika budowy poprzez dokonywanie stosownych wpisów.

- Z chwilą podjęcia robót aż do chwili oddania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w miejscach wykonywania prac, a spowodowane lub będące następstwem prac wykonywanych przez sprzęt i pracowników Wykonawcy.

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wystąpieniu faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

- Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót wraz z podaniem propozycji eliminacji tych problemów lub okoliczności. W takiej sytuacji, kontynuacja prac lub podjęcie dalszych czynności w ramach realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę jest możliwe tylko po uzyskanej uprzednio zgodzie Zamawiającego.

- Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót możliwe było normalne użytkowanie przedmiotu zamówienia, w związku z czym należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji robót.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz prowadzenie stosownego dozoru w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz po ich zakończeniu.

- Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy oraz zasad higienicznych obowiązujących na terenie Domu.

- Ponoszenie odpowiedzialności przed wszelkimi możliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli państwowej w trakcie prowadzonych prac.

- Zapewnienie na własny koszt wywozu i utylizacji gruzu i opakowań po materiałach oraz wszelkiego rodzaju powstałych odpadów po przeprowadzanych pracach. Utylizacja musi być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Po zakończeniu robót uprzątnięcie miejsc w których Wykonawca składował materiały 
i prowadził prace.

- Właściwe zabezpieczenie przed zniszczeniem okien, drzwi i urządzeń zamontowanych w obrębie miejsca prowadzonych prac.

§ 5

- Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający są uprawnieni do zwoływania narad koordynujących z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób. Narady będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu lub w każdej sytuacji powodującej konieczność podjęcia stosownych decyzji w celu prowadzenia dalszych prac budowlanych.

- Celem narad koordynujących będzie omówienie lub wyjaśnienie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, a w szczególności postępów albo niezgodności w wykonywaniu robót lub zagrożeniu terminu wykonania umowy.

- Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 
w naradach koordynujących.

- Każdorazowo sporządzony zostanie protokół z przeprowadzonej narady koordynującej.

§ 6

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

- Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

§ 7

- Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową ustala się na podstawie złożonej oferty Wykonawcy na kwotę …………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………. złotych 00/100)
i jest traktowane jako wynagrodzenie ryczałtowe tzn. jest ceną ostateczną za wykonanie zadania.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku 
z realizacją niniejszej umowy (m.in. opłaty podatkowe, koszty transportu, wywozu śmieci powstałych podczas realizacji robót i ich utylizację, koszty dojazdu Wykonawcy i jego pracowników).

- Na fakturze Wykonawca umieści następujące dane:

- Wykonawca: nazwa firmy, adres, NIP.

- Nabywca: Powiat Kościański, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, NIP 698-18-00-067

- Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 
64-020 Czempiń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo umniejszenia kwoty do zapłaty o naliczone kary umowne lub różnicę w cenie przewidzianą w § 6.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.

- Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowi protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz podwykonawców.

- Strony ustalają termin płatności faktury na 35 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Ze względu na zamiar sfinansowania zamówienia w ramach środków zewnętrznych, Wykonawca przyjmuje do wiadomości że nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, bądź też jego niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. Jeżeli na skutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności zwłoki w realizacji zamówienia, zaniechania realizacji lub nienależytego wykonywania zamówienia, dofinansowanie nie zostanie przyznane bądź zostanie cofnięte lub utracone, Wykonawca, niezależnie od kar zastrzeżonych 
w umowie, zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania powiększone o ewentualne odsetki i inne koszty wynikające 
z umowy o dofinansowaniu.

§ 8

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych bądź też w okresie gwarancji lub rękojmi:

  - istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

  - istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - Nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu.

  - Nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego.

  - W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.

  - w wysokości 0,2 % wartości niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  - każdorazowo w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane

  - każdorazowo w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - każdorazowo w wysokości 0,5% wartości niniejszej umowy za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie,

  - każdorazowo w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez zamawiającego, za każdy stwierdzony przypadek;

  - każdorazowo w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

  - w wysokości 0,5 % z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku nieuczestniczenia w naradach koordynujących kierownika budowy oraz odpowiednich kierowników robót, za każdy stwierdzony przypadek

- w wysokości 1.000 zł za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, 
o których mowa w  § 1 ust. 9 na umowę  o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną odpowiadającą naliczeniu odsetek ustawowych wyliczoną od kwoty zaległości za każdy dzień zawinionej zwłoki 
w terminowej płatności wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wobec siebie wynosi  20%  wynagrodzenia brutto wskazanego w  niniejszej umowie.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wynikających 
z umowy z kwoty należności, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na takie potrącenie należności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie         Prawo budowlane.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………. gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu umowy.

- Na użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały niepochodzące od Wykonawcy obowiązywać będzie okres gwarancji producenta.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się dnia następnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki które wystąpią w okresie gwarancji, w terminie 7 dni od daty pisemnego (list, email) powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się wydłużenie terminu na usunięcie usterki lub wady na pisemny wniosek Wykonawcy (list, email). Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad na rachunek i koszt Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………., w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tzn. ………………………… zł  (słownie: ……………………………….)

- Przyjęcie oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie 
z przepisami art. 450– 453 PZP.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu zamówienia po dokonanym odbiorze końcowym pozostaje kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

§ 11

Zasady odbioru przedmiotu umowy:

- W momencie zakończenia robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru prac.

- Zamawiający dokona odbioru robót nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i wszystkich podwykonawców.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady.

- Najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz sporządzoną dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia.

  - Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

  - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po upływie gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Zamawiający przystąpi do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy po upływie 14 dni, licząc od ostatecznej daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek.

- Z czynności odbiorowych Wykonawca oraz Zamawiający sporządzi protokół odbioru prac.

§ 12

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, a wykonywane prace mają negatywny wpływ na właściwą i terminową realizację robót.

  - Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie sądu lub akt administracyjny wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę.

  - Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający zostają obciążeni następującymi postanowieniami:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych robót do dnia odstąpienia.

  - Strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace.

  - Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 10 dni od daty wypowiedzenia umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach umowy robót i wysokość wszelkich kwot należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania umowy.

  - W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane 
z rozwiązaniem umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 13

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego za zgodą obu stron, jeśli nie jest ona istotna w rozumieniu  art. 454 ustawy Pzp.

- Zmiana umowy jest możliwa w poniżej określonych sytuacjach:

- W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W sytuacji losowej dopuszcza się zmianę kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę w trakcie składania oferty (osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje). Za sytuację losową uznaje się śmierć, dłuższe chorobowe, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy na pełnienie funkcji kierownika budowy.

- Zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki Vat obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki Vat może nastąpić tylko w drodze nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

- zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy - na skutek zaniechania wykonania części robót, ze względu na interes publiczny skutkujący ograniczeniem środków publicznych - oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy polegające na:

  - wprowadzeniu robót zamiennych, koniecznych do wykonania,

  - zmianie technologii na lepszą np. nowocześniejszą, mniej energochłonną,

  - zmianie parametrów zaprojektowanych urządzeń lub wyposażenia,

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i Konserwatora Zabytków, a produkt końcowy osiągnięty w wyniku wprowadzenia tych zmian będzie zgodny z  przedmiotem  zamówienia niniejszej umowy.

Jeżeli określone powyżej zmiany wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca przedstawia:

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany.

- Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

  - Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie sporządzenia stosownej notatki zatwierdzonej przez obie strony.

  - Czasowego wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego w związku 
z okolicznościami niemożliwymi wcześniej do przewidzenia.

  - Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. wichury i nawałnice), trwających ponad 3 dni i uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, gdy wynika to z technologii ich wykonania. Zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosowną notatka lub wpisem w dziennik budowy sporządzonym przez Inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

  - Wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej;

  - zaistnienia błędów projektowych lub wprowadzenie zmian w dokumentacji na takim poziomie że spowoduje to wstrzymanie lub przerwanie robót; przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian lub poprawy błędów;

Wykonawca po stwierdzeniu faktu braku możliwości prawidłowej i terminowej 	realizacji zamówienia, ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu 	wniosek i dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności dających podstawę do 	zmiany umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy, nastąpi na podstawie  	pisemnego aneksu do umowy, po wcześniejszej akceptacji  wniosku i dowodów przez Zamawiającego.

- Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych wyżej stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 14

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- Administratorem podanych przez Wykonawcę danych jest: Dom Pomocy Społecznej 
w Jarogniewicach ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, tel. 61 28 27 011, mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl.

- Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do danych i ich zmiany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W powyższym celu Wykonawca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iodo@dps.jarogniewice.pl lub pod numerem telefonu 
61 28 27 011.

§ 16

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie 
z przepisami tego prawa. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 17

      - Wszelkie spory majątkowe i niemajątkowe, mogące wynikać z niniejszej Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie i godzą się na ich rozpoznanie w oparciu 
o regulamin  tego Sądu, w liczbie trzech Mediatorów Stałych Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie wyznaczonych przez Prezesa Sądu Powszechnego przy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie.

      - Zamówienie objęte niniejszą umową jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						   WYKONAWCA