AD/ZP/84/24			Załącznik 6

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu: ................................... roku w Poznaniu;

pomiędzy:

Politechniką Poznańską, pl. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,

NIP: 777-00-03-699

REGON: 000001608

którą reprezentuje: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej,

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”

a

NIP:

REGON:

którą reprezentuje:

zwaną w dalszej części umowy: „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie: „Stronami” lub osobno „Stroną”

na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tej ustawy.

- Przedmiotem umowy jest „usługa przeprowadzenia remontu agregatu wody lodowej firmy Climaveveta typ NECS/SL 2418 zlokalizowanego na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej”(dalej jako „usługa”, „przedmiot umowy”).

- Przedmiot umowy precyzują:

- dokumentacja przetargowa w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowią wiążące dla Stron zobowiązania oraz załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac i obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, leżące po stronie podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne i jest zobowiązany solidarnie z podwykonawcą do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu.

- Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada doświadczenie, wszelkie wymagane uprawnienia i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania usługi w zakresie określonym w umowie;

- w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz poza tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na interesy lub dobre imię Zamawiającego;

- nie wnosi zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej;

- zakres prac określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce wykonywania zleceń i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy;

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani lub naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

- przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu prac.

    - Osobami sprawującymi stały nadzór nad realizacja niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy:………………………….. tel., ……… e-mail……………..

- ze strony Zamawiającego: ………………………. tel., ……… e-mail……………..

2.	Zmiana którejkolwiek z ww. osób nie stanowi zmiany umowy.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie usługi składającej się na przedmiot umowy potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

- Płatność będzie dokonywana z dołu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury pozbawionej jakichkolwiek pomyłek i w pełni odpowiadającej stanowi faktycznemu za wykonane usługi. Faktura winna zostać wystawiona na: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań.

- Płatność za wykonane usługi będzie następować w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy:

- …………………………………………………

- Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 4 wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji płatności z tytułu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona na adres:

- Politechnika Poznańska,

- Dział Obsługi i Eksploatacji ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań.

- Za termin dokonania płatności uważa się złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie, której dokonał ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP, a także w o oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę techniczną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w toku realizacji Umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy

- Za termin wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, uważa się moment podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych.

- Odbiór realizacji przedmiotu zamówienia udokumentowany zostanie na podstawie sporządzonego pisemnego protokołu odbioru potwierdzającego realizację przez Wykonawcę całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do sporządzonej umowy,

- Wszelkie certyfikaty, normy i dokumentacje określone indywidualnie w specyfikacji technicznej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w terminie wykonania Umowy czynności Zamawiającego związane z odbiorem, o których w ust. 3

- Usługi muszą być wykonane zgodnie z wymogami prawa, Polskich Norm lub norm równoważnych, warunkami technicznymi i warunkami umowy. Wykonawca zdobędzie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- Prace będą wykonywane w obiektach czynnych.

- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób uprawnionych. Każdorazowe wejście na obiekt należy zgłosić u pracownika Działu Obsługi i Eksploatacji Zamawiającego nadzorującego prace serwisowe. Dokładna datę wykonania przedmiotu umowy należy uzgodnić z Zamawiającym w osobie pracownika Działu Obsługi i Eksploatacji nie później niż tydzień przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca usługi musi posiadać aktualnie obowiązujący certyfikat („F-gazowy”) uprawniający do przeprowadzania czynności, o którym mowa w art. 20 oraz art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065); (tzw. „certyfikat przedsiębiorcy”).Certyfikat Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu w momencie przystąpienia do wykonywania usługi.

- Wykonawca musi dysponować wyposażeniem technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2417) w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2410) w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych. Zamawiający zweryfikuje w/w dokumenty w momencie przystąpienia do wykonywania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska w szczególności związanych z ochroną przed niekorzystnym wpływem gazów chłodniczych na atmosferę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy.

- Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

1)	Cena netto przedmiotu zamówienia:

…………………………  netto,

słownie:……………………………………………………………

2)	Cena brutto przedmiotu zamówienia: (cena netto przedmiotu zamówienia + VAT)

………………………….. brutto,

słownie:……………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

- Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie kompletności i poprawności realizacji Usługi. Powyższe potwierdzone zostanie przez obustronne podpisanie protokołu odbioru. Protokół odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury.

- Odbiór Usługi dokonywany będzie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru Usługi istnienia jakichkolwiek wad:

- istotnych prac wykonanych w ramach  przedmiotu umowy może on odmówić odbioru i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, uzależnić dokonanie odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę;

- nieistotnych prac wykonanych w ramach  przedmiotu umowy dokonuje on odbioru z zastrzeżeniem wad i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. W takiej sytuacji stwierdzenie usunięcia wad nieistotnych następuje w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy polegające na wykonywaniu przeglądów serwisowych. Wymaganie, o którym mowa, nie dotyczy czynności w ramach osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną niepodlegającą przy tym kierownictwu innych osób, w tym również przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego zobowiązania („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu, następujących dokumentów:

      - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 2, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki określone w § 1 ust. 1

- W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Wykonawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.

- W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 2.

- Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o którym mowa w § 9 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości 2.000 zł.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu Usługi w wysokości 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 2, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi maksymalnie 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 2.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego wynosi maksymalnie 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji na następujących zasadach:

- na wykonane prace na okres ……. miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- na materiały i urządzenia wg gwarancji producenta, na okres nie krótszy jednak niż wskazany w pkt 1.

- Bieg gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie przynajmniej na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

- W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego udziału. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancyjny przedłuża się o okres od zgłoszenia wady do jej całkowitego usunięcia przez Wykonawcę.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości oznacza, iż w przypadku ujawnienia wad w wykonaniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, przy czym:

- usunięcie wady przez Wykonawcę nastąpi w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia wady;

- prace dotyczące usuwania wad wykonywane będą przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania wad oraz ich zakończenie powinno być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie;

- usuwanie wad zostanie zakończone protokolarnym odbiorem, o terminie którego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. Do roszczeń z tytułu rękojmi mają odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia Umowy dotyczące gwarancji.

- Okres rękojmi nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach prawa obowiązującego Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych przypadkach:

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,

- gdy Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy przez okres przekraczający 7 dni;

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji,

- w przypadku nieposiadania lub utraty przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

- w przypadku, o którym mowa §8 ust. 5 pkt 1 lit. b

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Umowa zostaje rozwiązana z dniem doręczenia Stronie oświadczenia o odstąpieniu.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Strona wysyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo poprzez usługę kurierską na adres drugiej Strony podany w Umowie albo w zawiadomieniu o zmianie adresu. Odmowa przyjęcia pisma przez drugą Stronę lub dwukrotna adnotacja poczty „nie podjęto w terminie" (awizo) wywołuje skutki doręczenia.

- 1.	Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy 
o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy 
w minimalnym zakresie deklarowanym przez Zamawiającego, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie 
z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.

2)	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

a)	konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 	niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia  w sytuacji, gdyby zastosowanie 	przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 	przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

b)	konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 	albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 	obowiązujących u Zamawiającego;

c)	pojawienie się nowszych technologii niż te opisane w SWZ, wykonania przedmiotu 	umowy, gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu 	umowy oraz niepowodujących wzrostu kosztów ponoszonych na realizację 	przedmiotu umowy.

- Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3)	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii wykonywania przedmiotu umowy w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację przedmiotu umowy.

4)	W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

5)	Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

6)	Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a)	wystąpienia siły wyższej (na przykład: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki), co uniemożliwia wykonanie co najmniej części przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b)	rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy o wartości maksymalnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 2. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym cześć Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze aneksu do Umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona zainteresowana dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany Umowy, druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a.	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b.	danych teleadresowych,

c.	danych rejestrowych,

-będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

- Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:

- dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,

- wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,

- Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

- Odbiorcami danych mogą być:

- organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,

- Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku z postanowieniami niniejszej umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061)  oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- Jeżeli jakiekolwiek z postanowień umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych, niewykonalnych lub bezskutecznych postanowień umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności umowy cesji.

            - Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA:						                   ZAMAWIAJĄCY: