**UMOWA Nr RG.272……………2024**

**zawarta w dniu ……………… 2024r. w Głuchowie , pomiędzy:   
Gminą Głuchów**adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5,   
NIP: 836-18-33-004,zwaną w treści umowy **„Zamawiającym”,**reprezentowaną przez**:**

**Wójta Gminy Głuchów - Jana Słodkiego**   
przy kontrasygnacie  
 **Skarbnika Gminy Głuchów – Ewy Milczarek**

A

**……………………………………**

adres**: ……………………………………**

NIP: ………………………….zwaną w treści umowy **„Wykonawcą**” reprezentowaną przez**:**

**…………………………………..**

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa obejmująca -** **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów w roku 2024” (**dalej: „Przedmiot zamówienia**)** w ilości około **537,33** Mg ( w tym około **3,9150 Mg z jednoczesnym demontażem** ) odpadów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych od **133** właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głuchów i przekazanie ich do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

**Zakres przedmiotu zamówienia** obejmuje:

1) **Szczelne opakowanie** odpadów zawierających azbest i oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

2) **Demontaż i ważenie** opakowanych odpadów na terenie posesji, z której są odbierane, przy użyciu wagi Wykonawcy.  
Z przeprowadzonej czynności należy sporządzić protokół podpisany przez Wnioskodawcę i przedstawiciela Wykonawcy zawierający rodzaj i ilość odbieranych odpadów.

3) **Transport i przekazanie do unieszkodliwienia** około 537,33 Mg odpadów azbestowych na składowisko, przy czym **rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczne ilości odpadów przekazanych na składowisko wyszczególnione w kartach przekazania odpadów**.

Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia karty przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, od którego odebrał wyroby zawierające azbest.

Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

4).**Utylizację odpadów** na składowisku odpadów niebezpiecznych

Odebrane z terenu Gminy Głuchów odpady zawierające azbest muszą zostać przekazane na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

2.Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Wykazu nieruchomości objętych zadaniem usuwania azbestu z terenu Gminy Głuchów.

3.Na podstawie otrzymanego wykazu Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac z właścicielami wykazanych nieruchomości, a o ustalonych terminach odbioru wyrobów zawierających azbest powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

4. Wykonawca obowiązany jest sporządzić dla każdej nieruchomości, z której odbierać będzie wyroby zawierające azbest, protokół końcowego odbioru robót, który przekaże właścicielowi nieruchomości oraz Zamawiającemu.

**§ 2**Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  
  
 **§ 3**1.Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy.

2.Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych   
do wykonywania przedmiotu umowy.

3.Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest;

2) zgłaszania z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;

4) zabezpieczenia terenu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**§ 4**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą przedmiot umowy w terminie   
**do dnia 31 października 2024.**

**§ 5**1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy jest iloczynem oferowanej przez Wykonawcę **ceny jednostkowej**:

- za **1 Mg odpadów zawierających azbest**   
cena netto: …………………………….. zł  
(słownie: ………………………………………………………………………)  
…%VAT **= …………………………….. zł  
cena brutto: …………………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….))**

oraz faktycznej ilości odebranych i przekazanych do zutylizowania wyrobów zawierających azbest.

**- za 1 Mg odpadów zawierających azbest z jednoczesnym demontażem**

cena netto: …………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………)

…%VAT = …………………………….. zł

**cena brutto: …………………………… zł**

**(słownie: ……………………………………………………………………….))**

oraz faktycznej ilości odebranych i przekazanychi przekazanych do zutylizowania wyrobów zawierających azbest.

2. W ceny jednostkowe wliczone są wszystkie koszty objęte przedmiotem umowy tj. obejmują demontaż, odbiór, zabezpieczenie, przygotowanie do transportu, transport, rozładunek, przekazanie do utylizacji lub składowania itd.

3. Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.   
4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem na konto Wykonawcy nr…………………………………...., które jest kontem firmowym, do którego został wyodrębniony rachunek VAT, co umożliwi zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności,  
w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy.

5. Do faktury, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć :

1) tabelaryczne rozliczenie wykonanych prac zawierające: adres nieruchomości, rodzaj wykonywanych prac, ilość w Mg przekazanego do unieszkodliwienia azbestu, wartość odbioru, transportu i unieszkodliwienia, odpowiadającą 100% wartości wykonanych prac.

2) karty przekazania odpadów” Jeżeli Karta przekazania odpadów obejmować będzie zbiorcze przekazanie odpadów to należało będzie dołączyć również wykaz nieruchomości   
z których odebrano odpady wraz z ich ilością.

3) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu   
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,   
o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

**§ 6   
 Kary umowne   
1.**W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących okolicznościach:

1) **za zwłokę w wykonaniu przedmiotu** umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości **0,2% wartości umowy(brutto)** określonej w § 5, za każdy dzień przekroczenia licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w umowie,

2) **za zwłokę w usunięciu wad** stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości **0,2% wartości umowy** (brutto) określonej w § 5, za każdy dzień przekroczenia, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad,

3) **z tytułu odstąpienia od umowy** przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% wartości umowy** (brutto) określonej w § 5,

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zmawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego   
–w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie.  
  
7. Łączna wysokość naliczonych kar **nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego** brutto określonego w niniejszej umowie.

8. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także wskutek opóźnienia, zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych   
w kodeksie cywilnym.

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na wykonawcę   
z przysługującego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę.

10.Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

**§ 7   
 Odstąpienie od umowy  
1**.Zamawiający może odstąpić od umowy:

* 1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [art. 258](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT) 2014/24/UE, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT) 2014/25/UE i [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT) 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie:
   1. zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy,
   2. gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiającego i/lub bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 kolejnych dni,
   3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wady stwierdzone w toku odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia,
   4. jeżeli wartość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie przekroczy lub będzie równa 25% wartości umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

**§ 8  
 Zmiana treści umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian **za zgodą** Zamawiającego. Zmiany mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w **zakresie**:
   1. **zmiany wysokości wynagrodzenia (**jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wykonawca ten fakt wykaże**) w przypadku**:
      1. zmiany stawki podatku od towarów i usługoraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
      2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
      3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
      4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
   2. **zmiany terminu realizacji, w przypadku:**
      1. działania siły wyższej ( w tym: nadzwyczajnych i niekorzystnych warunków atmosferycznych), za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,
      2. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;
      3. zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;
      4. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
      5. zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4.1 - Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.
   1. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1–4, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
6. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy, jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca może wnioskować o w/w zmianę poprzez zmianę terminu umownego w sytuacjach określonych w ust. 4.2, pod warunkiem, iż pomimo dołożenia ze strony wykonawcy wszelkich możliwych starań nadrobienie powstałego opóźnienia nie było możliwe, a inne roboty były wykonywane w określonych terminach. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek określonych do w/w zmiany nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania zmiany umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
8. Zmiany podmiotowe:
   1. kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy.
   2. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu.
   3. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku osób do których Zamawiający określił warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku Wykonawcy. Zmiana ta może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporządzania aneksu do umowy. Wniosek winien być złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.
11. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiającego w SWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda strona może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
12. Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
13. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
14. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wystąpienia. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.
15. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem skutecznego doręczania pisma na adres dotychczasowy.
16. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania usługi.

**§ 9  
 Prawo cesji**

Wykonawca ma prawo Cesji z umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu wierzytelności i to pod warunkiem zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 10  
 Przepisy prawa**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

**§ 11**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie przetwarzał dane osobowe mieszkańców, w związku z czym konieczne będzie podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami zabezpieczającymi dane osobowe.

**§12   
 Postanowienia końcowe**

1. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Głuchów.
2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną   
   ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
5. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.
8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
9. Załącznikami do niniejszej umowy są: SWZ, formularz ofertowy, umowa powierzenia danych

**9.** Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**1. ……………………….. ……………………………**

**2.……………………….**.