Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR  ZP…………

(Nr procedury ZP.251.31.2024)

zawarta w dniu ………… r. we Włocławku pomiędzy

Gminą Miasto Włocławek - Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 13/21, reprezentowanym przez Pana Tomasza Celmera – Dyrektora MZIDiT, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 i następny ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą PZP, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na Rekonstrukcji ul. Krzywa Góra w zakresie jezdni na odcinku o długości 1355,00 m.b., od km 14+565 do km 15+155 i od km 15+185 do km 15+950 w ramach zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu”.

Zakres robót obejmuje:

  - Roboty przygotowawcze

Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycje od 1.1 do 1.2, obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Opracowanie oraz wdrożenie Projektu Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu.

- Roboty pomiarowe.

  - Roboty rozbiórkowe

Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja od 2.1, obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 8cm z odwiezieniem destruktu na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

  - Roboty nawierzchniowe

Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycje od 3.1 do 3.6, obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Oczyszczenie frezowanej nawierzchni i warstwy wyrównawczej.

- Skropienie nawierzchni frezowanej i warstwy wyrównawczej asfaltem lub emulsją asfaltową

- Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej  AC16W w ilości 100 kg/m2

- Ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki mineralno - asfaltowej SMA11 - grubość 4 cm

  - BRD, oznakowanie pionowe i poziome

Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycje od 4.1 do 4.5, obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Montaż oznakowania pionowego.

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą termoplastyczną o grubości 3 mm, gładkie z mikrokulami.

  - Roboty wykończeniowe

Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycje od 5.1 do 5.4, obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – wpustów ulicznych, włazów kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawartych w pkt.: od 1.1 do 1.5 przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Dokumentacji Projektowej, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej SWZ.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy i Specyfikacją Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym                      się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym umową i ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca wykona roboty w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają terminy realizacji umowy - nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania wszystkich robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych na nim obiektów.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, uzgodnienia i realizację uproszczonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia uproszczonego projektu organizacji ruchu, zawierającego powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków odnoszących się do przedmiotu robót, który rozpatrzy Zarządzający Ruchem w trybie określonym w §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca powiadomi służby komunalne, w szczególności: Referat Gospodarki Komunalnej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Urzędu Miasta Włocławek, Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku Sp. z o. o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o. o., Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz służb ratowniczych o zmianie organizacji ruchu.

    - W okresie od dnia rozpoczęcia robót do czasu ich zakończenia i protokolarnego odbioru Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac oraz za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu i życiu powstałe u użytkowników dróg w związku z prowadzonymi robotami lub brakiem właściwego zabezpieczenia.

6. 		W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

- przekazania placu budowy;

- zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- niezwłocznego odbioru wykonanych prac,

- terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież;

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie od daty rozpoczęcia prac;

- zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac,

- zabezpieczenia na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej w układzie numerycznym oraz bieżących pomiarów geodezyjnych,

- dostarczenia i zabezpieczenia materiałów do realizacji przedmiotu Umowy,

- dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów i atestów na wbudowane materiały niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego,

- użytkowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

- wykonania prac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normami oraz innymi obowiązującymi przepisami,

- naprawy na własny koszt dokonanych przez Wykonawcę uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego oraz budowli będących w sąsiedztwie prowadzonych prac,

- składowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; o zakwalifikowaniu materiałów z rozbiórki jako nadających się do ponownego wbudowania decyduje inspektor nadzoru,

- pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki nienadających się do ponownego wykorzystania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Do obowiązków Wykonawcy, w ramach zadań opisanych na wstępie umowy, należy również:

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy;

- urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy);

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

- likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru robót;

- ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia;

- dostarczenie, najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, na plac składowy Zamawiającego przy ulicy Papieżka 75 we Włocławku uzyskanego destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych i zewnętrznych, a także ogrodzenia, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie;

8) utrzymanie ogólnego porządku na budowie;

9) natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;

10) bezzwłoczne informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót.

11) przekazanie operatu kolaudacyjnego (w formie ponumerowanych i poukładanych stron) w dniu odbioru końcowego, zawierającego następujące dokumenty: pomiary zgodnie z SST, deklaracje właściwości użytkowych, odpowiednie oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac oraz o użytych materiałach.

10. W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

1) odebrać wykonane roboty;

2) zapłacić za wykonane roboty;

3) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 4

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

      - Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie, jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, 
o którym mowa w ust.1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym czasie przez Zamawiającego terminie:

- Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać:

- dokładne określne podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso oraz ich imion i nazwisk,

- rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, oraz

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczeń w imieniu wykonawcy                           lub podwykonawcy;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/ umów ze stosunku zatrudnienia osób wykonujących w trakcie realizacji zamówieni czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa 
w pkt.1, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. EU L 119 z 04.05.2016, str.1) (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anemizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku zatrudnienia i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę       lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiedni przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. EU L 119 z 04.05.2016, str.1). imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

      - W przypadku gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy, Zamawiający naliczy kary umowne. Zamawiający może także wypowiedzieć umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust.1, na podstawie stosunku zatrudnienia oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

      - Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie powinna zawierać w szczególności adresu oraz numeru PESEL pracownika.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 6, wykaże brak zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4).

§ 5

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się posiadania i bieżącego aktualizowanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę min. 800 000,00 zł.

- w okresie realizacji przedmiotu umowy;

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać zapisów dotyczących franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.

- Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania Umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego opłaconą Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej w zakresie wskazanym w ust. 1, 2 i 3.

- Umowa ubezpieczenia będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowana w zakresie i na czas wskazany w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dowody opłacenia składek w terminie 3 dni od ich uiszczenia, pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy na wartość min. 800 000,00 zł.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie:

- ………………………..

- ………………………..

- ……………………...

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców) – Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia wskazany w treści § 2 niniejszej umowy;

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w treści niniejszej umowy;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;

- w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia                jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w §7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy               niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz       ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczania Wykonawcy kar umownych.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 7

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ofertowe, ustalone w celu wyboru Wykonawcy, wynosi ……………. zł netto, w tym VAT 23% - ……………. zł, łącznie: ……………… zł brutto (słownie: ………………………………..).

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe i pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

- Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji, z zastrzeżeniem, że przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające z dokumentacji projektowej oraz koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu oferty (kosztorysie ofertowym).

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty całego wynagrodzenia (w tym niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę, załączone będzie zestawienie należności                   dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności lub oświadczeniami tych Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców stwierdzającymi, iż wszelkie wymagane należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane. Do zestawienia Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami przez Wykonawcę.

§ 8

PRAWO OPCJI

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto.

  - Prawo opcji dotyczy robót tożsamych z określonymi w umowie, na drodze będącej przedmiotem zamówienia lub na innej drodze wskazanej przez Zamawiającego.

  - Usługi w ramach opcji będą realizowane na podstawie zlecenia opcji, bez konieczności zmiany umowy.

§ 9

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

- Faktura będzie wystawiona bezpośrednio po zakończeniu realizacji danego zadania.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Faktura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty, uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca w tytule faktury wpisze nazwę zadania: Rekonstrukcja ul.  Krzywa Góra w zakresie jezdni na odcinku o długości 1355,00 m.b., od km 14+565 do km 15+155 i od km 15+185      do  km 15+950 w ramach zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” zgodnie z umową ZP…………….

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

  - Nabywca: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, NIP 888-30-31-255;

  - Odbiorca: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek;

  - Adres do korespondencji: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. W takim przypadku Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 9, będzie w tej sytuacji liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania – Numer Zamawiającego GLN:5907683110666.

- Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą                  być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

- Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego nr …………………………………… i że został do niego utworzony wydzielony rachunek              VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W  przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (względnie oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań przez wykonawcę/podwykonawcę), w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę względem nich uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy           lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy         lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,      bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,        lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21 pkt 2, w terminie        7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 1, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa          w ust. 22 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 21 pkt 2.

§10

ODBIÓR ROBÓT

    - Strony ustalają, że odbiór robót będzie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika budowy zakończenia robót stanowiących przedmiot zamówienia, co należy rozumieć jako zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

    - Do protokołu odbioru robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

    - Odbiór robót będzie przeprowadzany przez Zamawiającego w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru z zastrzeżeniem ust. 5.

    - Jeżeli podczas odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że przedmiot odbioru            nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu stwierdzenia istotnych wad,       w tym nieprawidłowości, które:

- mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa,

to wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokole odbioru.

    - Odbiór robót będzie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

    - Protokół odbioru robót należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych.

    - W protokole odbioru robót Inspektor nadzoru składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem.

    - W protokole odbioru robót należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

    - W przypadku odmowy przyjęcia przez Inspektora nadzoru robót objętych odbiorem z przyczyn, o których mowa w ust. 5, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku braku możliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Odbiór robót jest dokonany w dacie podpisania przez Inspektora nadzoru protokołu odbioru.

    - Od dnia podpisania protokołu odbioru robót rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi, oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w części odpowiadającej wartości zrealizowanego zadania.

    - W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia                   lub nieusunięcia wad w terminie Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może:

- zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,          bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

- dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia.

§ 11

KARY UMOWNE

    - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości                0,1% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym dla realizacji zamówienia;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w likwidacji placu budowy określonej w § 3 ust. 8 pkt 4 umowy w wysokości          0,1% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu w § 3 ust. 8 pkt 4;

- za zwłokę w likwidacji naruszeń obowiązków Wykonawcy określonych w § 4 ust. 2, § 6  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym upłynął termin wypłaty należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego              w § 7 ust. 1;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku niedostarczenia polisy lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 5, jak również ich aktualizacji we właściwym terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 4 ust 1 w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki przypadek.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

    - Maksymalne zobowiązania z tytułu kar umownych nie mogą przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W sytuacji osiągnięcia powyższego pułapu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, w terminie                 30 dni od daty wystąpienia powyższej okoliczności.

    - Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty, bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty.

    - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – ………. miesięcy zgodnie z ofertą.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia                 wad w terminie każdorazowo ustalonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres wykonywania napraw.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,               bez konieczności uzyskania zgody sądu.

- Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych wad, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub ponownego ich nieusunięcia w całości mimo upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 4.

§ 13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- Zamawiającemu, w następujących przypadkach:

- wystąpiły okoliczności określone w art. 456 prawa zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania zleconych robót bez uzasadnionej przyczyny           i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową,

- Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem,

- Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

- w przypadku trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców;

- Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia;

- Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu określonego niniejszą Umową na zapłatę faktur nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, mimo dodatkowego wezwania,

- Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki warunkującej odstąpienie, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt    tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                     nie odpowiada, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów określonych w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu według cen zakupu na realizację przedmiotu Umowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie     pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

      - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na poniższych zasadach:

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dacie otwarcia ofert,

- zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

      - Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej.

§ 15

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

      - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, o której mowa w §7 pkt. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………….. zł (słownie: ………………………..)

      - W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………… Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;

  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji, po pozytywnym przeprowadzeniu odbioru pogwarancyjnego.

§ 16

REPREZENTACJA STRON

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: Pana Piotra Pawłowskiego i Pana Bartosza Sadowskiego.

- Inspektor działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………..

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będą: Pan Bartosz Sadowski i Pan Piotr Pawłowski.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie: ………………

- Zmiany osób wskazanych powyżej nie wymagają aneksu do Umowy, a jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora z listy stałych mediatorów dla obszaru Sądu Okręgowego we Włocławku.

      - Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa ze stosunku zatrudnienia może zawierać inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod katem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zakres anonimizacji umowy musi byś zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.