SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rekonstrukcja ul. Krzywa Góra w zakresie jezdni na odcinku o długości 1355,00 mb, od km 14+565 do km 15+155 i od km 15+185 do km 15+950

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

3. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:

I. Roboty przygotowawcze

1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 1.1 do 1.2.

2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Opracowanie oraz wdrożenie Projektu Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu.

- Roboty pomiarowe

II. Roboty rozbiórkowe

1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 2.1.

2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8cm z odwiezieniem destruktu na składowisko Wykonawcy.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

III. Roboty nawierzchniowe

1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 3.1 do 3.6.

2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Oczyszczenie frezowanej nawierzchni i warstwy wyrównawczej.

- Skropienie nawierzchni sfrezowanej i warstwy wyrównawczej asfaltem lub emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W -w ilości 100 kg/m2.

- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA 11 – grubość 4 cm.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

IV. BRD, oznakowanie pionowe i poziome

1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 4.1 do 4.5.

2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Montaż oznakowania pionowego.

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą termoplastyczną o grubości 3 mm, gładkie z mikrokulami.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

V. Roboty wykończeniowe

1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 5.1 do 5.4.

2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – wpustów ulicznych, włazów kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.