Załącznik Nr 3 do SWZ

WZÓR

Umowa Nr …………………………

zawarta w dniu …………………………….. roku w Łosiowie pomiędzy:

Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, 
NIP: 747-10-02-433

reprezentowanym przez: P. O. Dyrektor Genowefę Prorok

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................,

reprezentowanym przez:

…………………………………… – ………………………………………………..

zwaną/-nym dalej  „Wykonawcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po upublicznieniu zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dla zamówienia pn.  „Modernizacja budynku socjalno-Garażowego położonego w Łosiowie przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego” została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających na dociepleniu stropodachu oraz dociepleniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku socjalno-garażowym, położonym na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, przy ul. Głównej 1.

Szczegółowy zakres rzeczowy, technologię wymaganych prac oraz lokalizację określa: dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ, SWZ oraz niniejsza umowa.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi na wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać roboty z najwyższą starannością, zgodnie z wymienioną w §1 ust. 1 niniejszej Umowy dokumentacją oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

- Całość robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu narzędzi oraz sprzętu będących w jego dyspozycji i przez niego zapewnionych.

- Przez kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy na gruncie niniejszej Umowy rozumie się wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie istniała konieczność dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w szczególności wykonywania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, w którym mają być prowadzone prace, a także ze wszelkimi ograniczeniami oraz utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy wynikającymi z dostępnej dokumentacji i na podstawie posiadanego doświadczenia oraz dokonanych oględzin miejsca prowadzenia prac, Wykonawca nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w szczególności takich, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i terminowość wykonania zadania lub wynagrodzenie.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dostawy materiałów budowlanych mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym ich terminu i sposobu realizacji.

- Każda zmiana sposobu (metody) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Żadna z wprowadzonych zmian nie może podwyższać wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1.

- § 2

## TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem Umowy, w szczególności oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją oraz uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy oraz odbył wizję lokalną, podczas której zapoznał się z obiektem oraz zna całkowity zakres zamówienia.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy, po protokolarnym przekazaniu terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót: 50 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego określonego w §2 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- jeżeli niedotrzymanie terminu umownego stanowi konsekwencję:

a) przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego,

b) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne wpływające na możliwość należytego wykonania umowy, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności ewentualne okoliczności związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, które mają bezpośredni wpływ na realizację zamówienia.

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z technologią wykonania prac (w tym o charakterze siły wyższej). Obniżone temperatury powietrza nie będą traktowane jako warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac.

Powyższe przesłanki będą skutkowały przedłużeniem terminu realizacji umowy o okres niemożliwości realizacji umowy.

- jeżeli opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy spowodowane jest opóźnieniem w przekazaniu Wykonawcy miejsca prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w §2 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Przedłużenie terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony Umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie miejsca prac Wykonawca ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w przekazaniu frontu robót z przyczyn obciążających wyłącznie Zamawiającego, stanowi podstawę przedłużenia terminu wykonania robót o okres opóźnienia. Zmiana terminu następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy.

§ 3

###### WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie:

  - Brutto: ………………… zł (słownie: ………………………………………………….)

  - Netto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………….)

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy zostało skalkulowane na bazie jego gruntownej i pełnej wiedzy o miejscu i rodzaju prac oraz innych uwarunkowaniach natury faktycznej i prawnej, dotyczących inwestycji i obejmuje wszelkie ryzyka wynikające z przewidywalnego wpływu czynników niezależnych od Stron, jak również niedoskonałości dokumentacji, które były Wykonawcy wiadome lub które mógł stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności. Zawiera ono całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z niniejszą Umową, w tym w szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych, urządzenia zaplecza robót, materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, koszty naprawy i usunięcia uszkodzeń w obiekcie, powstałych w wyniku prowadzonych prac, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych prac, koszt wywozu odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie inne koszty wynikające z Umowy niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi odpowiednia zmiana ceny brutto przyjętej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- § 4

- OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, oraz zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §4 ust. 13 niniejszej Umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowiązany jest:

  - przed rozpoczęciem robót:

- zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć miejsce prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na w jego obrębie,

- poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do prac i ewentualnych utrudnieniach;

  - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy;

  - używać materiały i urządzenia:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 3 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 roku) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682 ze zm.);

  - prowadzić prace zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401);

  - dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowego wykonania prac;

  - utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematyczne porządkować miejsca ich wykonywania;

  - postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

  - usunąć natychmiastowo w sposób docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie spowodowane przez siebie w trakcie realizacji robót;

  - zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy, przekazać przedmiot Umowy Zamawiającemu i uczestniczyć w odbiorze.

- Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy oraz dokumentacją przetargową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.

- W godzinach wykonywania prac Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazane miejsce prac, w szczególności w zakresie przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 i art. 25 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.) osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu Umowy, tj. wykonujące w trakcie realizacji zamówienia następujące, bezpośrednie czynności wynikające z technologii i realizacji robót, określonych w dokumentacji projektowej:

- prace fizyczne ogólnobudowlane, prace związane z robotami rozbiórkowymi, ociepleniem ścian, ociepleniem stropodachu, wymianą okien, wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowania.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia przekazania żądania wyrażonego na piśmie lub drogą elektroniczną, przedłoży Zamawiającemu następujące dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych powyżej:

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Nie podlegają anonimizacji dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika.

Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania do złożenia tylko jednego z dokumentów, o których mowa powyżej.

- Poza powyższymi dokumentami Zamawiający może żądać dodatkowo złożenia:

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę w czasie trwania zamówienia, Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych zobowiązany jest zatrudnić na to miejsce inną osobę.

- Zamawiający wyznacza Przedstawiciela w osobie: Marek Kullanda uprawnionego do kontroli przebiegu wykonywania Umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do:

- kontrolowania przebiegu robót,

- zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonywania robót przez Wykonawcę,

- żądania wstrzymania robót,

- wydawania Wykonawcy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- żądania od Wykonawcy informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku zgodnie z właściwymi przepisami,

- żądania od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- żądania informacji o podstawie zatrudnienia pracowników, o których mowa w §4 ust. 8 niniejszej Umowy,

- żądania informacji dotyczących podwykonawców,

- inicjowania spotkań Stron, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy,

- udziału w spotkaniach Stron, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy,

- udziału w czynnościach odbiorowych, o których mowa w §5 niniejszej umowy.

- Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić na piśmie zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę prac w dni ustawowo wolne od pracy.

- Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie wykonywał prace stanowiące przedmiot umowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 16.30.

§ 5

ODBIÓR PRAC

- Strony przewidują końcowe rozliczenie wykonanych prac, dokonywane na podstawie oceny całości wykonanego przedmiotu Umowy – złożenie faktury końcowej nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru dokumentacji odbiorowej obejmującej: gwarancje producenta na wykorzystane przez Wykonawcę materiały, wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty w tym odpowiednie certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w złożeniu dokumentów będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, w skład której wchodzi między innymi Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w §4 ust. 13 niniejszej Umowy. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, w szczególności zakres odbieranych robót oraz terminy i sposób usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i w sposób określony w treści protokołu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie i w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu.

- Zamawiający uprawniony jest do przerwania czynności odbioru końcowego (bez podpisywania protokołu), jeżeli w czasie jego trwania ujawniono, że prace nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zgłoszenia gotowości do przystąpienia do czynności odbioru końcowego.

- Za dzień obioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, odbywać się będzie w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 100 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy po zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrąceń dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).

- Zapłata należnego wynagrodzenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, nastąpi z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7.

Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność ich wystawienia. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split Payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie spełnia ww. warunków, opóźnienie w dokonaniu płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do:

- załączenia do faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych części Przedmiotu Umowy objętej składaną fakturą, wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ,

- załączenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- W przypadku gdy:

- termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lub

- Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z realizacją Przedmiotu Umowy,

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

§ 7

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

- Strony ustalają, że następujący zakres prac zostanie wykonany przez podwykonawców: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Przed przystąpieniem do wykonywania wyżej wymienionych prac przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach tych podwykonawców oraz danych kontaktowych i danych osób wyznaczonych do kontaktu z nimi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

- Powierzenie podwykonawcy prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa.

- Zgodnie z brzmieniem art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy PZP – jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy    o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest także do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, o których mowa w §7 ust. 5 niniejszej Umowy w terminie 7 dni od ich zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia w formie pisemnej:

  - zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

  - sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio – projektu albo kopii w/w umowy.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia albo sprzeciw, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w przypadku niespełnienia przez przedłożony projekt lub umowę wymagań określonych w §7 ust. 23 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej, w terminie określonym w §7 ust. 7 niniejszej Umowy:

  - zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

  - sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w §7 ust. 10 niniejszej Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy §7 ust. 4-12 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT

- Zestawienia należności przysługujących wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy wykonali czynności wchodzące w zakres przedmiot Umowy (względnie części przedmiotu Umowy) objęty odbiorem, będącym podstawą wystawienia składanej Zamawiającemu faktury Wykonawcy,

- potwierdzeń zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę – na rzecz dalszego podwykonawcy) należności objętych ww. Zestawieniem oraz

- oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców, że Wykonawca lub podwykonawca, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo, nie zalega wobec nich z zapłatą za wykonanie obowiązków wchodzących w zakres prac objętych odbiorem, będącym podstawą wystawienia składanej Zamawiającemu faktury Wykonawcy, przy czym oświadczenia te nie mogą być złożone z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu Umowy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w §7 ust. 15 niniejszej Umowy, Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy zapłatę wynagrodzenia za odebrane prace w takiej części, jaką Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonany przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zakres prac do czasu przedłożenia tych dokumentów.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 17 niniejszej Umowy dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 17 niniejszej Umowy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §7 ust. 20 niniejszej Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 17 niniejszej Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach rozliczenia końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę nie budzących wątpliwości dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 14 niniejszej Umowy.

- Wykonawca (podwykonawca), chcący powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), zobowiązany jest do sporządzenia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z uwzględnieniem następujących wymagań oraz klauzul umownych, których pominięcie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w §7 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy:

- zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanych prac nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji   i rękojmi za wady określonego w niniejszej Umowie,

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać zakres robót lub innych świadczeń powierzonych podwykonawcy, kwotę należnego podwykonawcy wynagrodzenia oraz termin wykonania powierzonych podwykonawcy obowiązków,

- umowa musi zawierać klauzulę zobowiązującą podwykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projektu zmian tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej,

- umowa musi zawierać klauzulę zobowiązującą podwykonawcę do przedłożenia Zmawiającemu do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmian do zaakceptowania pod rygorem zapłaty kary umownej,

- umowa musi określać termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom nie dłuższy od terminu zapłaty wynagrodzenia za tą część przedmiotu umowy należnego na podstawie niniejszej Umowy Wykonawcy od Zamawiającego i nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- umowa musi zawierać klauzulę uzależniającą zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy od przedłożenia przez podwykonawcę wraz z fakturą dowodów wskazanych w §7 ust. 15 niniejszej Umowy, potwierdzających zapłatę wynagrodzenia dalszym podwykonawcom biorącym udział w wykonaniu części robót, których dotyczy zapłata,

- umowa musi zawierać klauzulę zobowiązującą podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od uzyskania zapłaty przez Wykonawcę.

§ 8

## KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. Za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,

1.2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych   w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień tego opóźnienia,

1.3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy,

1.4. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z przewidzianego w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę – w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla każdego z wymaganych i wskazanych przez Wykonawcę pracowników z osobna,

1.5. w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy,

1.6. W wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.7. W wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

1.8. W wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Kara umowna za przypadek niewywiązania się z obowiązku udokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (przewidziana w §8 ust. 1 pkt 1.4 niniejszej Umowy) albo opóźnienia w wykonaniu obowiązku (przewidziana w §8 ust. 1.5 niniejszej Umowy) nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia.

- Wysokość kary umownej naliczonej na podstawie §8 ust. 1 pkt 1.1 lub pkt 1.2. niniejszej Umowy za każdy przypadek opóźnienia nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

- Zamawiający ma prawo do potrącania wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone powyżej podstawy naliczenia kar umownych, Strona, której szkoda została wyrządzona, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

## WARUNKI GWARANCJI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Wykonawca jako gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- Okres gwarancji na elementy wymienione na nowe, będzie biegł od nowa od daty wymiany.

- Okres gwarancji na części zamówienia podlegające naprawie ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- W przypadku ujawnienia się w okresie, na jaki udzielono gwarancji, jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

  - Żądania wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad, w tym – gdy jest to konieczne - do żądania zdemontowania wadliwego elementu i jego ponownego montażu albo do usunięcia bezpłatnie wad przedmiotu Umowy,

  - Wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

- Obowiązki z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 8, zrealizować w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z części lub całości obiektu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w zgłoszeniu wady) Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji:

  - Przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wady,

  - Usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia wady.

- Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem §9 ust. 11 – 13 niniejszej Umowy.

- W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku żądania wymiany wadliwego elementu na wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad.

- W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nie wymieni wadliwej rzeczy na wolną od wad w terminie określonym zgodnie z §9 ust. 11 niniejszej Umowy lub wykona te obowiązki w sposób nienależyty, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia wykonania tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości.

§ 10

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………. tel.: ……………………………..,    e-mail: ……………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie: …………………………….., tel.: ……………………………., e-mail: ……………………..

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.

- Oprócz przypadku wskazanego w §12 ust.1 niniejszej Umowy oraz przypadków wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, znajdujących zastosowanie do niniejszej Umowy na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - Gdy Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku przewidzianego w §2 ust. 4 niniejszej Umowy w terminie tam przewidzianym,

  - Gdy Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 3 dni,

  - Gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 3 dni względem terminu przewidzianego w §2 ust. 2 pkt 1. niniejszej Umowy,

  - W przypadku wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawców – gdy Zamawiający na podstawie §7 ust. 17 niniejszej Umowy dokonał co najmniej czterokrotnie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonał bezpośredniej zapłaty lub zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy – termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia dokonania płatności spełniającej którąkolwiek z powyższych przesłanek.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - Gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu frontu robót przekracza 3 dni,

  - Gdy przerwa w wykonywaniu robót spowodowana poleceniem Zamawiającego trwa dłużej niż 3 dni.

- Prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych Umową przysługuje Stronom do daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianej w §2 ust. 2 pkt 2. niniejszej Umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu Strona winna złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia bądź dowiedzenia się o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, Strony w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, a Wykonawcy zostanie zapłacona odpowiednia część wynagrodzenia za zrealizowane roboty, których nie dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

§ 12

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie stronny.

- Dopuszcza się zmiany Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 Pzp.

- Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:

  - zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy polegająca na czasowym wstrzymaniu jej wykonywania na czas, w którym niemożliwe było wykonywanie przedmiotu Umowy i odpowiednim przedłużeniu o czas wstrzymania, w następujących przypadkach:

    - zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy,

    - wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego, w szczególności wynikających z wydłużających się terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,

    - wystąpienia okoliczności będących następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiających czasowo wykonywanie umowy,

    - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania prac (w tym o charakterze siły wyższej) - przedłużenie o okres niemożliwości realizacji umowy;

  - zmiana zakresu przedmiotu Umowy wraz z wynikającą z niej zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących przypadkach:

    - wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód lub utrudnień o charakterze technicznym, skutkujących koniecznością uzupełnienia lub dostosowania wykonanego Przedmiotu Umowy do zmienionych warunków,

    - zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu Umowy,

- przy czym zakres zmian determinowany będzie ściśle potrzebą wynikającą z ww. sytuacji, a terminy realizacji przedmiotu Umowy mogą w ww. sytuacjach ulec zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą dla osiągnięcia celu Umowy i zgodną ze sztuką realizację przedmiotu Umowy;

  - zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, w konsekwencji zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy – stosownie do zakresu tej zmiany,

  - inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach:

    - zmiany nazwy Zadania inwestycyjnego – na wniosek Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb,

    - zmiany nazwy/adresu Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zaistnienia tych okoliczności,

    - zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego/Wykonawcy wyszczególnionych w §10 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy – każdorazowo w następstwie zawiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie,

    - wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów,

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wniosek o dokonanie zmiany Umowy powinien zawierać opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany. Strona wnosząca o dokonanie zmiany wraz z wnioskiem przedłoży dokumenty uzasadniające żądanie oraz zakres oczekiwanej zmiany - stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Postanowienia wymienione w ust. 3 pkt 1-4 zawierają katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zmieniona wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona zostanie z uwzględnieniem zakresu zmiany jego obowiązków, na podstawie sporządzonej przez  Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny prac.

§ 13

UBEZPIECZENIE

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, w wysokości co najmniej równej wynagrodzeniu należnemu Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji Umowy, tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić warunków ubezpieczenia.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie wniesione zostało w formie ____________ [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono zabezpieczenie].

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego, i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

1.	Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2.	Stosownie do art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1, 49-330 Łosiów;

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.	Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych kontakt: e-mail: e-mail: iod@oodr.pl, tel. 77 44 37 139,

5.	Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 74 ustawy PZP oraz właściciel Platformy, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

7.	Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, w przypadku zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.	Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9.	Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1)	dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

2)	do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3)	do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

4)	wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

11.	Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa PZP.

12.	Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1)	prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13.	Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

14.	Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

15.	Strony oświadczają, że wypełniają obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

§ 16

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron.

- Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.) wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich przepisów prawa.

- Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy możliwa jest tylko za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:	 WYKONAWCA: