Załącznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne -  „Modernizacja istniejących ścieżek edukacyjnych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w celu kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach cennych i wrażliwych siedlisk”.

Umowa

w sprawie zamówienia publicznego

Zawarta w dniu	w Drozdowie

pomiędzy

Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok,

NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404, w którego imieniu działa:

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi ul. Główna 52, 18-421 Drozdowo

który reprezentuje	zwany dalej Zamawiającym,

a …………………………………………..

NIP ……………………..; REGON ……………………….; KRS ……………….. którego reprezentuje: ……………………………………

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stornami,

w wyniku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji polegających modernizacji 
i rozbudowie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej oraz rozbudowie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego w Drozdowie” Część 1. „Modernizacja istniejących ścieżek edukacyjnych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w celu kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach cennych i wrażliwych siedlisk”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja istniejących ścieżek edukacyjnych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w celu kanalizowania ruchu turystycznego 
na obszarach cennych i wrażliwych siedlisk”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, na podstawie której sporządzono ofertę przetargową będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 
z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, złożoną ofertą, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych zostaną użyte wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych .

- Zgodnie z postanowieniami art. 99 ust. 4 i 5 ustawy p.z.p. zabrania 
się zamieszczania w dokumentacji projektowej nazw własnych materiałów 
i urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu w każdym przypadku towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Powyższe dotyczy wszystkich elementów dokumentacji (opisy, rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy). W przypadku wskazania konkretnych wyrobów Wykonawca dołączy do projektu szczegółowy opis równoważności zawierający wskazanie parametrów/kryteriów, jakie wyrób równoważny musi spełniać.

- Wykonawca realizując obowiązek wynikający z art. 100 ustawy p.z.p. zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa wyżej, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

- Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. wymaga, aby w przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na jakiekolwiek normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Wykonawca wskazał i opisał rozwiązania równoważne opisywanym.

- Dokumentację projektową należy dostarczyć w formie tradycyjnej (papierowej)

  - w ilości 4 egzemplarzy, natomiast kosztorys inwestorski, przedmiar robót 
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w 
2 egzemplarzach. Dodatkowo wszystkie elementy opracowania należy dostarczyć w postaci lub formie elektronicznej w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, karta pamięci, przenośny dysk twardy itp.) w następujących formatach:

- opracowania tekstowe w formacie „doc” i „pdf”;

- opracowania graficzne w formacie „pdf” i „dwg”;

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie „pdf” i „ath”;

  - Zamawiający wymaga, aby nazwy poszczególnych plików składających się 
na dokumentację w wersji elektronicznej odnosiły się do ich zawartości np.: (przekrój a/a, rzut parteru itp.). Niedopuszczalne jest zastosowanie, jako nazewnictwa kolejnych numerów lub symboli nadawanych przez oprogramowanie lub osoby je zapisujące.

- Opracowaną na podstawie niniejszej umowy dokumentację Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z:

  - oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - oświadczeniami projektantów i projektantów sprawdzających o wykonaniu projektu technicznego;

  - oświadczeniem o przeniesieniu na zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej 
i zawartych w niej rozwiązań na zasadach omówionych w § 13 niniejszej umowy;

  - zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad 
w dokumentacji.

- Wykonawca wskazuje Panią/Pana	na koordynatora zespołu projektowego realizującego przedmiot niniejszego zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję koordynatora zespołu niniejszego zamówienia w wyjątkowych wypadkach, tj. choroby, śmierci i innych wypadków losowych przewidzianych w ustawie Kodeks pracy, na które przysługuje urlop okolicznościowy lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych pomiędzy Wykonawcą, a tą osobą. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży stosowny dowód, poświadczający zaistnienie jednej w tych okoliczności.

- W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora zespołu niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że osoba przejmująca obowiązki koordynatora posiada nie mniejsze doświadczenie, jak osoba zastępowana, które zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy na każdym jej etapie.

§ 2

# TERMINY

- Strony ustalają termin realizacji umowy na 60 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

- Terminy częściowe usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy stanowiące  etapy jej realizacji zawiera Harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest jako data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 3

# WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ustalono na:

kwotę netto	zł, plus 23% podatku VAT w wysokości:	…………….zł,

co stanowi łącznie kwotę brutto	zł.

- Podstawą do zapłaty pełnej kwoty przysługującej Wykonawcy za wykonane opracowania projektowe będzie prawidłowo wystawiona faktura.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy (zgodnie
 z § 8 ust. 5).

- Do protokołu Wykonawca dołączy:

  - kompletną dokumentację projektową dotyczącą robót budowlanych w wersji papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (1 egzemplarz) w zakresie i formie wskazanej w § 1 ust. 8;

  - oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego;

  - oryginały (podpisane wydruki) i nośnik elektroniczny zawierający kosztorys inwestorski, przedmiary robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Województwo Podlaskie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

NIP: 542-25-42-016

Odbiorca: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi ul. Głowna 52, 18-421  Drozdowo,

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy 
o nr	………………, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu 
z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, figuruje 
w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:542- 25-42-016 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą oraz wynagrodzeniem Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich w zakresie wymienionym w niniejszej umowie oraz za przeniesienie własności dokumentacji 
i inne świadczenia w niniejszej umowie opisane.

- Waloryzacja kwoty wynagrodzenia:

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i dostaw i usług oraz podatku akcyzowego,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeśli zmiany określone w pkt 1) lit. a – d będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

    - zmiany cen usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

  - Poziom zmiany cen usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15% w stosunku do poziomu cen tożsamych usług z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu lub obniżenia ceny usług związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 16 pkt 1) litera 
a niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i dostaw i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 
od towarów i dostaw i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.16 pkt 1) litera 
b niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 16 pkt 1) lit. 
c lub d niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 16 pkt 1) litera c lub d niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 16 pkt 1) litera 
c lub d niniejszego paragrafu.

  - W sytuacji wzrostu ceny usług związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - W sytuacji spadku ceny usług związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Wniosek, o którym mowa w pkt) 5 i 6) można złożyć nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia 
z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące.

  - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 16 pkt 1) litera a do d obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których 
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

  - Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

  - Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 pkt 1) to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. niniejszego paragrafu

  - Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w pkt. 12) należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

  - Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 16 pkt 1 lit. od a do e określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających 
z komunikatów Prezesa GUS.

  - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 12).

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16 pkt 1), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 4

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy:

  - zgodnie z treścią Specyfikacją Warunków Zamówienia;

  - zasadami współczesnej wiedzy technicznej i inżynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego;

  - obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i właściwymi normami;

  - z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą;

  - w sposób zapewniający minimalizację kosztów realizacji i eksploatacji zaprojektowanych obiektów lub budowli, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i trwałości.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w § 1, 
a wynikające z wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swoich prac 
z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń (jeśli takie wystąpią).

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części prac związanych 
z zamówieniem z podwykonawcą za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, do zaktualizowania:

  - opracowanej w wyniku niniejszej umowy dokumentacji projektowej jeżeli 
w okresie pomiędzy wydaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac 
a rozpoczęciem prac objętych projektem (nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat) wprowadzone zostaną zmiany przepisów prawa w zakresie, który spowoduje niezgodność części lub całości dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - kosztorysów inwestorskich, w przypadku gdy pomiędzy datą ich opracowania 
a datą wszczęcia przez Zamawiającego postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy prac objętych projektem upłynie więcej niż 6 miesięcy i jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie 3 lat, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno–budowlanych oraz rozwiązania ekonomicznie nieuzasadnione.

- Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych z udzielaniem wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji projektowej wymaganych przez urzędy wydające pozwolenie na budowę lub inne zezwolenia poprzedzające wykonanie prac objętych projektem.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy prac objętych projektem Wykonawcy,  realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w związku z realizacją niniejszej umowy, prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem naliczenia kary umownej opisanej w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy do udzielenia odpowiedzi na wnioski 
o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowo kosztorysowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich otrzymania od Zamawiającego.

§ 5

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI ZA WADY WYSTĘPUJĄCE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi za wykonaną dokumentację projektową na okres	miesięcy.

- Termin rozpoczęcia gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany przystąpić 
do usunięcia wad i usterek w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Po usunięciu usterek i wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o tym fakcie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru.

- W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi usterki i wady dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi a Wykonawca nie dokona ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądowego).

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wad, a dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia roszczeń po upływie terminu gwarancji
 i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady, bądź usterki w terminie jej obowiązywania.

§ 6

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi 
na pytania Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia oraz uzgadniania poszczególnych elementów opracowania w terminie do 7 dni roboczych.

- Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element, o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa, oraz zapłacić wynagrodzenie.

- Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej stosownego pełnomocnictwa w celu uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do zamieszczania materiałów ilustracyjnych projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

§ 7

# WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości 
i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - informowania Zamawiającego o postępie prac i przekazywania mu 
do akceptacji propozycji rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych nie rzadziej niż raz na 15 dni. Zamawiający jako formę przekazywania w/w informacji dopuszcza pocztę elektroniczną, przesyłkę pocztową lub osobisty kontakt. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej należy zapisać w postaci plików pdf i/lub doc.

  - niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji.

- Za czynności wymienione w § 7 ust. 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Do współpracy w sprawach związanych z realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:

  - ze strony Zamawiającego ……………… tel.. ……………, e-mail ……………..

  - ze strony Wykonawcy ……….……………… tel.. ……………, e-mail ………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.

§ 8

# ODBIÓR PRAC, DOKUMENTACJI

- Przedmiotem odbioru prac jest zakres określony w § 1 niniejszej umowy

- Przekazywany Zamawiającemu przedmiot umowy będzie:

  - kompletny z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

  - zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

  - posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich wymagań.

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy 
(w przypadku odbioru częściowego) jest siedziba Zamawiającego.

- Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Kierownika Zamawiającego komisja odbiorowa.

- Dowodem przekazania przedmiotu umowy lub jego części jest protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać 
w szczególności:

  - dzień i miejsce odbioru przedmiotu zamówienia,

  - oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający po otrzymaniu wszystkich elementów przedmiotu umowy, przystąpi do czynności odbioru końcowego przekazanej dokumentacji, które zakończy 
w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania następująco:

  - podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, lub

  - zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

§ 9

# KARY I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu określonym w § 2 ust. 1. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka wyniknie z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym na usunięcie wady;

  - za nieprzygotowanie w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego pytań składanych przez oferentów w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac objętych projektem, wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi dotyczących przedmiotu umowy - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w § 3 ust. 14, w wysokości 0,2% zł za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający wystawi notę księgową z żądaniem zapłaty naliczonej kwoty kary umownej i dokona potrącenia kary umownej, nawet niewymagalnej, z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy, w tym niewymagalnym, na które to potrącenie Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu pełnomocnictw umożliwiających wystąpienie 
o wydanie decyzji administracyjnych albo spowodowanie przerwy 
w wykonywaniu usług z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 0,2 % wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 0,2% za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 8 ust. 7 pkt 2 niniejszej umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10 % wartości umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z przyczyn opisanych w § 12 ust. 1 lub 2 umowy.

- Strony ustaliły, że maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w związku z realizacją niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części, którego nie można było przewidzieć lub któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

§ 10

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, a opóźnienie przekracza 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

  - opracowania nie uwzględniają założeń lub uwag wniesionych przez Zamawiającego,

  - opracowana dokumentacja ma wady prawne, np. polegające na naruszeniu praw autorskich osób trzecich,

  - w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

  - w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 11

# ZMIANY UMOWY

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian wyraźnie w treści umowy wskazanych jako niewymagające aneksu.

- Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

  - zmiana wartości umowy w przypadku:

    - zmiany stawki i kwoty podatku VAT prowadzącej do zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku, gdy stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

    - zmniejszenia zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

    - zaistnienia niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

    - waloryzacji cen, o której mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy.

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

    - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

    - realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie obowiązujących przepisów, o okres określony przez organ administracji publicznej,

    - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac 
i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

    - konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

  - zmiana siedziby którejś ze Stron umowy;

  - zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

- Przez działanie siły wyższej rozumie się wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, pożar, epidemię oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mogą mieć bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron, pod warunkiem wykazania wpływu tych okoliczności na niezachowanie pierwotnego terminu realizacji umowy.

- Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o okolicznościach stanowiących podstawę do zmiany umowy, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

§ 12

# POSTANOWIENIA ODNOŚNIE PRAW AUTORSKICH

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego rzecz, dowolnych zmian w rozwiązaniach urbanistycznych, architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz do korzystania z opracowań na różnych polach eksploatacji.

- Przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót budowlanych, w tym eksploatacji i przyszłych remontów, rozbudów i przebudów zaprojektowanych obiektów

  - utrwalanie i zwielokrotnianie, trwałe lub czasowe, w całości lub w części, dowolną techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach danych;

  - wykonywanie wszelkich czynności związanych z digitalizacją lub konwersją 
do postaci cyfrowej przedmiotu;

  - rozpowszechnianie, rozporządzanie i dysponowanie, w całości lub w części, 
w tym zbywanie, przenoszenie własności, ustanawianie innych praw, najem 
i użyczenie egzemplarzy obejmujących przedmiotu umowy, udzielanie licencji, wprowadzanie do obrotu;

  - publiczne udostępnianie w czasie i miejscu przez siebie wybranym, zarówno na terenie RP jak i za granicą, włącznie z prawem udostępnienia za pomocą każdego dostępnego środka przekazu audiowizualnego lub multimedialnego, 
w tym m.in.: w Internecie, w przekazie satelitarnym, w ramach publicznych projekcji filmowych lub w przekazie telewizyjnym oraz przy wykorzystaniu technologii przekazu towarzyszących w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w pkt 3)

  - zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 13

# USTALENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, O wyrobach budowlanych, O normalizacji, O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

- Powstałe na tle realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w okresie 30 dni od powstania sporu – mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami,

  - Załącznik nr 2 do umowy  - Harmonogram

  - Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: