Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zimowego utrzymania chodników, alejek 
i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Rzeszowie w sezonie 2024/2025 r.

Zakres prac obejmował będzie:

- Akcję patrolową,

- Akcję czynną,

Ad. 1. W ramach akcji patrolowej Wykonawca musi zapewnić:

a). Całodobowe pogotowie dyspozytora (1 osoba), który kontrolował będzie stan śliskości chodników i alejek. W zależności od warunków atmosferycznych uruchamiał będzie również akcję czynną oraz koordynował jej przebieg,

b). Pomieszczenie przystosowane do przebywania ludzi w warunkach zimowych,

c). Środki łączności (telefon i fax) dostępne o każdej porze doby,

d). Prowadzenie na bieżąco Raportu dyspozytorskiego z ewidencjonowaniem wszystkich zdarzeń: temperatura, opady, ilość pracującego sprzętu i godziny jego pracy, interwencje mieszkańców,

e). Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji szkodowej dla ubezpieczyciela w przypadkach szkód powstałych u osób trzecich, a wynikłych z nienależytego wykonania obowiązków będących przedmiotem zamówienia.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji patrolowej przez cały sezon zimowy tj. od 1 listopada 2024 r. do 15 kwietnia 2025 r.

Ad. 2. Zadania i obowiązki Wykonawcy w ramach prowadzenia akcji czynnej:

a). Usuwanie śliskości z chodników, alejek i schodów,

b). Akcję czynną należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu zjawiska śliskości, poprzez posypywanie chodników i alejek piaskiem,

c). Usuwanie śniegu należy prowadzić również w trakcie trwania opadów,

d). Ręczne utrzymanie zimowe chodników, schodów i alejek należy podjąć niezwłocznie po rozpoczęciu Akcji czynnej,

e). Chodniki, alejki i schody objęte przedmiotem zamówienia muszą być odśnieżone 
i posypane na całej długości, śnieg winien być składowany w sposób nie utrudniający przejścia,

f). Wykonawca udostępniać będzie Zamawiającemu całodobowo środek transportu do przeprowadzania kontroli stanu realizacji Akcji zimowej,

g). Oczyszczanie pozimowe chodników, alejek i schodów należy wykonać do 
15 kwietnia 2025 roku w ramach prowadzenia Akcji czynnej - bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

h). Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu rozpoczęcie i zakończenie Akcji czynnej na chodnikach, alejkach i schodach.

UWAGA: Uruchomienie Akcji czynnej musi nastąpić do 30 minut od wystąpienia zjawiska. Śliskość zimowa musi być usunięta do 6 godzin po ustaniu zjawiska.

Zakres prac obejmuje:

- Prowadzenie akcji patrolowej,

- Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek,

- Mechaniczne odśnieżanie chodników i alejek,

- Mechaniczne posypywanie piaskiem chodników i alejek,

- Ręczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, alejek i schodów,

- Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek 
 - poza harmonogramem,

- Pryzmowanie i wywóz śniegu z chodników, alejek i schodów na składowisko 
 - do 10 km.,

- Praca koparko-ładowarki.

Prace wyszczególnione w pkt. 2-5 uruchamiał będzie Wykonawca, natomiast prace 
w pkt. 6-8 realizowane będą na zlecenie Zamawiającego.

Realizacja prac wyszczególnionych w pkt 6-8 musi nastąpić do 24 godzin od zlecenia przez Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje ponadto prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości usług określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 
nr 3 do umowy niż wskazane w kolumnie „Podstawowa ilość jednostek”. Ilość usług 
w ramach prawa opcji została określona w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” formularza cenowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną podstawowe ilości jednostek określone w załączniku nr 3 (formularzu cenowym), a zachodzi potrzeba dalszego wykonywania prac. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację usług. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres oraz wynagrodzenie.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy 
o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Prowadzenia ‘Akcji patrolowej’,

- Mechanicznego odśnieżania i posypywania piaskiem chodników i alejek,

- Mechanicznego odśnieżania chodników i alejek,

- Mechanicznego posypywania piaskiem chodników i alejek,

- Ręcznego odśnieżania i posypywania piaskiem chodników, alejek i schodów.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa wyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wymagany potencjał kadrowy, jakim winien dysponować wykonawca (uprawnienia, doświadczenie, ilość osób):

- jedna osoba do kontaktów i podpisywania protokołów oraz protokołów kontroli.

- co najmniej 20 osób do bezpośredniej realizacji zamówienia.

Wykonawca musi spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca musi:

- posiadać na terenie miasta Rzeszowa lub zorganizować na tym terenie w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy zaplecze techniczne, gdzie znajdować się będą:

- plac manewrowy, gdzie stacjonować będzie sprzęt używany przez Wykonawcę do  prowadzenia akcji czynnej,

- pomieszczenia przystosowane do przebywania ludzi w warunkach zimowych,

- urządzenia z pamięcią wewnętrzną z możliwością drukowania temperatury 
i wilgotności powietrza,

- termometr gruntowy.

- do tygodnia od dnia podpisania umowy udostępnić numer telefonu, pod który Zamawiający całodobowo będzie mógł zgłaszać interwencje.

- do tygodnia od dnia podpisania umowy posiadać na terenie miasta Rzeszowa zapas materiałów do zwalczania śliskości w ilości: 200 m³ piasku.

- do tygodnia od dnia podpisania umowy przedłożyć do uzgodnienia przez Zamawiającego Szczegółowy Plan Akcji Zimowej.

Uwaga: do tygodnia od dnia podpisania umowy zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego kontrola stanu ilościowego posiadanego sprzętu oraz GPS!