UMOWA  NR ………..

Zawarta w dniu …………...2024r. w  Pińczowie pomiędzy Gminą Pińczów, ul. 3 Maja 10, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, reprezentowaną przez mgr inż. Włodzimierza Baduraka - Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

zwaną dalej „Zamawiającym"

a firmą ……………………………………………………….., Numer KRS: ………………………., NIP: ………………………………………….., REGON: ………………………., reprezentowaną ………………………………………………….,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego obejmującego opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa”, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.1605 ze zm.):

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą:

opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa”

Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy drogi wojewódzkiej stanowiącej połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa.

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu, raport OOŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- Wykonanie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu BRD

- Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu

- Wykonanie Studium Wykonalności

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz harmonogramem prac projektowych. Dokumenty te stanowią  integralną część umowy.

- § 2

- Strony ustalają termin wykonania zamówienia w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz upoważnionych przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

- Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….. brutto ( z podatkiem VAT) słownie złotych: ……………………………………………..) zgodnie z ofertą z dnia ……………………….

- Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie oraz nie będzie podlegało waloryzacji.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………….

§ 5

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które on ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli ukończenie przedmiotu umowy jest późniejsze niż ustalony termin ukończenia;

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy;

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 6

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 P.z.p. oraz gdy:

- Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny, ogłasza upadłość lub likwidację,

- wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 9 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu powodu, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy.

§ 7

- Rozliczanie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi i końcową, zgodnie z zapisami w pkt. 7 OPZ.

- Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie i odebranie części dokumentacji określonej w ust. 1 niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Faktury częściowe będą realizowane na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez Zamawiającego, świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Wykonawcę, w następujący sposób:

- I płatność – do 25% wartości umowy za zatwierdzoną przez Inwestora - ŚZDW w Kielcach, Koncepcję Programowo-Przestrzenną;

- II płatność – do 40% wartości umowy za materiały środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej;

- III płatność końcowa – pozostała wartość umowy za opracowanie pozostałej kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, uzgodnionej przez ŚZDW w Kielcach.

- Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru..

- Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………………...

- Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.

- Wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone poprzez przelew na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych pkt.2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 8

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości …………………. co stanowi ……% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 wniesiono w formie ……………………………………………………….. Tytułem zabezpieczenia roszczeń w okresie rękojmi Wykonawca wniósł ……………………………………………………………………………………………….

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:

- część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ……………… zł, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. ………………… zł, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W tym celu – w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokument gwarancji obowiązujący  przez cały okres realizacji umowy. Nie wykonanie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, za skutkami określonymi w § 5 pkt 2 lit. c) umowy.

§ 9

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 24 miesiące licząc od daty ostatecznego odbioru .

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenia innemu Podmiotowi) na koszt Wykonawcy bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

- Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

- W szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa budowlanego.

- W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający zleci ich usuniecie na koszt Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 2.b, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

- wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych;

- zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

- Zamawiający nie może zbywać opracowań ani ich dowolnych części oraz nie mogą usuwać oznaczeń określających autora.

§ 11

- Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron.

- Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- nastąpienie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);

- zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

- zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy;

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 13

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości w razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego  rozpoznania jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego;

- Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych;

- Prawa autorskiego;

- Prawa własności przemysłowej;

- Prawa budowlanego.

§ 15

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Oferta,

- Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Harmonogram prac projektowych,

- Specyfikacja warunków zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: