SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ 2024R.

Kody CPV:

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg.

Inwestor:       Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Lokalizacja:   Obręb ewidencyjny Gmina Radziechowy-Wieprz.

Autor: Gmina Radziechowy – Wieprz

Wieprz 700

34-381 Radziechowy

Wieprz, Kwiecień 2023 r

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji infrastruktury drogowej w Gminie

Radziechowy- Wieprz przedstawionych w tabeli pod nazwą:

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DROGOWYCH W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ 2024R.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową infrastruktury drogowej w Gminie Radziechowy-Wieprz:

*warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych wg. tabeli

*warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych wg. tabeli

*nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca o gr. 4 cm

*nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna o gr. 5 cm

*pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropione emulsją asfaltową

*wykop oraz ułożenie korytek na ławie betonowej wg. tabeli

*regulacja studzienek kanalizacyjnych

*roboty ziemne.

- Określenia podstawowe.

droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącym w jego ciągu obiektami

inżynierskimi, placami, zatokami, postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym

pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami

krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

parking - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z

wyjątkiem przyczep kempingowych

jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,

nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

remont drogi – wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,

budowa o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi przepust- drogowy obiekt inżynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków.

przepust drogowy - obiekt inżynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków.

podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

a/.Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.

b/.Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowę.

c/. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy

lub profilu istniejącej nawierzchni.

d/. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

e/. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f/. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g/. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h/. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i/.  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się

do nawierzchni.

5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST,

PZJ oraz poleceniami Inwestora.

Obowiązki Wykonawcy

zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami /

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, zorganizowanie zaplecza budowy na

koszt Wykonawcy – Zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza, ochrona mienia

budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego, doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji, zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

5.1. Materiały

Stosowane materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Materiałami stosowanymi są:

- kruszywo łamane

- geowłóknina

- mieszanka mineralno-bitumiczna

- emulsja asfaltowa

- rury kanalizacyjne zewnętrzne PP K2-Kan na przepustach

- ścianki czołowe betonowe prefabrykowane na przepustach

- płyty ażurowe betonowe

- studnie betonowe

5.2. Składowanie materiałów

Materiały należy składować wg wytycznych producenta dla danego typu materiałów. Wszystkie materiały składowe na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

5.3. Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak

i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca przystępując do modernizacji dróg powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót.

5.4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inwestora lub Inspektora Nadzoru projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Wykonanie robót

Remontowane drogi muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w tym branżowymi.

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowo – geodezyjne wykona uprawniony geodeta tj. Sprawdzenie

głównych wymiarów drogi, wytyczenie osi drogi, głównych punktów łuków

poziomych i pionowych, założenie reperów roboczych.

- ustawienie znaków drogowych do oznakowania dróg i na czas prowadzenie robót, po

wcześniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania z właściwymi urzędami i policją.

- Ułożenie podbudowy

- kruszywo naturalne, kruszywo łamane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3

niniejszej specyfikacji.

6.	Wykonanie robót

Remontowane drogi muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w tym branżowymi.

7.   Kontrola jakości robót

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności kontrolne:

- sprawdzenie głębokości ułożenia podbudowy i nawierzchni.

- sprawdzenie zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody

W czasie przeglądu robót po zakończeniu ich wykonywania należy wykonać następujące czynności kontrolne:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów

- sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów

10. Obmiar

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o przedmiar robót i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inwestora.

Jednostką obmiarową dla drogi jest metr (m) i metr kwadratowy ( m2).

Dla innych elementów drogi jest sztuka (szt).

11. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-      dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

-    protokoły z przeprowadzonych badań jeśli będą wymagane

-    sprawdzić zgodność robót z umową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót, normami i przepisami.

-    sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji.

-    oświadczenie Kierownika Budowy

-      sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.

- Podstawa płatności

Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania zakresu robót ujętego w przedmiarze oraz za robociznę, użyty sprzęt i inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

13. Przepisy związane

Przepisy związane to normy branżowe, które dotyczą danego zakresu robót i aktualne aprobaty techniczne użytych materiałów.

Dla remontowanych dróg mogą to być np. następujące normy:

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250 Beton zwykły

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

- PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

- PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne.

| Warunki techniczne ustawiania i odbioru. PN – 81/C– 89200 – 204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. Wymagania i badania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP – |  |  |
| Warszawa 1997r. |  |  |

Rozporządzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735/

Rozporządzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/ - normy i przepisy związane.

14. Inne dokumenty.

Udzielone aktualne aprobaty techniczne na materiały branżowe.

| Autor opracowania:1. Projekt budowlany remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| --- | --- |
| 2. Projekt wykonawczy remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| 3. Kosztorys Inwestorski remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| 4. Kosztorys ofertowy remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| 5. Przedmiar robót remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| 6. Specyfikację techniczną remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. | 4 egz. |
| 7. Całość dokumentacji w formacie PDF remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. (WERSJA ELEKTRONICZNA) | 1 egz. |

| 1. Projekt budowlany remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Projekt wykonawczy remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| 3. Kosztorys Inwestorski remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| 4. Kosztorys ofertowy remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| 5. Przedmiar robót remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| 6. Specyfikację techniczną remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. |  | 4 egz. |  |
| 7. Całość dokumentacji w formacie PDF remontu uszkodzonego przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. (WERSJA ELEKTRONICZNA) |  | 1 egz. |  |
| Gmina Radziechowy – Wieprz Wieprz 700 34-381 Radziechowy. |  |  |  |