Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr RU…………/2024

zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze - Miejskim Zarządem Dróg z siedzibą władz w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, reprezentowanym przez:

Dyrektora – Panią Danutę Bochyńska - Podloch

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………...……

z siedzibą w..................................................................................................................

(NIP......................)

reprezentowanym przez.................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
(bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmianami.) pismo …………w/2024 
z dnia ……………… Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.: 
Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze.

- W skład zadania o którym mowa w ust. 1 wchodzą w szczególności:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, krawężników i obrzeży trawnikowych,

- roboty rozbiórkowe elementów składowych kanalizacji lub zagospodarowania terenu

- roboty ziemne,

- roboty drogowe odtworzenia nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, krawężników i obrzeży trawnikowych,

- humusowanie i odtworzenie terenów trawiastych po robotach,

- roboty instalacyjne dla wpustów deszczowych,

- roboty instalacyjne dla studni kanalizacyjnych,

- roboty instalacyjne dla kanałów (przyłączy) deszczowych,

- naprawa uszkodzeń punktowych (zapadlisk),

- renowacja studni metodą chemii budowlanej,

- roboty instalacyjne – bezwykopową naprawę kanałów metodami nieniszczącymi,

- roboty instalacyjne – bezwykopową naprawę kanałów metodami niszczącymi.

- Szczegółowy rodzaj i charakterystykę robót określa Program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Zakres poszczególnych robót (remontu kanalizacji bądź awarii i sposobu jej usunięcia) będzie zgłaszany 
i ustalany każdorazowo przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii konieczność ich usunięcia może być zgłoszona również przez służby upoważnione przez Zamawiającego 
tj. dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Zabrzu dalej „PCZKOL”, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną.

- Wykonawca jest zobowiązany do całodobowej dyspozycyjności i podejmowania działań na każde zgłoszenie Inspektora  Nadzoru  Zamawiającego,  pracowników  Zamawiającego  bądź  służb  wymienionych  w  ust.  4, w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do prac w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa od momentu przekazania przez Zamawiającego bądź inne służby miejskie (Straż Miejska, dyżurni dyspozytorzy PCZKOL) zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, faksem lub e-mailem 
w czasie do …………………… minut. Przez przystąpienie do prac rozumie się podjęcie działań w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego bądź inne służby miejskie (Straż Miejska, dyżurni dyspozytorzy PCZKOL).

- Numer telefonu  pod którym Wykonawca deklaruje całodobową dyspozycyjność: …………………………

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań́ wynikających z przepisów ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 875 
z późn. zm.) (o ile przepisy ustawy będą w tym zakresie obowiązujące w trakcie realizacji zamówienia).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy w wielkości co najmniej 10% i jest zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogu art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż̇ 14 dni kalendarzowych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu wskazanego w ust. 9.

§ 2

Umowa zawarta jest od dnia ……………….. do 12 miesięcy od podpisania umowy lub do czasu wykorzystania wartości umownej określonej w § 4 ust. 1 (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

§ 3

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia:

  - zobowiązany jest podjąć roboty w czasie do …………………. minut od uzyskania telefonicznej lub 
w postaci faxu lub e-maila informacji od Inspektora nadzoru Zamawiającego bądź służb upoważnionych przez Zamawiającego (określone w § 1 ust. 4) o konieczności usunięcia awarii

  - zobowiązany jest podjąć roboty w terminie do 3 dni kalendarzowych  -  od uzyskania telefonicznej lub w postaci faxu) lub e-maila informacji od Inspektora nadzoru Zamawiającego o konieczności wykonania prac remontowych;

  - wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami technicznymi;

  - utrzyma niezbędny plac budowy na czas prowadzenia robót; a potem go zlikwiduje,

  - na każde żądanie Inspektora nadzoru Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

  - zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie usuwania awarii, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;

  - zabezpieczy utrzymanie porządku na terenie usuwania awarii a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP;

  - poniesie koszty: projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem /jeżeli zaistnieje taka konieczność/, oznakowania pasa drogowego 
i zabezpieczenia dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia robót, wykonania badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla wbudowanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonanych robót, obsługi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robót, wywozu ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości /wymagane udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie Inspektora nadzoru Zamawiającego/, przechowywanie i przetwarzanie destruktu asfaltowego do czasu ponownego wbudowania go 
w nawierzchnię i innych prac niezbędnych do realizacji zamówienia,

  - zobowiązuje się do uzyskania zgód na wejście na teren nieruchomości, na której są prowadzone prace /innej niż działka drogowa/,

  - po usunięciu awarii bądź wykonaniu remontu uporządkuje na bieżąco teren, na którym zakończono roboty oraz doprowadzi do stanu sprzed wystąpienia awarii. Powyższe musi być potwierdzone pisemnym oświadczeniem właścicieli terenu, które wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru robót. Z tytułu przedmiotowych prac nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,

  - wykona na własny koszt serwis zdjęciowy oznaczony datą jego wykonania, dokumentujący stan istniejącej nawierzchni ulic, chodników, ogrodzeń, zieleni przed wykonaniem robót a także wykona dokumentacje fotograficzna po wykonaniu robót. Zdjęcia winny być przekazane na CD bądź w formie wydruku.

  - zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót pracownikom Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

  - przed rozpoczęciem robót dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron,

  - przekaże Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego dokumentację powykonawczą /jeżeli będzie wymagana/,

  - będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione powyżej, a związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody materialne oraz dotyczące zdrowia powstałe u osób trzecich w związku z niewykonaniem, nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków (w tym zaniechaniem) objętych przedmiotem zamówienia (zarówno w okresie trwania umowy, jak i w okresie gwarancji)

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż 
w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię ważnej polisy na następny okres ubezpieczeniowy wraz z dowodem opłacenia składki.

7. 	Niedostarczenie nowej polisy, zawieranej w trakcie trwania niniejszej umowy  w terminie  określonym 
w ust. 6 traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 7 ust. 1 lit. c).

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, skierowane przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę/ów do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465) (z wyjątkiem kierownika robót oraz kierownika robót drogowych, którzy posiada uprawnienia budowlane)

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- Innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

11.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy u Wykonawcy.

12.   Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać i oznakowywać prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                     i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, również w przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy.

13.   Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia o zabezpieczeniu elementów pasa drogowego lub podjęciu działań remontowych w przypadkach awaryjnych, przedstawiciela Zamawiającego w osobie inspektora nadzoru i/lub służby dyżurne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Zabrzu – w zależności od tego czy zgłaszającym jest inspektor nadzoru czy służby dyżurne .

14.  Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie  przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku  wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót  będących przedmiotem umowy.

15.   Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi w trakcie realizacji zamówienia odpadami, zgodnie                  z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), w sposób wskazany w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

16.  Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia i zeskładowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 
a przydatnych do ponownego wykorzystania, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

17.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy.

§ 4

- Zamawiający określa maksymalną nominalną wysokość zobowiązania stanowiącą limit wynagrodzenia za prace wykonane w oparciu o niniejszą umowę w kwocie brutto 482 223,01 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote, 01/100).

- Zamawiający wskazuje, że minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron stanowi  równowartość 70% z

kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy, 
w oparciu o ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie Wykonawcy (tj. w Tabeli cen jednostkowych) zawierające wszystkie koszty i czynności Wykonawcy. Prace zostaną rozliczone w okresach  miesięcznych (okres rozliczeniowy) na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego kosztorysu powykonawczego oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru 
„bez zastrzeżeń”. W protokole odbioru należy podać Wykonawcę i Podwykonawcę wraz z wysokością należnej wartości wynagrodzenia dla podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty.

- Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru wraz z załącznikami 
tj. z kosztorysem powykonawczym oraz oświadczeniami i dokumentami zatwierdzonych Podwykonawców w zakresie płatności, do 7 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

- Obustronnie podpisany protokół odbioru „bez zastrzeżeń” jest wyłączną podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane w oparciu o niniejszą umowę. Wykonawca zastosuje stawkę VAT obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Faktury VAT należy wystawiać 
w następujący sposób:

Nabywca:

Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

NIP 6482743351

Odbiorca:

Miejski Zarząd Dróg

ul. Kasprowicza 8

41-803 Zabrze

przy czym adresem do przesyłania faktur jest adres Odbiorcy.

- W przypadku wystąpienia robót, które nie występują w Tabeli cen jednostkowych, a które są nieodłącznie związane z przedmiotem zamówienia dopuszcza się możliwość rozliczenia ich za pomocą indywidualnego kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie zadeklarowanych 
w Formularzu Ofertowym Wykonawcy w punkcie „Sposób wyliczenia ceny ofertowej brutto” składników cenotwórczych (stawka roboczogodziny, koszty ogólne (pośrednie), zysk) oraz:

- Cen sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD (za kwartał poprzedzający realizację prac)

- Cen materiałów wg minimalnych cen SEKOCENBUD jw.

Realizacja takich prac może nastąpić tylko po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania oraz zaakceptowaniu kosztorysu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 4, 5 i 6 powyżej.

- Wszystkie prace wykonane w oparciu o postanowienia ust. 6 wchodzą w zakres wartości wynagrodzenia o której mowa w ust. 1.

- Za prace niewykonane lub uznane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego jako zbędne wynagrodzenie nie przysługuje.

- Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 30 dni kalendarzowych od wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podane na fakturze,  z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 11 ust. 6.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 
że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac Wykonawcy w zakresie objętym umową również przy pomocy jednostek zewnętrznych.

- Wszystkie ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy (w szczególności w Tabeli Cen Jednostkowych) są stałe, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 12 niniejszej umowy. Składniki cenotwórcze wynikające z oferty Wykonawcy są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, bez prawa do ich zmiany w oparciu o § 12 niniejszej umowy.

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych  od wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy, w przypadku:

A) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;

B) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do rozpoczęcia robót;

C) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień – po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robót.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

A/ w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.

B/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

C/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni  kalendarzowych usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego prac wykonanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przewiduje się  odbiór końcowy w terminie do 14 dni kalendarzowych  po zrealizowaniu umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po odbiorze końcowym.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

4. W razie  nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądu w tym przedmiocie, co nie wyłącza naliczania kar umownych.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,

b) w wysokości …………….. zł (słownie:………………) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zadania. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy dot. realizacji niniejszej umowy uważa się w szczególności:

- Każdą zwłokę w podjęciu robót zmierzających do usuwania awarii w stosunku do czasu określonego przez Wykonawcę w oświadczeniu złożonym w Formularzu Ofertowym;

- każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu określonego w § 3 ust. 2 ppkt. 2.2 (tj. ponad wskazane 3 dni);

- każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego terminu;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji - licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego do usunięcia wad;

c) w wysokości 1 000,00 zł brutto za brak polisy o której mowa w § 3 ust. 6.

d) w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudnienia pracowników wykonujących prace wchodzące w zakres niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę

e) w wysokości 0,5% limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każde stwierdzone przez Zamawiającego wykonanie prac objętych umową przez Podwykonawcę nie zgłoszonego Zamawiającemu zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

h)  w wysokości 0,5% limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany;

      - w wysokości 0,5% limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

      - w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, a która nie została wcześniej zgłoszona Zamawiającemu – w wysokości 0,5% limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy stwierdzony przypadek,

      - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek nie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

      - w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,

      - w przypadku naruszenia postanowień dotyczących podwykonawców (odpowiednio dalszych podwykonawców), określonych w § 11 niniejszej umowy, w zakresie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każde stwierdzone naruszenie; w tym wynagrodzenie wynikające z przepisów art. 439 ust. 5 ustawy Pzp

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Z uwagi na to, że prawidłowe wykonanie robót składających się na przedmiot niniejszej umowy jest kluczowe dla Zamawiającego, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie może rodzić po stronie Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastępczego zlecenia wykonania robót na koszt i ryzyko wykonawcy w przypadku stwierdzenia nie przystąpienia do wykonania robót objętych umową w terminach wynikających z niniejszej umowy bądź wskazań Inspektora.

- W przypadku trzykrotnego zlecenia zastępczego wykonania którejkolwiek roboty wchodzącej w zakres niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Koszt zastępczego wykonania robót w pierwszej kolejności będzie potrącany z wynagrodzenia Wykonawcy za wcześniej wykonane roboty. W przypadku gdy wysokość zastępczego wykonania robót przekroczy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania usługi, 
a w przypadku odmowy zapłaty należności będzie pokrywał swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót niezwłocznie po wykonaniu prac faxem na numer 032/277-68-01 lub emailem na adres: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

- Odbiór roboty zostanie przeprowadzony w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o której mowa w ust. 1.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru roboty do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru roboty będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Niezależnie od odbiorów częściowych, Zamawiający przewiduje odbioru końcowy z którego spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza w formie pisemnej ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że:

- funkcję kierownika robót pełnić będzie: (imię i nazwisko) ………………….…………………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr …………….

- funkcję kierownika robót drogowych pełnić będzie: (imię i nazwisko) ………………….………………………………….,posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..

- Inspektorem Nadzoru Zamawiającego jest inż. Tomasz Sikora.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do działania w imieniu Zamawiającego wobec Wykonawcy przy realizacji umowy, a w szczególności do:

- Wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- Kontrolowania sposobu, jakości i ilości wykonywanego przedmiotu umowy,

- Odbierania wykonanych robót po zgłoszeniu gotowości do odbioru,

- Zatwierdzania kosztorysów, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru oraz weryfikacji faktur do zapłaty,

- Zgłaszania Wykonawcy wad i usterek wykonanych robót.

§ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 14 466,69 zł tj. 3 % limitu wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 – z kwoty 482 223,01 zł). Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………………… w formie  …………………….……………..

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi to być gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia                     i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 11

- Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres prac wykona przy pomocy podwykonawców:

…………………………

…………………………

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie posługiwał się następującymi podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzień podpisania umowy są mu znane nazwy/firmy podwykonawców):

…………………………

…………………………

Wskazanie powyżej przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w ust. 2-10. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w  niniejszym paragrafie.

- W przypadku Robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) Robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania tych Robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia Zamawiający złożył Wykonawcy i podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych Robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 3 poniżej, dokumentów.

- W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji jakichkolwiek robót budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:

- projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie, oraz

- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) stwierdzające, że ten podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz

- w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, oraz

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), który nie może być dłuższy niż 25 dni  kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. 	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) prac do realizacji lub zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej w ust. 2 powyżej. Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych.

- Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, w szczególności w sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bądź w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż 25 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 powyżej w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zaniecha obowiązków  wskazanych w ust. 3 powyżej lub w sytuacji, gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 3 dokumentów, jest sprzeczna z umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zarówno Robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył  wykonywanie prac danemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy):

- podwykonawca ten (odpowiednio dalszy podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz

- upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:

- odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit.e  umowy albo

- naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości określonej w § 7 ust. 1 lit.e  umowy bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie do 30 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w stosunku do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania protokołu odbioru  przedmiotu umowy.

Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni  kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, wskazanej w § 4 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł.

- W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w przedłożonej, zgodnie z niniejszym § 4, umowie będzie dłuższy niż 25 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w  § 7 ust.1 lit. n  niniejszej umowy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego zakazuje się wprowadzania zmian do umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) względem treści przedstawionej Zamawiającemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 2 powyżej uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy podwykonawczej.

- Jeżeli w trakcie realizacji prac Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac lub dotrzymania terminów to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie uwzględnić żądanie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych.

§ 12

- Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w ust. 4 poniżej, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

- Zamawiający, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy 
w przypadku wprowadzenia zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wynagrodzenia w tym zakresie mogą nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy realizacji umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa ust. 4 powyżej będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy należy do Wykonawcy i będzie podlegać weryfikacji przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia powyższych okoliczności leży po stronie Wykonawcy.

- Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za wykonanie robót 
o minimum 10% (przy czym koszt ten leżeć będzie po stronie Wykonawcy).

- Zmiana wynagrodzenia z powodu wskazanego w ust. 4 nastąpi po upływie 6 miesięcy realizacji umowy, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekroczy wysokość wskazaną w ust. 6 powyżej. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze nie została zrealizowana.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie na ust. 5 powyżej.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w oparciu o powyższe postanowienia umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian zgodnie z ust. 4 powyżej wynosi do 15% wynagrodzenia Wykonawcy.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien niezwłocznie, pisemnie poinformować Zamawiającego.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej, wymaga w zależności od przypadku, sporządzenia przez Zamawiającego Protokołu Konieczności oraz Protokołu z Negocjacji, jak również podpisania przez obydwie Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany.

- Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania zmiany do umowy.

- Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez obie Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Istnieje możliwość zmiany umowy w oparciu o postanowienia art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:

- Wykonawca wykonuje prace objęte umowa przy pomocy podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedłuża ważności polisy ubezpieczeniowej,

- Wykonawca w czasie realizacji umowy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za praktyki korupcyjne.

- Sytuacji określonych w § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 14

- W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- Każdorazowo gdy w umowie wprost nie zostało określone że wyznaczone terminy dotyczą dni roboczych przyjmuje się, że mowa jest o dniach kalendarzowych.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja  Warunków zamówienia (w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy)

- Formularz Ofertowy oraz Tabela cen jednostkowych.

Zamawiający                                                       Wykonawca

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu Ofertowym

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu Ofertowym