Załącznik nr 6 do SWZ

…………………………….

*[pieczęć Wykonawcy]*

**HARMONOGRAM REALIZACJI i PŁATNOŚCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolejność realizacji i płatności częściowe oraz końcowa** | **Zakres realizacji zadania i termin realizacji** | **Rodzaje robót** | **Cena brutto** |
| **1** | 1 etap - wykonanie okablowania strukturalnego do dnia 16 grudnia 2024  *Termin płatności do 30 grudnia 2024* | (przewierty miedzy piętrami VII i VIII ) wykonanie harmonogramu instalacji sieci, oznaczenie miejsc przewiertów w pomieszczeniach biurowych | **33000 zł** |
| **2** | 2 etap - wykonanie okablowania w pomieszczeniach biurowych do 1 lipca 2025  *Termin płatności do 15 lipca 2025* | Wykonanie instalacji teleinformatycznej,  elektrycznej oraz tablic rozdzielczych | Zgodnie z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę  pomniejszoną o I etap |
|  |  | **Razem:** |  |

…………………………………………

*[podpis Wykonawcy]*