Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa postępowania:** **wymiana 8 sztuk okien w ramach Projektu Zawód w branży TSL** **– dobra droga** współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

**KODY CPV**

**Główny kod**

**45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

**Pozostałe kody:**

**45421132-8 Instalowanie okien**

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe – wymiana 8 szt. okien w pracowni gospodarki materiałowej (nr 21 w budynku D).

Okna mają charakter historyczny.

Wymiar okien: 2,10m x2,70m

Fotografia obecnego okna:



Załącznik Schemat dla okien projektowanych.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Demontaż starych okien z parapetami.
2. Dostawa nowych okien
3. Montaż stolarki okiennej
4. Montaż zewnętrznych parapetów.
5. Obróbka murarska
6. Zagospodarowanie, recykling lub utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej.
7. Uprzątnięcie terenu i doprowadzenie otoczenia okien do stanu nie gorszego niż przed wymianą.

Parametry docelowe planowanej do realizacji stolarki okiennej:

Montowana stolarka powinna posiadać zachowane:

* wymiary,
* kolorystykę,
* układ pól dzielących i ich proporcji,
* uchylności i rozwieralności.

Elementy nie będące stolarką okienną, a podlegające wymianie tj. parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny posiadać zachowane:

* kolorystykę,
* rodzaj materiału.

Nie dopuszcza się do ingerencji w otwory okienne (zwłaszcza zmiany ich wielkości). Należy wykonać dokumentację fotograficzną obecnego stanu zachowania każdego okna oraz po zrealizowaniu zamówienia.

Termin realizacji: do 30 od dnia zawarcia umowy

Gwarancja jakości i rękojmia za wady:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić **minimum 60 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy** (Oferty zawierające okres krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca ma możliwość zadeklarować dłuższy termin gwarancji i rękojmi w ramach Kryterium pozacenowym – za co otrzyma dodatkowe punkty.

Dodatkowe wymagania:

*Zamawiający nie przewiduje opcji w niniejszym postępowaniu.*

*Zamawiający nie przewiduje wznowień.*

*Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.*

Zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy:

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

Prace w zakresie robót dotyczących instalacji okien.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w rozdziale I ust. 7 SWZ, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Załącznik:

dokumentacja okna budynek D