OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 62 000 m2 na terenie miasta Poznania w zależności od potrzeb frezarką o szerokości 1 m lub 2m z wywozem materiału pofrezowego zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Minimalna ilość jednorazowego frezowania dla każdej z wymienionych pozycji wynosić może około 200 m2.

Zakres i lokalizacja frezowania uzgadniane będą sukcesywnie oraz wykonywane w ramach robót zlecanych Zamawiającemu. O miejscu, terminie oraz zakresie frezowania Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym.

Zamawiający przewiduje wykonywanie robót również w godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy.

Wymagania stawianie Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego  z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Frezarka musi być wyposażona w system niwelacyjny.

Wymagania organizacyjne podczas realizacji przedmiotu zamówienia

Oznakowanie stanowisk roboczych podczas frezowania należy do obowiązków Wykonawcy. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego oznakowania miejsca robót. Jedynie w przypadku, gdy frezowanie związane jest z ułożeniem nowej nawierzchni wykonanie oznakowania zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązków Zamawiającego, a utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych robót należy do Wykonawcy.

Sprzęt i pojazdy Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone - zgodnie z ustawą Prawo  o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251).

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zanieczyszczeń w miejscu prowadzonych robót oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.