UMOWA nr …………

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

„Budowa drogi leśnej w części służącej jako dojazd pożarowy i drogi wywozowej i w części jako droga wywozowa w leśnictwie Cieszyn obręb Moja Wola w gminie Sośnie”

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy stronami umowy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśne Lasu Państwowe – Nadleśnictwem Antonin, ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin, NIP 6220008320, REGON 250027301, reprezentowanym przez Nadleśniczego – Adama Całkę, - zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………….. siedzibą: ………………………………………… NIP ………………, REGON ………………, KRS ………………………………………….., reprezentowanym przez ……………………………….., - zwanym dalej: „Wykonawcą”,

- zwanych dalej łącznie: „Stronami”

o następującej treści:

Preambuła

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji ofert celem ich ulepszenia pn. „Budowa drogi leśnej w części służącej jako dojazd pożarowy i drogi wywozowej i w części jako droga wywozowa w leśnictwie Cieszyn obręb Moja Wola w gminie Sośnie” (numer referencyjny: SA.270.11.2024), rozstrzygniętego dnia ……………………………. r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP".

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na budowie drogi leśnej w części służącej jako dojazd pożarowy i droga wywozowa i w części jako droga wywozowa w gminie Sośnie, obr. ew. Cieszyn działka 685, 687, 700, 701, 706, 646; obr. ew. Kocina działki ew. nr 255, 253, 287, 288.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w oparciu o Dokumentacją Projektową, przedmiary robót i kosztorysy ślepe z ich opisem, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), uzgodnienia w miejscu wykonywania remontu, a także ofertę Wykonawcy i sporządzony w jej ramach kosztorys ofertowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią SWZ oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentów przetargowych i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że uznaje postanowienie wyżej wymienionych dokumentów za integralną część niniejszej umowy, zobowiązując się do ich przestrzegania oraz poddając się obowiązkom i rygorom odpowiedzialności w nich określonych.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do wykonania robót opisanych lub wynikających z Dokumentacji Projektowej.

- Treść niniejszej umowy oraz dokumentów, określonych w 1 ust. 2, należy traktować jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, umowa, SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową, terenem realizacji Przedmiotu Umowy mającym stanowić Plac Budowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, do ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy.

4. 	Wykonawca wykona przedmiot umowy, którym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym w szczególności:

1) 	ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 725
z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) 	ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

3)	ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.),

4)	ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 311 z późn. zm.)

5)	ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.)

6)	rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

7)	rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

8	rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1065 z późn. zm.),

9) 	Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach" (ER-5-7182-7/2014),

10)	przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym w szczególności:

a) 	ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 530 
z późn. zm.),

b)	ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)

c)	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

d) 	ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.)

11) 	zasadami sztuki budowlanej;

12)	obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu umowy;

13) 	przepisami BHP i p. poż.

5.	Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów okresowych – rocznych, w całym okresie gwarancyjnym, zakończonym protokołem powykonawczym z dokonanego przeglądu w ramach tej umowy, bez dodatkowych kosztów. Obowiązek przeglądu okresowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy przeglądu okresowego wszystkich robót, materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy lub dostarczonych w ramach wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Obowiązki stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy frontu robót, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego za mienie Wykonawcy zgromadzone następnie na terenie wykonywanych przez Wykonawcę robót,

- przekazanie kompletu dokumentacji wymaganej od Zamawiającego do wykonywania robót z wyłączeniem dokumentacji, której sporządzenie i dostarczenie należy do obowiązków Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- dokonanie odbioru częściowych oraz robót zanikowych bądź ulegających zakryciu,

- dokonanie odbioru końcowego,

- przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi (jeżeli jest to konieczne

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

## przejęcie od Zamawiającego frontu robót,

## zorganizowanie na własny koszt frontu i zaplecza robót, a w szczególności zapewnienie we własnym zakresie wody, energii elektrycznej i innych mediów na cele prowadzonych robót i zaplecza budowy oraz niezbędne zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robót oraz wyposażenie miejsca robót, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza organizacyjnego, personalnego, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót,

## przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie: Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym, dziennika budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac – do czasu ostatecznego zakończenia prac,

## weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub urządzeń oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości 
w tym zakresie, a także wszelkich okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,

## zgłaszanie Zamawiającemu o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikowych,

## zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy,

## wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie 
z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

## zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót

## przygotowanie niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie,

## prowadzenie robót w systemie wielozmianowym od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00 – 20:00, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

## powiadomienie przed rozpoczęciem robót wszystkich gestorów sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie placu budowy o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót,

## podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlane,

## zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla zatrudnionych pracowników,

## zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do terenu budowy,

## umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane,

## zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, a także robót już wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

## zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotów, z tytułu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy),

## uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

## zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt (przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych i pomiarowych) wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, i urządzeń na terenie budowy,

## wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,

## przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić, zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,

## w przypadku odkrycia na terenie budowy przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, przedmiotów o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość, Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykonując jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, w szczególności przeprowadzenia stosownych badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych,

## zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód w wyniku prowadzenia robót,

## stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

## zapewnienie na terenie budowy ładu, porządku, przestrzegania przepisów i zasad bhp, przestrzegania przepisów p.poż oraz ochrona terenu budowy i znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,

## pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców,

## pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

## niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

## nanoszenie na bieżąco zmian w dokumentacji, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej – po uzgodnieniu z projektantem,

## branie udziału w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym,

## współpraca z służbami Zamawiającego, w tym stosowanie się do ich uzasadnionych poleceń i instrukcji,

## dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu

## bieżące opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego) wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - zawierającej w szczególności rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoły pomiarów, protokoły odbiorów, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i użytkowania obiektu, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom,

## przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego przez uprawnionego geodetę przy czym dokumentacja ta musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

## zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego,

## usunięcia wszelkich wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac, w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

## zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazanie jej Zamawiającemu,

## spełnienia wymagań ochrony środowiska, w szczególności przepisów regulujących zasady gospodarki leśnej, a w tym stosowania technologii prac przyjaznych dla środowiska, minimalizujących szkody w ekosystemie leśnym, zgodnie z obowiązującym w Lasach Państwowych zasadami i instrukcjami w sprawach prac leśnych, w szczególności: stosowania olejów biodegradowalnych,

## wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska

## stosowanie, w czasie prowadzenia prac, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; ponoszenia opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;

## po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpóźniej do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,

## zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt oraz odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem zleconych robót – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami; na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach),

## wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, gruzu betonowego, materiałów rozbiórkowych oraz utylizacja odpadów (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych),

## usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia,

- minimalizacji utrudnień na drogach podczas prowadzenia robót oraz wprowadzi właściwą i czytelną informację o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi,

- wykonanie we własnym zakresie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

3.	Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci znajdujących się na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

4.	Przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na cele dojazdu do drogi będącej przedmiotem remontu bądź utrzymania może korzystać wyłącznie z drogi leśnej, oraz z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. Korzystanie przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie z dróg, winno być prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń elementów tych dróg oraz z zachowaniem czystości tych dróg.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi, w tym za:

1)	zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

2)	zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn i urządzeń,

3)		emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.

6. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia norm i zasad opisanych w ust. 3, 4 i 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.

6.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.

8.	Zamawiający ma prawo do:

1) 	kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych związanych z Przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

2)	wyznaczyć inspektora nadzoru, który będzie sprawował obowiązki i uprawnienia przypisane Zamawiającemu w Umowie:

a) 	Inspektor nadzoru nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy;

b)	Inspektor nadzoru będzie mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy (w tym do dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę), które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione; wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian;

c)	Inspektor nadzoru nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego;

d)	Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę Umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian;

3)	polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia wad lub usterek. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową,

4)	wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego harmonogramu,

5)	 po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Wyroby, materiały, urządzenia

    - Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

    - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia – do czasu ich wbudowania – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Zamawiającego.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wyrobów, materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania.

    - Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotu zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, będzie możliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Zamawiający w kwestii zmiany materiałów, jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważni Wykonawcy do zmiany materiałów.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń.

    - Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.

    - W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt i ryzyko wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 1, 2 i 3 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

- wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

- posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1, 2 i 4 umowy

- zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i będzie je kontynuował przez cały okres realizacji robót. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w wykonawstwie robót na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy 
z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty, właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, obejmująca także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających.

- W zakresie części zamówienia, co do której Zamawiający przewidział w ogłoszeniu 
o zamówieniu stanowiącym podstawę niniejszej umowy, ich wykonanie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania przez osoby zatrudnione 
w oparciu o umowę o pracę w wymiarze odpowiadającym co najmniej pełnemu etatowi.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 4 (kopię umów o pracę), a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się na etapie realizacji umowy zastąpienie wskazanych przez Wykonawcę osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza kontrolę spełnienia zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 i 5 w trybie określonym w SWZ:

1) 	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności; Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2)	w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników; Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

7.	W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w ust. 6, 
w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z ww. obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

8.	Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiędzy wypłatami wynagrodzenia, które będą następowały zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.

§ 5

Podwykonawcy

1.	Wykonawca może zlecić wykonanie części robót Podwykonawcom w rozumieniu PZP., posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie 
do wykonania zleconych robót.

2.	Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem z góry określonych Podwykonawców zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, 
w takim samym stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz swoich pracowników.

4.	Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował przedłożony projekt umowy.

6.	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej
 z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 5.

7.	Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą, 
o której mowa w ust. 4, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi spełniać następujące wymagania:

## określać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

## określać zakres dostaw, usług lub robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, który stanowić będzie odpowiednią część zakresu objętego niniejszą umową lub służyć będzie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

## określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, która powinna być adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych,

## zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do:

a) 	pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

b) 	udzielania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania 
w tym zakresie odpowiednich dokumentów, w tym również dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

c) 	zachowania trybu i warunków zawierania umów o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

## określać termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, który nie może przekraczać terminów realizacji określonych dla Wykonawcy,

## zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady określonego w niniejszej umowie,

## nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiający Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

## nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z dokumentem potwierdzającym status prawny Podwykonawcy, z którego wynikają uprawnienia osób podpisujących umowę o podwykonawstwo.

9.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

10.	Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji.

11.	Wymogi, o których mowa w ust. 4-10, stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 
o podwykonawstwo.

12.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

13.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 
w następujących przypadkach:

1) 	z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek naruszenia;

2)	z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000 zł, za każdy naruszony przypadek;

3) 	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek naruszenia,

4)	z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek naruszenia.

§ 6

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ………………………………………………. . (okres 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy), z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykona w terminie do 30 grudnia 2024 r. zakres robót o wartości stanowiących co najmniej 700 000 zł netto, o której mowa w § 8 ust. 2.

- Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej jako „Harmonogram”), z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminów:

- Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegółowym opisem działań związanych z robotami budowlanymi.

- Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonego Harmonogramu w terminie do 3 (trzech) dni od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

- Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Harmonogramu, postanowienia lit. b stosuje się.

- Wymaga się aktualizacji harmonogramu wraz z postępem wykonywanych prac.

## Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni 
od dnia podpisania umowy. Wykonawca po przejęciu terenu robót będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i działania prowadzone na tym terenie w okresie realizowania Umowy.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych w szczególności co do rodzaju w § 6 ust. 5.

- Strony dopuszczają zmianę terminu określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku gdyby wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie stało się niemożliwie 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz przyczyn których strony nie mogły przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w tym w szczególności opóźnień w zawarciu umowy, opóźnień w przekazaniu Wykonawcy terenu robót, opóźnień wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznym skutkujących wstrzymaniem prac na okres ponad 14 dni, opóźnień związanych z działaniem organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy,

- Odbiór pogwarancyjny.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do obioru, wg zasad odbioru końcowego.

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów.

- W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Zamawiającemu, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru częściowego oraz końcowego robót – w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Zakończenie czynności odbiorów będzie następować bez zbędnej zwłoki.

- Przed Odbiorem Końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in. :

- dzienniki budowy z wpisem:

  - kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy;

  - kierowników robót o zakończeniu robót budowlano-montażowych branżowych;

  - geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, zarejestrowaniu map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej;

  - Inspektora nadzoru, potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego;

- oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu;

- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH;

- w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru;

- dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub wykonać nową wersję;

- dokumentację geodezyjną obejmującą:

  - mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii;

  - wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierający zbiorcze zestawienia zinwentaryzowanych obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich miar i sumy łącznej. Wypis powinien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę;

- wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce);

- protokoły odbiorów technicznych i rozruchów instalacji;

- protokoły badań elektrycznych;

- dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty albo deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych;

- dokumentacje techniczno-rozruchowe (DTR);

- zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru;

- karty gwarancyjne na poszczególne urządzenia wystawione przez producenta;

- instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych w ramach Umowy;

- wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych.

- Dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, należy przygotować w następujący sposób:

- powinny być przygotowane w jednym komplecie z podziałem na branże;

- każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów;

- teczki należy wpiąć w segregatory.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad lub usterek;

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Ponadto, jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Protokół odbioru robót będzie zawierał ustalenia poczynione 
w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności;

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu oraz Inspektora Nadzoru;

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją projektową;

  - wykaz ujawnionych wad lub usterek;

  - decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek;

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 
w odbiorze;

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w którym zgodnie z oceną Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonał prace objęte Umową oraz przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty.

- Po zakończeniu wykonywania robót i podpisaniu protokół końcowego odbioru robót Obiektu, Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szamotułach o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem i niezbędnymi dokumentami do wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

- Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na zasadach określonych w § 9.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie stawek uwzględnionych w kosztorysie ofertowym i ofercie Wykonawcy oraz potwierdzonego w protokole odbioru końcowego zakresu ostatecznie wykonanych przez Wykonawcę prac,

2.	Zgodnie z zakresem zamówienia, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy wysokość łącznego wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiotu zamówienia w niniejszej umowie ustalona została szacunkowo na łączną kwotę …………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………….). Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).

3.	Ostateczna wysokość́ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres prac, wynikający z dokonanych 
i potwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów powykonawczych prac niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace stanowiące przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych prac w ramach poszczególnego etapu przedstawianego do rozliczenia i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, z zastrzeżeniem limitu wskazanego w ust. 1.

4. 	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech etapach:

1) 	pierwszy etap rozliczenia prac nastąpi według stanu zaawansowania robót na dzień 30 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem, że przedmiotem rozliczenia mogą być wyłącznie zakończone (gotowe) etapy prac,

2)	drugi etap rozliczenia prac nastąpi po osiągnięciu przez wykonawcę stanu zaawansowania robót polegającego na ukończeniu co najmniej 2/3 zakresu przedmiotu zamówienia według stanu zaawansowania robót na dzień odbioru częściowego

3)	trzeci etap rozliczenia pozostałych prac nastąpi na dzień zakończenia przedmiotu 	umowy.

5.	Podstawą do wystawienia faktury VAT za pierwszy etap rozliczenia będzie protokół potwierdzający bezusterkowy odbiór zakończonych (gotowych) etapów prac.

6. 	Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową VAT po ukończeniu drugiego etapu rozliczeń w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca za wykonane prace w ramach Zlecenia wystawi Zamawiającemu fakturę VAT płatną przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru rozliczanych robót na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze,

9.	W przypadku wykonania części zamówienia przy pomocy Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, w postaci:

## kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów,

## oświadczeń o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

10.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

11. 	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni.

12.	W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę tego wynagrodzenia.

12.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy należności wynikających z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo przedłożonej Zamawiającemu w trybie określonym w § 4 niniejszej umowy. Niniejsze zobowiązania dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, bez należnych odsetek z tytułu opóźnienia.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12, kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

14.	Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego zgłoszenia pisemnych uwag.

15.	W przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający z kwoty złożonej do depozytu sądowego potrąci koszty złożenia tej kwoty do depozytu.

16.	Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 i 15, nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

17.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, w tym także koszty poboru wody na potrzeby budowy.

18.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wartości robót niewykonanych a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

19.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w ust. 18.

20.	Terminem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

21.	Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 361 z późn. zm.).

22.	Zapłata:

1)	kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 361 z późn. zm.),

2)	kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

23. 	Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 361 z późn. zm.).

24.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak rachunku firmowego Wykonawcy ze specjalnie wyodrębnionym przez bank rachunkiem VAT, w tym w szczególności nie ponosi negatywnych konsekwencji związanych ze zwrotem przez bank w całości przelanych na ten rachunek środków. W przypadku zwrotu środków z uwagi na brak rachunku firmowego Wykonawcy ze specjalnie wyodrębnionym przez bank rachunkiem VAT, przyjmuje się że dzień zlecenia pierwotnej płatności stanowi dzień zapłaty należności wskazanej w fakturze, niezależnie od późniejszych ponowień zlecenia przelewu.

25.	Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 361z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

26.	Stosowanie do przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (www.eFaktura.gov.pl).

27.	Strony dopuszczają potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, bez jego zgody, wierzytelności Zamawiającego, w szczególności kaucji gwarancyjnej czy kar umownych należnych Zamawiającemu (potrącenie umowne).

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji jakości ustala się na …………. miesięcy. Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. 	Szczegółowy zakres gwarancji jakości określa Karta Gwarancyjna wystawiona niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści określonej w załączniku nr 2 do umowy.

5.	Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta instalacji, urządzeń, materiałów. Gwarancja producenta udzielona jest na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z gwarancji jakości lub gwarancji określnej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

5.	Niezależenie od reżimu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest także odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym przez 5 lat.

6.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

7.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

9.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

## żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

## żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

10. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 i 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§ 10

Roboty dodatkowe, zamienne, nieprzewidziane, zaniechane

1.	Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych w ramach niniejszej umowy, nieobjętych przedmiotem umowy, Zamawiający sporządzi protokół konieczności wykonania tych robót. Protokół konieczności określi zakres rzeczowo – finansowy robót.

2.	Roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego (przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów).

3.	Rozliczenia ewentualnych koniecznych do wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych nastąpi w oparciu o koszty jednostkowe i składniki cenotwórcze użyte przez Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego oraz o czynniki cenotwórcze przedstawione w formularzu oferty sporządzonego w ramach postępowania przetargowego na wykonanie głównego przedmiotu zamówienia. Jeżeli roboty, o którym mowa w ust. 1 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z powyższą kalkulacją Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na sposobie wyliczenia wskazanym w ramach powyższej kalkulacji.

4.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy (roboty zamienne).

5.	W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych, o których mowa w ust. 5, wartość robót zamiennych zostanie wyliczona w oparciu o następujące założenia:

1) 	należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej;

2) 	należy wyliczyć cenę roboty zamiennej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3;

3) 	należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

7.	Ostateczne Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 1 i 5, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym. W przypadku jeśli cena roboty zamiennej okaże się niższa niż cena roboty pierwotnej to różnica pomiędzy tymi cenami pomniejszy wartość ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rozliczenia przedmiotu umowy.

8.	Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe, nieprzewidziane lub zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika robót lub Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

9.	Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dokumentacji technicznej) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót.

10.	Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o której mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

11.	Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność techniczna rezygnacji z części robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych albo zajdzie jednocześnie poza rezygnacją, konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano innych robót, wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie tych robót może zostać powierzone do realizacji odrębną umową, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót zaniechanych w stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie.

§ 11
Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę łączną nie mniejszą niż co najmniej 20.000 zł;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni,

- gdy Wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy o 30 lub więcej dni,

- dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonywania prac;

- naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 30 % Wartości Przedmiotu Umowy;

## z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 7.

- Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej i nie uprawnia do odstąpienia od umowy bez zachowania określonego terminu, uprawnienie do odstąpienia od umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 120 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy oraz jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową. Wykonawca, na własny koszt, w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

- Odstąpienie od Umowy w całości lub części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 13 Umowy.

§ 12

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% Wartości Przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust. 2, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tj. zabezpieczenie do kwoty …………… ………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, wnoszone jest w jednej lub kilku formach określonych za dopuszczalne w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, na podstawie którego dokonano wyboru oferty Wykonawcy – tj. w formie …………………………..

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostawiona kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji jakości za wady.

- Zamawiający może potracić z zabezpieczenia umowy wszelkie należności wymagalne od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności kary umowne określone w § 13 oraz roszczenia wynikające z uprawnień reklamacyjnych określonych w § 9.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

## za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy bądź wymaganych etapów przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem (w tym zakresu prac wymaganego na dzień 20 grudnia 2024 r.), jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości kary umownej 0,5 % Wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

## za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy w wysokości kary umownej 20 % Wartości Przedmiotu Umowy, w części niewykonanej do dnia odstąpienia (kara umowa liczona jest dla wartości prac , lecz nie mniej niż 5 000 zł.

## w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 7 i § 5 ust. 13 niniejszej umowy.

2.	Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3.	Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze prac - w wysokości kary umownej 0,5 % Wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

4.	Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie Umowy na 50% Wartości Przedmiotu Umowy.

5	Strony postawiają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy nie znosi powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.

6.	Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art 455 ustawy PZP oraz zaistnienia następujących przesłanek:

- zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy stosownie do zmiany stawki podatku;

- zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:

- wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

- wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, występujących po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności działania siły wyższej, przez którą rozumie się m.in. powódź, deszcz nawalny, pożar (strona powołująca się na powyższe zdarzenia jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego zdarzenia),

- wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, w szczególności: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza, pod warunkiem ich ujęcia w dzienniku budowy

- wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP na realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót

- w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopalisk, niezinwentaryzowanych sieci, przeszkód geologicznych,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będące następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- realizacji prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, ale nie objętych jej zakresem, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy (przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru),

- w okolicznościach, wskazanych w pkt 3) poniżej.

- zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia możliwa jest w następujących przypadkach:

- wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany, ze względu na zmianę obowiązującego prawa,

- rozszerzenia lub ograniczenia zakresu robót, spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, geotechnicznymi, geologicznymi lub hydrologicznymi

- zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,

- powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcom w zakresie nieprzewidzianym do podwykonania w treści oferty Wykonawcy - w przypadku uzasadnionego wniosku zgłoszonego przez Wykonawcę.

- Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a)-j) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie polegała na jego zwiększeniu albo zmniejszeniu odpowiednio do zwiększonego albo zmniejszonego zakresu robót i zostanie ustalona w drodze negocjacji m.in. w oparciu o kosztorys inwestorski.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 16

Waloryzacja

- W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy względem cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Kosztorysie ofertowym, Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub od dnia dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 i 3 Umowy. Zamawiający dopuszcza jednorazową waloryzację wynagrodzenia, która może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja będzie dotyczyć wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty zrealizowane po upływie tego terminu, tj. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający lub Wykonawca mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty realizacji zamówienia. Wniosek dotyczący zmiany wynagrodzenia za wykonanie RB nie może zostać złożony po dniu, w którym Wykonawca złożył Zamawiającemu zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Strona wnosząca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż w terminie 7 dni, w którym waloryzacja mogła być dokonana. Początkowym terminem waloryzacji będzie pierwszy dzień roboczy miesiąca w którym waloryzacja mogła być dokonana.

- Podstawą do wnioskowania przez Stronę o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany przyjmuje się wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej „wskaźnikiem GUS”.

- Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 może mieć miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub spadek wskaźnika GUS przekroczy poziom 5 % w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w wysokości wynikającej z wyliczenia:

- przy wzroście wskaźnika GUS: W x (Ww% - 5 %) = Wz1,

- przy spadku wskaźnika GUS: W x (Ws% - 5 %) = Wz2,

gdzie:

  - W – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem;

  - Ww – wartość wzrostu wskaźnika GUS z okresu objętego wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

  - Ws – wartość spadku wskaźnika GUS z okresu objętego wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

  - Wz1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia);

  - Wz2 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia).

- Strony mogą występować o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem budzą wątpliwości Zamawiającego.

- Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

- Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do aneksu do umowy Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą w szczególności:

- okres którego dotyczy waloryzacja;

- wartość wskaźnika waloryzacji;

- wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;

- wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

- łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

- Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, wynikających z waloryzacji wynagrodzenia spowodowanych zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 5% Wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w przypadku, o którym mowa w ust. 1-12, zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty/usługi stanowiące niewykonaną część przedmiotu Umowy;

- okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

Powyższa zmiana wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 13 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oraz na żądanie Zamawiającego udzieli niezwłocznie wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przedłoży kopie aneksów do umów lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie tego zobowiązania, poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku gdy wykonanie zobowiązania Wykonawcy określonego w ust. 1, nie nastąpi w terminie określonym w ust. 13, niezależnie od przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego, w terminie 10 dni, wskazując przyczynę lub przyczyny oraz wyjaśniając okoliczności, które spowodowały niewykonanie tego zobowiązania, a także, na żądanie Zamawiającego, udzielić wszelkich niezbędnych informacji z tym związanych oraz przedstawić dokumenty te okoliczności potwierdzające.

§ 17

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

- W celu wykonania niniejszej umowy niezbędne jest powierzenie przez Wykonawcę do przetwarzania Zamawiającemu jako podmiotowi przetwarzającemu określonych danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego o prawach i obowiązkach stron dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym poprzez udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego wymaganej przepisami klauzuli informacyjnej.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zebranie oraz przetwarzanie danych osobowych udostępnionych Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Antonin w celu realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności:

a)	danych korespondencyjnych i teleadresowych, w tym danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,

b)	danych osobowych swych pracowników, w tym ich imienia, nazwiska oraz numeru ewidencyjnego,

b)	zebrania danych rachunkowych,

c)	informacji wskazanych na dokumentach finansowych

- Wykonawca wyraża zgodę na dalsze przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, zwłaszcza usługodawcom z zakresu archiwizacji, księgowości oraz usług prawnych, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ustawowych oraz wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Antonin.

§ 18

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Niedopuszczalna jest zmiana warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian przewidzianych w SWZ oraz niniejszej umowy.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Umowa podlega prawu polskiemu.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Nadleśnictwo Antonin

ul. Wrocławska 11

63-421 Antonin

Wykonawca:

…………………………………………………………..

5.	Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6.	Niezależnie od ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

7. 	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

## Zestawienie podwykonawców jeżeli będą występować.

## Dokumenty postepowanie przetargowe.

- Karta gwarancyjna.

8.	Nieważność jakiegokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień. Strony zastąpią to postanowienie postanowieniem innym - takim, które zostałoby ustalone, gdyby strony wiedziały o nieważności postanowienia uzgodnionego.

9. 	Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

10.	Przedstawicielami Stron są:

## Zamawiającego:

  - Przedstawiciel ogólny: Dariusz Kaźmierczak, Cepa Paweł

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………………

## Wykonawcy:

a) 	Przedstawiciel wykonawcy: …………..

11.	Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca