**Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy**

**Umowa nr \_\_\_\_\_\_\_\_**

###### zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku w Rudniku nad sanem pomiędzy:

1. Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Rudnik z siedzibą w Rudniku nad Sanem, 37-420, ul. Rzeszowska 198, posiadającym NIP: 865-000-36-39 oraz REGON: 830017720 zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Nadleśniczego a

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („Wykonawca”)

ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wysokość kapitału zakładowego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

reprezentowaną przez:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („Wykonawca”) ul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub (w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

1)p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2)p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowanymi przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

###### zwanym dalej „Wykonawcą”,

###### wspólnie zwanymi także „Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U z 2024, poz. 1320.), zwanej dalej „prawem zamówień publicznych” i wyboru oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę o następującej treści

###### § 1

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

***Przebudowa dróg leśnych o nazwie „Główna” i nr inw.: 220/3/236 dojazd pożarowy nr 23 oraz Koniowa i nr inw.:* 220/1565** ***w Leśnictwie Glinianka położonych na terenie Gminy Ulanów”***

na warunkach i w zakresie szczegółowo określonymi w SWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, STWIORB, zgodnie z ofertą jak również zobowiązuje się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do usunięcia wad lub usterek, zwane w dalszej treści Umowy „Przedmiotem Umowy”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia.

1. Kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie przedmiaru robót) oraz formularz oferty Wykonawcy stanowią integralne załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji.
3. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do wykonania robót opisanych lub wynikających z Dokumentacji Projektowej.
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową, terenem realizacji Przedmiotu Umowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyka wykonania Przedmiotu Umowy i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy.
7. Zamawiający doręczył Wykonawcy Dokumentację Projektową, co Wykonawca niniejszym potwierdza.
8. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zweryfikował Dokumentację Projektową oraz sprawdził jej kompletność oraz prawidłowość ze starannością wymaganą na podstawie Umowy. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja Projektowa jest odpowiednia do realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje jej treść bez zastrzeżeń.

**§ 2**

**Materiały i urządzenia**

1.Materiały i urządzenia, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 725 – dalej jako „Prawo budowlane”) oraz wymaganiom SWZ, w tym dokumentacji projektowej.

2.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wymagane prawem dokumenty oraz dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.

**§ 3**

**Termin**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie – do ……………. 2025r. (zgodnie ze wskazaniem w ofercie).
2. I etap: do 20.12.2024 r. umożliwiający rozliczenie wykonanych robót dotyczących drogi leśnej o zwyczajowej nazwie „Główna” w całości, natomiast w przypadku drogi leśnej „Koniowa” do 325,5 tys. zł netto (ostateczna wartość rozliczenia zostanie określona w II połowie grudnia 2024 r.)
3. II etap w zakresie drogi „Koniowa” w terminie określonym § 3 ust. 1 – pozostała cześć do rozliczenia z I etapu

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 19 Umowy.
2. Terminem zakończenia robót jest dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót, pod warunkiem braku wad istotnych Przedmiotu Umowy.

**§ 4 Obowiązki Stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,
2. zapłata za należycie wykonane i odebrane roboty stanowiące Przedmiot Umowy,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4. dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie;
5. zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie;
6. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację,
2. zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
4. wykonanie robót tymczasowych, które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
5. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: protokołów sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli,
6. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
7. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,
8. zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,
9. korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,
10. zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu,
11. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
12. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
13. zorganizowanie zaplecza socjalno–technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,
14. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do Zamawiającego protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;
15. przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych prawem;
16. informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawienia sprawozdań w formie, zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
17. wykonanie innych czynności przewidzianych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
18. wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenie personelu w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców, do umowy dołącza się kompletną listę podwykonawców dostarczoną przez Wykonawcę. Wykaz podwykonawców, o którym mowa stanowić będzie załącznik do Umowy.

**§ 5**

###### Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których obowiązków należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

###### § 6

**Inspektor Nadzoru**

1.Inspektorem nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………., który działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy z dnia ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm Prawo budowlane.).

**§ 7**

**Kierownik budowy**

1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................ . posiadającego uprawnienia budowlane ……………………… w specjalności ………………. wydane przez ………………, będącego członkiem ……………………………………………………………………………………….

2.Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy z dnia ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm Prawo budowlane.).

**§ 8**

* 1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
  2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami drogowymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

###### § 9

**Wynagrodzenie**

###### Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie z SWZ oraz ofertą Wykonawcy. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi:

###### ………………. złotych (słownie złotych: ……………….) w tym podatek VAT ……………… złotych (słownie złotych: ……………………….), wynagrodzenie netto wynosi: ………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………………...).

###### Kwota netto wynagrodzenia umownego pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy i obejmuje całość realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji robót ponoszone przez Wykonawcę. Zamawiający wypłacał będzie wynagrodzenie po zrealizowaniu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktura stanowić będzie wartość, zakresu zrealizowanego. Zapłata rachunku nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 60 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
3. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020 poz. 1666, „Ustawa o Fakturowaniu”).
5. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: rudnik@lublin.lasy.gov.pl, numer NIP jednostki nadrzędnej: 7120157446. .
7. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 8650003639) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).
10. W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego niewidniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności za Przedmiot Umowy.
11. Zamawiający będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli usługa objęta niniejszą umową będzie mieściła się w zakresie nabycia towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, a w fakturze dokumentującej tę usługę, kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności również w przypadkach innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim.
12. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności z tytułu Umowy.
14. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

**§ 10**

**Podwykonawcy – roboty budowlane**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu **projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych a także projekt jej zmiany,** przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy..
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać:
   1. oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),
   2. szczegółowo określać realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy,
   3. określenie wysokości wynagrodzenia (ryczałtowe) należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu,
   4. zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym,
   5. zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
   6. zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
   7. obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w czynności odbioru,
   8. postanowienia dotyczące bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
4. Zamawiający składa w formie **pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia** do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku, gdy:
   1. projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 3,
   2. wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do wykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
   3. w projekcie uwarunkowano dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;
   4. w projekcie uwarunkowano uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy lub podwykonawcy od dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;
   5. w projekcie zawarto zapisy umożliwiające Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę wynagrodzenia;
   6. projekt zawiera terminy wykonania dłuższe niż określonych w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym;
   7. projekt zawiera zapisy uzależniające dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”).
   8. projekt zawiera zapisy uzależniające dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.
5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem **kopię** zawartej z podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
7. Zamawiający zgłasza w formie **pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw** do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 oraz w przypadkach określonych w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.
9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.
10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowania przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

**§ 11**

**Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców**

1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Brak zapłaty podwykonawcom poczytuje się jako nienależyte wykonywanie Umowy.
8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy netto w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego, w terminie miesiąca od każdego ze zdarzeń powodującego przekroczenie limitu 5% wartości umowy netto. Odstąpienie takie dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

**§ 12**

* 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 18 ust. 8 oraz § 19 ust. 4 Umowy oraz Karcie gwarancyjnej,

c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia,

e) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia,

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia,

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1. z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3) Limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określa się na poziomie 30% wynagrodzenia brutto.

1. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną szkodę.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

###### § 13 Ubezpieczenie

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.

###### Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia:

###### a) od odpowiedzialności cywilnej z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości  988 000 zł na czas realizacji robót objętych Umową.

1. Ubezpieczeniu podlega w szczególności - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
2. Dowód zawarcia ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 lit. (a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do upływu terminu na przekazanie terenu budowy.
3. W przypadku, gdy termin obowiązywania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu ważności polisy, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodu ubezpieczenia lub gdy wcześniejsza polisa wygasła, a Wykonawca nie przedłożył dowodu kontynuacji, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do ubezpieczenia Wykonawcy i potrącenia składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, tj. kwotę …………………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………..). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ..............................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (stwierdzone protokole końcowego odbioru robót).
2. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

3. W przypadku zmiany terminu lub przesunięcia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Niewniesienie oraz nieprzedłużenie zabezpieczenia stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo zrealizować gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres.

###### § 15

**Wady stwierdzone w toku odbioru**

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać Przedmiot Umowy z wadami i wyznaczyć termin na ich usunięcie pod rygorem powierzenia po upływie tego terminu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne;

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

* 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej Przedmiotu Umowy, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie;
  2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

###### § 16

**Odbiory robót**

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik budowy-) będzie zgłaszał Zamawiającemu (Inspektor nadzoru) wpisem w dzienniku budowy oraz na piśmie lub e-mail, telefonicznie. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia .

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Brak obecności przedstawicieli Wykonawcy nie tamuje przeprowadzenia odbioru, a ustalenia jednostronnego protokołu odbioru robót są wiążące dla Wykonawcy.

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego Przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji.

5. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane.

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru robót, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5, co uniemożliwia ocenę należytego wykonania Przedmiotu Umowy i jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem (wada istotna).

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwaranci i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni od daty przeglądu chyba, że Strony postanowią inaczej.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Z czynności odbioru końcowego, przeglądu w okresie gwarancji i przeglądu przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Zamawiający wyznaczy datę przeglądu robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę przeglądu robót przed upływem okresu rękojmi.

###### § 17 Gwarancja

* 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. lat na druku zgodnym z załącznikiem do umowy i zobowiązuje się do usunięcia wad powstałych w Przedmiocie Umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu trwania gwarancji.
  2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem sporządzenia i podpisania końcowego protokół odbioru robót.
  3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
  4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
  5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.
  6. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji jakości według swego wyboru – zgodnie z dyspozycją art. 579 k.c.

**§ 18**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w art. 456 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. dalej: ”PZP”). przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całym okresie jej obowiązywania, jeżeli:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 14 dni mimo wezwania Zamawiającego;

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  z Projektem Budowlanym, i wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy z wyznaczeniem terminu,

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

* + 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Strona uprawniona do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

c) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień lit. b);

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

* 1. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
     1. dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
     2. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy

5. Odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów prawa, jak i umowne będzie odstąpieniem ze skutkiem na przyszłość odnoszącym się do niezrealizowanych świadczeń (odstąpienie ex nunc). Rozliczenie wykonanych robót nastąpi według cen wynikających z Umowy.

**§ 19**

**Zmiany Umowy**

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2.Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1. w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
   1. o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót,
   2. o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, przy czym Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
   * na którą Strona nie ma wpływu,
   * przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, której, skoro wystąpiła, Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę,

- siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych: wojna, działania wojenne, akt terroryzmu, wojna domowa, zamieszki, rozruchy, strajki, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, katastrofy żywiołowe.

* 1. o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.,
  2. o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,
  3. o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących Przedmiot Umowy,
  4. konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia,
  5. dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego,
  6. wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej.
  7. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, oraz następstw tego zdarzenia.

- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;

-Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

3.Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
3. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4. wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku;

- ograniczenia zakresu robót budowlanych,

- ustawowej zmiany podatku od towarów i usług

Konieczność zmiany Umowy może być spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 455 Pzp.

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

7. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

###### § 20

**Przedstawiciele Stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacja niniejszej Umowy jest …………………………………… nr tel. ………………….. e-mail …………… .
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest ………………….. nr tel……………………e-mail ………………….. .
3. Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na adres podany w komparycji Umowy uznawana będzie za skutecznie doręczoną.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

|  |
| --- |
| KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH |

1.1 Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Rudnik z siedzibą ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem . Nadleśnictwo Rudnik nie powołało Inspektora ochrony danych, jednak w sprawach ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych pisząc na adres e-mail: [rudnik@lublin.lasy.gov.pl](mailto:rudnik@lublin.lasy.gov.pl) lub dzwoniąc na nr telefonu: 15 8766211

1.2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1.3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

1.4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1.5.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.

1.6.Niezależnie od postanowień pkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

1.8.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

1.9.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
2. do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
3. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

1.10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym; niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy.

1.11.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.12. W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS.

1.13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

§ 22

Dokumentowanie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy ([Dz.U. 2023 poz. 1465](http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001320) z póź.zm.) , polegające na robotach tj.:. robotach ziemnych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny;
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego wymogu;
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. Przed rozpoczęciem realizacji czynności oraz na etapie ich realizacji, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia o których mowa w pkt. 1, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, na każde wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1.oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, 2.oświadczenie zatrudnionego pracownika, 3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, 4.inne dokumenty np. dokumenty potwierdzające zgłoszenia przez pracodawcę do ubezpieczenia lub opłacenia ubezpieczenia (imię i nazwisko pracownika do weryfikacji).

* oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz dane osobowe niezbędne do weryfikacji (imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika).

1. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zażądać przedłożenia (do wglądu) innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy lub może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. Konsekwencje nie złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów o których mowa w ust.3 powyżej, będącego odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego, zostały opisane w § 14 umowy.

§ 23

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje się prawo polskie. Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony będą starały się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą rozpatrywane na drodze sądowej przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i zgodnie z prawem polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy:
   1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U z 2024, poz.1320.),
   2. Kodeksu cywilnego.
5. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o:

• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego;

• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;

• zmianie osób reprezentujących Wykonawcę.

###### Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta wykonawcy – /formularz ofertowy/.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Dokument gwarancji.

4. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu.

5. Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik do umowy**

**Karta gwarancyjna [[1]](#footnote-1)**

sporządzona w dniu ..................................r.

1. **Strony:**

Zamawiający ............................................................................................................

Gwarant zwany dalej „Wykonawcą”: ..........................................................................

1. **Przedmiot gwarancji:**

Gwarancja obejmuje roboty budowlane, zawarte w Przedmiocie Umowy wykonanym na podstawie umowy nr ..................... z dnia ……………….r. (dalej jako „Przedmiot Gwarancji”)

1. **Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona   
   w Umowie.**

**4. Data odbioru końcowego:** ………………………r.

**5**. **Ogólne warunki gwarancji jakości:**

5.1 Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną Przedmiot Gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę[[2]](#footnote-2), umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ……………………. .

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

**6. Okres gwarancji**

Okres gwarancji wynosi ................... lata na cały Przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

**7. Terminy**

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:

* jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,
* w pozostałych przypadkach, w terminie wskazanym (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne i nie jest możliwe jej usunięcie w terminie umownym).
* usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu gwarancji Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Przedmiotu Gwarancji.

7.4 Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad   
i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie dokona ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

* siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny;
* normalnego zużycia lub jego części;
* szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.7 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania   
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budowli do użytkowania.

7.8 Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował   
w czasie prac nad usuwaniem wad.

**8. Gwarancja a rękojmia**

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego/robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady robót budowlanych.

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

**9. Pozostałe ustalenia**

9.1 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

* zmianie adresu lub firmy,
* zmianie osób reprezentujących strony,
* ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
* ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Udzielający gwarancji jakości Przyjmujący gwarancję jakości**

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiającego:

............................................................ …………………………………………

Załącznik do umowy

|  |
| --- |
| **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| W związku ze umową |  | z dnia |  |  |
|  | …………..…………… |  | ………………………………………. |  |
|  | (nr zlecenia) |  | (dzień, miesiąc, rok) |  |
|  |  |  |  |  |
| **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Rudnik** z siedzibą w  Rudniku nad Sanem ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem zwany dalej Zleceniodawcą,  reprezentowany przez:  **- Nadleśniczego** | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| informuje: | | | | |
|  | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| zwaną dalej Zleceniobiorcą, | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| że na terenie prowadzonych prac:  ***„Przebudowa dróg leśnych o nazwie „Główna” i nr inw.: 220/3/236 dojazd pożarowy nr 23 oraz Koniowa i nr inw.:* 220/1565** ***w Leśnictwie Glinianka położonych na terenie Gminy Ulanów”***  na terenie nadleśnictwa przebywać będą, świadcząc jednocześnie pracę, pracownicy Zleceniobiorcy. | | | | |
|  | | | | |
| Nadleśnictwo na podstawie art. 208 par. 3 Kodeksu pracy przekazuje zleceniobiorcy  następujące informacje:   * 1. /Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące na miejscu pracy pracowników zleceniobiorcy z powodu: | | | | |
| l. / Zagrożenia związane z wystąpieniem niekorzystnych lub zmiennych warunków atmosferycznych, pogodowych tj. burze, wichury (np. rażenie piorunem, poparzenia, odmrożenia, zatoniecie, udar cieplny, wyczerpanie);  2. /Zagrożenia związane z ekspozycją na działanie szkodliwych czynników biologicznych (np. zarodniki grzybów, wirusy, bakterie, choroby odzwierzęce : wścieklizna, bolerioza, zatrucia, poparzenia).  3. / Zagrożenia ze strony występującej fauny i flory ( np. kontakt z agresywnym dzikim zwierzęciem- pogryzienia, ukąszenia (gady, owady), kontakt z trującą rośliną, reakcje alergiczne na użądlenia lub inne);  3. /Zagrożenia wynikające z występowania trudnych warunków terenowych - pniaki, gałęzie, wykroty, jary, stoki, miejsca podmokłe, śliska nawierzchnia, nierówność terenu, wystające elementy, ostre krawędzie maszyn i urządzeń, drzew itp, inne miejsca potencjalnie niebezpieczne (upadki, potknięcia, pośliźnięcia).  4. /Zagrożenia związane z pracą przy pozyskaniu i zrywce drewna głównie przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych (narażenie na stres, pył, drgania, wibracje, hałas, urazy od narzędzi podstawowych i z napędem własnym, porażenie prądem elektrycznym, działanie pola elektromagnetycznego, obciążenie wzroku);  5. /Zagrożenia związane z pracą maszyn (ruchome części), środków transportowych oraz z transportowanym materiałem i produktami(np. stłuczenia, poparzenia, przygniecenia, wciągnięcia ubrania ).  6. /Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych.  7. /Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych;  8./ Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości, w miejscach składowania (np. złomy, wywroty, okiść, konary, gałęzie, surowiec itp.).  9. /Zagrożenia wynikające z wykonywania pracy na wysokości (upadek z wysokości).  10./ Zagrożenia wynikające z wtargniecia osób postronnych (agresja osób trzecich: złodzieje, kłusownicy).  11./ Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów niebezpiecznych odkrytych na powierzchni.  12./ Zagrożenia w miejscach występowania oddziaływania innych czynników szkodliwych i niebezpiecznych.  13./ Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy.  14. /Zagrożenia ze strony zdarzeń nagłych (np. pożaru).  15. / Inne niewymienione trudne do przewidzenia. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |
| --- |
| **2.** Pracownikiem wyznaczonym do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów jest **…………………** , miejsce pracy biuro nadleśnictwa. |
|  |
| Nadleśnictwo zobowiązuje Zleceniobiorcę, a Zleceniobiorca zobowiązanie przyjmuje, do poinformowania na piśmie wszystkich swoich pracowników (podwykonawców) pracujących na terenie Nadleśnictwa o w/w zagrożeniach. Listę z podpisami osób poinformowanych o zagrożeniach Zleceniobiorca będzie przechowywał u siebie do wglądu odpowiednich służb. |
|  |
| **3.** W przypadku gdy w tym samym miejscu pracę wykonują jednocześnie pracownicy zatrudnieni przez różnych wykonawców, wykonawcy mają wtedy obowiązek: |
| * współpracować ze sobą, * wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników różnych wykonawców, * ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ………………………………………………. | ………………………………………………. |
| (Przedstawiciel Nadleśnictwa) | (Przedstawiciel Zleceniobiorcy) |

**Zał. do umowy- oświadczenie o zatrudnieniu**

**Oświadczenie o zatrudnieniu**

1. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn.zm),

**……………………………………………………………………**

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa wykonawcy/~~podwykonawcy~~

reprezentowanym przez ……………………… oświadczam, iż do wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zatrudniam pracowników na podstawie umowy o w oparciu o Kodeks pracy- zgodnie z warunkami SWZ i umowy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko pracownika** | **Rodzaj umowy o pracę** | **Data zawarcia umowy o pracę** | **Wymiar etatu** | **Zakres obowiązków pracownika** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………………………..……………….

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/P~~odwykonawcy~~

1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.[Dz.U. 2021 poz. 2345](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001950) ), grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

……………………………………………………………………………..……………….

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy

1. W dniu …. 2024 Wykonawca/Podwykonawca: ……………………………………………………………….……………… przedłożył

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy

do wglądu dokument w postaci:

Tak/Nie- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

Tak/Nie - dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Inne potwierdzający wymogi w *określenie dokumentu*

zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie z umową z dnia … 2024r znak: ……..

………………………………. ………………….………… , ………………………………

data i podpis osoby uprawnionej *data i podpis osób ze strony Zamawiającego*

do złożenia oświadczenia

w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy\* -nie potrzebne skreślić

1. Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)