PROJEKT

UMOWA NR ZDP - ……/ 2024

zawarta w dniu ……………r. w Drawsku Pomorskim pomiędzy Powiatem Drawskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-030-55-47 reprezentowanym przez Andrzeja Półgrabskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pom. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą nr 420/2021 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 03 sierpnia 2021r.

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a:

……..………………………………………NIP …………………, REGON………………, zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1320) w trybie podstawowym,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na „Świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych – zima 2024/2025” zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją warunków zamówienia (SWZ)

Zadanie nr 1 – obręb Drawsko Pomorskie;

Zadanie nr 2 – obręb Czaplinek.

2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024 / 2025 w zakresie określonym w ofercie oraz SWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z wymogami określonymi 
w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa  i normami.

4. Szczegółowy zakres usług przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) instrukcja dla Wykonawcy, standardy odśnieżania, specyfikacja techniczna.

c) warunki szczegółowe do umowy.

5. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 4 a-b są wystarczające
 i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Strony zaakceptowały ceny za świadczone usługi zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik do umowy.

2. Wartość szacunkowa usług wymienionych w ust. 1 nie przekroczy w okresie obowiązywania umowy kwoty netto ……………… (słownie:………………………………) co stanowi kwotę brutto  ………………………..  (słownie: ………………………..) za jeden sezon zimowy.

3. Wykonawcy przysługuje ryczałtowa opłata za gotowość	 techniczną sprzętu oraz dyspozycyjność liczona za każdy dzień postoju pługo-piaskarki w danym miesiącu kalendarzowym w okresach przedstawionych w §3 w wysokości ………….netto (słownie:………………….…).

4. Zadeklarowany czas reakcji w okresie prowadzonej akcji ZUD zgodnie ze złożoną ofertą wynosi………..min.

5. Ceny nie ulegają zmianie i obowiązują przez cały okres realizacji umowy.

§ 3.

Termin realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia od dnia 01 grudnia 2024r. do 31 marca 2025r.

§ 4.

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje prace wskazane w ofercie dotyczące: …………. korzystając 
z pomocy następujących podwykonawców: ………………….

§ 5.

Warunki płatności

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako kwota należna Wykonawcy za wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg zimowych wyliczone zostanie wg cen jednostkowych ujętych w załączniku do umowy oraz faktycznej ilości usług uprzednio uzgodnionych i uznanych przez Zamawiającego za konieczne do wykonania w celu utrzymania danej drogi w wymaganym standardzie ZUD.

- Faktura za gotowość techniczną i dyspozycyjność wystawiana będzie raz na miesiąc.

- Faktura płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………w terminie ……… dni od daty jej wpływu do Zamawiającego (faktyczny termin zostanie określony na podstawie złożonej oferty).

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie załączony do faktury i podpisany przez

Zamawiającego dokument potwierdzający wykonanie usług.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na inne osoby wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani powierzyć wykonania całości lub części usług innym osobom.

§ 6.

Warunki realizacji prac

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej oraz niezbędne oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych usług.

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenie miejsca prowadzenia prac i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji usług na zasadach Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 5 przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Naruszenie wymogu określonego w ust. 5 skutkować będzie:

a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,

b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez okresu wypowiedzenia.

8. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7.

Powierzenie sprzętu

1. Zamawiający powierzy Wykonawcy sprzęt na podstawie odrębnego protokołu.

2. Wykonawca zobowiązuje się używać powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi wydatki związane z utrzymaniem sprawności sprzętu (piaskarki, pługi, GPS z czujnikami) oraz z wszelkimi remontami i naprawą sprzętu wynikłych podczas eksploatacji lub z niewłaściwego użytkowania.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać ani w jakikolwiek sposób nie obciążać powierzonego sprzętu prawami osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 8.

Lokalizacja urządzenia GPS

- Wykonanie usług będzie podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS.

- Montaż i demontaż urządzeń GPS wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na podstawie odrębnej umowy na koszt Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy przed sezonem zimowym w terminie do dnia …………………. udostępni do montażu urządzenia lokalizacji GPS do monitorowania pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg, nośniki i sprzęt zimowy własny i przekazany przez Zamawiającego.

- W przypadku awarii sprzętu z zamontowanym GPS (trwającej od 2 do 7 dni) za pracę sprzętu zastępczego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu cenowym.

- W przypadku długotrwałej awarii sprzętu (trwającej powyżej 7 dni) Wykonawca przemontuje urządzenie monitorujące GPS na nowy sprzęt na własny koszt. Do czasu zamontowania urządzenia za pracę zamiennego sprzętu Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu cenowym.

§ 9.

Ubezpieczenie

      - Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że ubezpieczy w szczególności:

- usługi objęte umową, sprzęt i inne mienie związane z wykonywaniem usług, w tym również podwykonawcy oraz majątek będący własnością Zamawiającego powierzony Wykonawcy na czas realizacji umowy

- własne przedsiębiorstwo od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z wykonywanymi usługami, w tym także powstałych w czasie odbywania się ruchu drogowego.

      - Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia.

      - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

b) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 2 dni od otrzymania takiego wezwania - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

c) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokonuje ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania polecenia - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli:

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez Wykonawcę Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

Zmiany umowy

            - Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, mające wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy,

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane.

- Zmiana treści umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej  w postaci aneksu zaakceptowanego przez obie strony.

§ 12.

Sposób realizacji zamówienia

- Zamawiający w trakcie realizacji usługi wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i /lub Podwykonawców, wszystkich pracowników realizujących usługę przez cały okres trwania umowy na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników.

- W trakcie realizacji Zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy ZUD. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 
ww. wymogów i dokonania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tych wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden ze wskazanych niżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Zamówienia:

- Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w tracie realizacji Zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS (druk RCA), potwierdzenie opłacenia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- innych dokumentów  -  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych dowodów potwierdzających wymóg zatrudnienia pracowników zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktowane będzie, jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w dokumentacji czynności co skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.

# § 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					            WYKONAWCA

.......................................................                                       ............................................

Zał. Nr 1 do Umowy

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DO UMOWY

- PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Umowę zawiera się na sezon zimowy od 01.12.2024 r. do 31.03.2025 r.

1.2. Wykonawca będzie realizować roboty sprzętem własnym i powierzonym.

1.3. Termin zakończenia robót może być przedłużony w zależności od potrzeb Zamawiającego, na zasadach określonych w § 11 umowy.

2. ORGANIZACJA ROBÓT ZIMOWYCH

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg „ZUD” (tj.: odśnieżanie, likwidacja śliskości, przygotowywanie i załadunek materiałów itp.).

2.2. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu Umowy, wziąć udział w szkoleniu (lub   oddelegować kierowców i operatorów, w tym także rezerwowych) organizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom., na którym to szczegółowo zostanie zapoznany z techniką, technologią i warunkami bezpiecznej pracy w okresie zimowym. Każdy z uczestników  szkolenia znajomość powyższych zagadnień potwierdza własnoręcznym podpisem. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić średnio 30 km/godz. przy średnich warunkach zimowych.

2.3. Po podpisaniu umowy powierzony sprzęt zostanie przypisany do konkretnego pojazdu przez cały okres obowiązywania umowy. Wszelkie zmiany związane z powierzonym sprzętem muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

2.4. Czas liczenia doby liczony będzie od godz. 4:00 do 4:00.

3. WYKONAWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI:

3.1. Przejęcie protokołem zdawczo-odbiorczym pługów i piaskarek będących własnością  Zamawiającego.

3.2.  Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu nie później niż 1 godz. od wezwania oraz w żądanym asortymencie wynikającym z umowy.

3.3.  Zakup paliwa do piaskarki oraz oleju na bieżące uzupełnianie.

3.4. Wykonawca będzie wykonywał usługi z zakresu ZUD sprawnymi technicznie jednostkami sprzętowymi, oznakowanymi i dostosowanymi do wykonywania określonych zadań na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Zakres oraz terminy rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD ustalać będą wspólnie przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

3.5.  W przypadku zorganizowania drugiej zmiany lub pracy całodobowej Wykonawca wykonujący usługi osobiście, zobowiązany jest do podstawienia sprzętu na żądanie Zamawiającego na określoną przez niego zmianę z zachowaniem niezbędnego czasu na  wypoczynek.

3.6. W razie awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego                 powiadomienia Zamawiającego i podania czasu naprawy sprzętu. Jednostki posiadające większą ilość sprzętu przewidzianego jako rezerwowy, w wypadku awarii zobowiązane są do podstawienia innego nośnika po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

3.7. Utrzymanie stałej łączności w czasie wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg z kierującym akcją zimową - wymagane posiadanie łączności komórkowej.

3.8.  Wykonanie montażu/ demontażu zawieszeń do pługów we  własnym zakresie i na koszt własny.
3.9. Wyposażenie oraz montaż lamp ostrzegawczych na koszt własny.

3.10. Zabezpieczenie obsługi piaskarek.

3.11. Podanie do wiadomości Zamawiającego adresów i telefonów niezbędnych do szybkiego wezwania do pracy. Godzina wezwania sprzętu i czas jego podstawienia będzie odnotowana w dzienniku pracy sprzętu i potwierdzona podpisami przez  przedstawicieli Zamawiającego.

3.12. Wykonywanie poleceń Kierownika Brygad Patrolowych, dyżurnych Brygad Patrolowych, dyżurnego Zarządu oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, związanych z przedmiotem umowy.
3.13. Dbanie o prawidłową eksploatację powierzonego sprzętu.

3.14. Zwrot powierzonego sprzętu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.

4. ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE OBOWIĄZKI:

4.1.Zabezpieczenia materiałów do likwidacji gołoledzi i materiału do obciążenia samochodów z pługami (mieszanki piaskowo-solnej).

4.2. Przeszkolenia osób biorących udział w „akcji zimowej”.

4.3. Potwierdzenia przekazania oraz odbioru sprzętu powierzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

5. SPRAWY FINANSOWE

5.1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT z załączonymi kartami pracy sprzętu. Faktury będą wystawiane w okresach tygodniowych.
5.2. Faktura za gotowość techniczną i dyspozycyjność wystawiana będzie raz na miesiąc.

5.3. Termin płatności ustala się na……………. dni od otrzymania faktury.

5.4. Obsługę codzienną piaskarek, zakup paliwa i olejów, wykonawca wkalkulował w stawki  ofertowe.

5.5. Za czas postoju sprzętu w dyspozycji Zamawiającego ustala się stawkę w wysokości 30%    oferowanej ceny sprzętu powierzonego (postój przy naprawie piaskarki i pługa). Za postój spowodowany awarią nośnika lub innego sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy - Zamawiający nie ponosi kosztów.

5.6. Ustalenia dodatkowe: za czas postoju ładowarki pomiędzy załadunkiem poszczególnych  piaskarek ustala się stawkę w wysokości 50% stawki godzinowej ładowarki.

6. KARY UMOWNE

6.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w stawieniu się do dyspozycji Zamawiającego po terminie umownym (tj. 1 godzinę od wezwania) za wyjątkiem wypadków losowych - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki - 150 zł brutto.

6.2.  Wykonawca będzie świadczył usługi wyłącznie dla Zamawiającego. Ewentualne świadczenie  usług tym samym sprzętem dla innego zleceniodawcy może odbywać się po uzyskaniu zgody zamawiającego wystawionej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz po całkowitym zakończeniu pracy dla Zamawiającego. Zabrania się świadczenia usług sprzętem stanowiącym własność Zamawiającego, zamontowanym na nośniku wykonawcy.

6.3. W rażących wypadkach nienależytego wykonywania obowiązków (np. nieterminowe  podstawienie sprzętu, nierzetelność wykonywanych usług, stwierdzone nieprawidłowe zapisy 
w dokumentach najmu itp.), bez dodatkowych wezwań o zaniechanie naruszeń, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

6.4. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa  w ust. 6.3 – w wysokości 10% wartości szacunkowej usług brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

6.5. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym za nie przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie na podstawie umowy po pracę, o których mowa w § 12 ust 2 i 4 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek.

ZAMAWIAJACY                                                                          WYKONAWCA

…………………….						     ……………….……