Załącznik 6 do SWZ

UMOWA NR ………… - WZÓR

zawarta w dniu .......... 2024 r., w Wieluniu , pomiędzy:

Powiatem Wieluńskim, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, NIP: 832-17-93-787 reprezentowanym przy niniejszej czynności przez Zarząd Powiatu w Wieluniu w osobach:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..............................................................

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

zwaną dalej „Inwestorem Zastępczym” lub „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami", lub każdy z osobna „Stroną”

została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa Oddziału Położniczo-ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu” (zwaną w dalszej części „Inwestycją”).

Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający przekazuje obowiązki Inwestora Zastępczego profesjonalnemu podmiotowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie objętym umową. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należeć będzie kompleksowa obsługa inwestycji, a także przeprowadzenie i udział w rocznych przeglądach gwarancyjnych Inwestycji w okresie 5 lat od daty oddania do użytkowania.

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na:

Kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczeń fragmentu II piętra Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Połogowym i Oddziałem Neonatologicznym w budynku użytkowanym przez SPZOZ w Wieluniu. Przebudowywane pomieszczenia zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów oraz poprawią standard obsługi pacjentek, w tym również pacjentek niepełnosprawnych. W wyniku przebudowy powstanie między innymi:

W oddziale Ginekologii:

- oddziałowa izba przyjęć z pomieszczeniem przyjęć i węzłem  sanitarno-higienicznym,

- 2 sale pacjentek 3- łóżkowe z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- 3 sale pacjentek 2- łóżkowe z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- 1 sala pacjentek 1- łóżkowa z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- gabinety badań,  gabinet zabiegowy, pomieszczenia dla personelu oraz pomocnicze.

W oddziale  Położnictwa:

- 4 sale matki z dzieckiem dwustanowiskowe wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- 1 sala matki z dzieckiem trzystanowiskowe wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- sala porodów rodzinnych,

- pomieszczenia dla personelu oraz pomocnicze

W oddziale Neonatologii:

- sala ciągłej opieki noworodka - 2 stanowiska,

- sala intensywnej opieki noworodka - 2 stanowiska,

- sala noworodków wymagających opieki - 3 stanowiska,

- izolatka noworodki – 1 stanowisko,

- gabinet zabiegowy, pomieszczenia dla personelu oraz pomocnicze.

W części Zespołu Porodowego i Bloku Zabiegowego:

- dwie sale porodowe z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

- 1 sala po porodach powikłanych z węzłem higieniczno-sanitarnym,

- sala cesarskich cięć,

- punkt pielęgnacji i resuscytacji noworodków,

- pomieszczenie przygotowania pacjentek, dla personelu oraz pomocnicze.

Realizacja przedmiotowej przebudowy będzie odbywać się w dwóch etapach w warunkach funkcjonującego obiektu służby zdrowia, świadczącego nieprzerwanie usługi medyczne. Realizacja inwestycji musi  zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektu służby zdrowia i płynność prac budowlanych.

Etap I obejmuje pomieszczenia przeznaczone wg dokumentacji projektowej ( projektu arch.-bud. – PAB) i programu funkcjonalnego na:

- oddział neonatologii – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.51 do nr 2.72  - o pow. łącznej ok. 258,85 m2,

- zespołu porodowego – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.73 do nr 2.92 – o pow. łącznej ok.251,93m2,

- część oddziału położnictwa – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.22 do nr 2,30 +balkon oraz od nr 2.47 do nr 2.50 – o pow. Łącznej ok. 185,78 m2

oraz

- modernizację istniejącej windy osobowo-towarowej typu hydraulicznego WINPOL Sp. z o.o. poprzez wymianę na windę szpitalną o parametrach opisanych w załączniku do SWZ (zał. nr 3 do przedmiaru), przy założeniu braku zmiany zewnętrznych gabarytów szybu windowego wraz z opracowaniem DT na  potrzeby odbioru technicznego i uzyskaniem pozytywnej decyzji dozoru technicznego dopuszczającej do użytkowania i eksploatacji nowej windy

- dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń wg zestawienia – wykaz wyposażenia ETAP I

- Ponadto w zakresie I etapu jest przeprowadzenie odbioru częściowego robót zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami dla przebudowy istniejących obiektów umożliwiającego prowadzenie działalności medycznej w wyremontowanej i przebudowanej części objętej niniejszym postępowaniem

(pozytywna opinia PSSE w Wieluniu, PSP Wieluń itp.)

Etap II obejmuje pomieszczenia przeznaczone wg dokumentacji projektowej (projektu arch.-bud. – PAB) i programu funkcjonalnego na :

- strefa wejścia – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.01 + balkon do nr 2.03- o pow. łącznej ok. 81,68 m2,

- oddziału ginekologii – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.04 do 2.20 oraz od. 2.31 do 2.46 i pom.2.77 – o pow. Łącznej ok. 403,96 m2,

oraz

- dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń wg zestawienia – wykaz wyposażenia ETAP II

- zagospodarowanie terenu – odbudowa terenu placu budowy  i zaplecza budowy do pierwotnej funkcji związanej z działalnością SP ZOZ w Wieluniu tj. remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i drogowych, parkingu wraz z podbudową oraz terenów zielonych.

Ponadto w zakresie II  etapu jest przeprowadzenie odbioru końcowego robót zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami dla przebudowy istniejących obiektów umożliwiającego prowadzenie działalności medycznej w wyremontowanej i przebudowanej części objętej niniejszym postępowaniem (pozytywna opinia PSSE w Wieluniu, PSP Wieluń itp.) oraz udzielenie gwarancji na wykonane w całości roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie oraz sprzęt medyczny.

Inwestycja musi być prowadzona w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie SPZOZ w Wieluniu do momentu zakończenia przebudowy i przekazania części budynku Zamawiającemu w zakresie:

- świadczenia usługi kompleksowego nadzoru Zamawiającego, obejmującej zarządzanie i nadzór inwestorski, w tym usług polegających na doradztwie Zamawiającego przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych związanych z inwestycją, zabezpieczania interesów oraz reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych i dostawy wyposażenia i sprzętu medycznego,

- świadczenia usługi związanej z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością procesu inwestycyjnego dla w/w zadania w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji,

- zapewnienia obsługi Inwestycji w zakresie wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w formie zespołu inspektorów) zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

§2

Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego ujęto w załączniku nr 7 oraz załączniku nr 8 do SWZ, które są w posiadaniu Wykonawcy.

§3

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 zd. 2 i 3 oraz ust. 3 zd. 2.

- Inwestor Zastępczy złoży na piśmie potrzebę uzyskania stosownego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono związane z realizacją niniejszej umowy, robót budowlanych lub nie jest wymagane obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie jest związany treścią pełnomocnictw proponowaną przez Wykonawcę.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się udzielone pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wprowadzić ograniczenia w zakresie umocowania i terminy obowiązywania pełnomocnictwa.

§4

- Zamawiający i Inwestor Zastępczy zobowiązują się do stałej współpracy i utrzymywania ze sobą kontaktu, w sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany postęp realizacji robót budowlanych.

- Do bezpośredniego kontaktu z Inwestorem Zastępczym oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ………………………………………………………

§5

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robót w wielobranżowym zakresie - posiadający uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów oraz robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia, oraz że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą:

- Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Kierownik Zespołu): …………………………………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej: ……………………………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej: ……………………………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej: …………………………………

- Specjalista do spraw prawnych: ………………………………………………

- Inwestor Zastępczy może dokonać zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, za pisemną zgodą Zamawiającego jeżeli zmiana stanie się konieczna z przyczyn od niego niezależnych (śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, rezygnacja osoby wyszczególnionej ze współpracy z Wykonawcą).

- Zamawiający może zażądać od Inwestora Zastępczego zmiany osób pełniących obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, jeżeli uzna, że nie wykonują ich należycie. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji.

§6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Inwestora Zastępczego działania, które zostały podjęte bez potwierdzenia ich zabezpieczenia finansowego lub gdy zostały zrealizowane po terminie dysponowania środkami lub z przekroczeniem zakresu umocowania wynikającego z udzielonych pełnomocnictw.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia realizacji inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności za wysokość środków finansowych przekazywanych na realizację poszczególnych etapów inwestycji.

§7

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Inwestorowi Zastępczemu dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji robót budowlanych, a mianowicie:

- prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany, PZT, projekty techniczne branżowe w wersji papierowej (2 szt.) oraz elektronicznej edytowalnej ( 1 egz.),

- kserokopii umowy z projektantem inwestycji,

- kserokopie umów zawartych na finansowanie zadania inwestycyjnego,

- kserokopie korespondencji związanej z przedmiotową inwestycją skierowaną do Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych mających wpływ na realizację inwestycji.

Przekazanie w/w dokumentów nastąpi w formie protokołu zdawczo -odbiorczego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- informowania Inwestora Zastępczego o projekcie budżetu na następny rok, natomiast po otrzymaniu zatwierdzonego limitu finansowego przekazywać niezwłocznie informacje Inwestorowi Zastępczemu,

- zapłaty faktur związanych z realizowanymi robotami budowlanymi sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego, w terminach wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,

- udziału w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót,

- zapłaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu za prawidłowe wykonywanie określonych w niniejszej umowie obowiązków,

- pokrycia uzasadnionych kosztów:

- postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości wynikającej z prawomocnego wyroku sądowego,

- innych, niezbędnych, uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

§8

- Umowa zostaje zawarta na czas do 30.06.2026r.

- Strony ustalają, że termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu z powodu:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 5, zaś Inwestor Zastępczy to akceptuje w następujących przypadkach:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych;

- wystąpienia wcześniej nie przewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej.

- Przerwy w pracy, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone odpowiednio przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 umowy. Inwestor Zastępczy to akceptuje i nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

- Z tytułu realizacji zawieszenia umowy, przesunięcia terminu umowy Inwestorowi nie przysługują jakiekolwiek odszkodowania.

- Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy z powołaniem się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego.

§9

- Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 000 000,00 zł na zasadach opisanych w SWZ oraz załączniku nr 7 do SWZ.

§ 10

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł (słownie: ……….) brutto, w tym ………. podatku VAT w wysokości ……………….., cena netto: …………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie w szczególności zawiera koszty usługi, podatki (w tym podatek VAT), koszty zatrudnienia personelu, koszty zlecenia ewentualnych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Inwestora Zastępczego

- Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w kwartale) oraz faktury końcowej.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi poprzez rozliczenie częściowe w równych kwartalnych częściach w wysokości : …………………………………zł. brutto przy czym ostatnia faktura po zakończeniu wszystkich prac i przekazaniu do użytkowania inwestycji oraz po przedłożeniu przez Inwestora Zastępczego końcowego raportu i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jako potwierdzenie zgodnej z umową realizacji usług powierzonych Inwestorowi Zastępczemu.

- Wykonawca wystawi fakturę wg wzoru:

Nabywca:

Powiat Wieluński

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

NIP: 832-17-93-787

Odbiorca i płatnik:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionych fakturach na konto Inwestora Zastępczego w terminie do 30 dni licząc od dnia ich  otrzymania.

- W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wskazania na wystawionych fakturach numeru rachunku bankowego , na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art.96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany rachunku bankowego Inwestor Zastępczy każdorazowo zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o tej zmianie

- Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmian:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.);

  - zasad  podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; o ile Wykonawca wykaże odpowiednimi dokumentami, iż zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.8.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 8 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 8 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 8 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 lit. b), c), mających wpływ na zwiększenie i spadek wysokości wynagrodzenia.

§ 11

- Z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z § 8 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwał ich wykonanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

- zwłoki w przedłożeniu raportu kwartalnego  powyżej 14 dni,

- nie powiadomienia Zamawiającego o odbiorach – prawo do odstąpienia może Zamawiający wykonać w terminie 7 dni od dowiedzenia się o takim odbiorze,

- Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji gdy Zamawiający zalega z zapłatą należnego Inwestorowi Zastępczemu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

- Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia pod rygorem nieważności.

- Każda ze stron może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiającego obowiązują przesłanki odstąpienia opisane w przepisach art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu 3-miesięcznego wypowiedzenia. Ważne powody dotyczą podstawowych obowiązków umownych stron.

§ 12

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 (zwiększenia lub zmniejszenia) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego miesiąca, zwany dalej wskaźnikiem GUS.

- W sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, przekroczy poziom 20%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

- Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 2 i 3 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 20 %) = C

gdzie:

A – wartość wynagrodzenia umownego,

B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,

C - wartość zmiany.

- Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

      - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

      - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

- Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 2% w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

- W sytuacji dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli:

      - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

      - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy w zakresie wykonania: udostępnienia wiedzy i doświadczenia w zakresie usług Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem dla obiektu szpitalnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy udziale innego podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, tj. przy udziale: ……………………………………..….. w zakresie wykonania: udostępnienia wiedzy i doświadczenia w zakresie usług Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem dla obiektu szpitalnego.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji podmiotu, o którym mowa w ust. 2, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 w/w ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania. Tylko w takim przypadku Zamawiający zaakceptuje w/w zmianę/rezygnację w terminie 14 dni od dnia przedłożenia propozycji.

§ 14

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do:

- sporządzenia w ciągu 21 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

- przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych.

- Strony, mają na uwadze uzasadniony wniosek jednej z nich, a także interes Zamawiającego związany z koniecznością kontynuowania zamierzeń inwestycyjnych, mają prawo przedłużyć termin wskazany w punkcie 1, nie dłużej zaś niż o 2 tygodnie i po uzyskaniu pisemnego porozumienia stron.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w terminie rozliczenia danego etapu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w sytuacjach niepowiadomienia Zamawiającego o odbiorach – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek niepowiadomienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, w przypadku niedostarczenia w terminie polisy ubezpieczeniowej lub nieuzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub za inne nieterminowe dostarczenie dokumentów wymaganych umową.

- Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora Zastępczego i bez złożenia oświadczenia o potrąceniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

- Maksymalna wartość kar umownych nałożonych na którąkolwiek ze stron umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, chyba że poniesiona szkoda przez stronę uprawnioną do nałożenia kary umownej przekracza tę wartość.

§ 16

- Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor Zastępczy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 10 ust.1 umowy w formie: ……………………………………………………..…….., w kwocie ……………..…. zł słownie:………………………………….

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona (zwolniona) nie później niż
w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W trakcie realizacji umowy Inwestor Zastępczy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu o analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Inwestor Zastępczy dostarczy Zamawiającemu przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto umowy, najpóźniej w dacie podpisania aneksu. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w w/w terminie przedłużonego lub nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający, na podstawie art. 452 ust. 9 ustawy prawo zamówień publicznych, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, ma prawo do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 17

            - Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy określają przepisy art. 455 ustawy Pzp.

            - Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

            - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany.

            - Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:

- konieczne będzie wprowadzenie zmian:

- będących następstwem zawieszenia wykonywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, lub

- będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów, lub

- w przypadku przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego, czasu wydania ewentualnych decyzji administracyjnych przez właściwe organy, jeżeli okres ten będzie dłuższy w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących prawem terminów;

- z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego nie można wykonać zamówienia w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót z uwagi na np.:

- wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych, lub

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.), - mające wpływ na terminowość wykonania robót;

- zmianę terminu obowiązywania umowy,

- z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót;

- zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, nie będących zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy Pzp i nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry;

- pojawienie się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót lub pojawienie się materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań innowacyjnych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, przyszłych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a także w przypadku rozwiązań proekologicznych, jak i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- niewypały i niewybuchy;

- ujawnione stanowiska archeologiczne;

- nastąpi zmiana harmonogramu finansowania inwestycji;

- zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy PB, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zmiany dokonane podczas wykonywania robót, nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 w/w ustawy, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 w/w ustawy;

- wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);

- zmiana wynagrodzenia Inwestora Zastępczego w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

- zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy p-poż., przepisy dotyczące obiektów zabytkowych itp.);

- zmiana Personelu Wykonawcy lub oferowanych rozwiązań nie powodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału;

- ewentualne zmiany lub poprawki w inżynierii finansowej przedsięwzięcia.

            - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 4 jest nieważna.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 19

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Inwestora Zastępczego

ZAMAWIAJĄCY					INWESTOR ZASTĘPCZY

Treść będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2.