Załącznik nr 6a do SWZ

Znak sprawy: PR.ZP.271.009.2024

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2025.

Zadanie nr I:

Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego, Centrów Przesiadkowych, parkingów oraz skwerów i rond w Gminie Goczałkowice-Zdrój w roku 2025.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC UTRZYMANIOWYCH

związanych z całorocznym utrzymaniem Parku Zdrojowego, Centrów Przesiadkowych, parkingów oraz skwerów i rond w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dalej zwane również Warunkami

- Informacje ogólne

Roboty związane z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni, będące przedmiotem zamówienia, dalej zwane w szczególności robotami, robotami utrzymaniowymi, pracami bądź pracami utrzymaniowymi, dotyczą obiektów zieleni gminnej, ogólnodostępnej, tj. zabytkowego Parku Zdrojowego, Parku Małego, nabrzeża Stawu Maciek Mały, CORT – Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (budynku byłego dworca PKP), Centrów Przesiadkowych przy ul. Parkowej oraz przy ul. PCK, parkingu przy ul. Borowinowej, parkingu przy ul. Zielonej, rond i skwerów oraz terenu wokół altan usytuowanych przy ul. Bór II.

W przedmiarach robót znajdują się wszystkie rodzaje robót przewidzianych na terenach zieleni.

- Rodzaje i zakres prac utrzymaniowych

Ze względu na kompleksowy charakter prac utrzymaniowych,  roboty te zostały określone w sposób zbiorczy (scalony), jako roboty odnoszące się do przeciętnych warunków terenowych występujących w każdym miejscu, w którym roboty te mają być wykonywane. Poszczególne rodzaje robót, ze względu na ich charakter, podzielono na trzy niżej wymienione grupy:

- I grupa – Prace porządkowe – realizowane na terenach zieleni na bieżąco lub jednorazowo (w miarę potrzeb),

- II grupa – Prace ogrodnicze – związane z koszeniem trawy oraz całoroczną pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej (kwietniki z roślin jednorocznych, byliny, krzewy i drzewa),

- III grupa – Mała architektura – konserwacja i naprawa oraz montaż elementów małej architektury, stanowiących wyposażenie terenów zieleni oraz ciągów pieszych.

- Warunki  realizacji  robót  utrzymaniowych

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych obiektach powinny być uprzednio uzgodnione z inspektorem Zamawiającego w sposób określony w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o ile inaczej w tej umowie lub pisemnie nie postanowiono.

- Wszystkie prace winny być wykonywane sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw, 
z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników.

- Prace należy wykonywać kompleksowo na poszczególnych obiektach.

UWAGA:

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót przewidzianych zamówieniem ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, szczególnie w zakresie prac wykonywanych na bieżąco w czasie trwania umowy (np. prace porządkowe, pielęgnacyjne), dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony będzie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

OPIS  ROBÓT

Uwaga: Numery pozycji robót poprzedzone literą „P” oznaczają prace zaliczane do grupy robót porządkowych, poprzedzone literą „O” – prace ogrodnicze, natomiast literą „A” – prace związane z konserwacją elementów małej architektury. Dodatkowo numery pozycji robót zostały oznaczone małą literą „r”- jeśli jest to ryczał lub „z” – jeśli będzie to zlecenie (np. O.r-1, co oznacza że zleceniem objęto prace ogrodnicze, płatność w formie ryczałtu i że jest to pierwsze zlecenie).

Grupa  I  –   PRACE  PORZĄDKOWE:

P.r-1 -  Stałe utrzymanie czystości na terenach zieleni, to jest alejek, ciągów pieszych, placów i rowów w sezonie  od 2 stycznia do 31 grudnia wraz  z wywozem odpadów –w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia).

Cena jednostkowa: ryczałt za utrzymanie czystości na 7,90 ha powierzchni terenów zieleni przez jeden miesiąc, w jednakowej wysokości przez cały sezon (od 2 stycznia do 31 grudnia).

Utrzymanie czystości na terenach Parku Zdrojowego i Parku Małego, nabrzeża Stawu Maciek Mały, terenu wokół CORT – Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, Centrach Przesiadkowych przy ul. Parkowej oraz przy ul. PCK, parkingu przy ul. Borowinowej, parkingu przy ul. Zielonej, rondach, skwerach oraz wygrodzonego terenu wokół altan przy ul. Bór II, polega na bieżącym oczyszczaniu terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów z zebraniem i wywozem:

- śmieci i nieczystości bytowych (w tym niedopałków papierosów i kapsli),

- resztek roślinnych, opadłych liści, złamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości),

- gruzu, kamieni, zniszczonych elementów małej architektury,

- innych odpadów i zanieczyszczeń,  również podrzuconych,

a także na bieżącym:

- zamiataniu lub wygrabianiu oraz usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń, w tym: liści, gałęzi, błota, piasku, śmieci,

- niezwłocznym wywozie zebranych zanieczyszczeń.

Ponadto, w ramach tego rodzaju prac utrzymaniowych, obowiązkiem wykonawcy będzie:

- bieżące usuwanie dołów wykopanych przez zwierzęta, w szczególności przez psy oraz likwidacja kretowisk i przywrócenie tych miejsc  do stanu sprzed naruszenia,

- bieżące, powierzchniowe, miejscowe oczyszczanie (w miarę potrzeb) siedzisk ławek z piasku, błota i ptasich odchodów,

- dwukrotne w okresie trwania całej Umowy mycie 76 sztuk ławek parkowych (siedziska i oparcia); należy zastosować odpowiednie środki czyszczące, które umożliwią skuteczne usunięcie zabrudzeń. Dokładny termin mycia zostanie ustalony z Zamawiającym, przy czym pierwsze mycie odbędzie się po zakończeniu sezonu zimowego.

- bieżące usuwanie wiatrołomów z terenu Parku Zdrojowego i Parku Małego, nadbrzeża stawu Maciek Mały,

- bieżące czyszczenie i grabienie liści w rowach odwadniających usytuowanych na terenie Parku Małego i Parku Zdrojowego łącznie z rowem biegnącym przy granicy z boiskiem sportowym, do którego spływają wody z terenu Parku Zdrojowego.

Częstotliwość sprzątania bieżącego – prace należy wykonywać w miarę potrzeb, z częstotliwością (krotnością) zapewniającą stałą czystość i estetykę rzeczy będących przedmiotem tychże prac (przed i po weekendach).

Postępowanie w przypadku nagłego zaśmiecenia terenu – w przypadku wystąpienia nagłego zaśmiecenia terenów zieleni (szczególnie po uroczystościach „sylwestrowych”) Wykonawca zobowiązany będzie do ich uporządkowania, w terminie ustalonym przez inspektora  Zamawiającego. O usunięciu ww. zanieczyszczeń Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora Zamawiającego niezwłocznie – telefonicznie lub faxem lub mailowo – nie później niż w terminie 2 dni od dnia wykonania przedmiotowych prac.

Podstawą rozliczenia należności za stałe utrzymanie czystości będą ceny ryczałtowe miesięczne za stałe utrzymanie czystości na pow. 7,90 ha terenów zieleni, jednakowe w każdym miesiącu sezonu obowiązywania umowy.

Przy kalkulacji ww. ceny ryczałtowej Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić, że poszczególne pory roku oraz poszczególne obiekty charakteryzują się różnym stopniem zanieczyszczenia terenu, a co za tym idzie mniejszym lub większym nakładem robocizny i innych kosztów, związanych z realizacją usługi stałego utrzymania czystości. Dlatego też, przyjmując jednakową wartość ryczałtu w każdym miesiącu sezonu, wykonawca powinien skalkulować go  jako cenę średnią. W kalkulacji ceny ryczałtowej Wykonawca winien w szczególności uwzględnić:

- zróżnicowany stopień zaśmiecenia poszczególnych obiektów w zależności od lokalizacji  i pory roku,

- konieczność interwencyjnej likwidacji zaśmieceń,

- koszty z tytułu wywozu śmieci (odpadów) i opłat za ich utylizację.

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót związanych ze stałym utrzymaniem czystości na terenach zieleni ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony zostanie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

P.r-2   – Opróżnianie koszy parkowych na śmieci.

Cena jednostkowa: ryczałt za utrzymanie 85 sztuk koszy na śmieci (łącznie): z czego 80 koszy na terenie Parku Zdrojowego i Parku Małego, 3 kosze na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. Parkowej, 2 kosz na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. PCK, 2 kosze na terenie altan przy ul. Bór II oraz 1 kosz na terenie parkingu przy ul. Borowinowej w czystości przez jeden miesiąc, w jednakowej wysokości przez cały okres trwania umowy (styczeń - grudzień)

Czynność obejmuje opróżnianie koszy na śmieci, o pojemności 30 litrów ze śmieci, na bieżąco, w miarę potrzeb i niezwłoczny wywóz śmieci, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność opróżnienia koszy w dniu 2 stycznia bądź pierwszego dnia obowiązywania umowy jeśli umowa zostanie zawarta po dniu 2 stycznia.

Przy kalkulacji ww. ceny ryczałtowej Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić:

- zróżnicowany stopień zaśmiecenia koszy w zależności od lokalizacji i pory roku,

- konieczność interwencyjnego opróżniania koszy (np. po Sylwestrze, uroczystościach),

- koszty z tytułu wywozu śmieci (odpadów) i opłat za ich utylizację,

- usunięcie zanieczyszczeń w najbliższej okolicy (w promieniu 2 m) kosza na śmieci.

Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego w poniedziałki i piątki (tj. przed i po dniach wolnych od pracy).

P.z-3   – Mycie lamp parkowych

Jednostka miary: lampy parkowe  – 113 szt.

Cena jednostkowa: za jednorazowe umycie wszystkich lamp (komplet).

Czynność obejmuje mycie wszystkich lamp parkowych (kloszy, obudowy i masztu) na terenie parku i wzdłuż ul. Uzdrowiskowej (tj. od ul. Parkowej do mostu na Wiśle) - 110 sztuk oraz 3 sztuk przy budynku CORT.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb wg cen jednostkowych (za umycie kompletu 113 lamp) przedstawionych w formularzu ofertowym.

P.z-4   – Mycie tablic informacyjnych.

Jednostka miary: tablice informacyjne  – 6 szt.

Cena jednostkowa: za jednorazowe mycie 6 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m (wiosna),

Czynność obejmuje umycie 6 sztuk tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Parku Zdrojowego, Parku Małego, Centrów Przesiadkowych.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb wg cen jednostkowych (za umycie kompletu 6 tablic) przedstawionych w formularzu.

Grupa  II -    PRACE   OGRODNICZE:

Uwaga :

- terminy realizacji prac z tej grupy, poza pracami zryczałtowanymi  dotyczącymi  koszenia, pielęgnacji  rabat i nasadzeń, pielęgnacji terenów zadrzewionych z bogatą dendroflorą o charakterze parkowym, pielęgnacji młodych nasadzeń drzew i krzewów, będą  ustalane  przez  inspektora Zamawiającego,

- realizacja poszczególnych prac ogrodniczych oraz ich zakres prowadzona będzie na podstawie wskazań inspektora Zamawiającego przekazanych Wykonawcy.

O.r-1  - Koszenie trawy na terenie Parku Zdrojowego, Parku Małego, nabrzeża Stawu Maciek Mały, terenu wokół budynku CORT – Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego oraz skarpy wzdłuż kanału KANAR przy alejce od ul. Uzdrowiskowej do budynku CORT - Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, Centrów Przesiadkowych, zejścia podziemnego pomiędzy Centrami Przesiadkowymi, parkingu przy ul. Borowinowej, parkingu przy ul. Zielonej, wygrodzonego terenu wokół altan przy ul. Bór II, bieżące i jesienne oczyszczanie trawników z liści i resztek roślinnych oraz przycinanie grup krzewów liściastych rosnących na terenie Parku z wywozem masy organicznej.

Cena jednostkowa:  ryczałt miesięczny za koszenie 7,90 ha trawnika, jesienne oczyszczenie trawników z liści oraz przycinanie grup krzewów liściastych rosnących na terenie parku w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2023 r.

Koszenie trawy powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, stanu technicznego trawnika oraz istniejących obsadzeń (rabat kwiatowych, zadrzewień i zakrzewień). Trawa nie może zalegać na koszonym terenie (trawę [pokos] należy niezwłocznie wygrabić i wywieźć). Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie usunąć pokos z sąsiednich nawierzchni chodników i alejek parkowych oraz elementów małej architektury (np. ławek, koszy, altan).  W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych (ul. Parkowa, ul. Borowinowa, ul. Zielona, ul. Uzdrowiskowa), skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być na bieżąco z nich usuwana. Przy realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników obiektów zieleni oraz dostosować godziny pracy do faktu, że jest to teren Parku Zdrojowego i Parku Małego. Teren Parków jest ograniczony ulicami: Parkową i Uzdrowiskową oraz ciekiem KANAR i ogrodzeniem boiska sportowego Akademii Łukasza Piszczka.

Dopuszczalna wysokość trawy wynosi maksymalnie 10 cm; koszenie trawy wykonywane będzie w zależności od potrzeb (co najmniej  2 razy w miesiącu czyli co najmniej 16 razy w sezonie wegetacyjnym).

Przycinanie grup krzewów liściastych rosnących na terenie Parku z wywozem masy organicznej:

Terminy i rodzaje cięć dla poszczególnych gatunków:

- kwitnących wiosną - cięcie bezpośrednio po przekwitnięciu – około 20 maja, obcinanie przekwitłych kwiatostanów połączone z cięciem formującym - patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków),

- kwitnących na jednorocznych pędach – cięcie późną jesienią w listopadzie (po opadnięciu liści): maksymalne skrócenie pędów np. tawuły w celu pobudzenia wzrostu pędów jednorocznych na przyszły rok - patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków),

- zimozielonych (żywopłoty z bukszpanu) - cięcie formujące do połowy lipca w dni pochmurne - patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków).

Czynność obejmuje:

- skrócenie sekatorem pędów w celu nadania krzewom pożądanego pokroju, charakterystycznego dla danego gatunku,

- wycięcie pędów zbędnych i uszkodzonych,

- zebranie i wywóz odciętych pędów,

- kilkukrotne owinięcie krzewu i związanie wiązadłem ogrodniczym (kasztanowiec drobnokwiatowy, hortensja ogrodowa i bukietowa, klon palmowy, niektóre magnolie z uwzględnieniem zdjęcia chochołów przed kwitnieniem) - chochoły z agrowłókniny białej o gramaturze 50 g,

- okrycie przez przygięcie i zasypanie ziemią miejsca okulizacji róży formy piennej - 1 szt.

Uwaga:

Prace związane z cięciem krzewów winny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników i uwzględniać właściwości biologiczne oraz naturalny pokrój poszczególnych gatunków krzewów, a także pokroje korzystne dla danej aranżacji zieleni. Większość krzewów posadzona jest w grupach jednogatunkowych, które docelowo należy formować, jako jedną kępę krzewów nadając wszystkim krzewom ze skupiny łącznie uformowany kształt w „spłaszczoną kulę”. Krzewy, które nie powinny być formowane należy pozostawić w naturalnym pokroju. Pędy pochodzące z cięć i odmładzania krzewów (a niezaatakowane procesem chorobowym) powinny być poddane rozdrobnieniu i zabezpieczone przez Wykonawcę w celu ich wykorzystania do ściółkowania.

Bieżące i jesienne oczyszczanie trawników z liści i resztek roślinnych

Czynność obejmuje: mechaniczne i ręczne wygrabianie opadłych liści i innych resztek roślinnych (znaczna ilość zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego - stary drzewostan z dębami w części centralnej, dominacja olchy w części południowej parku oraz brzozy w części zachodniej), prace z zastosowaniem dmuchawy i odkurzacza do liści bez względu na stopień obsadzenia powierzchni drzewami i krzewami oraz wywóz zebranych liści, resztek roślinnych i zanieczyszczeń. Liście powinny być wywożone na bieżąco, niezwłocznie po zebraniu w pryzmy, z zakończeniem ich wywozu najpóźniej w ciągu 2 dni po zakończeniu grabienia na danym obiekcie. Liście i odpady w pryzmach nie mogą pozostawać na czas weekendu.

W ramach jesiennego grabienia Wykonawca powinien uwzględnić również usunięcie gałęzi (niezależnie od ich wielkości) i wszelkich zanieczyszczeń zalegających na trawnikach.

W kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty utylizacji odpadów oraz nakłady pracy robocizny i sprzętu odnoszące się do przeciętnych warunków w miejscu wykonywania prac, niezależnie od warunków terenowych, jakimi cechują się poszczególne obiekty, tj. tereny płaskie bądź skarpy, tereny zróżnicowane pod względem stopnia obsadzenia drzewami i krzewami, bądź tereny z występowaniem innych utrudnień rzutujących na technologię i pracochłonność koszenia, grabienia i przycinki krzewów np. elementów małej architektury, znaków informacyjnych, altan, rowów, itp.

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót związanych z koszeniem traw, przycinaniem grup krzewów oraz oczyszczanie trawników z liści i resztek roślinnych dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony zostanie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

O.z-2    –  Zakładanie i renowacja istniejących trawników.

(a) - zakładanie nowych  trawników siewem z dodatkiem do podłoża ziemi żyznej:

Cena jednostkowa:  za założenie trawnika o powierzchni 1m2 wraz z kosztem zakupu nasion trawy wg zakresu opisanego poniżej.

Dotyczy powierzchni, na których do tej pory nie było założonego trawnika bez względu na lokalizację. Prace te mogą dotyczyć również niewielkich terenów w obrębie  większej  powierzchni trawnika (np. miejsca po rabatach, altanach). Założenie trawnika może być realizowane w różnej technologii, zależnie od warunków lokalnych, zgodnie z decyzją inspektora Zamawiającego.

Czynność obejmuje:

- przygotowanie terenu,

- uzupełnienie ziemią (humusem) dołów i obniżeń terenu,

- wybranie  resztek  roślinnych i ewentualnych odpadów i wyrównanie powierzchni, rozścielenie  2-5 cm  warstwy  humusu,

- zagrabienie,

- wysianie mieszanki  nasion  traw dostosowanej do warunków terenowych (obszary o dużym zacienieniu) i rodzaju trawnika (trawniki w części centralnej o wysokiej standaryzacji i trawniki na obrzeżach o niższym standardzie),

- przykrycie nasion i wałowanie,

- w wypadku wystąpienia suszy podczas wschodów podlewanie wodą.

(b) -  renowacja istniejących trawników siewem z dodatkiem do podłoża ziemi żyznej:

Cena jednostkowa:  za  renowację trawnika o powierzchni 1m2 wraz z kosztem zakupu nasion trawy wg zakresu opisanego poniżej.

Dotyczy wyeksploatowanych bądź zdewastowanych, rozjeżdżonych, czy też wydeptanych powierzchni trawników, bez względu na ich lokalizację w sytuacji gdy dla ich odbudowy konieczna jest kompleksowa renowacja (dotyczy terenów, na których wcześniej był założony trawnik). Prace te mogą dotyczyć również niewielkich fragmentów trawników w obrębie  większej  powierzchni. Renowacja może być realizowana w różnej technologii, zależnie od warunków lokalnych, stanu trawnika, zgodnie z decyzją inspektora Zamawiającego. Zwraca się szczególną uwagę na renowację trawnika w rejonie „łąki kwietnej” obsadzonej cebulami krokusów (1250 sztuk) zgrupowanymi przed domem sanatoryjnym Krokus. Prace w tym obszarze należy prowadzić po zakończeniu wegetacji przez krokusy, ze szczególną ostrożnością obchodząc się z cebulami w spoczynku, i uwzględnić w razie potrzeby ich wykopanie i ponowne posadzenie.

Czynność obejmuje:

- przekopanie  starego  trawnika,

- w razie konieczności uzupełnienie ziemią (humusem) dołów i obniżeń terenu,

- wybranie  resztek  darni i wyrównanie powierzchni, rozścielenie  2-5 cm  warstwy  humusu,

- zagrabienie,

- wysianie mieszanki  nasion  traw dostosowanej do warunków terenowych (obszary o dużym zacienieniu) i rodzaju trawnika (trawniki w części centralnej o wysokiej standaryzacji i trawniki na obrzeżach o niższym standardzie),

- przykrycie nasion i wałowanie,

- w wypadku wystąpienia suszy podczas wschodów podlewanie wodą.

(c) - dosianie trawy:

Jednostka miary:  1 m2  powierzchni  trawnika.

Cena jednostkowa:  za dosianie nasion trawy na powierzchni 1m2 wraz z kosztem zakupu nasion trawy.

Dotyczy wyeksploatowanych bądź zdewastowanych, rozjeżdżonych, czy też wydeptanych powierzchni trawników, bez względu na ich lokalizację w sytuacji gdy dla ich odbudowy wystarczające jest jedynie dosianie trawy. Prace te mogą dotyczyć również niewielkich fragmentów trawników w obrębie  większej  powierzchni. Renowacja może być realizowana w różnej technologii, zależnie od warunków lokalnych, stanu trawnika, zgodnie z decyzją inspektora Zamawiającego. Zwraca się szczególną uwagę na teren w rejonie „łąki kwietnej” obsadzonej cebulami krokusów (1250 sztuk) zgrupowanymi przed domem sanatoryjnym Krokus. Prace w tym obszarze należy prowadzić po zakończeniu wegetacji przez krokusy ze szczególną ostrożnością obchodząc się z cebulami w spoczynku i uwzględnić w razie potrzeby ich wykopanie i ponowne posadzenie.

Czynność obejmuje:

- wyrównanie  powierzchni,

- wysianie mieszanki  nasion  traw dostosowanej do warunków terenowych (obszary o dużym zacienieniu) i rodzaju trawnika (trawniki w części centralnej o wysokiej standaryzacji i trawniki na obrzeżach o niższym standardzie),

- przykrycie nasion i wałowanie,

- w wypadku wystąpienia suszy podczas wschodów podlewanie wodą.

Uwaga (dotyczy całego pkt. O.z-2):

W przypadku nie uzyskania pożądanych efektów renowacji trawników wg oceny ich stanu przez inspektora Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać poprawek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku zniszczenia cebul krokusów przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego ich nasadzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na własny koszt.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

O.z-3     – Prace utrzymaniowe trawnika

- - Nawożenie wapnem dolomitowym

Jednostka miary:  1 m²  nawożonej powierzchni trawnika.

Cena jednostkowa: za nawiezienie wapnem dolomitowym  1 m2 trawnika wraz z kosztem zakupu nawozu.

Planuje się jednokrotne  nawożenie (zimą, do końca marca).

Czynność obejmuje: zakup nawozu i wykonanie nawożenia wapnem dolomitowym dawką 20 kg /100 m2.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi nawożenia trawnika na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

- – Wertykulacja (napowietrzanie)

Jednostka miary:  1 m²  napowietrzania  powierzchni trawnika.

Cena jednostkowa: za wykonanie zabiegu wertykulacji (napowietrzania)  trawników na powierzchni 1 m² (liczonej po terenie).

Planuje się wykonanie zabiegu jednokrotnie.

Czynność obejmuje: wykonanie pionowych cięć trawnika w celu stworzenia lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych. Zabieg należy wykonać wertykulatorami. Przed wykonaniem wertykulacji należy trawnik oczyścić i skosić trawę, a po zabiegu oczyścić trawnik i zgrabić pozostałości obumarłych roślin.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

- – Oprysk na rośliny dwuliścienne (odchwaszczanie)

Jednostka miary:  1 m²  opryskiwanej  powierzchni trawnika.

Cena jednostkowa: za oprysk środkami chwastobójczymi na rośliny dwuliścienne trawnika na powierzchni 1 m² wraz z kosztem zakupu  użytego środka.

Planuje się jednokrotny oprysk (maj-czerwiec).

Czynność obejmuje: zakup środka chwastobójczego i wykonanie oprysku.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

Uwaga (dotyczy całego pkt. O.z-3).

- Prace utrzymaniowe trawnika w Parku Zdrojowym i Parku Małym należy prowadzić w taki sposób by uwzględnić fakt, że jest to Park Zdrojowy w którym przebywają kuracjusze, Prace należy wykonywać w odpowiednich porach informując o nich Dyrekcje Uzdrowiska, GWARKA i Sanatorium Stokrotka. Środki użyte podczas zabiegów powinny być dopuszczone do stosowania w parkach.

- Prace te mogą dotyczyć również niewielkich fragmentów trawników w obrębie  większej  powierzchni. Mogą one być realizowane w różnej technologii, zależnie od warunków lokalnych, stanu trawnika, zgodnie z decyzją inspektora Zamawiającego. Zwraca się szczególną uwagę na teren w rejonie „łąki kwietnej” obsadzonej cebulami krokusów (1250 sztuk) zgrupowanymi przed domem sanatoryjnym Krokus. Prace w tym obszarze należy prowadzić po zakończeniu wegetacji przez krokusy ze szczególną ostrożnością obchodząc się z cebulami w spoczynku i uwzględnić w razie potrzeby ich wykopanie i ponowne posadzenie.

- W przypadku nie uzyskania pożądanych efektów wg oceny ich stanu przez inspektora Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać poprawek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku zniszczenia cebul krokusów przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego ich nasadzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na własny koszt.

O.z-4  – Obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych: przy skrzyżowaniu ul. Głównej i DK1, przy rondzie „Pod bocianem”, przy parkingu gminnym przy ul. Borowinowej, na obrzeżach rabaty z hortensjami, oraz bramy „Głównej” kwiatami jednorocznymi  – rośliny jednoroczne na kwietnikach.

Jednostka miary:   1 m2  powierzchni  kwietnika.

Cena jednostkowa:  za założenie i pielęgnację (do końca okresu wegetacyjnego) rabaty na powierzchni  1 m2 wraz z kosztem zakupu sadzonek oraz kosztami pielęgnacji.

W cenie jednostkowej należy uwzględniać koszt zakupu roślin (kwiatów), przygotowanie rabat do obsadzenia, sadzenie, podlewanie, bieżące utrzymanie. Zakup roślin przez Wykonawcę nastąpi w uzgodnieniu z inspektorem Zamawiającego. Zamawiający będzie wybierał kompozycje z następujących kwiatów: begonia - koloru czerwonego o bordowych liściach, aksamitka – pomarańczowa (mogą być różne odmiany), smagliczka, niecierpek balsamiczny, koleus w odmianie niskiej jasnozielonej, pelargonia rabatowa, cynia miniaturowa, begonia dragon czy dalia miniaturowa; dopuszcza się również szałwię lub starca popielnego. Kwiaty należy sadzić w kompozycji (projekt, koncepcję uzgodnić z Zamawiającym).

Czynność obejmuje:

- przekopanie gleby z usunięciem resztek roślinnych i chwastów,

- wymianę ziemi na głębokości około 30 cm,

- rozścielenie 2 cm warstwy torfu z hydroabsorbentem o właściwościach sorpcyjno-nawozowych w ilości 1,5 kg na 1 m³ gleby- z wymieszaniem, wyrównaniem i zagrabieniem,

- wyznaczenie miejsc sadzenia i posadzenie roślin (przy minimalnej ilości 20 szt./m²),

- podlewanie w miarę potrzeb – rano do godz. 900 lub wieczorem po godz. 1800, w zależności od warunków pogodowych - w ramach ceny jednostkowej,

- w przypadku uschnięcia roślin ich uzupełnienie musi nastąpić na koszt Wykonawcy,

- pielęgnacja rabat, w tym plewienie, nawożenie odpowiednim nawozem, podlewanie

- usunięcie z rabaty i wywóz zebranych resztek roślinnych na koniec sezonu (dotyczy wszystkich roślin jednorocznych po okresie wegetacyjnym),

- wyrównanie powierzchni rabat przez zagrabienie oraz uprzątniecie z wszelkich roślin na zakończenie sezonu wegetacyjnego.

Do obsadzenia planuje się rabaty o łącznej powierzchni około 710 m2 :

- przy skrzyżowaniu ul. Głównej i DK1: 60 m2,

- przy ul. Uzdrowiskowej tzw. „brama główna” do Parku Zdrojowego: ok. 150 m2,

- przy rondzie „Pod bocianem”: 65 m2,

- przy rondzie „Pod bocianem” wzdłuż ul. Uzdrowiskowej: 65 m2,

- przy rondzie „Pod bocianem” przy CETiR: ok. 68 m2,

- w Parku Małym, obrzeża rabaty obsadzonej hortensjami: ok. 202 m2,

- przy parkingu ul. Borowinowa: 100 m2.

Pielęgnacja rabat kwiatowych do końca okresu wegetacyjnego polega na ich plewieniu, nawożeniu, podlewaniu, przycinaniu suchych odrostów lub przekwitniętych kwiatostanów, cięciach pielęgnacyjnych krzewów i roślin, nawożeniu w razie potrzeby a także na usuwaniu szkód wyrządzonych przez szkodniki (np. krety, nornice).

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb wg cen jednostkowych przedstawionych w formularzu ofertowym. Płatność: 80 % ceny po wykonaniu nasadzeń i 20 % po usunięciu roślin i oczyszczeniu terenu jesienią (po zakończeniu okresu wegetacyjnego).

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót związanych z pielęgnacją rabat dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony zostanie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

O.r-5  – Pielęgnacja rabat w Parku Zdrojowym i Parku Małym – w  zależności od warunków pogodowych i wegetacyjnych

Cena jednostkowa: ryczałt miesięczny (łącznie) za plewienie rabat, usuwanie suchych części roślin, nawożenie oraz grabienie liści, w okresie od 1 kwietnia do 31 października wraz z kosztem nawozów i utylizacji odpadów.

Czynność obejmuje:

- odchwaszczanie ręczne w miarę potrzeb z wygrabieniem resztek roślinnych, spulchnianiem gleby, usunięciem przekwitniętych kwiatostanów, usunięciem obumarłych pędów lub całych roślin, cięcia pielęgnacyjne,

- wywóz  usuniętych  resztek  roślinnych, ściętych pędów  i  chwastów,

- grabienie liści – bieżące oraz jesienne oczyszczanie rabat z liści,

- nawożenie wraz z kosztem zakupu nawozów.

(a) – pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami zadarniającymi - duże grupy jednogatunkowe roślin zimozielonych - barwinków i bluszczu– patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Bluszcz posadzono w rozstawie 1 szt/m2 łączna ilość bluszczy na dzień dzisiejszy to około 3200 szt. w 13 grupach. Barwinek posadzono w rozstawie 6 szt/m2, łączna ilość posadzonych barwinków wynosi na dzień dzisiejszy około 6100 sztuk w 7 grupach.

Plewienie: przynajmniej 5 razy w sezonie.

(b) - pielęgnacja rabat obsadzonych różami, 8 altan obsadzonych różami w Parku Zdrojowym – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(c) - pielęgnacja rabaty obsadzonej łubinem – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(d)- pielęgnacja rabaty obsadzonej azaliami (rondo przy zegarze słonecznym) – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 6 razy w sezonie.

(e)- pielęgnacja rabaty obsadzonej hortensjami – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(f)- pielęgnacja rabaty jesiennej – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(h) - pielęgnacja rabaty tzw. „bramy głównej” – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków) – w części obsadzonej bylinami,

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(i) - pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami: przy sanatorium Wrzos koło różaneczników, naprzeciw „bramy głównej” obsadzonej kuklikiem, obsadzonej tojeścią, obsadzonej rodgersją (koło altanki) – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

(j)- pielęgnacja grup krzewów liściastych rosnących w skupinach i przy ławkach parkowych – patrz mapa (załącznik nr 1a do Warunków)

Plewienie: przynajmniej 4 razy w sezonie.

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót związanych z pielęgnacją rabat dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony zostanie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

O.r-6   - Utrzymanie i pielęgnacja rond, rabat przy Urzędzie Gminy, przy ul. Uzdrowiskowej, przy ul. Borowinowej i przy ul. Szkolnej (obok torów PKP) oraz skweru przy ul. Szkolnej 70 (parking gminny) – plewienie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne roślin i krzewów wraz z zagrabieniem i wywozem masy organicznej, chwastów i resztek roślinnych oraz grabienie liści.

Utrzymanie i pielęgnacja rond, rabat i skweru obejmuje:

- co najmniej 4 krotne odchwaszczenie powierzchni skupin krzewów, usuwanie zbędnych odrostów korzeniowych, uszkodzonych, złamanych,

- usunięcie obumarłych lub mocno uszkodzonych roślin,

- obcinanie suchych pędów z krzewów iglastych,

- cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów,

- wygrabienie liści z powierzchni skupin krzewów, jesienne usuwanie liści,

- wywóz masy organicznej i odpadów wraz z kosztami ich utylizacji,

- nawożenie, wraz z zakupem nawozu.

- rondo „pod Bocianem” – 55,00 m2

powierzchnia ronda zajęta przez grupy krzewów: iglastych nie wymagających cięcia formującego oraz liściastych z koniecznością dwukrotnego cięcia formującego; roślinność zwarta rozrośnięta, ograniczona konieczność odchwaszczania dopuszczone odchwaszczanie chemiczne;

- rondo „Nad Wisłą” –  30,00  m2

powierzchnia ronda zajęta przez grupy krzewów: iglastych nie wymagających cięcia formującego oraz liściastych z koniecznością dwukrotnego cięcia formującego; roślinność zwarta rozrośnięta, ograniczona konieczność odchwaszczania dopuszczone odchwaszczanie chemiczne,

- rondo przy drodze zbiorczej (skrzyż. drogi zbiorczej z DK1) – 573,00 m2

obsadzone żywopłotem liściastym wymagające dwukrotnego cięcia formującego, na samym rondzie koszenie wykaszarką spalinową - skarpa wokół ronda, pozostały teren płaski, roślinność rozrośnięta, ale nie zwarta zatem występuje konieczność częstego odchwaszczania dla polepszenia wyglądu, dopuszczone odchwaszczanie chemiczne, koszenie trawnika jeden raz w miesiącu,

- skwer przy ul. Szkolnej 70 – 225,00 m2,

obsadzony żywopłotem z buków, tawuły, berberysów i platanów na długości 150 mb  i szerokości 1,5 m (parking gminny) wymagający dwukrotnego cięcia formującego krzewów wraz z przycięciem platanów, oraz przycięcie 13 sztuk tui (o wysokości ok. 2,5 m)

- rabata przy ul. Uzdrowiskowej (od Ronda „Pod Bocianem” do Sanatorium „Stokrotka”) -                                                                                                                                                                                                                                                                                            480,00 m2

rabata obsadzona krzewami różnego gatunku na długości 240,00 m.b. i szerokości 2,00 m pomiędzy jezdnią a chodnikiem; teren płaski, roślinność zwarta rozrośnięta, ograniczona konieczność odchwaszczania dopuszczone odchwaszczanie chemiczne; wymaga dwukrotnego cięcia pielęgnacyjnego,

- rabaty przy Urzędzie Gminy (teren działki nr 2718/36 tj. od strony ul. Szkolnej i Krzyżanowskiego z pomnikiem) – 650,00  m2

obsadzone krzewami i różami; teren płaski, roślinność rozrośnięta, ale nie zwarta zatem występuje konieczność częstego odchwaszczania dla polepszenia wyglądu, dopuszczone odchwaszczanie chemiczne; wymaga dwukrotnego cięcia krzewów oraz przycinania (formujące) grabów; róże wymagają plewienia, przycinania suchych gałęzi i kwiatów oraz zastosowania preparatów na mszyce; koszenie trawnika jeden raz w miesiącu;

- rabata przy ul. Szkolnej (przy torach PKP) - 45,00 m2

rabata położona pomiędzy jezdnią a chodnikiem, obsadzona kocimiętką; teren płaski, roślinność zwarta rozrośnięta, ograniczona konieczność odchwaszczania dopuszczone odchwaszczanie chemiczne; wymaga cięć pielęgnacyjnych głównie oraz usuwania suchych kwiatów;

- rabata przy ul. Borowinowej – 45,00 m2

rabata obsadzona krzewami różnego gatunku pomiędzy jezdnią a chodnikiem; teren płaski, roślinność zwarta rozrośnięta, ograniczona konieczność odchwaszczania dopuszczone odchwaszczanie chemiczne; wymaga cięć pielęgnacyjnych.

Cena jednostkowa: ryczałt miesięczny za utrzymanie rond, rabat i skwerów przez 1 miesiąc, w jednakowej wysokości przez cały okres wykonywania danej pozycji robót.

Wykonawca winien wycenić miesięczny koszt za pielęgnację roślinności, zgodnie z opisem w formie ryczałtu, płatnego za okres od 15 kwietnia do 15 listopada, w miesiącach od maja do grudnia (tylko w tym okresie następuje rozliczenie) – czas wykonywania cięć formujących i dla roślin kwitnących na pędach jednorocznych przypada w listopadzie, po całkowitym opadnięciu liści, zamiatanie liści po całkowitym ich opadnięciu (listopad) przy krzewach pielęgnacja trwa do listopada. Termin rozpoczęcia i zakończenia utrzymywania rond, rabat i skweru może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych (planuje się od 1 kwietnia do 30 listopada).

Kontrola i ocena realizacji przez Wykonawcę robót związanych z pielęgnacją rabat dokonywana będzie na bieżąco przez inspektorów Zamawiającego ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, a w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości – sporządzony zostanie przez inspektora Zamawiającego protokół z wizji w terenie.

O.r-7 - Utrzymanie i pielęgnacja rabat przy ul. Parkowej wraz z rabatami na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. Parkowej - plewienie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne roślin i krzewów wraz z zagrabieniem i wywozem masy organicznej, chwastów i resztek roślinnych oraz grabieniem liści.

- Uwagi dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych

- Rozplenica japońska „Hameln” – suche części traw należy wyciąć wczesną wiosną na wysokość 3-5cm

- Imperata cylindryczna „Red Baron” – suche części traw należy wyciąć wczesną wiosną na wysokość 3-5cm

- Rozplenica japońska „Red Head” – suche części traw należy wyciąć wczesną wiosną na wysokość 3-5cm

- Róża okrywowa – należy pamiętać o nawożeniu N P K (azot, potas, fosfor) wiosną, stosować opryski grzybowe oraz przeciwko mszycom (wedle potrzeby), po przekwitnięciu usuwać suche kwiaty co spowoduje dalsze, obfite kwitnięcie, przecięcie róż należy wykonać wczesną wiosną

- Róża pomarszczona „Alba” – należy pamiętać o nawożeniu N P K (azot, potas, fosfor) wiosną, stosować opryski grzybowe oraz przeciwko mszycom (wedle potrzeby), po przekwitnięciu usuwać suche kwiaty co spowoduje dalsze, obfite kwitnięcie, przecięcie róż należy wykonać wczesną wiosną, utrzymać roślinę na wysokości max 100cm

- Tawuła japońska „Goldmoud” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato) – po cieciu zastosować oprysk środkiem grzybobójczym (np. Topsin), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna) , utrzymać roślinę na wysokości max 30cm

- Tawulec pogięty „Crispa” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato) – po cieciu zastosować oprysk środkiem grzybobójczym (np. Topsin), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 30cm

- Pęcherznica kalinolistna „Diable D’or Mindia” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 80cm

- Krzewuszka „Olympiade” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 80cm

- Bertberys thunberga „Atropurpurea” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato), przycinać na żywopłot o wys. Max 80cm, stosować oprysk środkiem grzybobójczym (np. Topsin)

- Śnieguiczka Chenaulta „Hancock” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 30cm

- Pięciornik krzewiasty „Marian Red Robin” – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, lato), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 40cm, po cieciu zastosować oprysk środkiem grzybobójczym (np. Topsin)

- Liliowiec karłowy „Stella de Oro” – w okresie jesiennym ściąć roślinę na wys. 3-5cm, w sezonie stosować oprysk środkiem grzybobójczym (np. Topsin) oraz usuwać przeschłe kwiatostany

- Ognik „Orange Glow”  – Stosować cięcie formujące min. 2 razy w sezonie (wiosna, jesień), przycinać na bryłę o kształcie rabaty roślinnej (nie ciąć roślin każdej z osobna), utrzymać roślinę na wysokości max 80cm

- Forsycja „Mini Gold” – stosować cięcie na formę niskiego żywopłotu (cięcie wiosenne, po przekwitnięciu), zastosować cięcie formujące latem

- Azalia japońska „Maruschka” – po przekwitnięciu usunąć kwiatostany

- Hortensja bukietowa „Wim’s Red” – zastosować cięcie jesienią

- Hortensja bukietowa „Limelight ” – zastosować cięcie jesienią

- Żywotnik zachodni „Smaragd” – raz w roku stosować cięcie formujące tak aby powstał równy, zwarty, gęsty żywopłot

- Irga płożąca – stosować cięcie 2 razy w roku na bryłę kształtu rabaty roślinnej na wys. 15-20cm

- Grab „Fastigiata” – stosować cięcie formujące w okresie jesienno – zimowym (starać się uzyskać powtarzalne formy)

- Ambrowiec amerykański – stosować cięcie formujące w okresie jesienno – zimowym  (starać się uzyskać powtarzalne formy)

- Platan klonolistny – stosować cięcie formujące w okresie jesienno – zimowym (starać się uzyskać powtarzalne formy)

- Według potrzeby stosować odchwaszczanie rabat roślinnych

- Koszenie trawnika ok 400m2 (1 raz w tygodniu) + wertykulacja wiosenna + nawożenie – min. 3 razy w sezonie

Utrzymanie i pielęgnacja obejmuje:

- co najmniej 4 krotne odchwaszczenie powierzchni skupin krzewów, usuwanie zbędnych odrostów korzeniowych, uszkodzonych, złamanych,

- usunięcie obumarłych lub mocno uszkodzonych roślin,

- obcinanie suchych pędów z krzewów iglastych,

- cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów,

- wygrabienie liści z powierzchni skupin krzewów, jesienne usuwanie liści,

- wywóz masy organicznej i odpadów wraz z kosztami ich utylizacji,

- nawożenie, wraz z zakupem nawozu.

O.z-8   – Sadzenie drzew i krzewów - z uzupełnieniem dołków ziemią żyzną (bez kosztu roślin)

a. sadzenie roślin i bylin

b. sadzenie krzewów

c. przesadzanie roślin, bylin i krzewów (rosnących na terenie Parku)

d. sadzenie drzew o bryle do 5 l lub z gołym korzeniem

e. sadzenie drzew o bryle od 5 do 30 l.

Jednostka miary: 1 szt. rośliny, byliny, krzewu lub drzewa.

Cena jednostkowa: za posadzenie 1 szt. rośliny, byliny, krzewu lub drzewa.

Czynność obejmuje:

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- zakup i dowóz ziemi urodzajnej do zaprawiania dołów,

- wykopanie dołów wraz z zaprawieniem,

- podczas przygotowywania miejsca sadzenia drzew liściastych należy uwzględnić umieszczenie w dole co najmniej dwóch palików, umocowanie drzew do palików przy pomocy wiązadła ogrodniczego, lin lub taśmy, mocowanie dla drzew iglastych – naciągi (w cenie należy uwzględnić niezbędne elementy pomocnicze),

- posadzenie drzew lub krzewów wraz z przycięciem koron i korzeni (w miarę potrzeb),

- przesadzanie polega na wykopaniu rośliny w Parku i jej ponownym posadzeniu w inne miejsce w Parku oraz zabezpieczeniu miejsca z którego została wykopana,

- uformowanie misy wokół pnia drzewa lub krzewu,

- jednokrotne podlanie rośliny w ilości pozwalającej na usunięcie powietrza z przekopanej w dołku ziemi,

- rozplantowanie nadmiaru  ziemi, uprzątnięcie terenu oraz wywiezienie zanieczyszczeń.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi, na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

O.z-9 – Wycinanie drzew wraz z frezowaniem pniaków

Jednostka miary:  1 szt. drzewa.

Cena jednostkowa: za wycinkę i sfrezowanie 1 szt. drzewa w określonym przedziale obwodu pnia (obwód pni mierzony na wysokości od gruntu 130 cm)

W tym:

- dla obwodów pni do 50 cm

- dla obwodów pni od 51 - 100 cm

- dla obwodów pni od 101 - 150 cm

- dla obwodów pni od 151 - 200 cm

- dla obwodów pni od 201 - 300 cm

- dla obwodów pni od 301 cm i powyżej

Czynność obejmuje:

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc wykonywanych prac,

- ręczne lub mechaniczne odkopanie karpy na głębokość około 20 cm poniżej poziomu gruntu,

- wycięcie drzewa poniżej poziomu gruntu, uzupełnienie dołu ziemią, posianie trawy,

- sfrezowanie karpy,

- wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemią urodzajną oraz posianie trawy,

- uporządkowanie terenu wokół drzewa,

- wywiezienie zanieczyszczeń.

Wykonawca pozyskane drewno zagospodaruje we własnym zakresie. Należy mieć na uwadze, że drzewa mogą rosnąć blisko naziemnych sieci energetycznych czy telekomunikacyjnych, blisko zabudowy czy drogi, mogą również wymagać użycia zwyżki czy też wymagają prac alpinistycznych – cenę za usunięcie drzew należy uśrednić (jedynym wyznacznikiem jest obwód drzewa przeznaczonego do usunięcia). W warunkach robót nie narzuca się metody usuwania drzew, jest to wybór Wykonawcy w zależności od otoczenia i stanu drzewa.

W razie potrzeby Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu robót. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca odpowiada za oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres prac zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy, a jego wartość należy uwzględnić w obliczeniu wartości robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

O.z-10  – karczowanie, usuwanie karp, pniaków (korzeni) drzew łącznie z pierwszymi grubymi korzeniami

Jednostka miary: 1 szt. karpy.

Cena jednostkowa: za wykarczowanie  i usunięcie 1 szt. pniaka drzewa przy określonym przedziale obwodu pnia

W tym dla obwodów pni mierzonych na wysokości gruntu:

a - do 100 cm

- od 101 - 300 cm

- powyżej 301 cm.

Czynność obejmuje:

- ręczne lub mechaniczne odkopanie karpy,

- usunięcie korzenia drzewa wraz z pierwszymi grubymi korzeniami,

- uzupełnienie dołu ziemią urodzajną oraz posianie trawy,

- uporządkowanie terenu i wywiezienie zanieczyszczeń.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

O.z-11  – cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie suchych gałęzi drzew

Jednostka miary: 1 drzewo.

Cena jednostkowa: za wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew polegających na usunięciu suchych gałęzi metodą alpinistyczną lub inną np. ze zwyżki.

Czynność obejmuje:

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc wykonywanych prac,

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew metodą alpinistyczną (dopuszcza się też inną metodę),

- uporządkowanie terenu wokół drzewa,

- wywiezienie zanieczyszczeń.

Należy mieć na uwadze, że drzewa rosną blisko alejek, ścieżek i innych miejsc uczęszczanych przez ludzi; w/w prace mogą wymagać użycia zwyżki. Cenę za usunięcie drzew należy uśrednić, drzewa wymagające cięć pielęgnacyjnych to głównie drzewa stare.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

O.z-12    – Zakładanie rabat wraz z sadzeniem roślin.

Cena jednostkowa: za założenie  1 m2 rabaty wraz z kosztem materiału zużytego do jej założenia bez kosztu zakupu roślin ( byliny, cebulki, ...)

Czynność obejmuje:

- wyznaczenie kształtu rabaty,

- przygotowanie podłoża: zrycie terenu i usunięcie darni i korzeni, w razie potrzeby wymiana ziemi,

- przygotowanie rabaty tj. obrzeża plastikowego (wg potrzeb), agrowłókniny do ściółkowania koloru brązowego co najmniej 50 g/ m²  wraz z przyszpileniem na składaniu i  na całej powierzchni przy pomocy zapinek do agrowłókniny, zapinki o  kolorze zbliżonym do agrowłókniny,

- obsypanie obrzeża ziemią,

- posadzenie roślin.

Rośliny zostaną zakupione na koszt Zleceniodawcy.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb wg cen jednostkowych przedstawionych w formularzu ofertowym.

O.z-13    – Założenie rabaty wzdłuż torów kolejowych wraz z obsadzeniem hortensjami

Cena jednostkowa: za posadzenie jednego rzędu roślin na rabacie o długości 100 m.b. wraz z kosztem zakupu sadzonek roślin oraz kosztem zakupy kory.

Rośliny do obsadzenia: hortensja ogrodowa, hortensja bukietowa

Czynność obejmuje:

- usunięcie istniejącej roślinności,

- przygotowanie podłoża: zrycie terenu i usunięcie darni i korzeni, w razie potrzeby wymiana ziemi,

- przygotowanie rabaty tj. założenie agrowłókniny do ściółkowania koloru brązowego co najmniej 50 g/ m²  wraz z przyszpileniem na składaniu i  na całej powierzchni przy pomocy zapinek do agrowłókniny, zapinki o  kolorze zbliżonym do agrowłókniny,

- obsypanie obrzeża ziemią,

- zakup sadzonek i ich posadzenie,

- zakup kory i jej wyłożenie (wysypanie) na rabatę.

Przewidywana maksymalna łączna długość rabat: 800 m.b.

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg cen jednostkowych przedstawionych w formularzu ofertowym.

O.z-14    – Założenie rabaty różanej

Cena jednostkowa: za założenie 1 m2 rabaty wraz z kosztem materiału zużytego do jej założenia i z kosztem zakupu roślin (róże rabatowe, różne odmiany)

Czynność obejmuje:

- wyznaczenie kształtu rabaty,

- przygotowanie podłoża: zrycie terenu i usunięcie darni i korzeni, w razie potrzeby wymiana ziemi,

- przygotowanie rabaty tj. obrzeża plastikowego (wg potrzeb), agrowłókniny do ściółkowania koloru brązowego co najmniej 50 g/ m²  wraz z przyszpileniem na składaniu i  na całej powierzchni przy pomocy zapinek do agrowłókniny, zapinki o  kolorze zbliżonym do agrowłókniny,

- obsypanie obrzeża ziemią,

- zakup sadzonek i ich posadzenie,

- posadzenie roślin,

- zakup kory i jej wyłożenie (wysypanie) na rabatę

Przewidywana maksymalna łączna powierzchnia rabat: 100 m2

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg cen jednostkowych przedstawionych w formularzu ofertowym.

O.z-15 – Uzupełnienie kory na istniejących rabatach

Cena jednostkowa: za jednorazowe dosypanie kory na istniejących rabatach w ilości 16 000 litrów (200 worków po 80 litrów każdy)

Czynność obejmuje:

- zakup i dostawę kory,

- dosypanie kory na rabatach z krzewów i róż,

- usunięcie rozsypanej kory z trawników i chodników przy rabatach.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

O.z-16 – Podlewanie figur kwiatowych.

Cena jednostkowa: za podlewanie 1 sztuki figury kwiatowej obsadzonej kwiatami, w okresie od czerwca do końca października, za cały okres, w zależności od potrzeb.

Maksymalna liczba figur kwiatowych: 4 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obsadzenia kwiatami mniejszej liczby figur.

Lokalizacja figur kwiatowych:

•	Park Zdrojowy

•	Rondo „pod Bocianem”

•	Skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Jeziorną

•	Urząd Gminy

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

O.z-17 Odchwaszczanie alejek i ścieżek na terenie Parku oraz Centrów Przesiadkowych.

Cena jednostkowa:  za odchwaszczenie i wyplewienie  1 m2  alejki parkowej wraz z kosztem środka użytego oraz utylizacji odpadów.

Czynność obejmuje:

- wykonanie oprysku chwastów herbicydem,

- usunięcie chwastów oraz pozamiatanie alejek,

- wywóz chwastów.

Łączna powierzchnia alejek do odchwaszczenia wynosi 2000 m2.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi odchwaszczania na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

Grupa  III -    MAŁA   ARCHITEKTURA

A.z- 1.a - Remont  ławek  parkowych (w Parku i na terenie Centrum Przesiadkowego).

Jednostka miary: 1 m długości wymienianego elementu siedziska lub oparcia (deski).

Cena jednostkowa: za jednorazową wymianę lub uzupełnienie 1 mb listwy w siedzisku lub oparciu ławki. W kalkulacji należy uwzględnić zakup listew.

Czynność obejmuje:

- zakup lub wykonanie listew,

- uzupełnienie brakujących lub wymianę uszkodzonych listew siedzisk i oparć.

Do wymiany należy stosować sezonowane drewno liściaste I klasy jakości, impregnowane i zabezpieczone lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbą dostosowaną kolorystyką do rodzaju pokrycia pozostałych elementów drewnianych naprawianej ławki.

Cenę niniejszych prac należy skalkulować niezależnie od przekroju wymienianego elementu drewnianego ławki.  Jako jednostkę obmiaru przyjęto 1 mb listwy (grubość 3,5 - 5,0 cm) i przekroju najczęściej występującym w ławkach zamontowanych na terenie Parku Zdrojowego.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

A.z- 1.b - Remont  ławek  parkowych: malowanie ławek.

Jednostka miary: 1 ławka .

Cena jednostkowa: za pomalowanie 1 ławki wraz z zakupem impregnatu i farby.

Czynność obejmuje:

- zakup farby,

- wyczyszczenie ławki szczotką do drewna, zdarcie starej farby, zaimpregnowanie i pomalowanie farbą dostosowaną kolorystyką do pozostałych ławek istniejących w Parku.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

A.z-2   – Montaż i demontaż elementów małej architektury

- montaż kosza na śmieci

Zadaniem będzie montaż zakupionego przez Zamawiającego kosza na śmieci

- demontaż kosza na śmieci

Zadaniem będzie demontaż zniszczonego kosza na śmieci, jego utylizacja oraz uporządkowanie terenu po tym demontażu.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

A.z-3    - Montaż  ławki parkowej

Jednostka miary: 1 szt. ławki.

Cena jednostkowa: za zamontowanie 1 szt. ławki parkowej.

Czynność obejmuje:

- mocowanie w kostce betonowej – ponowne zakotwienie ławki za pomocą kołków rozporowych i śrub samozrywających.

Prace należy wykonać niezwłocznie i kompleksowo by nie dopuścić do kradzieży niezakotwionej ławki. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszczalne jest przerwanie prac pod warunkiem zabezpieczenia ławki przed kradzieżą do czasu ponownego zamontowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu z inspektorem Zamawiającego.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.