UMOWA NR IR.272…..2024

sporządzona w dniu ……………………….. r. w Strzelcach Krajeńskich, pomiędzy:

Gminą Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie

reprezentowaną przez:

1. Mateusza Federa – Burmistrza

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Adama Skrockiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….. z siedzibą w ……………………………..; zarejestrowane w Centralnej Ewidencji                       i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: …………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji nr IR.271.27.2024 - zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., 1605 ze zm.) - została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza - ETAP II”

(zwanej dalej „Inwestycją”), obejmujący swoim zakresem:

  - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.);

  - obsługę Inwestycji w zakresie określonym w Umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych                   i kontrolowaniem rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami;

  - obsługę okresu gwarancyjnego oraz ….. letniej rękojmi, tj.:

- nadzór nad usuwaniem usterek/wad stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego/ rękojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia;

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę inwestycji oraz ….. letniej rękojmi, w tym m.in. dokonywanie oceny wad/ usterek wraz z wyceną kosztów ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, dyrektywami
i normami UE i innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu Umowy oraz
na ustalonych Umową warunkach. Wykonawca (podobnie, jak inspektorzy nadzoru, którymi będzie się posługiwać) - nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody - pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy) oraz w dokumentacji Inwestycji (która stanowi załącznik nr 2 do Umowy) .

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 2

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania:

rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy z Zamawiającym,

      - termin realizacji przedmiotu umowy: do 150  dni licząc od dnia przekazania wykonawcy placu budowy, nie krócej niż okres realizacji   i odbioru robót budowlanych.

      - termin realizacji przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonej Wykonawcy robót. Na zakończenie tego okresu IK sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

      - Ogólne obowiązki Wykonawcy:

  - Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami
a w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i Umową z wykonawcą inwestycji;

  - Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją inwestycji;

  - Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego,

      - Zadania inspektora nadzoru w czasie realizacji inwestycji:

- Na etapie przed rozpoczęciem budowy obejmuje m.in.:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, z Umową z wykonawcą inwestycji, warunkami pozwolenia na budowę,
jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

- w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności
i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego;

- dostarczenie przed dniem zawarcia umowy, oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących                  w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru  nad inwestycją
- o których mowa w §4 ust. 4;

- weryfikacja, uzgadnianie i akceptacja przygotowanego przez wykonawcę inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

- Na etapie budowy obejmuje m.in.:

- wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz koordynacja czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami art. 27 prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową;

- protokolarne przekazanie, przy udziale Zamawiającego lub jego przedstawicieli, placu budowy wykonawcy inwestycji;

- ciągłą kontrolę zgodności wykonywanych prac z dokumentacją projektową;

- dostosowanie godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców , aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;

- w razie pilnej konieczności stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Wykonawca/ inspektorzy nadzoru danych branż, którymi się posługuje Wykonawca zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji nie dłuższym niż 6 godzin od otrzymania informacji
od Zamawiającego za pośrednictwem SMS-a, / e mailem/ scanem pisma. Czas reakcji Inspektorów nadzoru, odnosi się do godzin pracy Zamawiającego 7:30-15:30 (przez czas reakcji Inspektora Nadzoru w przypadku wystąpienia nagłej konieczności jego udziału
na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiającym);

- zapewnienie przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności która wykonywana jest w obecnym czasie -  min. 2 razy tygodniowo.;

- akceptacja rodzaju, liczby i lokalizację wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu;

- kontrolę jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;

- zatwierdzanie lub wniesienie pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji w terminie do 4 dni
kalendarzowych co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych  do wbudowania;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac budowlanych, a w razie potrzeby zasięganie opinii nadzoru autorskiego;

- egzekwowanie od wykonawcy inwestycji dodatkowych badań i pomiarów w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

- zatwierdzenie programu BIOZ oraz kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów ppoż, zasad BHP i utrzymywania porządku na terenie i wokół budowy;

- wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych
do zaplecza budowy i przyległego terenu;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót;

- systematyczne i bieżące monitorowanie postępów realizacji procesu inwestycyjnego poprzez sprawdzenie ich zaawansowania rzeczywistego z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót w trakcie każdego pobytu na budowie, w szczególności przy robotach zanikających, zakrytych, wykonywanych niezgodnie
z dokumentacją projektową, z przepisami prawa, odbiorach częściowych i końcowych;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji;

- organizowanie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie narad technicznych i koordynacyjnych na budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;

- kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy;

- kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy;

- wykonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz sporządzenie protokołów lub potwierdzenie wpisem do dziennika budowy;

- powiadamianie wykonawcy inwestycji i Zamawiającego o wykrytych wadach
i konieczności wykonywania robót poprawkowych (obowiązkowe odnotowanie tego faktu
w dzienniku budowy);

- poświadczenie usunięcia wad;

- wstrzymywanie dalszego wykonywania wadliwie wykonanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- w związku z koniecznymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego robotami: zaniechanymi, zamiennymi lub dodatkowymi (po uprzedniej weryfikacji ich konieczności i zasadności przez branżowych inspektorów nadzoru) - udział w sporządzaniu protokołów konieczności wraz
ze sprawdzaniem  i akceptacją kosztorysów ofertowych wykonawcy inwestycji/ kalkulacji kosztów z tym związanych w terminie 3 dni od ich przekazania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego;

- w przypadku zlecenia ewentualnych robót, o których mowa w pkt.25 powyżej, sprawdzenie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia;

- wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy bhp lub jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawcach/ dalszych podwykonawcach, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw
- w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez zgody Zamawiającego wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót);

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym z wykonawcą inwestycji oraz równolegle – uczestniczenie w odbiorach tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli wykonawcy inwestycji i podwykonawców) i przekazywanie Zamawiającemu 1 egz. dokumentów z tym związanych.
W ramach czynności odbiorowych Wykonawca/ jego inspektorzy nadzoru zobowiązani są do:

- potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie
z Umową z wykonawcą inwestycji ,

- spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,

- koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;

- kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji,
w tym:

- sprawdzenie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez wykonawcę inwestycji,

- sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

- weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów
z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie
z wymogami Zamawiającego,

- przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawców robót;

- weryfikacja, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcę inwestycji na budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które wykonawca inwestycji w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców. W przypadkach podzlecania przez wykonawcę inwestycji innych robót niż te wynikające z Umowy na roboty budowlane podwykonawcom, Wykonawca/ jego Inspektor Koordynujący na wniosek wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia Zamawiającemu celem akceptacji zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców;

- rozliczenie Umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynny udział
w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót;

- potwierdzenie terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji;

- sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego
z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, zawierającego m.in. następujące dane:

- dane ogólne na temat budowy,

- ogólny opis techniczny,

- opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót,

- zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do Umowy,

- zagrożenia i problemy na budowie,

- podjęte działania dot. problemów na budowie,

- roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw
i usług,

- podjęte działania dot. roszczeń,

- zaangażowanie personelu i sprzętu,

- podwykonawstwo robót,

- jakość robót.

- na czas nieobecności danego branżowego Inspektora Nadzoru, wyznaczenie zastępstwa
z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem;

- inne wyżej nie wymienione wynikające z ustawy Prawo budowlane.

- Na etapie po zakończeniu robót budowlanych obejmuje m.in.:

- wyegzekwowania od wykonawcy robót świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane;

- dokonanie odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek;

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia budowy zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji i danych
do sprawozdawczości i ewidencji kosztów;

- sprawdzenie i potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia lub uzupełnienia książek odbiorów budowlanych;

- udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/ rękojmi oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek;

- udział w odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji, ustalonego w Umowie o roboty budowlane.

III A. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ

§ 3A

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności polegające na wykonywaniu zadań biurowych, administracyjnych i organizacyjnych, chyba, że czynności te będą wykonywane bezpośrednio przez inspektorów nadzoru.

- Po raz pierwszy przy zawarciu Umowy a później w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody celem potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) 	oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę rozpoczęcia świadczenia stosunku pracy, rodzaj Umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

2) 	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno  zawierać                              w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa  w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umów, rodzaju Umowy o pracę, zakres obowiązków/czynności i wymiaru etatu  oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3)	poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię Umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej.  Kopia Umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów oraz nr PESEL pracowników, Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, że Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda Umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady 2016/679 z dn. 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781ze zm.),                         a zakres anonimizacji Umowy musi być zgodny z ww. przepisami. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę i rodzaj wykonywanej pracy (zakres obowiązków/czynności) powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymagań,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Nie wywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar Umownych w wysokości określonej w § 11 ust.6 Umowy.

IV. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały na budowie będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji budowy lub poszczególnych jej etapów.

- Z uwagi na zaoferowane w ofercie doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia /inwestycji Zamawiającego Wykonawca do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy wyznacza:

Kierownika Zespołu NI (Koordynator Projektu) osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

………………………. nr upr. ……………………… z dnia ………., tel. ………………………..,      e-mail: …………………………….

w branży drogowej ………………………. nr upr. ……………………… z dnia ………., tel. ………………………..,                                    e-mail: …………………………….;

w branży elektrycznej ………………………. nr upr. ……………………… z dnia ………., tel. ………………………..,                                 e-mail: …………………………….;

w branży sanitarnej ………………………. nr upr. ……………………… z dnia ………., tel. ………………………..,                                     e-mail: …………………………….;

- Każda zmiana inspektora nadzoru/koordynatora wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej Umowy osoby wymienione w ust. 4  powyżej wykonywać będą osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego Umową nadzoru osobie/om innym niż wymienione w ust. 4 powyżej  stanowić będzie podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz są odpowiedzialne
za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

- Katarzyna Kołupajło – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

- Joanna Pawłowska – stanowisko pracy do spraw inwestycji;

Osobą uprawnioną do przyjmowania i zatwierdzania raportów, o których mowa w §7 jest ………………………………….

- W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez osobę/osoby wskazane w ust. 4 powyżej Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na ten okres zastępcę, którego zaakceptuje Zamawiający. Zastępca musi posiadać wymagane uprawnienia do nadzorowania robót oraz równorzędne doświadczenie, zaś Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania zastępcy, 
a także dokona z nim stosownego rozliczenia finansowego.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze od kwalifikacji
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany inspektora nadzoru, o której mowa
w ust. 8 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy nowego inspektora nadzoru. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku nadzoru udowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

1. Obowiązki Zamawiającego:

a) przekazanie  Wykonawcy  projektu oraz innych dokumentów charakteryzujących przedmiot Umowy;

b) uruchomienie finansowania inwestycji;

c) zapłata wynagrodzenia za usługę nadzoru zgodnie z niniejszą Umową;

d) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- udziału w odbiorach częściowych i końcowym oraz przy odbiorach zanikających,

b) uzyskiwania bezpośrednich danych i informacji o postępach realizacji inwestycji,

c) udziału w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego

d) opiniowania i zatwierdzania dokumentów,

e) wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót zamiennych/ dodatkowych lub wprowadzenia zmian

w trakcie budowy.

- W czasie trwania budowy Zamawiający ma prawo kontrolować budowę, zapoznawać
się z postępem prac i jakością robót oraz zgłaszać Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do wszystkich spraw związanych z budową. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o realizacji tych uwag
i zastrzeżeń.

VI. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z ofertą (załącznik nr 3 do Umowy) całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………….). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy ( m.in. zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsca narad, opłaty dodatkowe                                i uzgodnienia).

- Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie
w przypadku zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy inwestycji na skutek robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego, oraz gdy wzrost wynagrodzenia wykonawcy inwestycji przekroczy 10% wartości Umowy z wykonawcą inwestycji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku, kiedy objęta nadzorem Umowa  z wykonawcą inwestycji zostanie zerwana i roboty budowlane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostaną zrealizowane jedynie w części. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalne do zaangażowania finansowego wykonanych robót popartych złożonymi fakturami przez wykonawcę inwestycji.

- Zamawiający będzie rozliczał zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi:

1) z tytułu nadzoru Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nadzory zakończonych etapów robót proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, lecz nie więcej niż 90% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż 2 miesiące od rozpoczęcia robót budowlanych.

2) po końcowym rozliczeniu Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałe 10% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

5.	Rozliczenie wynagrodzenia za usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych - następować będzie fakturami częściowymi  proporcjonalnie do wynagrodzenia wykonawcy inwestycji.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy przysługuje, zgodnie z art. 746 § 1 kodeksu cywilnego, część wynagrodzenia odpowiadająca wykonanym przez niego czynnościom w ramach niniejszej Umowy.

- Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na:

Nabywca 						      Odbiorca i płatnik

Gmina Strzelce Krajeńskie, 			                     Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Wolności 48 	                                         Aleja Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie		      	                             66-500 Strzelce Krajeńskie

NIP: 5992777199

Faktura powinna zawierać numer Umowy na podstawie której została wystawiona. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru usługi nadzoru.

8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego w wykonaniu złożonego polecenia przelewu bankowego.

- Należność za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiot Umowy płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  ………………………………………………

- Gmina Strzelce Krajeńskie oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę
z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeniowych z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelewu swoich wierzytelności oraz praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Gmina Strzelce Krajeńskie oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy, w myśl ustawy 
z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424).

VII. RAPORTOWANIE

§ 7

  - Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów (comiesięcznych) zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, ocenę jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku niezgodności stanu rzeczywistego z informacjami ujętymi w raporcie zostanie naliczona kara Umowna zgodnie z §11 ust.1 pkt. 1) lit. d) Umowy.

  - Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji.

  - Wykonawca jest zobowiązany kwartalnie przedstawić Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.

VIII. UBEZPIECZENIE

§ 8

    - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty brutto Wykonawcy, na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

    - Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust.1;

    - Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§ 9

Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
a w szczególności odpowiada za szkody wynikające z:

- wykonania inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami
i postanowieniami administracyjnymi, lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

- działań lub zaniechań powodujących wzrost kosztów inwestycji lub wydłużenie terminów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy/ jego inspektorów nadzoru;

- odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie inwestycji wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- wad spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Wykonawcę.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. w kwocie …………………… zł brutto w formie ……………………….. - zgodnie z §1 ust.1 Umowy, na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązania.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną formę zabezpieczenia zgodnie z art. 451 Prawa zamówień publicznych Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zakończenia Umowy zgodnie z §2 ust.1 Umowy oraz wymogami art. 453 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy na skutek zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy zabezpieczenie, wniesione w innej formie niż pieniężna, będzie tracić ważność Wykonawca zobowiązuje się ze stosownym wyprzedzeniem - na własny koszt - przedłużyć ważność ustanowionego zabezpieczenia albo wnieść nowe zabezpieczenie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia obejmującego cały okres realizacji Umowy.

X. KARY UMOWNE

§ 11

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar Umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną za:

a)	odstąpienie od Umowy/ jej części z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

b) 	za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, które spowodowały przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy  za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu przez Wykonawcę  swoich obowiązków w jakimkolwiek zakresie ;

c) 	w razie nie złożenia raportu miesięcznego, w terminie określonym w § 7 ust. 1 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

d) 	w razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu rzeczywistego z informacjami ujętymi w raporcie o którym mowa § 7 ust. 1, zostanie naliczona kara Umowna w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek;

e) 	za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania Budowy, o których mowa
w niniejszej Umowie – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą nieobecność danej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu bądź niedotrzymanie czasu reakcji, co do konieczności stawiennictwa na placu budowy inspektorów nadzoru w przypadkach nagłych, o których mowa w § 3 ust. 2 cz. II pkt. 5);

f) za zwłokę  w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót oraz za zwłokę w zatwierdzeniu kart materiałowych, o których mowa w § 3 ust. 2 cz. II pkt. 29) – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia;

g) za niedopełnienie warunku obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego przy przeglądach w okresie gwarancji/ rękojmi w wysokości 1.000 zł brutto za każdą nieobecność danego inspektora;

h) za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego koordynatora lub innego inspektora nadzoru branżowego, powyżej 5 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego dotychczasowego inspektora nadzoru, naliczane będą kary Umowne w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

i)	w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób (lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń) zgodnie z §3 A, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 500,00 zł miesięcznie (słownie: pięćset 00/100 złotych). Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. W przypadku gdyby okres ten miałby być krótszy niż miesiąc kara ta zostanie naliczona proporcjonalnie za część miesiąca danego przypadku niewykonania w/w zobowiązania.

  - W razie, gdy kary Umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

  - Strony ustalają, że łączną maksymalna wartość kar Umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar Umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 Umowy, a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary Umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej.

XI.PODWYKONAWCY w nadzorze

§ 12

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców Umów, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu podzlecanych usług – w trakcie postępowania o zamówienie publiczne 
w ofercie Wykonawcy lub w trakcie realizacji Inwestycji, po uzyskaniu na powyższe pisemnej zgody Zamawiającego./Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wskazano w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zbada, czy wobec proponowanego innego Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w SWZ.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec innego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania zakresu prac Podwykonawcy. W przeciwnym wypadku, Zamawiający może skorzystać 
z uprawnienia określonego w § 13 Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonywania nadzorów branżowych w całości lub części, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego podwykonawcę.

XII. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 13

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.                        W takim wypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.

            - W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót Wykonawcy robót budowlanych  na dzień odstąpienia od Umowy/ jej części.

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy/ jej części w terminie do 90 dni od dnia kiedy powziął informację o następujących okolicznościach:

1) 	niedokonania wyboru wykonawcy inwestycji i niezawarcie z nim Umowy o roboty budowlane;

2) 	niezrealizowania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z §3 ust. 2 cz. II pkt. 27) Umowy;

3)	niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub  niewykonywania nadzoru z wymaganą częstotliwością wynikającą z postępu robót lub wezwań Zamawiającego lub kierownika budowy/kierownika robót bądź przerwania z własnej winy realizacji niniejszej Umowy i nie podjęcia jej realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych;

4) gdy Wykonawca  w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia Zamawiającego w wyznaczonym mu terminie nie poprawia związanych z tym uchybień;

5) gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu, określonej Umową polisy ubezpieczenia OC lub nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania Umowy;

6) powierzenie wykonania części lub całości nadzoru objętego niniejszą Umową osobie trzeciej nie wymienionej w § 4 ust.4 niniejszej Umowy;

7) rozwiązania Umowy z wykonawcą inwestycji lub odstąpienia od niej/ jej części z jakiegokolwiek powodu.

            - W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest:

1)	dokonać niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących zadania inwestycyjnego, a będących w posiadaniu Wykonawcy;

2) sporządzić sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwiązania niniejszej Umowy wraz z oceną bieżącego stopnia zaawansowania robót wykonawcy inwestycji oraz przekazać wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami robót wykonywanymi w trakcie nadzoru;

3) uzupełnić wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robót.

            - Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

            - W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający i Wykonawca sporządza protokół określający stan realizacji Umowy na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji nadzoru nad budową w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

XIII. DOPUSZCZALNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

§ 14

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej Umowy w przypadkach określonych w  art. 455 ustawy                       z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy:

możliwa będzie w przypadku konieczności wydłużenia lub wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych  od Wykonawcy - wynikłych z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych wykonawcy inwestycji, czy będących następstwem zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego lub na skutek decyzji organów administracji, jak również zmian terminów realizacji inwestycji będących następstwem rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego wykonania inwestycji;

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy (poza sytuacjami opisanymi 
w § 6 ust. 2 i 3 Umowy) może być dokonana, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

2. 	W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej każda ze stron Umowy może wystąpić  
z pisemnym wnioskiem o zmianę terminu realizacji Umowy powołując którąkolwiek z okoliczności wymienionych w ww. przepisie okoliczności.

2a. Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 2) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, 
o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji poprzez ich zaakceptowanie lub zgłoszenie zastrzeżeń.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie,
o którym mowa w art. 439 ustawy PZP, na zasadach opisanych w punktach poniżej:

- Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany co najmniej o +/- 10 % kosztów benzyny 95 ponoszonych przez Wykonawcę za 1 litr benzyn; uśredniony koszt 1 litra benzyny 95 w dniu ……………….. 2023 r., wynosi …….. zł (uśredniony koszt 1 litra benzyny 95 ustalony został na podstawie informacji pozyskanych ze stronny https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw.)

- Zamawiający ma prawo do zażądania od Wykonawcy przedstawienia kosztów, o których mowa w pkt 1) powyżej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia ich niezwłocznie Zamawiającemu.

- Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, odbywać się będzie w oparciu 
o wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego . W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny/publikowany, zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Żądanie zmiany wynagrodzenia, może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejna zmiana zwaloryzowanego wynagrodzenia może się odbyć po upływie kolejnych 6 miesięcy realizacji Umowy; w takiej sytuacji Strony Umowy zastosują odpowiednio jej postanowienia w zakresie waloryzacji wynagrodzenia.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej będzie mogła mieć zastosowanie (po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym zmieni się o +/- 10% koszt określony w pkt 1 powyżej, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 powyżej.

- Wykonawca albo Zamawiający (z uwzględnieniem postanowień pkt 2 powyżej), wraz z żądaniem,                  o którym mowa w pkt 1 powyżej, przedstawia aktualny koszt benzyny 95.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania.

- Obliczenie zwaloryzowanej  wysokości wynagrodzenia, pozostałej do wypłacenia Wykonawcy, nastąpi poprzez proporcjonalne jego zwiększenie o wzrost wskaźnika, o którym mowa w pkt 3 powyżej obowiązującego w dniu zawarcia Umowy w stosunku, do tego wskaźnika obowiązującego w miesiącu, w którym dana strona Umowy zwróci się o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku                              z zastosowaniem niniejszego paragrafu (w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) wynosi 5 %, w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonej w § 6 ust.1 Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą kosztów, o której mowa w art. 439 PZP, związanych                       z realizacja przedmiotu Umowy.

- Zwaloryzowane na Wniosek Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wynagrodzenie staje się wymagalne z chwilą  zawarcia przez strony Umowy stosownego aneksu do Umowy.

- Obniżenie (po waloryzacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu) wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

XIV. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ/ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RODO

§ 15

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy i w związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie przedmiotowej ustawy zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w zakresie firmy.

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych umożliwiających realizację niniejszej Umowy, realizowania przez Wykonawcę Umowy oraz ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z niniejsza Umową lub z Umową z Wykonawcą inwestycji.

- Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe zwykłe obejmujące dane dotyczące pracowników Zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy inwestycji (w postaci: imienia
i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu), a Wykonawca zobowiązuje się powyższe dane osobowe przetwarzać - wyłącznie w/w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych 
z należytą starannością, w tym do:

- ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych- Dz.U. z 2019r., poz.1781);

- zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, w tym m.in. nie udostępniania ich innym podmiotom (także w postaci zagregowanych danych statystycznych) - zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu;

- nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz prowadzenia
i aktualizowania rejestru upoważnień;

- nie przekazywania bez pisemnego polecenia Zamawiającego powierzonych danych do państwa trzeciego;

- natychmiastowego (tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin), powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem);

- umożliwienia Zamawiającemu (na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych) przeprowadzenia kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy;

- usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych w ramach niniejszej Umowy oraz wszelkich
ich istniejących kopii w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi i zakończeniu niniejszej Umowy oraz
do powiadomienia o powyższym usunięciu danych (w formie pisemnej) Zamawiającego.

- W przypadku zawierania umów podwykonawczych Wykonawca może powierzyć dane osobowe
do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy oraz
po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie Umowy podwykonawczej. Podwykonawca, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	W przypadku powstania sporu organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

3. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.

4. 	Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

Zamawiającego – Urząd Miejski, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Aleja Wolności 48;

Wykonawcy – ……………………………………….;

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla  Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Wykaz załączników do Umowy:

- Zał. 1 - SWZ;

- Zał. 2 -  dokumentacja Inwestycji;

- Zał. 3 – oferta Wykonawcy wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych;

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy bez udziału podwykonawców, postanowienia umowne dotyczące podwykonawców nie mają zastosowania.