Załącznik nr 11 do SWZ

Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

zawarta w dniu …………….r. w ……….. pomiędzy:

…………………………….

reprezentowanym przez ……………………..

zwany dalej Zamawiającym,

# a

………………………………..

reprezentowanym przez ……………………..

zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że jest Generalnym Wykonawcą wykonania robót budowlanych na inwestycji p.n. ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Morawica”

Część nr 1 Przebudowa ul. Skalnej w Bilczy - II etap *

Część nr 2 Remont ul. Marmurowej w Bilczy *

Część nr 3 Przebudowa ul. Jabłoniowej i Rodzinnej w Kubach Młynach *

Część nr 4 Przebudowa ul. Żwirowej i Koralowej w Bilczy *

Część nr 5 Przebudowa drogi do placu zabaw przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej *

Część nr 6 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 303 w Dębskiej Woli*

- Przedmiotowa umowa jest zawierana na zasadach podwykonawstwa wykonania ……………………….. (należy określić precyzyjnie zakres robót) na wskazanej inwestycji.

# Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zakres wskazany w ust. 2. Zakres 
i technologia wykonania zleconych robót została określa w opisie przedmiotu zamówienia realizowanych robót.

# Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z dokumentacją, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną, zwanymi dalej dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- zakończenie robót						……………………. r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji  w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

§ 4

Od daty rozpoczęcia zleconych robót do końcowego odbioru tych robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie związane 
z wykonywaniem zleconych robót.

§ 5

- W ramach wymienionej w § 7 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

- Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając 
z Zamawiającym wybór materiałów.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Przedstawiciela Inwestora) przed ich wbudowaniem.

§ 7

- Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi:

Cześć nr.  …................................. złotych, w tym podatek VAT (słownie: ..................................................................).

- Wartości podana w ust. 1 zawiera podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym.

§ 8

- Zamawiający  dopuszcza częściowe fakturowanie.

- Zakończone roboty zostaną odebrane przez  Przedstawiciela Inwestora i potwierdzone protokółem podpisanym przez Przedstawiciela Inwestora.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§ 10

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 11

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 12

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 13

1.	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie będzie ulegał awariom, posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości materiałów zastosowanych do wykonania.

2.	Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.	Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu, obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

4.	Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli, w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał  istotnych napraw lub dokonał wymiany poszczególnych elementów termin gwarancji w stosunku do tego naprawionego lub wymienionego elementu biegnie na nowo od dnia zwrotu po naprawie lub od dnia wymiany.

5.	Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę awarii, wad, usterek, które ujawnią się w okresie na jaki gwarancja została udzielona. Jeżeli, dwukrotna naprawa tego samego elementu okaże się bezskuteczna Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany tego elementu na nowy.

6.	Termin dokonywania naprawy wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia awarii, wady, usterki przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia awarii, wad i usterek.

7.	Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

8.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze przez okres ………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

9.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy lub nie usunie wad, awarii, usterek w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia i naliczy kary umowne zgodnie z par. 15 ust.2 pkt.2 umowy.

10.	Nie przystąpienie przez Wykonawcę do naprawy w terminie dodatkowo wyznaczonym uprawnia Zamawiającego do usunięcia awarii, wady, usterki własnym staraniem Zamawiającego ale na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o przystąpieniu do zastępczej naprawy. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zestawienie poniesionych wydatków wraz z dowodami ich poniesienia. Wykonawca dokona ich zapłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty pod rygorem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres …. - …... miesięcy na wykonane roboty budowlane

- Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

- Po upływie terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 15

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

- Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 16

1.	Niezależnie od prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 635 i 636 ustawy Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1)	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i mimo wezwania Zamawiającego nie podejmie ich przez okres kolejnych 14 dni roboczych.

2)	Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany przez Zamawiającego do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, w ciągu 14 dni nie zastosuje się do tego wezwania,

3)	wystąpią okoliczności skutkujące utratą zdolności technicznych Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy na skutek brak personelu posiadającego właściwe kwalifikacje, właściwego sprzętu lub z powodu innych przeszkód, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej zawartymi,

4)	 Wykonawca nie reguluje zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców a Zamawiający dokonał bezpośrednich płatności na ich rzecz.

2.	Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego, które zostanie złożone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 –  pod rygorem nieważności.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

1)	W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

3)	Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu uporządkowany plac budowy.

4)	Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego.

5)	Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje się stawki z kosztorysu ofertowego.

4.	W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 pkt. 2 i 3, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie oraz  na koszt Wykonawcy. Koszty z tego tytułu mogą być pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz jeden dla Inwestora.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowi: dokumentacja, przedmiar robót i STWiOR.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: