**Załącznik nr 5 do SWZ**

**UMOWA Nr ...................... Projekt**

zawarta w dniu ……..………. 2024 roku pomiędzy:

**Powiatem Częstochowskim** (NIP 5732788125) - **Domem Pomocy Społecznej w Turowie**, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, w imieniu którego działa na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Częstochowie Nr 1225/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie – Pan Zbigniew Wawrzyniak,

przy kontrasygnacie:

2. .............................................

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami lub pojedynczo Stroną**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn., zm.), o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85”.

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje instalację fotowoltaiczną o parametrach zgodnych z tymi, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ – postępowanie nr AG.231.75.2024.

3. Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

1) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Turowie (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), przy czym dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń wraz z wykonaniem niezbędnych prac;

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami;

3) wykonanie wszelkich wymaganych prac budowlanych;

4) rozruch instalacji;

5) przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje

oraz pozwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić.

1) Prace montażowe wykonywane będą w czynnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy ośrodka; może wystąpić konieczność wykonywania robót uciążliwych (np. powodujących nadmierny hałas) w godzinach ustalonych wcześniej z Zamawiającym.

2) Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia stref, w których prowadzone będą prace montażowe w sposób ograniczający do minimum zanieczyszczenie obszaru, w którym Zamawiający prowadzi bieżącą działalność.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - **14 dni od dnia zawarcia umowy**.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne

brutto (tj. wynagrodzenie ryczałtowe brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto w wysokości: ……………………..…… zł, słownie: ……………………………………………...................................…………………..

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę, wraz z dokumentami odbiorowymi i dowodem zapłaty podwykonawcy /jeżeli dotyczy*.* Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego wykonania z umową.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 4 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT).

8. Wykonawca oświadcza, że rozliczy podatek VAT z wystawionej faktury, a fakturę ujmie w ewidencji sprzedaży.

9. Dane do wystawienia faktury:

Nabywcą jest: Powiat Częstochowski, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, NIP 5732788125.

Odbiorcą jest: Dom Pomocy Społeczne w Turowie, ul,. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn.

10. 9. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym. GLN .....................................

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) udostępnienia możliwości wykonania przedmiotu umowy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Turowie;

2) dokonania odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;

3) zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy;

4) udostępnienia możliwości skorzystania z użycia prądu i poniesienie opłat będących następstwem zużycia prądu wynikającego z montażu instalacji.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca:

1) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, oraz obowiązującymi przepisami prawa;

2) podejmuje się wykonać przedmiot umowy bez zakłócania normalnej pracy DPS, w tym prac szczególnie uciążliwych w godzinach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym;

3) odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

4) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego, komorniczego lub innego mogącego mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy;

5) zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren wykonywanych prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego;

6) ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i p.poż. w czasie wykonywania prac;

7) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas realizacji umowy;

8) nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego;

9) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia;

§6

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy zrealizowana dostawa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi zarówno za wady fizyczne i prawne dostarczonej i zamontowanej instalacji, jak i za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn istniejących w chwili odbioru.

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

1. na moduły fotowoltaiczne - 25 lat na uzysk
2. na moduły fotowoltaiczne - 10 lat na wady
3. na inwerter i akumulator magazyn energii - ……. lat
4. na pozostałe elementy i wykonane prace – 5 lat

od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

3. W okresie trwania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) wykonywania przeglądów gwarancyjnych na zasadach określonych § 7 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. W przypadku materiałów, produktów składających się na infrastrukturę instalacji oraz w odniesieniu do jej samej, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Wykonawca dostarczy w miejsce wadliwych materiałów i produktów - materiały i produkty wolne od wad.

5. W zakresie udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od

Zamawiającego zawiadomienia o ich wystąpieniu. Usunięcie wady winno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający wyznaczając termin usunięcia wad bierze pod uwagę skalę problemu i poziom trudności, jednak termin nie może przekroczyć 21 dni

kalendarzowych. Zawiadomienie o wystąpieniu wad zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………….……… .

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1 - 5 powyżej, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast materiałów, produktów i urządzeń wadliwych - materiały, produkty lub urządzenia wolne od wad albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji jakości i rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiałów lub produktów wolnych od wad lub dokonania naprawy.

7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i udzielonej gwarancji, jest uprawniony do powierzenia wykonania usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego usunięcia wad, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 niniejszej umowy. Obowiązek usunięcia wady lub poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów.

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.

9. Okres rękojmi na dostarczoną i zamontowaną instalację fotowoltaiczną wynosi 2 lata licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego.

§ 7

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE

1. Przeglądy gwarancyjne zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą, mają odbywać się w okresie obowiązywania gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa oraz warunkami gwarancji jakości, określonymi dla zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń. Czynności te obejmują dostawę materiałów koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania systemów i urządzeń.

2. Pod pojęciem „przegląd gwarancyjny” Zamawiający rozumie dokonanie oceny stanu instalacji fotowoltaicznej przeprowadzone przez Wykonawcę, z uwzględnieniem częstotliwości przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń z zastrzeżeniem, że okres pomiędzy kolejnymi przeglądami gwarancyjnymi nie może być dłuższy niż 2 lata.

4. Potwierdzeniem wykonania przeglądu gwarancyjnego będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

§ 8

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

Wysokości kar umownych:

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (określonego w z § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonej wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie wady dostarczonej instalacji fotowoltaicznej, o czym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego wraz z fakturą lub rachunkiem.

6. Łączna wysokość kar umownych , wynikających z niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy.

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

8. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej i mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację prac i dostaw bez uzasadnienia, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową, warunkami

technicznymi oraz innymi przepisami.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiający nie udostępnieni terenu do wykonania przedmiotu umowy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Turowie w ciągu 5 dni po upływie wyznaczonego terminu;

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac i dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

2) W przypadku uchylania się Wykonawcy od przeprowadzenia inwentaryzacji prac i dostaw

w terminie określonym w pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony zlecić innemu podmiotowi przeprowadzenie inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

3) W przypadku o którym, mowa w pkt 2 Zamawiający może potrącić niezbędną kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na przeprowadzenie inwentaryzacji przez inny podmiot, a gdyby potrącenie nie mogło w pełni zabezpieczyć kosztów inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić jej przeprowadzenie na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu DPS urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, jeżeli tak postanowi Zmawiający zgodnie z pkt 7.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac i dostaw oraz zapłaty wynagrodzenia za prace i dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wedle swojego wyboru, dokona odbioru przerwanych prac i dostaw oraz zapłaci wynagrodzenie za wykonane prace i dostawy, bądź nakaże Wykonawcy przywrócenie stanu poprzedniego. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części prac i dostaw, w odniesieniu do wartości całego zamówienia z uwzględnieniem rachunków, cenników określających wartość dostarczonych urządzeń, materiałów oraz wykonanych prac. W razie niemożności określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za częściowe wykonanie prac i dostaw, na koszt strony z której przyczyny doszło do odstąpienia od umowy, a w razie gdyby do odstąpienia od umowy doszło bez winy żadnej ze stron na koszt Zamawiającego, powołana zostanie osoba biegła w sprawach danego rodzaju w celu ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§10

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadkach dopuszczalnych prawem, w szczególności zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, a ponadto w następującym zakresie:

1) wynagrodzenia, gdy:

a) zmianie ulegnie stawka podatku VAT,

b) zmianie ulegnie zakres prac objętych niniejsza umową, z zastrzeżeniem art. 632 KC

2) terminu wykonania umowy w następstwie:

a) wystąpienia siły wyższej, o ile miała bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

b) zmiany zakresu zamówienia wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,

c) konieczności wykonania prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d) niemożności realizacji przedmiotu umowy z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

e) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

g) zmiany przepisów prawa,

h) konieczności skoordynowania dostaw lub robót z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,

i) innych okoliczności zaistniałych niezależnie od stron,

j) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót

z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo udokumentowane protokołem konieczności i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3) sposobu wykonania przedmiotu umowy, w następstwie zmian technologicznych, jeśli są spowodowane w szczególności:

- zastosowaniem innej technologii wykonania zamówienia spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, na skutek problemów powodujących brak ich dostępności,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) zmiany zakresu zamówienia objętego umowa z zastrzeżeniem art. 632 KC

5) innym niż mowa powyżej, jeśli:

a) zmiany są nieistotne,

b) zmiana ma na celu poprawienie błędów pisarskich lub rachunkowych,

b) zmiana ma na celu dostosowanie treści umowy do przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

c) zmianie uległy dane stron.

3. W przypadku zmian umowy wpływających na wysokość wynagrodzenia, Wykonawca złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj zmian, ich opis, wpływ na termin lub cenę, obejmującym tylko te dostawy, usługi lub roboty, których dotyczą zmiany wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do złożonej oferty.

4. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w niniejszym paragrafie upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony, lecz nie obliguje do zawarcia aneksu do umowy, chyba że wynika to z przepisów prawa. Powiadomienie powinno zawierać opis zdarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, Wykonawca wniósł w kwocie …………………  zł.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, jak również wszystkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności: ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą się starać rozwiązać polubownie.4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo Zamawiającemu.

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA