ZP.1.3.1.2024

U M O W A N R ...............

zawarta w dniu ………… pomiędzy

**Gminą Kostrzyn**, w imieniu której występuje **Zakład Komunalny w Kostrzynie**, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, działający w oparciu o Statut uchwalony na podstawie Uchwały Nr L/449/2022 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 23 maja 2022 r., reprezentowaną przez:

**Kingę Czechowską – Dyrektora**

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**,

a

……………………….… z siedzibą w ……………, ul. ……………, REGON: ………….., NIP: …………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" - następującej treści :

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), o numerze referencyjnym ZP.1.3.1.2024, pn.: „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i w Gułtowach w ilości 5000 Mg”, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienie pn. „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i w Gułtowach w ilości 5000 Mg”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zakres prac objętych niniejszą umową został określony w rozdz. III Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wskazanego w ust. 1, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Transport odpadów odbywać się musi odpowiednim środkiem transportu, tj. pojazdem przystosowanym do przewożenia odpadów.
4. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
5. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
6. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54),
7. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025 r. lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu całkowitej wartości umowy lub łącznej maksymalnej ilości odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi od dnia 17 marca 2025 r.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, dysponuje:
   1. zezwoleniem na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, w rozdz. III SWZ;
   2. zezwoleniem na przetwarzanie w instalacji odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodu i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w rozdz. III SWZ.
2. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności:
3. spełniać warunki określone w ust. 1 przez cały okres realizacji zamówienia publicznego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od łączącej strony umowy i zapłaty przez Wykonawcę kar umownych określonych w umowie;
4. do korzystania z aktualnych danych ewidencyjnych dotyczących osób władających powierzchnią ziemi, na której mają być zagospodarowane komunalne osady ściekowe, tzn. do 3 miesięcy przed datą zagospodarowania ww. osadów;
5. zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach, przed zastosowaniem osadów ściekowych na gruntach, wykonać badanie tych gruntów. Badania gruntów i ich częstotliwość powinny być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 23), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych”;
6. w przypadku wykorzystywania osadu na cele rolnicze, zagospodarować osady zgodnie   
   z wymogami zawartymi w przepisie art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniu w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych;
7. odbierać osady ściekowe nie później niż w terminie 10 dni od dnia telefonicznego lub emailowego zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego;
8. do ważenia każdej partii odebranych osadów, na wadze posiadającej legalizację oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zważenie osadów oraz legalizację wagi;
9. przedkładać, przed terminem przekazania władającemu powierzchnią ziemi osadów, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane oraz Zamawiającemu, informacje o dawkach osadu oraz wyniki badań;
10. do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, a w szczególności zgodnie z przepisem art. 67 ustawy o odpadach;
11. świadczyć usługi transportu z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających   
    z obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami prawa drogowego, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i dróg publicznych. W przypadku zanieczyszczenia drogi Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami drogowymi i BHP bezzwłocznie zabezpieczyć oraz uporządkować teren.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego, jako następny posiadacz odpadu na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z realizacją zamówienia publicznego oraz ewentualne naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów ustawy o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn zm.).
13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w trakcie realizacji zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 250 000,00 złotych.

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców przy wykonywaniu usługi określonej niniejszą umową za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
3. Zamawiający zastrzega, że Podwykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i uprawnienia do świadczenia usługi.
4. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
5. Wykonawca, każdorazowo ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekty jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych.
6. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany lub złożyć sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.
7. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
8. Wszelkie roszczenia Podwykonawców z tytułu realizacji umów zawartych z Wykonawcą obciążają Wykonawcę.
9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać: imię i nazwisko/nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, PESEL/KRS podwykonawców.
11. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości: ……… zł (słownie: ………… złote 00/100), w tym podatek VAT …………….. zł (słownie: ……… złote 00/100).
2. Podana w ust. 1 cena została ustalona w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 2).
3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o zakres realizowanego przedmiotu umowy zgodnego ze złożonymi przez Zamawiającego zamówieniami częściowymi, na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
4. Jeśli w okresie obowiązywania umowy nie będzie potrzeby wywozu osadu ściekowego w ilości stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. 5 000 Mg, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, w tym finansowe. Zamawiający gwarantuje, że łączna ilość osadu ściekowego przeznaczonego do odbioru, transportu i zagospodarowania nie będzie niższa niż 60% w stosunku do ilości wskazanej w zdaniu poprzedzającym.
5. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 11 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na bieżąco, za wykonaną część usług na podstawie cen jednostkowych, określonych w ofercie Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, NIP 7773114347,

Odbiorca, Płatnik: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn.

1. Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki zgodnie z treścią art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rachunek płatniczy wskazany dla Wykonawcy w Wykazie podmiotów. Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze, dokumentującej należne mu wynagrodzenie, wskaże rachunek płatniczy ujawniony w Wykazie podmiotów.
4. W przypadku wskazania w fakturze rachunku płatniczego niewymienionego w Wykazie podmiotów, Zamawiający dokona płatności na inny podany w Wykazie podmiotów rachunek płatniczy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku płatniczego w Wykazie podmiotów na rachunek podany w fakturze, z zastosowaniem art. 117b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 1 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku płatniczego w Wykazie podmiotów.

§ 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. e Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
4. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.1;
5. w przypadku utraty zezwoleń, o których mowa w § 3 ust. 1, w czasie trwania niniejszej umowy, w wysokości po 2.000 zł za każde zdarzenie;
6. za brak spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 12 w trakcie realizacji umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
7. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego (w ramach czynności kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
8. za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
9. Kary umowne płatne będą na podstawie noty obciążeniowej i w terminie w niej określonym. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
11. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny albo zwłoki w jego wykonaniu trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) lub b). Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od stwierdzenia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, określonej w zdaniu poprzedzającym.
12. W przypadku utraty przez Wykonawcę zezwoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) lub c). Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od stwierdzenia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, określonej w zdaniu poprzedzającym.
13. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.
14. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, **tj. ……………………. zł**; (słownie: …………………. złotych) w formie **……………………………………………....** najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w **ust. 1** będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: **100%** wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w **ust. 3**, a w szczególności, w przypadku gdy:
6. Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej Umowy;
8. Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.
9. Uprawnienia Zamawiającego określone w **ust. 5** mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), **o ile obowiązujące w dniu pobrania przepisy prawa nie stanowią inaczej, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę**.
10. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz Wykonawca, w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu.

§8

1. Strony przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja będzie polegała na zmianie wysokości cen jednostkowych, o których mowa w formularzu ofertowym, na następujących zasadach:

a) zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem,   
iż pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,

b) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych   
z realizacją przedmiotu zamówienia zmieni się o min. 5 % w stosunku do cen lub kosztów stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować zmianę kosztów i cen w odniesieniu do okresów, o których mowa w lit. c),

c) podstawą waloryzacji będą miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) za okres od dnia podpisania umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem o waloryzację (odpowiednio od dnia podpisania aneksu do umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem o waloryzację), ogłaszane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce: „Wskaźniki makroekonomiczne", i dalej „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, w tabeli „Wskaźniki cen”, w poz. „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” (wskaźnik A, gdzie „Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100),

d) zmiana cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonanie zamówienia co najmniej o wartość, o której mowa w lit. b), spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

e) dopuszcza się zmianę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy   
o maks. 10%.

1. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanej zgodnie z postanowieniami ust. 1, jest on zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
2. przedmiotem umowy s usługi;
3. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 9

1. Zamawiający przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
3. zwiększenia ilości odbieranych, transportowanych oraz zagospodarowywanych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych, jednakże w wymiarze nie większym niż 20% w stosunku do zamówienia podstawowego,
4. wydłużenia terminu realizacji umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące względem terminu określonego w § 2.
5. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od ilości wyprodukowanego osadu ściekowego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
6. Zmiana w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i tym samym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji – z odpowiednim zwiększeniem maksymalnej kwoty umowy, przeznaczonej na realizację zamówienia, w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione będzie od posiadania w budżecie środków finansowych na realizację usług.
8. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postepowania będą obowiązywać także w przypadku usług realizowanych w ramach prawa opcji. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.
9. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego, w dowolnym dniu przed upływem terminu obowiązywania umowy.
10. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 jednokrotnie, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania niniejszej umowy wskazanego w § 2.
11. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

§ 10

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, nadzór nad prawidłową realizacją umowy, sprawować będą:
2. Ze strony Zamawiającego: Dyrektor Zakładu Komunalnego – Kinga Czechowska, tel. ……….., mail kinga.czechowska@zkkostrzyn.pl
3. Ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko: ……………, tel: …………………., mail: ……………………….
4. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy.

§ 11

1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna:
   1. w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
   2. w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowienia lub przepisami prawa;
   3. w zakresie przedmiotu zamówienia w następstwie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
   4. w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących przerwę w realizacji Zamówienia, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w niniejszym ustępie okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

1. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy przypadku wprowadzenia zmian w:
   1. stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
   2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października   
      2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
   3. zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
   4. zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,   
      o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

1. W przypadku wprowadzenia zmian w stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:
   1. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia (cen jednostkowych) w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków.
   2. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia (cen jednostkowych) w związku z powyższymi zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt wykonania zamówienia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków. Zmiana następuje aneksem do umowy.
2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:
   1. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia (cen jednostkowych) w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie cen jednostkowych w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tej ceny jednostkowej, której dotyczy wniosek, wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
   2. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.
3. W przypadku zmiany wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:
   1. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia (cen jednostkowych) w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
   2. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia (cen jednostkowych), aneksem w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, o której mowa w § 10 ust. 3 lit. d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych). We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadkach określonych w ust. 3-7, zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
6. W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
7. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 3 do 7 mogą nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez okres realizacji zamówienia, osób które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ tj. kierowców pojazdów transportujących odpady.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika;
4. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
9. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
10. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
11. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
12. zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.
13. Na 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji tych prac, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii).
4. W każdym wypadku strona w celu uniknięcia zarzutu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na niej obowiązków umownych, z powodu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie podstawę faktyczną swoich twierdzeń w formie pisemnej.
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadkach, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.
6. Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 5 obejmują w szczególności przypadki:
7. nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,
8. niewykonywania przez Wykonawcę usług zgodnie z postanowieniami umowy, pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającej,
9. utrata przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem Umowy,
10. gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji,
11. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy.
12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązków oraz wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie dłuższego jednak niż 10 dni, na wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie dla dokonanego odstąpienia. Zamawiający dokonując odstąpienia wskazuje czy dokonuje odstąpienia od całości, czy części Umowy.
14. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie wyłącznie za część Przedmiotu Umowy wykonaną do chwili odstąpienia oraz nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z dokonaniem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
15. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

§ 14

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
3. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji usług potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

§ 15

Informacje dotyczące realizacji obowiązku ochrony danych osobowych (RODO) przez Zamawiającego znajdują się  na stronie internetowej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie (https://www.zkkostrzyn.pl/rodo/).

§ 16

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

Załączniki:

1. SWZ wraz z załącznikami;
2. Oferta Wykonawcy;
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.