Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

UMOWA NR ZP.272……2024

- zawarta w dniu …………….. 2024 r. w Nowej Soli lub zawarta w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze złożonych chronologicznie kwalifikowanych podpisów elektronicznych pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto z siedzibą w Nowej Soli przy 
ul. M. J. Piłsudskiego 12,

NIP 925-19-56-002 REGON 970770280

- reprezentowaną przez:

- Beatę Kulczycką			- Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie

Anny Rudnickiej		 	- Skarbnika Miasta

zwaną dalej „zamawiającym”,

a

(*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego): …………………… z siedzibą przy ul. …………………………, ………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ……………, pod numerem KRS: ………………………,

NIP …………………  REGON ……………………….

w imieniu, którego działa:

……………………………………………..

(*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): ………………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… z siedzibą przy ul. ……………………, …………………………

NIP ……………, REGON …………,

zwanym dalej „wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego budowy budynku energooszczędnego oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego” – Obszar Park Krasnala wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

  - Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.

  - Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz umową zawartą z zamawiającym.

- § 2

- TERMIN REALIZACJI

            - Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

- etap pierwszy, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy należy wykonać w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

            - Za dzień wykonania etapu pierwszego oraz karty informacyjnej przyjmuje się dzień dokonania odbioru częściowego przez zamawiającego.

            - Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez zamawiającego.

- § 3

- WYNAGRODZENIE

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, wynagrodzenie w wysokości brutto …………………… zł, słownie…………………………………………………………………………………………… zł, w tym podatek Vat w wysokości ……………………, wartość netto ………………… złotych.

- Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym które uwzględnia wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie za udzielanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej w podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego majątkowego prawa autorskiego i podlega zmianie w czasie trwania umowy wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. Wierzytelność z umowy jest wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich praw dłużnika względem cedenta określonych w umowie.

- § 4

- ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.

- Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie:

- faktury częściowej za wykonanie pierwszego etapu w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za tą część przedmiotu umowy określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, jednak nie większej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy - podstawą do wystawienia faktury częściowej jest dokonanie przez zamawiającego odbioru częściowego przedmiotu umowy,

- faktury końcowej w wysokości odpowiadającej pozostałej części wynagrodzenia wykonawcy - podstawą do wystawienia faktury końcowej jest dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktury będą płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania przez zamawiającego terminu zapłaty.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Płatność będzie realizowana metodą podzielonej płatności tylko na rachunek bankowy widniejący w dniu realizowania płatności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) zwanym dalej wykazem podatników VAT lub na wirtualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem rozliczeniowym widniejącym w dniu realizowania płatności w wykazie podatników VAT”. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków, o których mowa wyżej, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z wykazu podatników VAT lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT”.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana do zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym:

Skrócona nazwa skrzynki: Gmina Nowa Sól – Miasto

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 9251956002,

oraz zawierać następujące dane:

Nabywca: Gmina Nowa Sól – Miasto, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól,

NIP: 925-19-56-002.

Za datę otrzymania faktury przez zamawiającego uznaje się datę przesłana faktury do zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej.

- § 5

- REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania.

      - W czasie realizacji przedmiotu umowy zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania, w sposób określony w § 10 ust. 1 umowy, uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia przez wykonawcę w dokumentacji projektowej.

      - Na żądanie zamawiającego, wskazani przez zamawiającego członkowie zespołu projektowego, o którym mowa w § 7 umowy, są zobowiązani do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej w siedzibie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego. Dokładne terminy narad będą ustalane przez zamawiającego w sposób określony w § 10 ust. 1 umowy, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Na każdej naradzie koordynacyjnej wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu stan zaawansowania prac i szczegóły opracowywanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do występowania do zamawiającego o udzielenie koniecznych dla tych czynności pełnomocnictw. W celu uzyskania pełnomocnictwa wykonawca przedłoży zamawiającemu wzór  pełnomocnictwa. W przypadku uwag zgłoszonych przez zamawiającego do wzoru pełnomocnictwa wykonawca przedłoży poprawiony wzór pełnomocnictwa w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag zamawiającego. Zamawiający udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi pełnomocnictwa w terminie 7 dni od przedłożenia przez wykonawcę zaakceptowanego przez zamawiającego wzoru pełnomocnictwa.

- § 6

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem części określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający dopuszcza – w formie aneksu do umowy – możliwość dokonania zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany części przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawcę.

- Żaden podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność              z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której termin realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15 ust. 8 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- § 7

- ZESPÓŁ PROJEKTOWY

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji umowy zespół projektowy, 
w którego skład wchodzą:

- projektant specjalności architektonicznej,

- projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant specjalności instalacyjnej sanitarnej,

- projektant specjalności instalacyjnej elektrycznej.

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić projektantów w innych specjalnościach (branżach) niż wskazane w ust. 1 powyżej, jeżeli obowiązek ich udziału w realizacji umowy jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy lub gdy jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

      - Do realizacji przedmiotu umowy i pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1 wykonawca wyznacza osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

      - Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, za zgodą zamawiającego wyrażoną w formie aneksu do umowy pod warunkiem, że wykonawca udowodni przedkładając odpowiednie dokumenty, że następcy spełniają następujące wymagania:

  - projektant specjalności architektonicznej:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne;

- doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, polegające na wykonaniu w zakresie branży architektonicznej jednego projektu budowlanego budowy budynku, który uzyskał pozwolenie na budowę,

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne;

- doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, polegające na wykonaniu jednego projektu budowlanego budowy budynku branży konstrukcyjno-budowlanej, który uzyskał pozwolenie na budowę,

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - projektant specjalności instalacyjnej sanitarnej:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,

- doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, polegające na   wykonaniu jednego projektu budowlanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - projektant specjalności instalacyjnej elektrycznej:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,

- doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, polegające na wykonaniu jednego projektu budowlanego instalacji elektrycznej budynku,

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Przez wykonanie projektu należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta – autora projektu budowlanego z wyłączeniem funkcji projektanta sprawdzającego.

Przez budowę należy rozumieć także odbudowę lub rozbudowę 
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

      - Wykonawca składa zamawiającemu, w sposób określony w § 10 ust. 1 umowy, wniosek zawierający informację o zamiarze zmiany osoby, wskazanie przyczyn konieczności takiej zmiany, wskazanie osób zastępowanych i zastępujących nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem osób zastępujących do realizacji umowy. W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie jest możliwe, niezwłocznie tj. w najkrótszym możliwym terminie.

      - Zamawiający może zażądać w sposób określony w § 10 ust. 1 umowy, zmiany osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta, pomimo wcześniejszego upomnienia, nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną przez zamawiającego osobę na inną spełniająca wymagania zamawiającego określone w ust. 4, w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zamawiającego. Opóźnienie w wykonaniu żądania zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kary umownej lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu.

      - Skierowanie bez akceptacji zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy innej osoby niż wskazanej w załączniku nr 3 do umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu.

      - W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji umowy nie znają języka polskiego wymagane jest, aby wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.

- § 8

- OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki zamawiającego:

- przekazanie wykonawcy oświadczenia zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- przekazanie wykonawcy aktualnej mapy do celów projektowych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do niezwłocznego konsultowania proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących koncepcji oraz rozwiązań projektowych.

- Obowiązki wykonawcy:

- pozyskanie własnym staraniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentacje techniczną,

- przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych,

- niezwłoczne informowanie zamawiającego, w sposób określony w §10 ust. 1 umowy, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia uzyskania wiedzy w zakresie, o którym mowa wyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 250.000 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.

- § 9

- ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

      - Zamawiający dokona następujących odbiorów:

- odbiory częściowe,

- odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Odbiorowi częściowemu podlega wykonanie pierwszego etapu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy. Odbiór częściowy nastąpi po zatwierdzeniu przez zamawiającego koncepcji i zostanie potwierdzony sporządzonym przez strony protokołem odbioru.

Odbiorowi częściowemu podlega wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy. Odbiór częściowy zostanie potwierdzony sporządzonym przez strony  protokołem odbioru.

      - Odbiór końcowy obejmuje wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy. Przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę przedmiotu umowy objętego odbiorem końcowym nastąpi w siedzibie zamawiającego. Wykonawca przekaże zamawiającemu wykonane opracowania i dokumenty wraz z ich wykazem. Na powyższą okoliczność strony podpiszą protokół przekazania.

      - Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania opracowań i dokumentów, o których mowa w ust. 3, przeprowadzi ocenę ich poprawności i zgodności z umową, a następnie przekaże wykonawcy, w sposób określony w § 10 ust. 1 umowy, informację o dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmowie dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z informacją o stwierdzonych wadach.

      - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady stwierdzonej przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przekazania wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie niezbędnym do ich usunięcia uzgodnionym z zamawiającym.

      - Do ponownego odbioru stosuje się procedurę określoną w ust. 3-4, aż do należytego wykonania przedmiotu umowy.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to zamawiający może;

- odebrać przedmiot odbioru i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej lub technicznej dokumentacji, jeżeli wady nie są istotne,

- odmówić odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, jeżeli wady są istotne,

- odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wady są istotne.

b)	 jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

      - Dokonanie odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub prawnych przedmiotu umowy i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku późniejszego stwierdzenia wad w okresie realizacji umowy lub w okresie rękojmi za wady.

      - W przypadku gdy wykonawca nie wykonuje umowy należycie, zamawiający po wcześniejszym wezwaniu wykonawcy do zaniechania naruszeń, jest uprawniony do zlecenia wykonania części/całości przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), na co wykonawca wyraża zgodę.

- § 10

- PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

      - Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

      - Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ..........................................., tel. ..................., adres email -……………………….

      - Przedstawicielem wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ..........................................., tel. ..................., adres email -……………………….

      - Strony wskazują następujący adres do doręczeń:

- zamawiający: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól,

w przypadku przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres km@nowasol.pl

- wykonawca: ……………………………….

w przypadku przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres ………………………….

      - W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej przez którakolwiek ze stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

      - Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga poinformowania drugiej strony umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- § 11

- PRAWA AUTORSKIE

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, wykonawca przenosi, a zamawiający nabywa z chwilą wydania przedmiotu umowy i bez dodatkowych opłat, wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie i majątkowe, do tej części przedmiotu umowy, za którą dokonano zapłaty wynagrodzenia, wszelkich rezultatów tej części umowy, w tym do wszelkich stworzonych w ramach wykonywania umowy opracowań, tekstów, materiałów o charakterze graficznym, pozostałych materiałów oraz ich projektów, własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty umowy zostały utrwalone, w odniesieniu do wszelkich zastosowań na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy,  w szczególności w zakresie opisanym w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) oraz w zakresie:

    - rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki informacji, wykorzystania na potrzeby publiczne,

    - utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, darowizna, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub ich dowolnej części, przekazanie dokumentacji, a także jej kopii,

    - rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

    - wprowadzania do pamięci komputera,

    - udostępniania jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych budynku objętego dokumentacja projektową stanowiącą przedmiot umowy,

    - samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,

    - dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, wykonawca przenosi, a zamawiający nabywa z chwilą zapłaty wynagrodzenia i bez dodatkowych opłat, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części przedmiotu umowy, za którą dokonano zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich i przekaże zamawiającemu wszystkie rezultaty umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń praw osób trzecich oraz naruszeń przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.). W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych w niniejszym paragrafie, wykonawca zwolni zamawiającego na jego wezwanie z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko zamawiającemu proces o naruszenie praw autorskich do utworów, do których prawa wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1 i 2, wykonawca zobowiązany będzie zwrócić zamawiającemu wszystkie poniesione w tym zakresie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu kwoty obejmujące w szczególności roszczenie główne, odsetki lub koszty postępowania lub uiścić koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym 
w szczególności ugodzoną kwotę.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wykonawcy 
o zgłoszeniu przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich do utworów objętych przedmiotową umową. Wykonawca ma prawo brać udział 
w rozmowach dotyczących rozwiązań polubownych. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z w/w osobami żadnych ugód pozasądowych bez zgody wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku obiektu po wykonaniu przedmiotu umowy do działań promocyjnych wykonawcy (artykuły prasowe, informacje na stronie www, foldery reklamowe, publikacja listu referencyjnego).

- W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie na drogę postępowania sądowego z roszczeniami o naruszenie praw autorskich do utworów objętych przedmiotową umową, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym wykonawcę, który będzie miał prawo wystąpić w sprawie, na zasadzie interwencji ubocznej. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z w/w osobami żadnych ugód sądowych czy pozasądowych bez zgody wykonawcy.

- Wykonawca powierza zamawiającemu wykonywanie autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

- § 12

- RĘKOJMIA ZA WADY

            - Wykonawca udziela rękojmi za wady na przedmiot umowy do czasu zakończenia przez wykonawcę robot budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż 7 lat licząc od dnia odbioru końcowego przedmiot umowy.

            - W okresie rękojmi za wady wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, które zostaną ujawnione po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w terminach określonych w ust. 3, w szczególności do;

  - sporządzania szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu tych rozwiązań,

  - opracowania rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy,

  - niezwłocznego udzielania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących opracowań, dokumentacji itp. wykonanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy – maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 5 dni roboczych od otrzymania zapytania przez wykonawcę w sposób określony § 10 ust. 1 umowy.

W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne określone w § 3 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonej rękojmi za wady.

            - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w następujących terminie:

- wada ujawniona przed rozpoczęciem robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia przekazania wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie niezbędnym do ich usunięcia uzgodnionym z zamawiającym,

- wada ujawniona podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada uniemożliwia kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 3 dni od dnia przekazania wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie niezbędnym do ich usunięcia uzgodnionym z zamawiającym,

- wada ujawniona podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada umożliwia kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia przekazania wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie niezbędnym do ich usunięcia uzgodnionym z zamawiającym.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad oraz przekazania ww. opracowań, na koszt wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę w ustalonym z zamawiającym terminie lub usunięcia wad w sposób nienależyty lub braku odpowiedzi na pytania zamawiającego, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może powierzyć usunięcie wady lub przygotowanie wyjaśnień podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym odpowiednio w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, okres rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia od odstąpienia od umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady za wykonany przezeń przedmiot umowy.

- W okresie udzielonej rękojmi za wady wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną zamawiającemu wskutek realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstała konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych kosztów.

- W okresie udzielonej rękojmi za wady wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych 
w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

- § 13

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.).  W razie odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy.

- Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o jednej z poniższych okoliczności:

- wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej umowy lub jeżeli wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, i pomimo wezwania zamawiającego określającego zastrzeżenia co do wykonywania umowy przez wykonawcę i wyznaczenia terminu na poprawę, nie wykazuje poprawy,

- został złożony wniosek o likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,

- wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 21 dni w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania nie zastosował się do wezwania,

- wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w §8 ust. 3 umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej poprzez pisemne oświadczenie wraz z podaniem uzasadnienia odstąpienia.

- Strona umowy składająca oświadczenie o odstąpieniu odstępuje od umowy 
w części niewykonanej (ex nunc).

- W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia, wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do zamawiającego. W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej zamawiający przy udziale wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia poszczególnych opracowań lub dokumentacji itp., które nie zostały wykonane w 100 %. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, 
o którym mowa w ust. 5, zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 11 umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy od dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za zdarzenia powstałe w okresie jej trwania, oraz rękojmi za wady za przedmiot umowy wykonany do czasu odstąpienia.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po upływie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

- § 14

- KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu kary umownej:

- za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w udzielaniu pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. b) umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 3 umowy, w wysokości 2.000 zł, za każdy przypadek,

- w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 6 ust. 7 umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 12 ust. 2
lit. c) umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej z § 15 ust. 8 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej z § 15 ust. 8 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie zamawiającego lub wykonawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy kary umownej za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,  w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem, że kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 umowy lub z przyczyn leżących o stronie wykonawcy

- Zamawiający może karę umowną potrącić z przysługującego wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez wykonawcę faktury za usługę będącą przedmiotem umowy), na co wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość przysługującego wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej na podstawie noty księgowej w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku strony, która jest zobowiązana do zapłaty kary umownej.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- § 15

- ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, ze względu na:

- przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający,

- opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy,

- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne 
o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne).

Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o okres trwania tych okoliczności, a jeżeli okres ten wywołał kolejne konsekwencje w zakresie terminu wykonania, także o okres niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia lub w zakresie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.

- W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, wykonawca winien wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania umowy. Na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2
lit. b), lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c),  lub  pisemne zestawienie kwot składek (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, uiszczanych w ramach wpłat na pracownicze programy kapitałowe w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2
lit. d).

- Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów, wpływających na wynagrodzenie wykonawcy pod warunkiem, że poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z wykonaniem zamówienia przekroczy 5 %. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa wyżej jest wskaźnik stanowiący sumę procentowych zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających kwartał, w którym został złożony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego kwartału, ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - miejsce publikacji strona www https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ - w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa wyżej przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Zasady zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 8:

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie,

- zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - wydłużenie terminu umownego realizacji zamówienia z winy wykonawcy nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,

- zmiana nie dotyczy wynagrodzenia za etapy odebrane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,

- zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa niż o ½ wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiącego sumę procentowych zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających kwartał, w którym został złożony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego kwartału, ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - miejsce publikacji strona www https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/,  uwzględniając, że podział ryzyka jest po 50% dla każdej ze stron umowy,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wykonawcy wygasa 
w dniu zakończenia realizacji umowy.

- Strona umowy występująca o zmianę umowy, winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek zawierający uzasadnienie, a w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz dowody wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, a w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia zmiany umowy przez strony umowy.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w pierwszej fakturze złożonej po zawarciu aneksu wykonawca uwzględni ewentualną nadpłatę lub niedopłatę wynagrodzenia powstałą w okresie między złożeniem wniosku o zmianę a zawarciem aneksu.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 8, zobowiązany jest – w terminie 7 dni od zawarcia stosownego aneksu do umowy -do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu dokonania zmiany lub rezygnacji, wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty wymagane od podmiotu udostępniającego zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz wykazać, że proponowany inny podmiot udostępniający zasoby wykonawcy lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału, których spełnianie zostało potwierdzone poprzez poleganie na zasobach podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- § 16

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych, określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane, zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykonawca powiadomi zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego zawiera załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2023 r., poz. 1206).

- § 17

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy,

- Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej zadania, o którym mowa w § 1 jest Prezydent Miasta Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Przez terminy określone w dniach należy rozumieć dni kalendarzowe chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Tytuły paragrafów umowy użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości niniejszej umowy i nie mają wpływu na interpretację jej treści.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień podpisania umowy przez ostatnią ze stron umowy.

- W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, sporządza się ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz oferty.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług.

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY                 					WYKONAWCA