**Załącznik nr 8 do SWZ**

**ZRP.271.1.56.2024**

**UMOWA NR …………….(WZÓR)**

zawarta w dniu **………………..2024 roku** w Zabierzowie w rezultacie dokonania wyboru oferty **w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nr ZRP.271.1.56.2024**

pomiędzy:

**Gminą Zabierzów**

**32-080 Zabierzów, Rynek 1,**

zwaną w dalszej treści umowy "**Zamawiającym",**

reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy -**

**a**

…………………………….

zwaną dalej **"Wykonawcą"**,

reprezentowanym przez:

…………………………….

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego **ZRP.271.1.56.2024** i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 601713K, ul. Tenczyńskich w m. Brzoskwinia, gmina Zabierzów na odc. ok. 240 m”**

**CPV:** **71322000-1**

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi **załącznik nr 1 do umowy**.
2. Zamawiający zapewnia, że będzie niezwłocznie udzielał wyjaśnień przy zleceniach aktualizacji danych, braku spójności danych lub innych problemów stwierdzonych w trakcie wykonywania prac.
3. Zamawiający oświadcza, że w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia będzie współdziałał z Wykonawcą.

**§ 2.**

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA**

1. Wykonany projekt nie może utrudniać Zamawiającemu określenia przedmiotu zamówienia, którego dotyczy projekt, zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Projekt ma być kompletny i spełniający wszystkie wymogi dla przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej we właściwym organie nadzoru architektonicznego
3. Konieczność ewentualnego uzupełnienia dokumentacji na etapie przyjęcia zgłoszenia lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej we właściwym organie nadzoru architektonicznego leży po stronie Wykonawcy i wchodzi w skład niniejszej umowy.
4. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.
5. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej.
7. Wykonawca działając z upoważnienia Wójta Gminy Zabierzów zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu.
8. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest stawić się na wezwanie Zamawiającego (mailowe, wysłane faksem) w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu inwestycji lub w instytucji zajmującej się opiniowaniem / uzgadnianiem realizowanej dokumentacji projektowej (także w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego) w czasie: **…………….. godzin.**

**§ 3.**

**TERMINY**

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy.**
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **13 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**§ 4.**

**WARUNKI ODBIORU PROJEKTU**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania projektowe w zakresie wymienionym w §1 umowy wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia) lub decyzją o pozwoleniu na budowę lub decyzją zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
2. Wykonawca pisemnie oświadczy, że projekty wykonane zostały zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami na dzień przekazania i odbioru projektu i że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. w Dz. U. z 2022 r., poz.2240), w szczególności zaś art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust.2 stanowi nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych i poniesie koszty niezbędnych uzgodnień.
4. W toku postępowania administracyjnego, Wykonawca uzupełnia braki i składa wyjaśnienia w imieniu Zamawiającego, dokonuje niezbędnych uzupełnień projektu i dokumentacji formalno-prawnej na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
5. Zamawiający dokona odbioru końcowego projektu w siedzibie Zamawiającego czego dowodem będzie protokół odbioru końcowego.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 2 w przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do projektów wskazanych w ust. 1 na następujących polach eksploatacji:
7. zrealizowanie, w tym również przez osoby trzecie;
8. wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym również przez osoby trzecie polegające zwłaszcza na rozporządzaniu i korzystaniu z opracowań części lub całości obiektów objętych dokumentacją projektową (w szczególności modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji, kontynuacji) w ramach realizacji przedmiotu dokumentacji, a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości obiektów objętych dokumentacją projektową. Zezwolenie o jakim mowa w tym postanowieniu dotyczy zgody na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony do dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia, poprawki lub ulepszenia nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa;
9. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie   
   z utworu tudzież jego części, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;
10. wprowadzenie utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo powielonych egzemplarzy,   
    w szczególności wykorzystanie w trakcie prowadzenia robót i procedur związanych z ich przeprowadzeniem;
11. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
12. wykorzystania projektu – utworu w całości lub części dla celów opracowania dokumentacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej, służących zwłaszcza uzyskaniu pozwolenia na budowę ;
13. publikowania utworu bez ograniczeń terytorialnych;
14. na wszystkich innych polach eksploatacji wskazanych w momencie zawarcia umowy w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. W razie powstania sporu oraz w razie wystąpienia z roszczeniami przez podmioty trzecie w związku   
    z prawami, o których mowa w ust. 6, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich roszczeń oraz ich ewentualnych skutków.
16. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo – kosztorysowej przechodzą na Zamawiającego i stają się jego własnością z chwilą przekazania utworu na warunkach określonych w niniejszej umowie – bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. W razie wątpliwości za tę chwilę strony uznają datę widniejącą w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy .
17. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od realizowania swoich autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej określonej w ust. 1 w zakresie, w jakim mogłoby to w jakikolwiek sposób utrudniać wykonanie niniejszej umowy lub naruszać jej postanowienia, w szczególności utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z utworu przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
18. W związku z przeniesieniem na podstawie niniejszej umowy uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich Wykonawca oświadcza, że nie będzie sprzeciwiał się dokonywanym przez Zamawiającego (lub podmioty działające na jego zlecenie) zmianom, przeróbkom i innym modyfikacjom dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz że wyraża zgodę i nie będzie sprzeciwiał się rozporządzeniu i korzystaniu przez Zamawiającego z takich opracowań utworu na polach eksploatacji,   
    o których mowa w niniejszym przepisie i wykonywaniu przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego. W celu uniknięcia wątpliwości, w powyższym zakresie Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji wspomnianej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z takich opracowań oraz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
19. Zamawiający uzyskuje również prawo do wyrażania zezwolenia na korzystanie z utworów zależnych,   
    w tym do wykorzystania ich na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Zamawiający przy tym zastrzega sobie prawo do opracowania utworu oraz dokonania przeróbek i zmian w nim, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się uprawnień do korekty autorskiej oraz ewentualnych roszczeń z tytułu wynagrodzenia (honorarium autorskiego) lub odszkodowania.
20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku powstania w przyszłości nowych pól eksploatacji, na których utwór może być wykorzystywany zobowiązuje się on nieodpłatnie przenieść na Zamawiającego majątkowe praw autorskie do utworu na nowych polach eksploatacji, nieobjętych niniejsza umową w dniu jej zawarcia.
21. Wraz z wydaniem utworu na podstawie rzeczonej umowy Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego również własność egzemplarza utworu oraz własność nośnika, na którym został on utrwalony.
22. W sytuacji rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania tudzież odstąpienia od niej w trakcie lub wypowiedzenia Wykonawca zobowiązuje się w ramach przysługującemu mu wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie oraz na warunkach w nim wskazanych w zakresie odebranej i zapłaconej części utworu.
23. Wykonawca w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w części lub w całości przez podwykonawców zobowiązuje się do uzyskania w tym zakresie prawa do wykonywania, realizowania   
    i przenoszenia majątkowych praw autorskich na zasadach tożsamych, jakie zostały określone w niniejszym paragrafie.

**§ 5.**

**WYNAGRODZENIE**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

netto: ………………………………………………………

słownie: ……………………………………………………

brutto: …………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………

w tym …….% obowiązującego podatku VAT, zwane dalej „wynagrodzeniem umownym brutto”.

Wynagrodzenie za całość zamówienia składa się z wynagrodzenia za poszczególne etapy prac zgodnie z poniższym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | | **Kwota brutto [zł]** |
| 1 | Opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych. | | …………………………..  (max. 15% wynagrodzenia) |
| 2 | Złożenie:  wniosków zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do ww. zgłoszeń,  lub wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,  lub wniosków o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla całego odcinka drogi objętego zamówieniem. W przypadku konieczności uzyskania dla przedmiotowej inwestycji decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, wszczęcie postępowań o wydanie ww. decyzji przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. | | …………………..……..  ( max. 30% wynagrodzenia) |
| 3 | Dokonanie podziału nieruchomości i uzyskanie decyzji o podziale lub opracowanie projektu podziału nieruchomości na potrzeby decyzji ZRID  i uzyskanie zatwierdzenia ww. podziału w drodze decyzji ZRID. | | 9 szt. × ……………….…... /cena za jeden podział/ =  …………………..……..…  ( za podział 9 działek) |
| 4 | Wykonanie pozostałego zakresu prac objętego umową w tym:   * uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku nieskorzystania z trybu zgłoszenia robót budowlanych) lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla całego odcinka drogi objętego zamówieniem, * opracowanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, * opracowanie przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania robót. | | ………………….………..  (min. 30% wynagrodzenia) |
| 5 | Sprawowanie nadzorów autorskich. | | ………………….………..  (nie więcej niż 5% wynagrodzenia) |
| **Wynagrodzenie za całość**: |  |

1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych opracowań.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o jakim mowa w ust. 2, które będzie spowodowane ograniczeniem ilości koniecznych do podziału nieruchomości w stosunku do ilości opisanej w „Ofercie” i „Opisie przedmiotu zamówienia” z zachowaniem cen jednostkowych określonych w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Ustala się fakturowanie częściowe przy uwzględnieniu podanego poniżej reżimu finansowego, tj.
4. Wartość wykonanych i zafakturowanych prac w roku 2025 nie może przekroczyć kwoty **80 000 zł brutto.**
5. Wartość wykonanych i zafakturowanych prac w roku 2026 nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę całkowitego wynagrodzenia umownego brutto oraz wykonanych i zafakturowanych prac w roku 2025.

**§ 6.**

**ROZLICZENIE MIĘDZY STRONAMI**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie:
2. faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne etapy prac określone w §5 ust. 2 Umowy, wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze,
3. faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego.
4. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru, stwierdzające brak wad przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi faktury za wykonane prace w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru.
5. Końcowe rozliczenie za podziały nieruchomości nastąpi w oparciu o faktyczną ilość dokonanych przez Wykonawcę podziałów nieruchomości, przy założeniu ceny dokonania jednego podziału nieruchomości:

netto: ………………………………………………………

słownie: ……………………………………………………

brutto: …………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………

w tym ….% obowiązującego podatku VAT

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty złożenia faktur w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi (podpisany protokół odbioru i dowód zapłaty podwykonawcy /jeżeli dotyczy/).
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Zapłata częściowa za opracowania wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach, wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji.
4. Faktura powinna być wystawiona na:

**Nabywca: Gmina Zabierzów,**

**Rynek 1, 32-080 Zabierzów,**

**NIP 676-17-06-490**

**Odbiorca: Urząd Gminy Zabierzów,**

**Rynek 1, 32-080 Zabierzów**

**§ 7.**

**PODWYKONAWCY**

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby Podwykonawcy.
2. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z Podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.
3. Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich Podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy.
4. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.
6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
7. Zawierający umowę z Podwykonawcą i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez Podwykonawcę.
8. Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

**§ 8.**

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za zwłokę w wykonaniu koncepcji rozwiązań drogowych w wys. 0.1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia,
   2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wys. 0.2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia,
   3. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wys. 0.2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
   4. za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto,
   5. za przekroczenie czasu na stawienie się na wezwanie Zamawiającego (wskazanego w §2 ust. 9) w wys. 0.02% wynagrodzenia umownego brutto za każdą godzinę zwłoki;
   6. za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
   7. za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od kwoty wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za cały okres opóźnienia w zapłacie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.
4. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych. Dotyczy to także wad projektowych ujawnionych w fazie realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowego projektu.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 9.**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy:
   1. wystąpiły klęski żywiołowe lub inne stany nadzwyczajne, stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,
   2. niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
   3. przedłużeniu ulegają procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
   4. przedłużeniu ulega proces uzyskiwania zgód na wejście w teren działek objętych inwestycją,
   5. konieczne okaże się dokonanie czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem istniejących granic nieruchomości,
   6. weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
   7. w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zażąda wprowadzenia zmian do przygotowywanej dokumentacji projektowej, jeśli owe zmiany stały się niezbędne z perspektywy realizacji przyszłej inwestycji lub odnoszą się do wprowadzenia innych rozwiązań projektowych w miejsce już proponowanych,
   8. koniecznym jest wykonanie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
   9. przy realizacji umowy wskutek niepokojów lokalnej społeczności (protesty, petycje, wnioski itp.) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do przygotowywanej dokumentacji projektowej,
   10. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
   11. doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji aneksu, zawartego na podstawie wskazanych przepisów.
   12. konieczne będzie zastosowanie procedury uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID

**Wydłużenie lub przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa pod lit. a) – l)**;

1. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):
3. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,
4. w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 25% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym.
5. W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1–2 niniejszej jednostki redakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.
6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany:

1) wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Akceptacja przez Zamawiającego zmiany osoby, o której mowa wyżej nie wymaga zmiany niniejszej umowy,

2) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, a nie wymienionych w § 10 umowy następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

1. Niezależnie od podanych powyżej warunków zmiany umowy Zamawiający stosownie do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje następujące zasady zmiany umowy, której okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zgodnie ust. 8-12.

8. W razie zmiany:

* 1. stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie może ulec zmianie na zasadach określonych poniżej.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w formie sporządzenia aneksu.

10. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 8 pkt 2), 3) i 4). Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego a w szczególności:

* 1. kalkulację stawki roboczogodziny do celów kosztorysowania uwzględniającą zmiany, powstałe wskutek zmiany przepisów o jakich mowa w ust. 8 pkt 2), 3) i 4),
  2. wskazanie liczby pracowników zatrudnionych (także w oparciu o umowy cywilnoprawne) przy realizacji umowy (w tym liczby osób z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) wraz z harmonogramem (wykazem czasu) zatrudnienia tych osób od momentu zmiany w/w przepisów do końca realizacji przedmiotu umowy,
  3. szczegółową kalkulację sugerowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę z podaniem rzeczywistego uzasadnienia dla wpływu zmiany tych przepisów na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

11. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jaki mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

12. W razie zmiany stawki podatku VAT stosuje się wprost postanowienia, o których mowa  
w ust. 2 pkt 1.

13. W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić także w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartych w ofercie. Poziom zmiany kosztów, o których mowa powyżej, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia będzie ustalany kwartalnie, począwszy od 7 miesiąca od zawarcia umowy w oparciu o wskaźnik zmiany kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost lub obniżenie składników cenotwórczych nie większy niż 5% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost lub obniżenie wartości umowy.

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie kosztów, uzasadniających złożenie wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

15. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

16. Postanowienia opisane w ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 10.**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE**

1. Do kierowania pracami wymienionym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza

…..………………….. posiadającego uprawnienia budowlane Nr …………………….. do projektowania bez ograniczeń w specjalności ………… .

1. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Lucynę Marek – inspektora WGK w/m.

**§11.**

**WARUNKI REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 2 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – obliczonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymóg wysokości minimalnego wynagrodzenia podlega proporcjonalnemu przeliczeniu.
2. Warunek określony w ust. 1 dotyczy głównego projektanta branży wiodącej, który winien być zatrudniony na umowę o pracę, chyba że główny projektant wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej albo wykonuje funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki osobowej, która to spółka realizuje przedmiot zamówienia. Nadto Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozostałe osoby biorące udział przy merytorycznych pracach projektowych branży wiodącej (tj. uczestniczące przy opracowaniu części opisowej oraz rysunkowej dokumentacji projektowej) były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, chyba że osoby te pełnią również samodzielną funkcję techniczną w budownictwie lub są członkami zarządu spółki kapitałowej lub wspólnikami spółki osobowej tudzież spółki cywilnej, która to spółka realizuje przedmiot zamówienia. Na potrzeby niniejszej umowy za branżę projektową wiodącą uznaje się branżę drogową.
3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w ust. 2, a mianowicie wykaz w/w osób (oraz kopię umów o pracę do wglądu na życzenie Zamawiającego), a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykaz o jakim mowa w ust. 3 winien zawierać następujące pozycje: imię i nazwisko pracownika, informację na temat wymiaru czasu pracy, w którym jest zatrudniony oraz informację na temat czasu trwania umowy o pracę. Przywołany wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.
5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia zatrudnionych osób o regularnym otrzymaniu pensji. Na żądanie Zamawiającego w tym samym czasie co powyżej Wykonawca przedłoży oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS wobec pracowników wymienionych w wykazie zgodnie z ust. 3. Nadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę pracowników, którzy wymienieni są w wykazie.
6. W przypadku stwierdzenia wykonywania prac zastrzeżonych dla pracowników wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowę pracę lub też w sytuacji naruszenia postanowień ust. 3, 4 i 5 rzeczonego przepisu za każdy stwierdzony przypadek Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł.
7. W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu bez względu na ich rodzaj, a także tożsamość naruszenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w § 8 umowy.
8. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie wspomnianych wyżej osób innymi osobami z tym jednak warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
9. W sytuacji wykonywania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w zakresie projektowej branży wiodącej przez podwykonawców, ów przepis stosuje się do nich wprost jak i do dalszych podwykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaniechanie realizacji warunków zatrudnienia przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

**§ 12.**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

Spory wynikłe lub mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§13.**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
   1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
   2. likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
   3. zajęcia majątku Wykonawcy;
   4. gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
   5. w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, jeżeli odmawia on bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
4. W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
3. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia;
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane;
5. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
7. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

**§ 14.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1 do umowy**.
3. W **załączniku nr 2 i 3 do umowy** zostały zawarte obowiązki podmiotu administrującego danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej kwestii.
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 601713K, ul. Tenczyńskich w m. Brzoskwinia, gmina Zabierzów na odc. ok. 240 m”**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

* opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych,
* uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej,
* dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji**,**
* udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu,
* pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

1. **Charakterystyka zadania**

**Informacje o Gminie Zabierzów**

Uchwały w sprawie MPZP można pobrać ze strony:

<http://www.planowanie.zabierzow.org.pl/>

Dane informacji przestrzennej dla Gminy Zabierzów (w tym lokalizacja przywołanych poniżej działek i adresów) znajdują się pod adresem:

<http://sip.gison.pl/zabierzow>

**Lokalizacja inwestycji**

Ulica Tenczyńskich w Brzoskwini (120616\_2.0006.160/1).

**Stan istniejący**

Ulica Tenczyńskich w Brzoskwini jest drogą gminną publiczną o nr 601713K. Na odcinku objętym niniejszym postępowaniem posiada przekrój półuliczny - w przekroju drogi znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości około 4,6 – 5,5 m, chodnik o szerokości około 1,5 m (początkowo przebiega po lewej stronie, następnie po prawej), jednostronne pobocze ziemne, maszty oświetlenia ulicznego, odwodnienie powierzchniowe.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Tenczyńskich jest drogą klasy L.

**Zakres planowanego przedsięwzięcia**

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje projekt rozbudowy ul. Tenczyńskich w Brzoskwini na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską (DP 2122K) do skrzyżowania z ul. Miłą (DG 601714K). Szacunkowa długość odcinka to ok. 240 m.

W ramach projektu należy przewidzieć modernizację drogi polegającą na doprowadzeniu jej do parametrów drogi publicznej klasy L, korektę geometrii drogi, odwodnienie wgłębne, budowę nowego chodnika, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury obcej.

W ramach projektu należy przewidzieć :

* rozbudowę ul. Tenczyńskich wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Miłą,
* budowę nowego chodnika,
* wykonanie kanalizacji deszczowej,
* przebudowę istniejących zjazdów,
* budowę przejścia dla pieszych,
* budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego,
* przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej,
* przebudowę lub budowę obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji, np. ogrodzenia posesji, konstrukcje oporowe, balustrady etc.

1. **Minimalny zakres dokumentacji projektowej.**

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów, dokumentów, opinii i zgód niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy – w tym także odstępstw od przepisów jeśli zajdzie taka konieczność.

1. **W ramach niniejszego opracowania Wykonawca winien opracować co najmniej:**
2. **Geotechniczne warunki posadowienia**

Geotechniczne warunki posadowienia należy ustalić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Z opracowań winna w jednoznacznych sposób wynikać kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. Planowane zakresy badań (w tym ilości, lokalizacja i głębokości punktów badawczych) powinny być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi projektantami obiektów budowlanych i urządzeń, a wykonawcą badań geotechnicznych. W celu określenia grupy nośności podłoża rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 2,0m poniżej przewidywanej maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych.

W przypadku projektowania nawierzchni na już istniejących konstrukcjach, należy rozpoznać materiał i grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych, celem określenia możliwości ich wzmocnienie.

1. **Opracowania środowiskowe**

Jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca winien opracować wymagane prawem dokumentacje środowiskowe stosownie do potrzeb.

1. **Mapa do celów projektowych**

Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno–kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu, lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zamawiającemu należy dostarczyć jeden egzemplarz mapy w oryginale, poświadczony przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach .dxf (lub/i .dwg) i .pdf w układzie 2000 na zewnętrznym nośniku danych.

1. **Pomiar wysokościowy**

W celu optymalnego i prawidłowego zaprojektowania przebudowy drogi pod względem wysokościowym należy dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów wysokościowych wszystkich zjazdów. Inwentaryzacji wysokościowej podlegają również wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zależności od potrzeb, wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów jak: koryt, obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

1. **Koncepcja rozwiązań projektowych**

Opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone opracowaniem koncepcji rozwiązań projektowych. Koncepcja winna być opracowana na aktualnych podkładach sytuacyjno-wysokościowych (nie wymagana jest klauzula).

Na etapie Koncepcji należy przedstawić:

* propozycję rozwiązań projektowych branży drogowej co najmniej w zakresie rozwiązań geometrii poziomej drogi głównej,
* propozycję odwodnienia inwestycji wraz z analizą wysokościową możliwości odprowadzenie wód opadowych do proponowanych odbiorników,
* przebieg kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
* wstępną analizę zajętości terenu.

Część rysunkowa powinna się składać co najmniej z planów sytuacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionej przez Wykonawcę Koncepcji.

Zatwierdzona przez Zamawiającego Koncepcja stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, itp.

Zatwierdzenie Koncepcji nie zwalnia Wykonawcy od wprowadzania zmian rozwiązań projektowych na dalszym etapie prac, zgodnie z uzyskanymi decyzjami, warunkami oraz poleceniem Zamawiającego.

1. **Projekt odprowadzenia wód deszczowych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym** (jeżeli wymaga)

Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa

1. **Projekt budowlany (lub/i materiały do zgłoszenia robót)**

Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa.

Do jednego egzemplarza Projektu Budowlanego należy dołączyć oryginały dokumentów (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna wyraźnie odróżniać się od pozostałych i posiadać napis na stronie tytułowej „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. W pozostałych egzemplarzach należy załączyć kopie poświadczone „za zgodność”.

1. **Materiały stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej – *jeśli zajdzie taka potrzeba.***

Materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1. **Projekt wykonawczy**

Zadaniem projektu wykonawczego jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.

1. **Projekt stałej organizacji ruchu**

Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa.

1. **Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiOR)**

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana.

1. **Przedmiar robót i kosztorys ofertowy**

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (SSTWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Poszczególne TER (jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą) należy zebrać w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich TER składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót.

Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru i kosztorysu ofertowego w układzie TER powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

1. **Kosztorys inwestorski**

Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

1. **Wersja cyfrowa opracowań**

Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu.

Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w formacie .pdf.

1. **Skład i forma przekazywanej dokumentacji**

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki.

Wersja papierowa dokumentacji:

Projekt budowlany wraz z załącznikami lub materiały do zgłoszenia – zgodnie z wymaganiami organu architektoniczno-budowlanego.

Projekt wykonawczy – 2 egz.

Projekt organizacji ruchu – 2 egz.

SSTWiORB – 2 egz.

Przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski – 1 egz.

Wersja cyfrowa na nośniku danych (pendrive/CD/DVD) – 2 egz.

1. **Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia**
2. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych porozumień (np. z gestorami sieci) niezbędnych do realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji wykonywanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, zawarcie porozumień może mieć miejsce, po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
5. Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać narzuconych w wezwaniu do uzupełnienia terminów.
6. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
7. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
8. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. **Nadzór autorski**

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie.

Nadzór autorski obejmuje czynności:

1. Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności:

* wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
* stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy;
* uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

1. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu obowiązku:

* zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

1. **Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej**
2. Sprawozdanie z postępu prac

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego (jednak nie częściej niż raz w miesiącu) przygotować w przeciągu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrożeń w realizacji przedmiotu umowy.

1. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć także w spotkaniu odbywającym się po godzinach pracy Urzędu, np. spotkanie z mieszkańcami.

1. Inne
2. Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak najwyższej jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do składania uzgadniania przez Zamawiającego cząstkowych rozwiązań projektowych.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych.
4. Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przeprowadzenie kontroli dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce.

**Załącznik Nr 2 do umowy nr ……………………….**

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, administrator informuje, iż:

1. **Administratorem** Państwa danych osobowych **jest Gmina Zabierzów**, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów reprezentowany przez Wójta; tel.: (12) 283 07 00; fax: (12) 285 21 09, strona internetowa: https://www.zabierzow.org.pl/; adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z **Inspektorem Ochrony Danych** na adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl oraz na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZRP.271.1.56.2024**, w tym wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b *RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c *RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 2 ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 *ustawy* PZP w zw. z art. 74 ust. 3 i ust. 4 PZP.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach *ustawy PZP*, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji niepodania określonych danych możliwe jest uniemożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
9. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
10. przeniesienia danych;
11. do sprostowania (poprawiania) swoich danych lub ich uzupełnienia – skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
12. do ograniczenia przetwarzania danych – prawo nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
13. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.
16. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych*

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)*

**Załącznik Nr 3 do umowy nr ……………………….**

*Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zapoznałem się z treścią „Informacji w zakresie podmiotu administrującego danymi osobowymi” w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.\*

…………………………………………..

Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy