OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- wymagania funkcjonalne

- Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie, modernizacja, rozbudowa, gwarancja i nadzór autorski szpitalnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Comarch posiadanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Zintegrowany system informatyczny – oprogramowanie wspomagające zarządzanie w  SP ZOZ w Mońkach, zarówno w części medycznej, jak i administracyjnej.

- W zakres zamówienia wchodzi modernizacja i rozbudowa szpitalnego zintegrowanego systemu informatycznego  w rozumieniu:

  - udzielenie licencji bezterminowej na 300 jednocześnie pracujących użytkowników niezależnie od trwania umowy serwisowej na korzystanie z dostarczonego oprogramowania;

  - instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego, włącznie z oprogramowaniem systemowym – w tym oprogramowaniem do realizacji opieki koordynowanej;

  - przeniesienie wszystkich danych z bazy Oracle;

  - integracja z systemami zewnętrznymi użytkowanymi przez Zamawiającego;

  - przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych dla personelu medycznego Zamawiającego;

  - przeprowadzenie szkoleń z administrowania zmodernizowanym systemem dla personelu informatycznego Zamawiającego;

  - zapewnienie nieograniczonego dostępu do materiałów szkoleniowych w trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu;

  - świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego oraz nadzoru autorskiego w ramach HIS, RIS i ERP;

  - utrzymanie bieżącego systemu posiadanego przez Zamawiającego do momentu kompleksowego wdrożenia nowego systemu.

Wymagania ogólne

- Głównym celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego. Wdrożenie jest niezbędne aby całościowo zrealizować dokumentowanie procesu leczenia i prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający oczekuje aby dostarczane moduły były zintegrowane w taki sposób, aby raz wprowadzone do systemu dane były widoczne na różnych poziomach i nie było konieczne wprowadzanie ich kilkukrotnie, czy przepisywanie do odseparowanych modułów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności HIS poprzez zmodernizowanie i rozbudowanie istniejącego rozwiązania lub dostarczenie nowego rozwiązania w taki sposób, aby zostały zaspokojone obecne potrzeby Zamawiającego. Koniecznym jest zachowanie pełnej wzajemnej interoperacyjności nowo wdrażanych modułów /grup funkcjonalności, a także w przypadku rozbudowy, pełnej interoperacyjności z modułami /grupami /systemami funkcjonalności już funkcjonującymi u Zamawiającego.

- Zarówno w przypadku rozbudowy i zmodernizowania istniejącego systemu jak i dostawy nowego rozwiązania, Wykonawca ma obowiązek zachować (utrzymać status quo) funkcjonalnie pełną, istniejącą obecnie integrację z systemami i urządzeniami zewnętrznymi, które nie są przedmiotem wymiany lub rozbudowy w/w zamówienia oraz zapewnić dostęp do historycznych danych medycznych pacjentów bezpośrednio za pomocą nowego /zmodernizowanego rozwiązania.

- Wszystkie parametry techniczne określone w niniejszym OPZ określają minimalne, czyli nie gorsze niż opisane, wymagania stawiane oferowanemu oprogramowaniu. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia jeśli dostarczone elementy systemów będą posiadały większą funkcjonalność niż wymagana niniejszym OPZ.

- Usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego OPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dobrymi praktykami w projektach informatycznych.

- Projekt będzie realizowany w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram wdrożenia zgodnie z etapami wyznaczonymi przez OPZ.

- Wykonawca w harmonogramie wdrożenia musi uwzględnić w szczególności podział na zadania takie jak analiza przedwdrożeniowa, instalacja, testowanie, wdrożenie, szkolenie i odbiory.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie instalacji, konfiguracji i wdrożenia).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpłynąć na przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji oraz ciągłą współpracę z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dokona analizy możliwości technicznych posiadanego sprzętu Zamawiającego, w celu określenia czy dane oprogramowanie będzie działało prawidłowo.

Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy:

- Zamawiający wymaga, by prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz przygotowania personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących w/w procesy w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego
tj. 7:30 do 15:05

- Personel IT Zamawiającego pracuje w godzinach 7:30- 15:05, wykonywanie prac poza tymi godzinami będzie wymagało dodatkowych uzgodnień.

- Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszane były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana.

Lokalizacje używania oprogramowania

główna siedziba  19-100 Mońki ul. Aleja Niepodległości 9

oraz

19-110 GONIĄDZ UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

19-111 KRYPNO KOŚCIELNE 6

19-124 JAŚWIŁY 13

19-122 JASIONÓWKA UL. RYNEK 20

Wymagania techniczne

- System powinien wykorzystywać posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę:

- Serwery fizyczne i wirtualne, a także macierz dyskową (konfigurację dostępności miejsca dla baz danych wykonuje Wykonawca bez dodatkowych kosztów)

- Zarządzalne przełączniki sieciowe (w przypadku napotkania problemów z fragmentacją sieci strukturalnej Wykonawca we własnym zakresie wykona stosowną konfigurację bez dodatkowych kosztów)

- Licencje na oprogramowanie (jeżeli w trakcie wdrożenia systemu wersja systemów operacyjnych okaże się przestarzała lub bez wsparcia producenta Wykonawca zobowiązuje się uaktualnić wersje oprogramowania serwerowego na podstawie licencji dostarczonych przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów)

- W ramach wdrożenia zostanie wykonana migracja danych z obecnie użytkowanego systemu Comarch Optimed Standard, Crid do nowej wersji systemu

- System HIS musi posiadać wszystkie funkcjonalności obecnego systemu określone w umowie nr PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r. „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski system Informatyczny e-Zdrowie” oraz zmiany wprowadzone w wyniku aktualizacji systemu Comarch Optimed do wersji 6.70.6.2 - Załącznik nr 1 do OPZ

- Oferowany system informatyczny musi działać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i ich późniejszymi aktualizacjami oraz aktami normatywnymi niższego rzędu wydanymi na ich podstawie. W okresie gwarancji i asysty Wykonawca zobowiązuje się dostosować system do zmian przepisów prawa w ramach kwoty ustalonej w umowie będącej efektem tego postępowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie zakłócającym jego pracy (dotyczy zarówno systemów HIS RIS oraz ERP). W szczególności zobowiązuje się do dostosowania systemu do wymiany informacji z systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia.

- Wykonawca musi zapewnić zgodność oprogramowania aplikacyjnego z wymaganiami prawnymi dotyczącymi prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

- Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania aplikacyjnego, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika dla dostarczanych modułów oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji modułów.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły i elementy oferowanego oprogramowania zostały dostarczone w najnowszych opublikowanych wersjach.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły oferowanego oprogramowania miały interfejs graficzny.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane moduły oferowanego oprogramowania pracowały w posiadanym przez Zamawiającego środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (Windows 10PRO, Windows 11PRO, Windows Server 2012R2 Data Centre, Windows Server 2022 Data Centre ).

- Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować, jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być spełnione na poziomie nie niższym niż parametry wskazane przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące szkoleń

- Szkolenia muszą spełniać wszystkie wymagania opisane poniżej. Zamawiający dopuszcza aby Szkolenia były realizowane w trybie stacjonarnego szkolenia w grupach  po 10 osób lub w formie zdalnej.

- Zakres szkoleń, które mogą być realizowane w formie zdalnej zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Na etapie przygotowania wdrożenia Wykonawca przygotuje dane do logowania do systemu szkoleń.

- Uruchomienie produkcyjne musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez Wykonawcę szkoleń. Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi kopię testową oferowanego rozwiązania programowego, tak by umożliwić jego administratorom i użytkownikom testowanie funkcjonalności dostarczanego rozwiązania.

- Instruktarze w grupach muszą odbywać się w podziale na moduły i grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego. Grupy nie mogą być większe niż 10 osób, chyba że Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inaczej.

- Czas szkoleń dla danego modułu i danej grupy zawodowej musi uwzględniać stopień złożoności oprogramowania aplikacyjnego.

- Forma szkoleń:

- - szkolenia w dedykowanej sali szkoleniowej z dostępem do stworzonych w tym celu stanowisk komputerowych dla wyznaczonych przez szpital pracowników z poszczególnych oddziałów, poradni i innych komórek organizacyjnych.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

- Materiały i pomoce szkoleniowe muszą być napisane w prosty, przejrzysty sposób, ułatwiający zrozumienie i wykorzystanie systemu do pożądanych celów oraz szybkiego i skutecznego wyszukiwania rozwiązania problemów związanych z bieżącą eksploatacją oprogramowania.

- W pierwszej kolejności zostaną przeszkolone osoby wybrane spośród personelu medycznego i pracownicy odpowiedzialni za planowanie i monitorowanie świadczeń medycznych.

- Szkolenie musi zostać tak przeprowadzone, aby jego uczestnicy byli w stanie samodzielnie pracować na zakupionym oprogramowaniu.

- Każdy cykl instruktarzy należy zakończyć ćwiczeniem sprawdzającym wiedzę uzyskaną podczas przygotowania oraz podpisaniem protokołu z realizacji instruktarzy, zawierającym: czas trwania przygotowania, jego zakres merytoryczny, wykaz osób objętych tym przygotowaniem. Protokół musi być podpisany przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie i osoby objęte tym przygotowaniem.

- Każdy fakt odmowy szkolenia Wykonawca niezwłocznie zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu.

- W przypadku szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla przeprowadzenia instruktaży  Wykonawca zapewni 10 stanowisk roboczych (stacje komputerowe/laptopy). Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenie wraz z infrastrukturą transmisji danych umożliwiającą dostęp do oprogramowania aplikacyjnego. Odpowiedzialność za przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia przygotowania leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy harmonogram szkoleń administratorów i użytkowników do akceptacji Zamawiającego z uwzględnieniem podziału na szkolenia stacjonarne i zdalne.

Nowa wersja systemu powinna zostać rozbudowana o następujące funkcjonalności:

| Lp. | Funkcjonalność |
| --- | --- |

|  | Zamawiający wymaga, aby producent SI spełniał potwierdzone oświadczeniem wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania. Jeżeli zaoferowany SI wytwarzany jest przez więcej niż jednego producenta, to wymóg ten dotyczy producentów wszystkich modułów SI. |
| --- | --- |
|  | Zaoferowane rozwiązanie wykorzystuje bazę danych umożliwiającą wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie powodując przerwania pracy bazy. |
|  | Dostęp do ZSI musi być zabezpieczony za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia, tzn. każdemu użytkownikowi przypisuje się jednoznaczny, unikalny identyfikator oraz dane służące uwierzytelnieniu w postaci hasła wpisywanego na klawiaturze. |
|  | Logowanie do sytemu zabezpieczone hasłem, spełniającym następujące warunki: zawierać min. 8 znaków. Wymóg zmiany hasła do systemu co najmniej co 30 dni. Login (identyfikator) użytkownika określa administrator Systemu po stronie zamawiającego. Możliwość zmiany ustawień przez Administratora systemu |
|  | System wyposażony jest w mechanizm nadawania uprawnień dostępu do wyznaczonych części systemu, funkcji indywidualnie określony dla poszczególnych grup pracowników oraz w mechanizm kontroli praw dostępu poprzez zdefiniowanych użytkowników. |
|  | SI musi być wyposażony w system umożliwiający tworzenie i podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Podpisywanie musi być możliwe za pomocą podpisów kwalifikowanych, certyfikatów ZUS, a także innych przewidzianych przez ustawodawcę. |
|  | System umożliwia raportowanie i rozliczanie świadczeń medycznych z NFZ i innych płatników zgodnie z formatem wymiany danych opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (otwarte komunikaty XML: wszelkiego rodzaju raporty do NFZ i innych płatników i raporty zwrotne z NFZ i innych płatników, w tym kolejki oczekujących i inne zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi). System rozliczający z NFZ musi być w całości modułem wewnętrznym systemu SI. |
|  | Zamawiający wymaga wprowadzenia możliwości korzystania przez pacjentów z e-Usług, za pośrednictwem których pacjenci będą mieli możliwość rejestracji, sprawdzenia terminu wizyty w przychodniach /poradniach, pobrania wyników badań laboratoryjnych oraz wyników z pracowni RTG. |
|  | Zaoferowany system musi być systemem gotowym na dzień składania oferty. Nie dopuszcza się dostarczania funkcjonalności po składaniu ofert. |
|  | Zaoferowany system musi zagwarantować obsługę wizyty pacjenta bez konieczności generowania wydruku |
|  | System HIS w powyższym zakresie musi działać z poziomu najbardziej popularnych/aktualnych przeglądarek internetowych nie wymaga konieczności instalowania dodatków do przeglądarek (nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek do przeglądarek przez użytkownika) |
|  | System posiada aktywny monitoring kompletności dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej wraz z możliwością wylistowania brakujących dokumentów. |
|  | System posiada automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach w czasie rzeczywistym (bez użycia funkcji automatycznego odświeżania) |
|  | System prezentuje historię zmian dokumentów wraz z informacją o użytkowniku, który dokonał modyfikacji dokumentu. |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy tworzenia kopi roboczych dokumentów |
|  | System umożliwia załączanie dokumentów wraz z umieszczaniem ich w dowolnych kontenerach/folderach |
|  | System ma możliwość zapisu przez użytkowników całych dokumentów w postaci szablonów do ponownego wykorzystania |
|  | System posiada wykresy wyników laboratoryjnych prezentując zmiany ekranu dla wyników badań laboratoryjnych poza normą lub oznaczenia kolorystycznego zakresów poza normą |
|  | System musi pozwalać na pracę wielu osób na jednej wizycie. |
|  | System współpracuje z tabletem do podpisów elektronicznych oraz czytnikiem dowodów osobistych „e-dowód” a także innymi urządzeniami dedykowanymi do tego typu działań. |
|  | Zbiorcze podpisywanie dokumentacji medycznej |
|  | Pakiet komunikacja |
| Ruch Chorych – Izba Przyjęć |  |
|  | możliwość odnotowania, że pacjent jest ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażania zgody |
|  | Możliwość umieszczenia dodatkowych informacji dotyczących pacjenta (pn. opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba bliska). |
| Ruch chorych – Oddział |  |
|  | Odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział. |
|  | Możliwość definiowania własnych wykazów. |
|  | System/oprogramowanie umożliwia filtrowanie listy pacjentów oddziału co najmniej według poniższych kryteriów: Pacjenci bieżący, Pacjenci wypisani, Pacjenci bez lekarza prowadzącego, Data przyjęcia, Lekarz prowadzący, Sale / strefy oraz wygenerowanie z poziomu lekarza raportów o : powtórnych hospitalizacjach przedłużonych pobytach re operacjach |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wyświetlanie istotnych informacji o pacjencie na liście oddziału co najmniej w zakresie: Data i godzina przyjęcia Lekarz prowadzący Sala i łóżko Rozpoznanie (kod) |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wyświetlanie ostrzeżeń lub raportów na liście pacjentów oddziału co najmniej w zakresie: Skala Norton Ocena odżywiania Liczba dni na aktualnym cewniku Liczba dni cewnikowania Odleżyny Liczba dni od zakończenia poprzedniej hospitalizacji na oddziale Czas przymusu bezpośredniego Czas założonego wkłucia obwodowego przekraczający 72h |
|  | System/oprogramowanie automatycznie zawęża listę dokumentów do przypisanych do konkretnego oddziału |
|  | System/oprogramowanie wyświetla listę dokumentów dodanych w ramach aktualnej hospitalizacji z informacją o nazwie dokumentu, dacie dodania i osobie dodającej |
|  | System/oprogramowanie umożliwia podejrzenie dokumentacji pacjenta w trakcie uzupełniania dokumentacji bez wychodzenia z kontekstu dokumentu |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie wystawionych zleceń pacjenta z oznaczeniem statusów co najmniej w zakresie: Punkt pobrań/bieżące Zrealizowane Anulowane |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie najważniejszych informacji o pacjencie z ostatniego dyżuru w jednym miejscu co najmniej w zakresie: Obserwacje lekarskie Obserwacje pielęgniarskie Zlecenia leków Wyniki badań zdarzenia niepożądane interakcje lekowe |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie wyników badań zleconych pacjentowi z możliwością filtrowania co najmniej w zakresie: Rodzaj badania Zakres dat |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie wyników badań laboratoryjnych w formie tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu |
|  | System/oprogramowanie umożliwia definiowanie szablonów zleceń leków |
|  | System/oprogramowanie wyświetla listę braków w dokumentacji oraz wyświetla komunikat w przypadku zatwierdzania dokumentu wypisu pacjenta |
|  | System/oprogramowanie umożliwia tworzenie szablonów do dokumentacji indywidualnie dla zalogowanego użytkownika |
|  | System/oprogramowanie umożliwia kopiowanie wpisów z wcześniej dodanych tożsamych z wypełnianym dokumentów |
|  | System/oprogramowanie generuje wszystkie wymagane prawnie raporty |
| Poradnia Rejestracja - Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |
|  | W trakcie rejestracji pacjenta System/oprogramowanie umożliwia automatyczny wybór najbliższego wolnego specjalisty oraz terminu wizyty, możliwość dokonania manualnej zmiany tego terminu oraz wpisania kilku wizyt na ten sam termin |
|  | System/oprogramowanie umożliwia generowanie zestawień: - ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt - ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie - ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad - miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt - zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań |
|  | System/oprogramowanie w momencie rozpoczęcia nowej rezerwacji prezentuje informację o najbliższym wolnym terminie do danej poradni, pracowni i zasobu oraz umożliwia wybór tego terminu |
|  | W terminarzu wyświetlana jest aktualna ilość pacjentów zaplanowanych, ilość wolnych terminów oraz całkowita ilość terminów na dany zasób |
|  | Przy ilości zaplanowanych wizyt na terminarzu wyświetlenie dodatkowo informacji o ilości wszystkich zaplanowanych wizyt do danego lekarza/zasobu we wszystkich poradniach, oddziałach. |
|  | Możliwość wydruku etykiety które są nalepiane m.in. na koperty. Na etykiecie znajdują się dane takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, data urodzenia, PESEL/kod kreskowy, nr kartoteki (zależnie jaką pacjent ma przydzieloną, nr kartoteki POZ), nr mammografii (jeżeli dotyczy). Możliwość generowania odpowiednich etykiet także na oddziale w przyjęciach planowych oraz biurze przyjęć SOR, do obklejania teczek pacjenta z historią choroby. |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wydruku list zaplanowanych pacjentów (np. wydruk na lekarza z wszystkich poradni). |
|  | System/oprogramowanie umożliwia powiadamianie pacjentów i przypomnienie mailowe lub SMS-owe o zaplanowanej, odwołanej wizycie (w zadanej poradni, dla zadanego lekarza). |
|  | Możliwość rejestracji na wiele wizyt przy jednokrotnym uzupełnieniu danych rejestracyjnych pacjenta (jednostka rozliczeniowa, tryb przyjęcia, skierowanie) |
|  | Możliwość wydruku "Listy wizyt" |
|  | System/oprogramowanie umożliwia z poziomu terminarza ewidencję obecności pacjenta |
|  | Oprogramowanie obejmie zakres funkcjonalny Opieki Koordynowanej |
| Poradnia Gabinet - Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poprzednich wizyt w Przychodni, pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych i wyników badań, |
|  | Ewidencja elementów wizyty z możliwością kopiowania danych z poprzedniej lub dowolnej wizyty do bieżącej wizyty |
|  | zlecenia badań - automatyczna uzupełnienie kodu ICD-9 (niezbędne słowniki dostępne również jako słowniki tematyczne – wskazana możliwość tworzenia własnych słowników automatycznie spośród najczęściej wybieranych pozycji) tworzenia przypisanego odpowiednio do badań obrazowych, laboratoryjnych etc. Jeśli skierowanie wymaga opisu problemu to powinien on zostać zarchiwizowany chociażby w polu opis wizyty: |
|  | dla jednostek wewnętrznych przekazanie drogą elektroniczną i raport w postaci wydruku odpowiedniego skierowania , |
|  | Pełna współpraca z elementem/modułem obsługującym apteczkę/magazynek jednostki w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych. |
|  | Możliwość wygenerowania raportów: • liczba wykonanych procedur w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów • liczba wykonanych zleceń w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • liczba podanych leków w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • raport pacjentów przyjętych w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • raporty z wizyt pacjenta (badania, rozpoznania itp.). |
|  | Możliwość wygenerowania załączników sprawozdawczo – rozliczeniowych dla świadczeń z poszczególnych rodzajów i zakresów, zgodnie z wyznaczonymi przez płatnika wzorami (np. programy terapeutyczno – lekowe). |
|  | System/oprogramowanie posiada mechanizm konfiguracji jednostek za pomocą przypisywania określonych cech do komórek organizacyjnych. W zależności od rodzaju przypisanej cechy dostępne są dostosowane to danego rodzaju jednostki formularze i wydruki dokumentacji medycznej |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość generowania raportu, podsumowującego wizyty danego lekarza z wszystkich poradni, z informacjami o rozpoznaniach, typie wizyty, wykonanych ICD9 itp. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość podpowiadania wykonanych badań, które będą rozliczane w ramach wizyty/pobytu |
|  | System/oprogramowanie posiada skonfigurowane alerty, np. o koniecznym wybraniu rozpoznania czy procedury, tak by można było prawidłowo wizytę rozliczyć. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość generowania karty znieczulenia przy zabiegach wymagających asysty anestezjologa. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość zbiorczego wydruku wszystkich kart wizyt pacjenta z danej poradni |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość wydruk raportu (PDF lub arkusz kalkulacyjny) w celu podsumowania wykonanych wizyt przez lekarza, zawierający informacje o wykonanych elementach leczenia |
|  | System/oprogramowanie posiada mechanizm automatycznego wyliczania wskaźnika BMI w karcie wizyty na podstawie masy i wzrostu pacjenta |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość przeglądania oraz odnotowania informacji o stałych lekach i chorobach pacjenta bezpośrednio z gabinetu |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość przeglądania z poziomu gabinetu poprzednich oraz planowanych wizyt pacjenta |
|  | System/oprogramowanie zapewnia dostęp do przeglądania pełnej historia choroby pacjenta w zależności od uprawnień użytkownika |
|  | System/oprogramowanie zapewnia dostęp do podglądu wyników badań. W przypadku wyników badań laboratoryjnych przeglądanie w formie tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanych dla danego typu wizyty (w zależności od specjalności wizyty i gabinetu) |
|  | System/oprogramowanie zapewnia ewidencję realizowanych usług w gabinecie i pracowni, która na ich podstawie umożliwia wygenerowanie i wydruk księgi wykonywanych zabiegów |
|  | System/oprogramowanie zapewnia generację raportów, wykazów i wydruków niezbędnych dla pracy gabinetu według potrzeb Zamawiającego, w zakresie przeniesionych dokumentów z Optimedu |
|  | System/oprogramowanie umożliwia generowanie elektronicznego zlecenia wykonania badań histopatologicznych do zakładu histopatologii |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie w trakcie przyjmowania pacjenta wyników zleconych badań laboratoryjnych i diagnostycznych |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wyznaczenie produktu rozliczeniowego ze wspomaganiem rozliczeń specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) w zakresie: kwalifikacji świadczenia do grupy, grupowania alternatywne w zależności od wprowadzonych istotnych wartości |
|  | Oprogramowanie obejmie zakres funkcjonalny Opieki Koordynowanej |
| Poradnia Rejestracja - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna/Inne |  |
|  | W trakcie rejestracji pacjenta System/oprogramowanie umożliwia automatyczny wybór najbliższego wolnego specjalisty oraz terminu wizyty, możliwość dokonania manualnej zmiany tego terminu oraz wpisania kilku wizyt na ten sam termin |
|  | System/oprogramowanie umożliwia generowanie zestawień: - ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt - ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie - ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad - miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt - zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań |
|  | System/oprogramowanie w momencie rozpoczęcia nowej rezerwacji prezentuje informację o najbliższym wolnym terminie do danej poradni, pracowni i zasobu oraz umożliwia wybór tego terminu |
|  | W terminarzu wyświetlana jest aktualna ilość pacjentów zaplanowanych, ilość wolnych terminów oraz całkowita ilość terminów na dany zasób |
|  | Przy ilości zaplanowanych wizyt na terminarzu wyświetlenie dodatkowo informacji o ilości wszystkich zaplanowanych wizyt do danego lekarza/zasobu we wszystkich poradniach, oddziałach. |
|  | Możliwość wydruku etykiety które są nalepiane m.in. na koperty. Na etykiecie znajdują się dane takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, data urodzenia, PESEL/kod kreskowy, nr kartoteki (zależnie jaką pacjent ma przydzieloną, nr kartoteki POZ), nr mammografii (jeżeli dotyczy). Możliwość generowania odpowiednich etykiet także na oddziale w przyjęciach planowych oraz biurze przyjęć SOR, do obklejania teczek pacjenta z historią choroby. |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wydruku list zaplanowanych pacjentów (np. wydruk na lekarza z wszystkich poradni). |
|  | System/oprogramowanie umożliwia powiadamianie pacjentów i przypomnienie mailowe lub SMS-owe o zaplanowanej, odwołanej wizycie (w zadanej poradni, dla zadanego lekarza). |
|  | Możliwość rejestracji na wiele wizyt przy jednokrotnym uzupełnieniu danych rejestracyjnych pacjenta (jednostka rozliczeniowa, tryb przyjęcia, skierowanie) |
|  | Możliwość wydruku "Listy wizyt" |
|  | System/oprogramowanie umożliwia z poziomu terminarza ewidencję obecności pacjenta |
| Poradnia Gabinet - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna/Inne |  |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poprzednich wizyt w Przychodni, pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych i wyników badań, |
|  | Ewidencja elementów wizyty z możliwością kopiowania danych z poprzedniej lub dowolnej wizyty do bieżącej wizyty |
|  | zlecenia badań - automatyczna uzupełnienie kodu ICD-9 (niezbędne słowniki dostępne również jako słowniki tematyczne – wskazana możliwość tworzenia własnych słowników automatycznie spośród najczęściej wybieranych pozycji) tworzenia przypisanego odpowiednio do badań obrazowych, laboratoryjnych etc. Jeśli skierowanie wymaga opisu problemu to powinien on zostać zarchiwizowany chociażby w polu opis wizyty: |
|  | dla jednostek wewnętrznych przekazanie drogą elektroniczną i raport w postaci wydruku odpowiedniego skierowania , |
|  | Pełna współpraca z elementem/modułem obsługującym apteczkę/magazynek jednostki w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych. |
|  | Możliwość wygenerowania raportów: • liczba wykonanych procedur w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów • liczba wykonanych zleceń w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • liczba podanych leków w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • raport pacjentów przyjętych w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów, • raporty z wizyt pacjenta (badania, rozpoznania itp.). |
|  | Możliwość wygenerowania załączników sprawozdawczo – rozliczeniowych dla świadczeń z poszczególnych rodzajów i zakresów, zgodnie z wyznaczonymi przez płatnika wzorami (np. programy terapeutyczno – lekowe). |
|  | System/oprogramowanie posiada mechanizm konfiguracji jednostek za pomocą przypisywania określonych cech do komórek organizacyjnych. W zależności od rodzaju przypisanej cechy dostępne są dostosowane to danego rodzaju jednostki formularze i wydruki dokumentacji medycznej |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość generowania raportu, podsumowującego wizyty danego lekarza z wszystkich poradni, z informacjami o rozpoznaniach, typie wizyty, wykonanych ICD9 itp. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość podpowiadania wykonanych badań, które będą rozliczane w ramach wizyty/pobytu |
|  | System/oprogramowanie posiada skonfigurowane alerty, np. o koniecznym wybraniu rozpoznania czy procedury, tak by można było prawidłowo wizytę rozliczyć. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość generowania karty znieczulenia przy zabiegach wymagających asysty anestezjologa. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość zbiorczego wydruku wszystkich kart wizyt pacjenta z danej poradni |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość wydruk raportu (PDF lub arkusz kalkulacyjny) w celu podsumowania wykonanych wizyt przez lekarza, zawierający informacje o wykonanych elementach leczenia |
|  | System/oprogramowanie posiada mechanizm automatycznego wyliczania wskaźnika BMI w karcie wizyty na podstawie masy i wzrostu pacjenta |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość przeglądania oraz odnotowania informacji o stałych lekach i chorobach pacjenta bezpośrednio z gabinetu |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość przeglądania z poziomu gabinetu poprzednich oraz planowanych wizyt pacjenta |
|  | System/oprogramowanie zapewnia dostęp do przeglądania pełnej historia choroby pacjenta w zależności od uprawnień użytkownika |
|  | System/oprogramowanie zapewnia dostęp do podglądu wyników badań. W przypadku wyników badań laboratoryjnych przeglądanie w formie tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanych dla danego typu wizyty (w zależności od specjalności wizyty i gabinetu) |
|  | System/oprogramowanie zapewnia ewidencję realizowanych usług w gabinecie i pracowni, która na ich podstawie umożliwia wygenerowanie i wydruk księgi wykonywanych zabiegów |
|  | System/oprogramowanie zapewnia generację raportów, wykazów i wydruków niezbędnych dla pracy gabinetu według potrzeb Zamawiającego, w zakresie przeniesionych dokumentów z Optimedu |
|  | System/oprogramowanie umożliwia generowanie elektronicznego zlecenia wykonania badań histopatologicznych do zakładu histopatologii |
|  | System/oprogramowanie umożliwia przeglądanie w trakcie przyjmowania pacjenta wyników zleconych badań laboratoryjnych i diagnostycznych |
|  | System/oprogramowanie umożliwia wyznaczenie produktu rozliczeniowego ze wspomaganiem rozliczeń specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) w zakresie: kwalifikacji świadczenia do grupy, grupowania alternatywne w zależności od wprowadzonych istotnych wartości |
| Zakażenia Szpitalne |  |
|  | Ewidencja elementów pobytu pacjenta na oddziałach: - wywiad wstępny, - karta wywiadu epidemiologicznego, - rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu, - lekarza prowadzącego, - zleconych i wykonanych badań diagnostycznych, procedur, zabiegów, leków, konsultacji i ich wyników - informacje dotyczące personelu uczestniczącego przy zabiegu operacyjnym, porodzie, |
|  | Czynności analityczno – sprawozdawcze: możliwość wykorzystania standardowych raportów, w tym: - o zestawienia różnych kombinacji danych wprowadzanych w poszczególne raporty (zakażeń, patogenów, chorób zakaźnych, zgonów z powodu chorób zakaźnych), - o możliwość tworzenia raportów okresowych dla poszczególnych oddziałów szpitala, łącznie dla całego szpitala, - o możliwość generowania raportów w wybranym zakresie: rodzaj zakażenia, rodzaj patogenu, rodzaj czynnika epidemiologicznego, - o ilości osobodni z poszczególnymi czynnikami ryzyka (z kart rejestracji zakażenia szpitalnego), - wydruki i przeglądanie zestawień, raportów, - o możliwość tworzenia raportów okresowych dla poszczególnych oddziałów szpitala, łącznie dla całego szpitala, - o możliwość generowania raportów w wybranym zakresie: rodzaj zakażenia, rodzaj patogenu, rodzaj czynnika epidemiologicznego, - o ilości osobodni z poszczególnymi czynnikami ryzyka (z kart rejestracji zakażenia szpitalnego), - wydruki i przeglądanie zestawień, raportów, |
|  | Możliwość zgłoszenia podejrzenia zakażenia z poziomu oddziału |
|  | Wykaz zakażeń dostępny z poziomu oddziału |
|  | Możliwość stworzenia karty zakażenia personelu |
|  | Wyświetlanie alertu o możliwości zakażenia w przypadku zmian wybranych parametrów np. przy temperaturze ciała powyżej 38 st. C |
|  | Kontrola tworzenia i akceptacji kart zakażeń oraz kart drobnoustrojów alarmowych przez wykwalifikowany zespół kontroli zakażeń |
|  | Monitorowanie przebiegu zakażenia przez cały okres jego utrzymywania się |
|  | Ewidencja ognisk epidemicznych |
|  | Tworzenie dokumentów ZLK 1-5 z poziomu oddziału, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia |
|  | Podgląd listy wszystkich podejrzeń zakażeń |
|  | Zestawienia sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, statystyka zakażeń, mapa mikrobiologiczna, rejestr dokumentów ZLK, zestawienia rodzajów i miejsc wystąpienia zakażenia z podziałem na jednostkę i czas |
|  | Możliwość generowania własnych raportów dotyczących zakażeń z danych wprowadzonych w systemie/oprogramowaniu |
|  | Podgląd danych - wszystkich pacjentów - pacjentów na wybranym oddziale - pacjentów z karta zakażeń - pacjentów z drobnoustrojem alarmowym - pacjentów z dokumentami powiązanymi z zakażeniem |
|  | Automatyczna podpowiedź z systemu o możliwym podejrzeniu zakażenia w następujących przypadkach: - ocena stolca: biegunka, płynny i z krwią - obserwacja wkłucia obwodowego: ropna wydzielina, zaczerwienienie miejsca wkłucia kaniuli - obserwacja miejsca operowanego: zaczerwienienie, wysięk ropny - obserwacja wkłucia centralnego: zaczerwienienie, obrzęk, ból - możliwość automatycznego utworzenia karty podejrzenia zakażenia podczas tworzenia karty drobnoustroju alarmowego |
|  | Realizacja karty zakażenia - rozpoznanie zakażenia - czynniki wpływające na zakażenie podczas pobytu w szpitalu - rodzaj zakażenia - podjęte czynności lecznicze i prewencyjne - podania leków - wykonane operacje - badanie mikrobiologiczne - kwalifikacja zakażenia |
|  | Możliwość uzupełnienia karty fragmentami, z możliwością powrotu do wybranych zakładek lub uzupełnienia ciągłego |
|  | Ogniska epidemiczne - raport wstępny - raport końcowy - przypisane karty zakażenia do ogniska - automatyczne wyliczanie liczb ognisk na podstawie zakażeń - wydruk raportu wstępnego i okresowego |
|  | Drobnoustroje alarmowe - rejestracja - czynniki prewencyjne |
|  | Dokumenty związane z zakażeniem - ZLK1 - choroba zakaźna - ZLK2 - gruźlica - ZLK3 - płciowe - ZLK4 - AIDS/HIV - ZLK5 - zgon - ocena ryzyka nabycia zakażenia przy przyjęciu do szpitala |
|  | W systemie/oprogramowaniu istnieje możliwość zbiorczej modyfikacji kart zakażeń i kart drobnoustroju alarmowego |
|  | Raporty - Czynniki ryzyka analiza - Mapa mikrobiologiczna - Monitorowanie czynników ryzyka - Rejestr dokumentów ZLK - Rejestr kart patogenów alarmowych - Rejestr kart zakażeń - Statystyka zakażeń - Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych - Zestawienie kwalifikacji zakażeń - Zestawienie liczby kart zakażeń - Zestawienie liczby zakażeń(czas/jednostki) - Zestawienie miejsc wystąpienia zakażeń (czas/jednostki) - Zestawienie rodzajów zakażeń (jednostki) |
| Statystyka medyczna |  |
|  | Wspólna baza danych z Izbą, Oddziałami, Zakładami Diagnostycznymi, Rejestracją oraz innymi jednostkami działalności medycznej objętymi SSI |
|  | Obsługa skorowidza pacjentów poradni, oddziału, zakładu, pracowni: |
|  | wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów. |
|  | rejestracja i modyfikacja danych pacjentów z możliwością odnotowania przyczyn zmiany danych – aktualizacji rejestracji. |
|  | możliwość wyboru sposobu numeracji pacjentów w Księdze Głównej (automatyczna lub przez użytkownika). |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych, wyników badań i wizyt w poradniach. |
|  | Potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności danych (odrębne pole do zatwierdzania poprawności i kompletności danych). |
|  | Możliwość wygenerowania / wydruku: - Karta Statystyczna, - Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego (druk MZ/N-1a) - zaświadczenie o pobycie w szpitalu, - Karta Zakażenia Szpitalnego, - Księgi Głównej, - Skorowidza alfabetycznego do Księgi Głównej. - Obsługa Ksiąg: - Księga Główna, - Księga Chorych Oddziału, - Księga Zgonów, - Księga Odmów, - Księga Oczekujących (Oddziałów, Poradni, Pracowni Diagnostycznych), - Księga Noworodków, - Księga Poradni, - Księga Pracowni Diagnostycznej, - Księga Zabiegowa. - Możliwość definiowania własnych raportów generowanych w różnych formatach; - Elektroniczna komunikacja z instytucjami zewnętrznymi, w tym: - Oddziały NFZ, - PZH, |
|  | Wykonanie świadczeń za zadany okres czasu w poradniach, oddziałach, zakładach, pracowniach, traktach operacyjnych – statystyka dotycząca pracy każdej jednostki |
|  | Możliwość sporządzania raportów z izby przyjęć: - liczba odmów przyjęć - liczba porad płatnych - liczba porad ambulatoryjnych - liczba zgonów - liczba przyjęć planowych - liczba przyjęć nagłych, z podziałem na wypadki, urazy, zatrucia - w przypadku stanów wyjątkowych: ogółem liczba poszkodowanych, liczba zmarłych, liczba zgonów w ciągu doby |
|  | Gotowe raporty dotyczące określenia wskaźników określonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej |
|  | Możliwość sporządzania raportów na potrzeby obowiązujących sprawozdań GUS/MZ |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość tworzenia zestawień za pomocą generatora raportów umożliwiającego określenie tytułu, zakresu i postaci raportu. |
|  | System/oprogramowanie zapewnia możliwość tworzenia przez uprawnionego użytkownika nowych predefiniowanych raportów. |
|  | System/oprogramowanie umożliwia opublikowanie raportu dla wszystkich użytkowników mających dostęp do raportów, Zamawiający przeszkoli co najmniej 2 pracowników odpowiedzialnych za raporty statystyczne w zakresie tworzenia i generowania raportów wg innych danych zgromadzonych w systemie(personalizowanie). |
|  | System/oprogramowanie umożliwia eksport raportu do pliku zewnętrznego |
| Punkt pobrań |  |
|  | Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne: - przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Poradnia z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy - możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej - daty wykonania - wyróżnianie zleceń CITO - obsługa punktu przyjęcia - rejestracja wysłania materiałów - oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym. - rejestracja w systemie pobranych materiałów: - automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, - odnotowanie osoby pobierającej materiał - odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania |
|  | Przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców podsystemu Ruch chorych i Poradnia. |
|  | Możliwość ustawienia domyślnej jednostki realizującej zlecenie dla każdej komórki organizacyjnej (jednostki zlecającej) |
|  | Możliwość modyfikacji niezrealizowanego zlecenia |
|  | System/oprogramowanie zapewnia podgląd stanu realizacji zlecenia (status zlecenia) |
|  | System/oprogramowanie umożliwia konfigurację Punktu Pobrań jako osobnej jednostki dotyczącej pobierania od pacjentów materiału oraz powiązania go za pomocą kodów ze zleceniem |
|  | System/oprogramowanie umożliwia konfigurację Punktu Pobrań w ramach jednostki zlecającej dotyczącej pobierania od pacjentów materiału oraz powiązania go za pomocą kodów ze zleceniem z danej jednostki |
| Apteczka oddziałowa |  |
|  | Możliwość dołączenia do zamówienia informacji nt. pacjenta, dla którego dany lek jest zamawiany. |
|  | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: - pomoc w tworzeniu i zarządzaniu receptariuszem szpitalnym, - informacja o leku, (postać, dawka, wielkość opakowania, dostępność/brak w receptariuszu szpitalnym, inne leki dostępne z tej grupy (zamienniki dla danego leku), warunki uzyskania leku (słownik wartości określających dostępność leku) – konieczność indywidualnego zamówienia, dostępność na podstawie odrębnej decyzji osób odpowiedzialnych za dystrybucję na terenie szpitala itd. – cena ostatniej dostawy, |
|  | Czynności analityczno-sprawozdawcze: - bieżące raporty i zestawienia, |
|  | Możliwość podziału leków na wydawane na oddział lub na pacjenta |
|  | Wykorzystanie słowników (również dla celów wyszukiwania): leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, słownik jednostek miar itp. |
|  | Kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych. |
|  | Prowadzenie dziennika akcji wykonanych w systemie (logi). |
|  | Możliwość definiowania i obsługi kilku apteczek w jednostce. |
|  | Przygotowanie i wydruk arkuszy spisowych magazynków oddziałowych wg grup i indeksów. |
|  | Możliwość wykonania zestawień: • zużycia środków farmakologicznych z podziałem na płatników, • zużycia środków farmakologicznych na pacjenta, |
| RIS |  |
|  | Podpisanie wyniku badań certyfikatem ZUS |
|  | Po zautoryzowaniu wyniku badania zablokowanie możliwości usunięcia zlecenia, badania i wyniku z programu RIS jak i z programu HIS |
| Żywienie pozajelitowe, dojelitowe |  |
|  | Uruchomienie pracowni żywienia pozajelitowego, dojelitowej, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji, przeszkolenia personelu oraz pełnej integracji z systemem HIS |

Warunki świadczenia gwarancji, asysty technicznej  i nadzoru autorskiego nad Oprogramowaniem:

.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na uruchomiony program HIS i RIS oraz 24 miesięczną asystę techniczną i nadzór autorki na posiadany przez Zamawiającego program ERP.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość Zdalnego dostępu do Systemu Informatycznego w okresie obowiązywania gwarancji, jeżeli Wykonawca zdecyduje się na używanie licencjonowanego oprogramowania do połączeń zdalnych musi przewidzieć dedykowane do tego celu licencje i ponieść koszt ich zakupu.

- Serwis Oprogramowania będzie prowadzony za pomocą Zdalnego Dostępu wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego w sytuacjach w których Zdalny Dostęp będzie wystarczający do rozwiązania zgłoszonej wady.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania Reakcji Serwisowej i Naprawy, a w szczególności:

- zapewnić przedstawicielom Wykonawcy dostęp do Systemu Informatycznego i Oprogramowania HIS, RIS i ERP,

- umożliwić wejście przedstawicielom Wykonawcy do pomieszczeń w Miejscach Instalacji i Miejscach Eksploatacji Systemu Informatycznego i Oprogramowania,

- zapewnić przedstawicielom Wykonawcy odpowiednie warunki w trakcie świadczenia Serwisu Oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

- Odmowa zapewnienia dostępu do Systemu Informatycznego winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku uzasadnionego braku Zdalnego Dostępu do środowiska serwisowanego Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Oprogramowania bezpośrednio w Miejscu Instalacji lub w Miejscu Eksploatacji. W takim przypadku Czas reakcji i Czas naprawy dla Awarii i Błędu ulega wydłużeniu do Czasu naprawy  Wykonawca podejmie czynności Naprawy na podstawie Zgłoszenia Serwisowego o Statusie zaakceptowane

- Zgłaszania Błąd Krytyczny, Błędów- całodobowo, 24/7/365, przy zastosowaniu czasów reakcji zdefiniowanych poniżej dotyczy HIS, RIS i ERP.

CZASY REAKCJI I NAPRAWY

| DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI KONSULTACJI | dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Błąd Krytyczny | Błąd |
| MAKSYMALNY CZAS REAKCJI | 4 godziny | 2 dni |
| MAKSYMALNY CZAS NAPRAWY | 24 godziny | 7 dni |

- Dla Błąd Krytyczny, Błędów:

- w godzinach pomiędzy 20.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;

- w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;

- w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godzinie zgłoszenia w dniu jego zgłoszenia;

- w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;

- Zgłaszania potrzeb aktualizacji – w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.

- Czas Naprawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas przetwarzania danych, jeżeli czas ten przekracza 8 (osiem) godzin (np. archiwizacja lub kopiowanie baz danych).

Wymagania w zakresie integracji z innymi systemami

Wykonawca zobowiązany jest do połączenia/integracji wdrożonego systemu ze wszystkimi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego tj.:

- System Laboratoryjny (Prometeusz), w tym rozszerzenie integracji z Systemem Laboratoryjnym o wysyłanie podpisanych wyników do P1 z HIS

- System Diagnostyki Obrazowej (Infinitt Pacs RESQMED Sp. z o.o.),

- serwisy NFZ (AP-KOLCE, EZWM, EWUŚ i inne), serwisy Ministerstwa Zdrowia (P1 i inne), ZSMOPL,

- aktualizacje bazy leków Pharmindex

- Egeria 6

Wymagania w zakresie migracji danych

- Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji struktur baz danych użytkowanych systemów. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się (w obecności przedstawiciela Zamawiającego) ze strukturą baz danych posiadanych systemów informatycznych, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty Wykonawcy i po uregulowaniu zasad dostępu do chronionych danych osobowych. Zamawiający nie dopuszcza zdalnej formy dostępu do baz danych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników, powstałe w wyniku działań prowadzonych przez Wykonawcę na bazach danych posiadanych systemów.

- Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo autorskie (Dz.U. 2022, poz.2509 z póź. zm.) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 2022, poz. 1233) i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

- Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę migracji danych w zakresie który zapewni bezproblemowe korzystanie z bieżącej i historycznej bazy danych, bez konieczności utrzymywania istniejącej bazy danych.

- Zamawiający zastrzega, że nie jest twórcą dokumentacji posiadanego systemu firmy Comarch Healthcare SA i nie może odpowiadać za kompletność przekazanej dokumentacji.

- Wykonawca nie może ingerować w dane ani strukturę danych jak i samych baz danych obecnie użytkowanego systemu w celu przeprowadzenia procesu migracji danych.

- Obecnie Zamawiający posiada:

Informacje o systemie OPTIMED - (lecznictwo zamknięte i otwarte):

|  | Nazwa i wersja systemu | System HIS - OPTIMED, wersje systematycznie aktualizowane- używany do dziś |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość baz danych | 1 |
|  | Rodzaj baz danych | złożona relacyjna – Oracle |
|  | Rozmiar baz danych | 750 GB |
|  | Struktura poszczególnych baz danych | Relacyjna, transakcyjna baza danych zgodna ze standardem SQL. Zamawiający nie posiada opisu struktur baz danych systemu OPTIMED oraz dokumentacji |
|  | Rodzaje i ilość tabel | tabele zgodne z bazą danych Oracle - około 7000 tabel, w tym: tabele słownikowe, tabele z danymi konfiguracyjnymi, tabele z danymi merytorycznymi, techniczne |
|  | Zakres danych w tabelach | dane od 2015 r. |

- W przypadku wymiany systemu Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu migracji danych minimum w zakresie:

- struktura organizacyjna jednostek,

- dane personelu,

- dane pacjentów,

- wizyty,

- hospitalizacje,

- dokumentacja (karty wizyt, karty informacyjne, badanie przy przyjęciu, obserwacje lekarskie i pielęgniarskie, wyniki badań laboratoryjnych, opisy wyników obrazowych, opisy konsultacji, opisy innych badań i zabiegów),

- księgi funkcjonujące obecnie w szpitalu

- terminarze,

- terminy planowanych badań, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji

- kolejki oczekujących,

- deklaracje POZ,

- dokumenty uprawniające,

- skierowania,

- dane rozliczeniowe

- stany magazynowe

- przychodowe/rozchodowe/przesunięcia dla magazynów, aptek, apteczek, podmagazynków w zakresie całej historii – w modułach APT (apteka i apteczka), zarówno leki, środki medyczne,

- Szczegółową konfigurację uwzględniającą również powiązanie z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego Wykonawca zaprojektuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w procesie analizy przedwdrożeniowej w projekcie technicznym migracji.

- W przypadku wymiany systemu System HIS Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia w nowym    środowisku wszystkich funkcjonalność systemu posiadanego przez Zamawiającego w następujących obszarach:

- System po migracji musi zachować pełną funkcjonalność użytkowaną obecnie przez Zamawiającego.

- W przypadku rozbudowy posiadanego systemu do obowiązku Wykonawcy należy zmapowanie posiadanych już i wdrożonych funkcjonalności i dostarczenie jedynie tych które są ponad te obecnie wdrożone u Zamawiającego.

- System po migracji na nową bazę danych ma zachować możliwość użytkowania wszystkich wydruków oraz formularzy używanych obecnie przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej wykona inwentaryzacji tych elementów. Wykonawca ma obowiązek odwzorowania tych elementów w ramach wdrożenia  nowego systemu. Zamawiający w trakcie trwania umowy, po procesie wdrożenia zobowiązuje się  do modyfikacji/dodania dodatkowych dwudziestu druków(formularzy).

- Zamawiający wymaga zachowania ciągłości pracy wszystkich użytkowników. Jeżeli elementy interfejsu graficznego systemu i/lub przebiegu procesu ulegną zmianie w wyniku wdrożenia Wykonawca jest zobowiązany w tych obszarach przeszkolić wszystkich użytkowników systemu.

- W procesie planowania i realizowania migracji przez Wykonawcę wymagane jest,  przy uwzględnieniu minimum następujących faz/kroków:

- Przygotowanie planu migracji danych ‐ ustalenie zakresu danych do migracji, sposoby i zakres danych do poprawienia, struktury pośrednich, sposobu przekazania danych, sposobów weryfikacji i innych szczegółów potrzebnych do prawidłowej migracji wszystkich danych wymaganych przez Zamawiającego.

- Pobranie danych do struktur pośrednich – czynność dotyczy przygotowania i wykonania uzgodnionych w planie migracji skryptów pobierających dane do struktur pośrednich (np. testowa baza danych, pliki XML) i eksportu danych do tych struktur.

- Weryfikacja poprawności danych w strukturach pośrednich – weryfikacja poprawności procesu exportu danych z systemu źródłowego i importu do struktur pośrednich. W przypadku wystąpienia błędów przy weryfikacji danych w strukturach pośrednich, ustalana jest przyczyna błędu. Jeżeli przyczyna leży w złym pobraniu danych z systemu źródłowego proces wraca do kroku „Pobranie danych do struktur pośrednich”. Jeżeli problem dotyczy błędu w procedurach importu danych należy poprawić te procedury i ponownie dokonać importu i weryfikacji danych.

- Migracja testowa - w celu realizacji migracji testowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii docelowego środowiska bazy danych na infrastrukturze Zamawiającego i przeprowadzenia kompletnego zasilania danymi tego środowiska za pomocą skryptów i algorytmów, które będą wykorzystywane przy docelowej migracji.  Celem migracji testowej jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych, procedur czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych, procedur weryfikacji danych. Migracja testowa co do zasady  musi być wykonywana na pełnych danych. Dopuszcza się w niektórych szczególnie wymagających obszarach (ze względu na ilość danych) realizację migracji testowej na reprezentatywnej próbce danych, po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie Zamawiającego.

- Weryfikacja migracji testowej – w ramach procesu weryfikacji procesu migracji testowej przewiduje się wykorzystanie następujących metod sprawdzania poprawności jej wykonania:

- Szczegółowa weryfikacja zapis po zapisie. Jest możliwa tylko jeżeli zbór migrowanych danych nie jest liczny i polega na porównaniu danych w starym rozwiązaniu oraz w nowym Systemie zapis po zapisie. Dla ułatwienia tego porównania Dostawca Systemu może w niektórych przypadkach przygotować  zestawienia tabelaryczne danych z nowego systemu eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego lub wydrukowane. Wtedy porównanie polega na zaznaczeniu każdego poprawnego zapisu na wydruku lub w arkuszu.

- Porównanie skryptami. Weryfikacja polegająca na uruchomieniu napisanych wcześniej skryptów porównujących dane znajdujące się w nowym Systemie z danymi źródłowymi zapisanymi w tabelach systemu testowego i źródłowego. W takim przypadku raport zgodności/różnic powinien być automatycznie wygenerowany.

- Wyrywkowa kontrola danych przez użytkowników. Weryfikacja przeprowadzana przez użytkowników docelowych Systemu, mających dostęp do nowego środowiska testowego Systemu oraz Systemu źródłowego.  Polega na wyszukaniu wybranych danych w jednym i drugim systemie oraz ich porównaniu. Wykonawca wykonana na środowisku testowym uzgodniony na etapie analizy przed wdrożeniowej zestaw testów funkcjonalnych systemu i przedstawi Zamawiającemu raport z ich realizacji.  Dodatkowo Wykonawca udostępni wskazanym pracownikom Zamawiającego środowisko testowe na okres min. 2 tygodnie tak by mogli oni sprawdzić poprawność działania systemu po migracji  wyżej opisaną metodą.

- Porównanie raportów i wydruków z Systemu źródłowego oraz Systemu testowego. Polega na uruchomieniu i porównaniu wybranych raportów/wydruków wygenerowanych z Systemu testowego oraz Systemu źródłowego.

- Weryfikacja statystyczna. Polega na stworzeniu kryteriów poprawności dla migrowanych danych np. liczby rekordów w obydwu systemach dla konkretnych tabel w bazie danych, wartość i liczby świadczeń przekazanych do NFZ itp. Wykonaniu przez dostawcę zestawień porównawczych z obydwu systemów, które umożliwią stwierdzenie poprawności migracji.

- W ramach testowania poprawności migracji muszą zostać zrealizowane minimum następujące testy: testy funkcjonalne i testy integracji.

- Migracja docelowa produkcyjna – właściwa migracja, po której rozpoczyna się produkcyjną pracę w nowym Systemie. W przypadku braku stwierdzonych istotnych problemów w trakcie wcześniejszych kroków procesu migracji Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu procesu migracji do nowego, docelowego Systemu opartego o nową bazę danych. Wykonawca po procesie migracji jest zobowiązanych do weryfikacji poprawności przeniesionych danych – końcowa weryfikacja danych poprzez wykonanie testów poprawności migracji (walidacji danych po migracji) oraz testów wydajności. Pozytywny wynik kończy proces migracji danych.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć trwale dane z systemu źródłowego z momentu migracji danych  w postaci kopii bezpieczeństwa danych systemu źródłowego i w przypadku niepowodzenia procesu migracji w założonym harmonogramie przywrócić działanie poprzedniego systemu. Kopie danych oraz systemu w wersji użytkowanej przez Zamawiającego w liczbie sztuk 2 zostaną przekazane Zamawiającemu.

- Wykonawca przeprowadzać będzie migracje w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia pozyskanych od Zamawiającego migrowanych danych w sposób uniemożliwiający wejście w ich posiadanie przez osoby nieupoważnione do ich przetwarzania. Po wykonaniu migracji, wszelkie dane pozyskane w toku migracji przez Wykonawcę zamówienia muszą zostać usunięte ze wszystkich nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. Jeżeli wystąpi konieczność przekazania Wykonawcy danych do migracji poza siedzibę Zamawiającego, przekazanie będzie się odbywać protokolarnie upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy, a prace związane z obróbką pozyskanych danych odbywać się będą jedynie w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca nie jest upoważniony do przekazywania danych z migracji innym podmiotom.

Jednostki organizacyjne funkcjonujące obecnie:

APTEKA

APTECZKA ODDZIAŁOWA

BLOK OPERACYJNY

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ

GABINET PIELĘGNIARKI POZ

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

GABINET POŁOŻNEJ POZ

GABINET ZABIEGOWY

PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY ODCINEK BÓLOWY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

PODODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH COVID

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

PODODDZIAL OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA DLA KOBIET

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA GERIATRYCZNA

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LECZENIA BÓLU

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PORADNIA OGÓLNA GONIĄDZ

PORADNIA OGÓLNA JASIONÓWKA

PORADNIA OGÓLNA JAŚWIŁY

PORADNIA OGÓLNA KRYPNO

PORADNIA OGÓLNA MOŃKI

PORADNIA OKULISTYCZNA

PORADNIA ONKOLOGICZNA

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

PORADNIA PEDIATRYCZNA

PORADNIA REHABILITACYJNA

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

PORADNIA SZPITALNA INTERNISTYCZNA

PORADNIA SZPITALNA PEDIATRYCZNA

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PORADNIA ŻYWIENIOWA DOJELITOWA

PORADNIA ŻYWIENIOWA POZAJELITOWA

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ W MOŃKACH

PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ W JAŚWIŁACH

PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ W JASIONÓWCE

PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ W KALINÓWCE

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNA

PRACOWNIA ENDOSKOPII

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI W MOŃKACH

PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W MOŃKACH

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA W MOŃKACH

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W MOŃKACH

ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO

System Zarządzania ERP – aktualizacja licencji do liczb:

System Zarządzania Finansami – ilość stanowisk pracy 6

System Zarządzania Kosztami  – ilość stanowisk pracy 2

Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych  – ilość stanowisk pracy 1

System Zarządzania Kadrami – ilość stanowisk pracy 4

System Zarządzania Płacami– ilość stanowisk pracy 2

System Zarządzania Majątkiem Trwałym – ilość stanowisk pracy 2

System Zarządzania Wyposażeniem – ilość stanowisk pracy 2

Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji – ilość stanowisk pracy 3

System Zarządzania Zapasami– ilość stanowisk pracy 2

System Zarządzania Zasobami – ilość stanowisk pracy 2

System Raportowo - Analityczny

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Umowa nr PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r.