# *Załącznik nr 1 do SWZ*

# WZÓR - UMOWA NR PLP………………………..2025

Zawarta w dniu …………………2025 roku w Przyrowie pomiędzy:

**Miasto i Gmina Przyrów**

z siedzibą w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 7, 42-248 Przyrów;

NIP: 949-21-92-782,

reprezentowaną przez…………….. Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów,

przy kontrasygnacie ……………………….. – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

**a**

**……………………………..**

reprezentowaną/ym przez:

……………………………………………………………………...……,

zwaną/ym dalej **„Wykonawcą”**

**wspólnie zwanymi dalej „Stronami”**

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem ....................., oraz art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego n/w .Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia pn: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”

**Zakup śmieciarki na potrzeby zbierania odpadów.**

1. Rok produkcji pojazdu min. 2017

2. Ładowność min. 9 000 kg

3. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony

4. przebieg Max 185 000 km.

5. Rozstaw osi między 1 a 2 osi – min 3800 mm

6. dopuszczalna masa całkowita min 26 000 kg

7. Kabina:

• kabina dzienna, kompaktowa, wąska, krótka

• ilość miejsc siedzących: 3

• wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,

• lusterka szerokokątne

• elektrycznie sterowane szyby boczne

• elektryczne lusterko po stronie kierowcy

• lusterko wsteczne aerodynamiczne

• fotel kierowcy amortyzowany,

• centralny zamek

• system monitorujący martwe pole z prawej strony pojazdu,

8. podwozie

• 3-osiowe, układ napędowy 6x2 trzecia oś skrętna

• Nośność osi 1: min 7500 kg

• Nośność osi 2: min 11500 kg

• Nośność osi 3: min 7500 kg

• przód: zawieszenie resorowe

• tył: zawieszenie pneumatyczne

• ogumienie kół jezdnych: całoroczne o zużyciu max. 20 %,

9. Silnik:

• wysokoprężny, 6 cylindrowy, diesel

• moc silnika minimum 240 kW

• chłodzenie cieczą

• pojemność silnika w zakresie min 10 500 cm3

• ogranicznik prędkości do 90 km/h

• spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6

10. Układ przeniesienia napędu:

• skrzynia biegów -automatyczna

• blokada tylnego mostu

• fabryczna przystawka odsilnikowa do napędu zabudowy

11. Układ kierowniczy:

• ze wspomaganiem, regulacja,

• z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu od początku produkcji

12. Wyposażenie:

• oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),

• boczne osłony przeciw najazdowe w miejscach wymaganych

• klimatyzacja

• tachograf

• zbiornik paliwa min 200 L

• AdBlue minimum 30L

• radio

• radio CB

• ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,

• apteczka,

• kliny pod koła,

• klucz do kół,

• gaśnica samochodowa,

13. Charakterystyka zabudowy:

• zabudowa jednokomorowa o pojemności skrzyni min 19 m3

• zabudowa z odświeżonym lakierem (skrzynia i odwłok),

• zgniot liniowo-płytowy,

• ściany zabudowy gładkie bez ożebrowania,

• pojemność odwłoka min 1,8 m3

• urządzenie załadowcze dzielone umożliwiające jednoczesną niezależną obsługę 2 pojemników od 110 do 360l lub 1 pojemnika 1100 litrów,

• 2 stopnie dla ładowaczy

• sterowanie zabudową za pomocą przycisków umieszczone po obu stronach zabudowy,

• kamera z tyłu zabudowy z wyświetlaczem w kabinie,

• z tyłu odwłoka umieszczone kurtyny przeciwpyłowe,

• zabudowa od początku zamontowana na obecnym podwoziu,

• kamera z przodu rejestratora jazdy 4K, karta pamięci min.256 6B

Przedmiot dostawy został opisany w załączniku nr 5 do SWZ i do umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, który jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest ten pojazd, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd kompletny i spełniający wymagania określone w SWZ.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z aktualnymi na dzień odbioru przepisami. Wykonawca winien uwzględnić te okoliczność w dochowaniu terminu wykonania umowy.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółową specyfikacją techniczną.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu nastąpi najpóźniej w dniu terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uczestnictwo w szkoleniu ma uprawniać osoby przeszkolone do szkolenia innych osób, które będą użytkowały samochód będący przedmiotem umowy. Uprawnienie takie ma wynikać z dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.
6. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi integralną jej część:
7. Specyfikacja Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, w tym opisem przedmiotu zamówienia,
8. Oferta Wykonawcy.

**§ 2**

1. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą i udzielać wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3. Realizacja umowy wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania środków z Programu Inwestycji Strategicznych

**§ 3**

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie **do 30 dni od dnia podpisania umowy.**
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajacego.
4. Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego samochodu po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru techniczno-jakościowego samochodu. Odbiór techniczno-jakościowy polega na sprawdzeniu kompletności samochodu, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, sprawdzeniu funkcjonowania samochodu.
5. Z przeprowadzonego odbioru techniczno-jakościowego zostanie spisany protokół podpisany przez Strony umowy potwierdzający, że samochód posiada wymagane parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru techniczno-jakościowego Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole o stwierdzonych usterkach, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego.
7. W terminie do 7 dni od dnia odbioru techniczno-jakościowego zostanie dokonany odbiór końcowy. Z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie spisany protokół podpisany przez Strony umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego samochodów nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru końcowego zawiera informacje na temat odbytego szkolenia.
8. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.
10. Odbiór techniczno – jakościowy i odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
12. W dniu odbioru końcowego Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcję obsługi, świadectwa jakości, atesty, dopuszczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie norm i przepisów, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu itp.).
13. Po dokonaniu odbioru końcowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia samochodów ratowniczo-gaśniczych w depozycie u Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, na czas niezbędny do rejestracji pojazdu. Z czynności przekazania do depozytu zostanie sporządzony protokół.
14. Z chwilą faktycznego odbioru samochodów przez Zamawiającego (odebranie z depozytu), przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

**§ 4**

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
2. ze strony Zamawiającego: …………………………. tel. ……………………………,

e-mail: …………………………………….

1. ze strony Wykonawcy: ……………………………, tel. …………………………….

email: …………………………………………………………

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1) następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

**§ 5**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie następującego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w ofercie tj.: **……………………………**
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconego zakresu przedmiotu umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.
7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest załączenie do faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców

**§ 6**

1. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zapłaci wynagrodzenie:

netto w kwocie ……………………………………………………………………………;

obowiązujący ………… % podatek VAT w kwocie………………….........................;

brutto w kwocie…………………………………………………………………...............

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………)

1. Ustalona wartość przedmiotu umowy brutto określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie wymagania SWZ, OPZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z zamówieniem i obowiązującymi przepisami, realizacji całości przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy na podstawie jednej faktury końcowej.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, która zostanie przedłożona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

6. Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższym zapisem:

Nabywca: Miasto i Gmina Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów NIP 9492192782

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

7. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

3) z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.

8. W razie wystąpienia okoliczności każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania usług będących Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania, z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy.

8.Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a następnie przed ostatecznym rozliczeniem umowy.

9.Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia netto.

10.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

11.Zmiana wskaźnika GUS w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia.

12.Zmiany wynagrodzenia nie dotyczą robót wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**§ 7**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i fizyczne pojazdu. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z umową lub SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 200 000zł., na okres realizacji zamówienia. Dokument musi być ważny na dzień składania ofert.
3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z umową i SWZ. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Przedmiot dostawy, wskazany w § 1 objęty jest gwarancją wskazaną w ofercie Wykonawcy na okres…… …….. miesięcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawienia i obowiązki stron umowy z tytuł rękojmi wynikają z kodeksu cywilnego.
6. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
8. W okresie gwarancji naprawy będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, serwis Wykonawcy lub autoryzowany serwis producenta.
9. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 72 h od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego lub mail lub fax) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, mail, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 20 dni chyba, że Strony w oparciu o protokół konieczności uzgodnią dłuższy czas naprawy.
11. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 20 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni samochód zastępczy o tożsamych parametrach.
12. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.
13. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad.
14. W przypadku naprawy urządzeń, wymiany elementów, podzespołów lub całego urządzenia na nowe, gwarancja dla danego urządzenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania protokołu usunięcia wad.
15. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
16. Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:
    * 1. bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,
      2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
17. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
18. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 20 dni, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy stronami umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny do jej usunięcia.
19. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu z umową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, a w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy sprzęt zgodny z parametrami technicznymi określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
20. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 2 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

9. Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
4. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji tj. ……. m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
5. w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie umowy w zakresie:
   1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
   2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
   3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
   4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 5 ust.4;
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy :
7. za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki;
8. karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust.1.
9. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.
10. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
12. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.
13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

**§ 9**

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej okoliczności, jeżeli:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

**§ 10**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na zasadach opisanych poniżej:

1.1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

1) następstw okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

2) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

3) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części;

4) następstw działania organów administracji, w szczególności:

a) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu,

b) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich.

5) innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy;

1.2 Zmiany zakresu przedmiotu umowy i sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiana wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy;

2) zmiany niezbędne do prawidłowej późniejszej eksploatacji przedmiotu umowy;

3) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, zamiennego;

4) innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy;

1.3.Inne zmiany:

1. zmiany osób/podwykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę;
2. zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. zmiany w związku z wystąpieniem innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy;
4. zmiany zakresu rzeczowego umowy, w tym zwiększenie albo zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. Rezygnacja z części zamówienia następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodującej rezygnację z części zamówienia.
5. Zmiany w związku z koniecznością udzielenie zamówienia dodatkowego lub zamiennego;
6. zmiany w związku z wystąpieniem siły wyższej, pandemii, działań wojennych;
7. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadkach wskazanych powyżej, na zasadach określonych w umowie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wprowadzona na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu/kalkulacji.
8. Jeżeli zmiana umowy będzie się wiązała z ograniczeniem zakresu zamówienia to minimalna wartość świadczenia Wykonawcy nie może być niższa od 70 % całości umowy.
9. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
  2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy dokumentów w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie będzie uznawał i akceptował dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w języku obcym bez tłumaczenia, (co stanowić to będzie brak dokumentu/niezłożenie dokumenty przez Wykonawcę).

**§ 12**

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji, o którym mowa w ust.

**§ 13**

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których Wykonawca dowiedział się w wyniku wykonywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania umowy a także po ustaniu tego stosunku do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedział w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków. Dotyczy to w szczególności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na negatywne skutki, w tym szkodę.
3. Zamawiający wyraża zgodę na ujawnianie przez Wykonawcę wszelkim osobom trzecim faktu, że wykonał on na rzecz Zamawiającego niniejszą umowę, z zaznaczeniem, że Wykonawca nie może ujawnić żadnych innych okoliczności niż sam fakt wykonywania umowy. Po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający rozważy także wystawienie na rzecz Wykonawcy stosownych referencji.

**§ 14**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych jest Miasto i Gmina Przyrów z siedzibą: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy;
   2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [iod@przyrow.pl](mailto:iod@przyrow.pl);
   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
      1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
      2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli przewidzianych przepisami prawa;
   4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
      1. podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
      2. organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
   5. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;
   6. Państwa będą przechowywane do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
   7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy;
   8. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
   9. Posiadają Państwo prawo do:
      1. dostępu do swoich danych osobowych;
      2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
      3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
      4. przenoszenia swoich danych osobowych;
      5. w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
      6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

**§ 15**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z póź.zm.) i przepisów wykonawczych.
2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

**§ 16**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

*Wykonawca Zamawiający*