Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr IG.272……….2024  (projekt umowy.)

zawarta w dniu ........................ w Stanin pomiędzy:

Gminą Stanin z siedzibą: Stanin 62, 21-422 Stanin, NIP: 825-20-79-809, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują

a

………………………………………………………………..………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”,  w imieniu którego działają:

……………………………………………………………………………………..……………

została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 245 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zw. dalej także „ustawą” w trybie podstawowym znak sprawy –IG.271.17.2024 została zawarta umowa zw. dalej także „umową”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Stanin, gm. Stanin

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagana;

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót;

- Wykonanie robót budowalnych, montażowych, zagospodarowanie terenów zieleni w oparciu o opracowaną dokumentację,

- Zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać:

- opracowanie projektów budowlano - wykończeniowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania
(4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formie PDF);

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (1 egzemplarz
w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formie PDF);

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (1 egzemplarz w wersji papierowej);

- informację o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykonanie badań geologicznych terenu.

Zakres i specyfika robót wymaga:

- dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę
w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;

- opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (1 egzemplarz w wersji papierowej);

- sporządzenia przedmiaru robót;

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

- sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego – jeżeli będzie wymagane.

Wykonanie budowy sieci wodociągowej:

- Dn 110 mm o długości około 2425 m wraz z niezbędną armaturą, zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzającymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz zaworami redukcyjnymi jeżeli będą wymagane.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- DN200PVC mm o długości około 2955 m z przepompownią cieków i kolektorem tłocznym

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

- Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

- złożona oferta

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano-montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót zgodnie z zapisami w niniejszym programie przed przystąpieniem Wykonawcy 
do budowy.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z PFU wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy 
i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie
do dnia …………….

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu  przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej pod warunkiem, że przedmiot umowy zostanie odebrany protokołem końcowym.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą, w szczególności:

- pozwolenie na użytkowanie – jeśli jest wymagane;

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę;

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości;

c) inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą;

d) protokoły z badań i sprawdzeń;

e) deklaracje zgodności i atesty;

f) projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

- Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawia zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, określający daty wykonania poszczególnych etapów prac.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 4.

- Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.

- W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do  aneksu do  umowy.

§ 3

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SWZ
z pomocą Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach i warunkach określonych w art. 437 ustawy Pzp wraz z art.6471 Kodeksu cywilnego w trybie niżej określonym:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów  art. 464. ust. 1. ustawy Pzp.  Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego,

  - zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

  - jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizację swych zobowiązań względem Podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze wszystkimi Podwykonawcami.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego,

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę, jak i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, będzie równoznaczne 
z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych  w terminach 
na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy.

  - wydanie odpowiednich upoważnień/pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, odbiorów.

  - zatwierdzenie dokumentacji projektowej służącej do wykonania robót budowlanych.

  - protokolarne przekazanie placu budowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  - dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej Umowy oraz ostatecznego w okresie rękojmi zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej Umowy.

  - dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej                      i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia,      na podstawie, których Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, uzyskania pozwolenia                na budowę, a po zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

- Przed złożeniem wniosku osoby uprawnionej o pozwolenie na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych     w projekcie budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia               i pozwolenia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych przepisów w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – jeżeli będzie wymagana.

- Wykonawca w zakresie wykonywanego zadania winien opracować inwentaryzację przyrodniczą przed i po zrealizowaniu inwestycji.

- Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót zgodnie z zapisami w niniejszym programie przed przystąpieniem Wykonawcy do budowy.

- Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie parametry.

- Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego zarejestruje dziennik budowy, zgłosi w PINB rozpoczęcie robót oraz zrealizuje postanowienia innych decyzji i uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy przez strony postępowania nastąpi po przekazaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektów w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniami na użytkowanie włącznie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywania robót zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego wytyczenia obiektu 
w terenie, jeżeli zachodzi taka konieczność oraz zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew znajdujących się w pobliżu dróg dojazdowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania płynności ruchu publicznego (koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca).

- Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia prowadzenia swoich działań do terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które         nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na budowie w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących na budowie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji, zabezpieczenia istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej.      W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych) Wykonawca będzie zobowiązany          we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, gestora urządzeń.

- Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarno-technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne               do właściwego wykonania robót na własny koszt w określonej liczbie egzemplarzy      i uzyska ich zatwierdzenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w tym wszystkie materiały 
i urządzenia muszą być zgodne z PN i PNiEN oraz powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności.

- Zamawiający wymaga zachowania ścisłej koordynacji pomiędzy kierownikiem budowy/robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć        do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Materiał niezatwierdzony przez inspektora nadzoru nie może zostać wbudowany.

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy           o odpadach.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- pozwolenie na użytkowanie – jeśli jest wymagane;

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę;

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
  w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły z badań i sprawdzeń;

- deklaracje zgodności i atesty;

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

- Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie pisemnej.

- Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od inspektora nadzoru pisemne potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczych.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przewidzianego niniejszą SWZ Zamawiający dokona jego odbioru. Celem sprawdzenia jest stwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W Przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek sporządzony zostanie protokół z odbioru z wyznaczonym terminem na usunięcie usterek.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI JEGO PŁATNOŚCI

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

- netto………………….. zł (słownie……………………..………),

- kwota VAT …% ……………. zł (słownie: …………………………………),

- brutto ………………… zł (słownie: ……………………………………………...).

- Powyższe wynagrodzenie jest ostateczne i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wykonania dokumentacji projektowej służącej do wykonania robót budowlanych, kosztów bezpośrednio wynikających z kosztorysu inwestorskiego oraz koszty pośrednie m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, zabezpieczenia 
i zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania placu budowy, koszty ewentualnych odszkodowań, koszty dokumentacji powykonawczej, koszt obsługi geodezyjnej, w tym inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej.

- Należność Wykonawcy za wykonane, objęte przedmiotem umowy roboty, zostanie uiszczona na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, pod warunkiem zaakceptowania przez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, 
a w szczególności: koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, koszty najmu i dowozu sprzętu na budowę, koszty dozoru technicznego itp., koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań, wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną, ponosi Wykonawca.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej VAT, po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru prac.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za odebrane roboty w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. Wykonawca 
do wystawionej faktury VAT jest zobowiązany dołączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przez Zamawiającego zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Nie przewiduje się fakturowania częściowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

- Nabywcą towarów i usług jest: Gmina Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, NIP: 825-20-79-809. Odbiorcą/Płatnikiem jest: Gmina Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin.

§ 6

ODBIORY

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

  - odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia – będące podstawą wystawienia faktury końcowej.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według następujących zasad:

- Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:

  - Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłasza 
na piśmie Zamawiającemu, składając jednocześnie komplet dokumentacji odbioru 
w celu jej sprawdzenia.

  - Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektów.

  - Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania.

  - Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane , o których mowa w § 4 pkt. 21.

  - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 
do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

  - W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

  - Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.

  - Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - Niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie chociażby części Umowy jest traktowane, jako niewykonanie umowy rodzące skutki z § 11 niniejszej Umowy 
i odrębnych przepisów prawa.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE STRON

      - Projektantem dokumentacji jest…………………………………………………………….

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności ……………………...
Nr uprawnień:………………………………………………................................................

      - Kierownikiem budowy jest:……………………………………………………………….. posiadający uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………….. Nr uprawnień:………………………………………………...

      - Osoba wskazana w ust. 1 i ust. 2 będzie działała w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.

      - Zmiana osoby określonej w ust.1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

      - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

………………………………………………………………………………………………

      - Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 
i na rzecz 	Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

      - Wyznaczony w ust. 5 niniejszego paragrafu inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

§ 8

KLAUZULA SPOŁECZNA

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i wynosi ……………,… zł. w formie…………………....

- W przypadku należytego wykonania robót:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, potwierdzonego protokółem odbioru robót,

- pozostała część tj.: ……………….  zł w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona lub zwolniona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami stają się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady lub usterki na roboty objęte niniejszą umową na ……… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad lub usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru ostatecznego.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że z zastrzeżeniem ust. 3 obowiązującą je formą odszkodowania 
są kary umowne.

- Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

  - z tytułu odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy fakt naruszenia,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy fakt naruszenia,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - karę w wysokości 5% przysługującego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

  - za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - karę wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

  - w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dowodów potwierdzających spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego o którym mowa w  § 8 ust. 3.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 456 ustawy Pzp.

- Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych.

- Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- Zamawiający ma prawo do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich swoich wierzytelności względem Wykonawcy, a wynikających w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań, zwrotu poniesionych kosztów, wynikających z jakichkolwiek stosunków prawnych łączących Strony, nawet jeżeli w chwili dokonywania potrącenia nie byłyby wymagalne. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń przez Zamawiającego, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni 
od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lit. b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

- Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 
14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od umowy na podstawie ust.1 będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkując naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w §11 ust. 2 pkt 1) lit. c) niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami w tym art. 455 ustawy Pzp oraz określonych
w niniejszej umowie.

- w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy możliwa będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego Podwykonawcę na dzień składania ofert.

§ 14

PRZENIESIENIA PRAW I WIERZYTELNOŚCI

- Wykonawca nie może przenieść praw, obowiązków i wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami.

- Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 15

PRAWA AUTORSKIE

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1. umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe 
do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, 
na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, 
a w szczególności:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;

2)	w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

3)	rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4)	na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorski  i prawach pokrewnych, 
w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także 
na pierwszą publikację, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania  z utworów lub ich opracowań. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie

5)	korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń)udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Projektu oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu.

4.	Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego, 
bez ograniczeń, zmian w Projekcie.

5.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w przypadku: dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 7 umowy bez uwag i zastrzeżeń;

6.	Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

7.	Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa,
w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

            - Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

            - Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony 
o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.

            - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:           	                                                                  WYKONAWCA: