Załącznik nr 11 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr …………………………..……..

Zawarta w dniu ..................................... r. w Otwocku pomiędzy:

Powiatem Otwockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 13,

NIP 532-200-86-71, reprezentowanym przez:

1.	Pan Tomasz Laskus – Starosta Otwocki

2.	Pan Dariusz Olszewski  – Wicestarosta Otwocki

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej: „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: Wykonaniu audytu energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzonej na bazie analiz opłacalności i wynikającego z audytu energetycznego zakresu prac.

- Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje 2 etapy:

  - Opracowanie audytu energetycznego budynku, zawierającego w szczególności:

    - kartę audytu energetycznego,

    - audyt oświetlenia,

    - audyt energetyczny,

    - świadectwo charakterystyki energetycznej przed modernizacją,

    - świadectwo charakterystyki energetycznej po modernizacji,

    - obliczenia cieplne,

    - zapotrzebowanie na ciepło w budynku,

    - zapotrzebowanie na ciepło w budynku po modernizacji.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności:

    - projekt budowlany termomodernizacji

    - wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej

    - projekt przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u.

    - projekt przebudowy systemu klimatyzacji i/lub wentylacji,

    - projekt budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza, źródła ciepła w postaci pomp ciepła,

    - projekt instalacji oświetleniowej,

    - projekt instalacji fotowoltaicznej,

    - inne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną wynikające z audytu energetycznego niewymienione powyżej,

    - przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia / pozwolenia na budowę.

- Audyt energetyczny zostanie sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r., nr 43, poz. 346 z późn. zm.).

- Audyt energetyczny będzie zawierał analizę ekonomiczno-energetyczną dla możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oraz wstępnym szacunkiem kosztów.

- Audyt energetyczny ma być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów, oszczędności energii (min. 30%).

- Dokumenty, do opracowania których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zawierać optymalne rozwiązania z punktu widzenia warunków dofinansowania przedsięwzięcia w ramach naboru ………….(m.in. kwalifikowalności wydatków, kryteriów wyboru projektów) a także innych działań aby możliwe było przedłożenie wszystkich informacji wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

- Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmie zakres niezbędnych usprawnień spośród: ocieplenia przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła, instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji , zastosowanie automatyki pogodowej, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku, budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła, instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących zielonych ścian”.

- Audyt energetyczny będzie zawierał wyliczenie efektu ekologicznego dla redukcji emisji CO2, pyłu PM 2,5 oraz PM 10.

- Wykonawca zobowiązuje się także do wykonania audytu ex-post, po realizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sporządzona na bazie analiz opłacalności i wynikającego z audytu energetycznego zakresu prac musi określać planowane koszty robót budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych.

- Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:

  - dokumentacją naboru……,

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r., nr 43, poz. 346 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912),

  - ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101),

  - ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1047),

  - ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.),

  - ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz.U. z 2024 r.,1446 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz.U. z 2009 r., nr 43 poz. 347),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1225),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

  - ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320),

  - wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Każdą opracowaną dokumentację, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku w ilości:

  - 3 egzemplarzy w formie papierowej,

  - 2 płyt z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym),

  - 2 płyt z nośnikami danych w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym, przeszukiwanym (z rozszerzeniem PDF).

§ 3

TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania całego przedmiotu umowy określa się na 6 m-cy od daty zawarcia umowy, w tym:

- 8 tygodni na wykonanie audytu energetycznego wraz z kosztorysem,

- 16 tygodni na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami.

§ 4

REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami oraz poprzez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kwalifikacje.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób umożliwiający Zamawiającemu sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) oraz do realizacji robót budowlanych.

- Strony ustalają konieczność udzielania wzajemnych wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

- Miejsca po wykonanych ewentualnych odkrywkach zewnętrznych i wewnętrznych w ramach realizacji audytu energetycznego, muszą być przywrócone przez Wykonawcę do stanu pierwotnego w ramach ustalonego Umową wynagrodzenia.

- Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia i dostarczonego w formie, o której mowa w § 2 ust. 12 zostanie potwierdzony podpisanym obustronnie przez Strony Protokołem Odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót 
i protokołu odbioru końcowego są:

  - ……………………….

  - ……………………….

- Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót 
i podpisania protokołu odbioru końcowego są:

  - ……………………….., funkcja: ……………………..,

  - ……………………….., funkcja: ………………………

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy jest wadliwy, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Odmowa odbioru przedmiotu umowy 
od Wykonawcy podlega zaprotokołowaniu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do poprawy i ponownego przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty podpisania protokołu odmawiającego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności ponownego odbioru zostaną stwierdzone wady w dostarczonym przez Wykonawcę poprawionym audycie energetycznym oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając nowy termin w ciągu 5 dni roboczych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może od Umowy odstąpić w ciągu 5 dni od upływu wyznaczonego terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwego nośnika informacji obejmującego sporządzony audyt energetyczny lub dostarczenia nowego nośnika, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca przed podpisaniem Protokołu Odbioru przekaże do siedziby Zamawiającego pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, niezbędnymi uzgodnieniami oraz został przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zgodnie z propozycją cenową stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wynosi  …………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………..) i jest to wynagrodzenie ryczałtowe, z podziałem na:

1) audyt energetyczny wraz z kosztorysem w wysokości ………… zł brutto (słownie: …);

2) dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …).

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty, opłaty i zobowiązania pieniężne wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności podatki, wynagrodzenie przysługujące z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.

§ 6

PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, po wykonaniu  poszczególnych etapów przedmiotu umowy, określonych w § 2 ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w prawidłowo wystawionych fakturach VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktur VAT wraz z Protokołem Odbioru, po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zadania, o których mowa w ust. 6, biorącym udział w realizacji zadania.

- Faktury należy wystawić na: Powiat Otwocki, ul. Górna 13; 05-400 Otwock, nr NIP: 532-20-08-671.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie Protokół Odbioru oraz oświadczenie wynikające z § 4 ust. 11.

- Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

    - podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą,

    - za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 w obszarze niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej tej nieruchomości.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie
z jej treścią oraz z wolą Stron, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności,
a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający uzgodni rozwiązania projektowe w terminie 7 dni roboczych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bez kosztownego dokonania maksymalnie dwóch aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w terminie 10 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Powołuje się przedstawiciela Zamawiającego w osobie:

Pana/Pani …………………… pełniącego/pełniącej funkcję……………………………………. .

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

Pan/Pani ……………………………………………………  – Wykonawca.

- W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wyznaczenia zastępcy, którego doświadczenie, umiejętności oraz wiedza o wykonanych już robotach budowlanych gwarantuje prawidłowe ich kontynuowanie i do powiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiającego.

- Każdorazowa zmiana wyznaczonych osób każdej ze Stron wymaga formy pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że przygotowany przez niego audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

- W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokajania wszelkich roszczeń z tego tytułu podnoszonych przez te osoby.

- Z chwilą podpisania przez Strony Umowy Protokołu Odbioru, Wykonawca przenosi,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy audytu energetycznego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono audyt energetyczny oraz dokumentację projektową - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - udostępnianie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej innym podmiotom, realizującym świadczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem Umowy, korzystanie z audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej bez ograniczeń, w tym przez włączenie w całości lub w części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące świadczenie na rzecz Zamawiającego.

- Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych.

- Z chwilą wskazaną w ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.

§ 11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowny za:

      - nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w § 3 pkt 1, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

      - nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 3 pkt 2, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

      - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

      - z tytułu odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

      - 5% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek wystąpienia wad projektowych. Przez wady rozumie się:

  - wskazanie rozwiązania technicznego lub projektowanego niezgodnego ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami i normami;

  - niekompletność projektu, w tym brak rozwiązań poszczególnych elementów;

  - niezgodność dokumentacji jako opis przedmiotu zamówienia z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

      - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 za każde takie zdarzenie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1

- Wymagalność kary umownej następuje po upływie terminu na jej zapłacenie określonego w wezwaniu do zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności, stanowiących te przyczyny:

- niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę,

- opóźnienia w realizacji zamówionej usługi powyżej siedmiu dni.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary umownej na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z sumą gwarancyjną stanowiącą co najmniej 50. 000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

- W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC w zakresie działalności Wykonawcy obejmującym przedmiot zamówienia przewiduje konsumpcję gwarancyjnej sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji umowy.

- Na każde wezwanie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę ubezpieczenia, dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

- W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 1 umowy nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich szkodach i roszczeniach z tytułu umów ubezpieczenia, które ma obowiązek zawrzeć w związku z realizacją niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przekazywania informacji o toczących się postępowaniach związanych z likwidacją szkód, wypłaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowań. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać kopię pełnej dokumentacji postępowania związanego z likwidacją szkód, w tym dokumentację otrzymaną od Ubezpieczyciela.

§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie braki i wady w wykonanym przedmiocie zamówienia, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikające z jej przeznaczenia.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu umowy, w zakresie niemniejszym niż wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca w okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia przysługującego z umowy, zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek i uzupełnień związanych z merytoryczną częścią przedmiotu umowy w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej.

- Do rękojmi mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie braków i wad w wykonanym przedmiocie zamówienia.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności wydania odrębnego dokumentu.

§ 14

ODSTĄPIENIE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych, w tym w szczególności:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 3 dni – w terminie 14 dni od stwierdzenia, że Wykonawca nie podjął obowiązków lub przerwał ich wykonanie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umowa, bez zachowania  wymaganej staranności - w terminie 14 dni od stwierdzenia wykonania obowiązków w sposób niezgodny z Umową,

- jeżeli Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wady w wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie14 dni od wezwania Wykonawcy do usunięcia wady.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15

ZMIANY UMOWY

      - Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu, po podpisaniu przez obie Strony.

      - Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności braku uzgodnienia koncepcji, dokumentacji w terminie 30 dnia od daty złożenia kompletnych materiałów, wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;

  - następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutej błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w przypadku:

      - zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powodującego konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych- jeżeli wprowadzone zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

      - postanowień Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:

  - zwłoki organów administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad ustawowy czas ich wydania – o okres równy tej zwłoce, przy dołożenia ze strony Wykonawcy wszelkich starań w celu ich uzyskania, poświadczonych odpowiednimi dokumentami;

  - wystąpienia ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej;

  - zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania Przedmiotu Zamówienia;

  - wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnień;

  - odwołań do uzyskania postanowień i decyzji administracyjnych, o okres równy terminowi rozpatrzenia odwołania;

  - konieczności wykonania usług dodatkowych bądź rezygnacji przez Zamawiającego z części usług – o ile wpływają na termin wykonania Umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 16

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:

      - ………………………

      - ………………………

WYKONAWCA					                                          ZAMAWIAJĄCY