Znak sprawy 3/III/ZP/2025

Krzeszowice, 26 marca 2025 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne, pod nazwą

Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065, Krzeszowice, strona internetowa: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl, e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl  EPUAP (/ORNR_Krzeszowice/SkrytkaESP), e-Doręczenia: AE:PL-83527-83421-DVWEW-24
Tel (+48) 12 258 96 00

Rozdział II

Tryb postępowania, strona internetowa postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP”.

Identyfikator postępowania na platformie ezamowienia.gov.pl

ocds-148610-01121580-bc49-44ce-b2ec-268559c03137

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-01121580-bc49-44ce-b2ec-268559c03137

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja przestrzeni parku szpitalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1538/5 oraz zagospodarowanie patio położonego na działce ew. nr 1538/3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w załączonej dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji. Do głównych elementów zadania należy:

- Przebudowa ścieżek parkowych polegająca na zastosowaniu kostki niefazowanej w celu dostosowania komunikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Budowa i montaż obiektów małej architektury,

- Remont oświetlenia parkowego, wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż energooszczędnych lamp LED

- Montaż urządzeń rehabilitacyjnych, do relaksacji i rekreacji,

- Budowa boiska terapeutycznego, dostosowanego do gry w „Boccia” dla osób z niepełnosprawnościami,

- Usunięcie 5 drzew, rewitalizacja/pielęgnacja istniejącej zieleni parkowej, nasadzenia

- Zagospodarowanie przestrzeni patio poprzez:

- wykonanie ścieżek sensorycznych o zróżnicowanej powierzchni, teksturze i kolorze,

- montaż elementów małej architektury takich jak ergonomiczne ławki, trejaże z pnączami oraz donice z różnorodną roślinnością,

- Wprowadzenie tablic tyflograficznych, opisu urządzeń rehabilitacyjnych w języku Braille’a, pętli indukcyjnej,

- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancji

- Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, serwisowych wyposażenia parkowego (urządzenia rehabilitacyjne, rekreacyjnych, relaksacyjnych), jeśli są wymagane przez producenta lub przepisami prawa,

Pozostałe informacje dotyczące zakresu robót do wykonania, nie wymienione powyżej Wykonawca odnajdzie w dokumentacji projektowej i pozostałych, związanych dokumentach, udostępnionych przez Zamawiającego.

- Główny kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Dodatkowe kody CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

- 77211400-6 Usługi wycinania drzew

- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

- 43329000-5 Zestawy sprzętu

- Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przewidzianego do rewitalizacji celem sprawdzenia warunków wykonania zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od dnia publikacji ogłoszenia i SWZ, do terminu składania ofert. W tym celu konieczne jest ustalenie terminu pod nr telefonu: 12 2589608 lub 795 119 349, od pon. do pt. w godz. 8:00 do 14:00.

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane niezbędne do realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem osoby/osób pełniącej/ych funkcję kierownicze dla inwestycji, archeologa i dendrologa (rozdz. IX ust.3 ppk.4).

- Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji zamówienia, muszą być zgodne z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych w umowie.

- Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem Wykonawcy, niezależnie od braku takiego obowiązku wynikającego z ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia/sporządzenia dokumentacji w zakresie przebiegu prac o których mowa w pozwoleniach konserwatorskich (np. robót budowlanych, wszystkich czynności, użytych materiałów, dokonanych odkryć) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną i dostarczenie jej Zamawiającemu celem przekazania do WUOZ.

- Zamawiający zastrzega, że możliwe jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 310 PZP w przypadku braku otrzymania środków publicznych - dotacji celowej z PFRON

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania - do 160 dni od daty zawarcia umowy.

Rozdział V

#### Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, w tym o składaniu ofert

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”  służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

6. Maksymalny rozmiar  plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 778 89 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl (w żadnym przypadku nie dotyczy składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

10. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

1)Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy formularza załączonego do SWZ. Oferta musi być podpisana w formie elektronicznej w sposób dopuszczony w art. 63 PZP.

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

11. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym  Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

14. Wykonawca może przed  upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, używając przycisku „Wycofaj ofertę” w zakładce „Oferty/Wnioski”.

15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

16. Oferta oraz wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VI

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 9.05

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie e-zamówienia.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział VII

Oferty częściowe

Zamawiający nie dokonał podziału na części przedmiotowego zamówienia, ponieważ występuje zagrożenie niewykonania zadania w wyznaczonym terminie. W odniesieniu do potencjalnych wykonawców dzielenie inwestycji mogłoby powodować zwiększenie kosztów inwestycji (np. nadzór archeologiczny, dendrologiczny, kierownik budowy, koszty dodatkowych robót). Dla przyjętego zakresu robót, mogłoby to także skutkować konfliktem na placu budowy ze względu na zazębiające się prace, sporami o gwarancję czy wpływem na termin wykonania zakresów robót, objętych odrębnymi zamówieniami.

Poza tym ze względu na finansowanie zadania z dotacji problematyczne mogłoby być zrealizowanie całości zamówienia w przypadku braku rozstrzygnięcia wszystkich jego części. Należy zauważyć, że zakres robót jest jednorodny i stanowi współistniejącą całość. Wskazane jest zatem by roboty zostały wykonane przez jednego Wykonawcę.

Rozdział VIII

Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SWZ.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

4. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, które na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy musi być sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 261 PZP.

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

9. Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą uproszczoną, zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiaru robót, w kolejności chronologicznej wskazanej przez Zamawiającego oraz musi być zgodny z zakresem określonym w przedmiarze robót (pozycjami i opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

10. Ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do grosza).

11. Przy sprawdzaniu kosztorysu ofertowego, Zamawiający kierować się będzie zasadą, że wskazana przez Wykonawcę podstawa wyceny danej pozycji zawiera wyszczególnienie wszystkich robót towarzyszących oraz wszystkie założenia szczegółowe określone w przedmiarze i przez Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych.

12. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych opustów, jakie Wykonawca oferuje.

13. Cena oferty musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, wszelkie inne koszty i ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę.

14. Na wartość brutto zamówienia składają się odrębnie wskazane przez Wykonawcę koszty wykonania zadań wg podziału na zakres objęty:

- dokumentacją projektową dotyczącą parku (działka nr 1538/5)

- dokumentacją projektową dotyczącą patio (działka nr 1538/3)

Podział został uwzględniony w formularzu ofertowym. Nie jest to jednak podział zamówienia na części, natomiast ze względu na sposób finansowania zadania Zamawiający wymaga określenia kosztu każdego z zadań oraz całkowitej wartości inwestycji. W formularzu ofertowym Wykonawca przedstawia cenę wydzielonych zadań a następnie cenę ofertową, która wynika z sumowania wymienionych powyżej kosztów zadań.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy a przedmiary mają charakter pomocniczy. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie niezbędne roboty, dostawy, usługi i działania służące wykonaniu całości zamówienia także w okresie gwarancji.

15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je wraz z ofertą w sposób określony w Instrukcji korzystania z Platformy dla tego rodzaju informacji (wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”). Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

Rozdział IX

##### Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w  art. 108 ust 1.  pkt 1) Ustawy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w postępowaniu przez Zamawiającego dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

- zdolności technicznej:

- Wykonawca w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych w obrębie parków lub terenów zielonych (zorganizowanej zieleni) wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 400 tyś. zł brutto.

- zdolności zawodowej (w zakresie personelu). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującym personelem przewidzianym do realizacji zamówienia:

- 1 osoba - wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami na warunkach określonych w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- 1 osoba - wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na warunkach określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- 1 osoba - wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi, która powinna spełniać warunki określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- 1 osoba posiadająca wiedzę i kwalifikacje do pełnienia nadzoru dendrologicznego. Warunek ten uważa się za spełniony, poprzez wykazanie, że dana osoba pełniła nadzór dendrologiczny co najmniej dla jednej inwestycji.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (na zasadzie „spełnia/nie spełnia) z zastrzeżeniem art. 128 ustawy Pzp.

- uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku

Rozdział X

##### Wspólne ubieganie się o zamówienie, poleganie na zasobach innych podmiotów.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy Ustawy i postanowienia zawarte w SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

4. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać: podmioty składające ofertę, cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

5. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

6. Kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu umożliwienia oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 118 ust. 3 oraz 4 PZP.

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział XI

Dokumenty wymagane w ofercie

Oferta musi się składać z Formularza ofertowego zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SWZ (w tym załączniki A oraz B) oraz dokumentów określonych w Rozdziale XII SWZ.

Rozdział XII

Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków: - Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik 2 do niniejszego SWZ wraz z załącznikiem A (wykaz zrealizowanych robót), załącznikiem B (wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca), załącznikiem C (kosztorys ofertowy park) i D (kosztorys ofertowy patio).

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do SWZ, - Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale VIII SWZ.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IX SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik 3.

- Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy kolejna oferta nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu i ewentualnie dokonać jej wyboru.. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, a który nie złożył podmiotowych środków dowodowych do ich złożenia w trybie przewidzianym w art. 274 ust. 2 Ustawy. 4. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1. 5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- W „Formularzu oferty”, Wykonawca podaje cenę wykonania zamówienia w podziale na dwa zadania/zakresy robót tj. :

- Koszt wykonania zadania dotyczącego parku (działka nr 1538/5)

- Koszt wykonania zadania dotyczącego patio (działka nr 1538/3)

- cenę ofertową netto i brutto, będącą sumą wymienionych powyżej kosztów zadań.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna uwzględniać wszystkie niezbędne roboty, dostawy, usługi i działania służące wykonaniu zamówienia.

Dla oceny oferty podstawowe znaczenie będzie mieć cena zawarta w Formularzu oferty.

- Ceny zawarte w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia będzie miał cenę 0,00 zł (zero złotych). Zamawiający informuje, że oferta z wyceną 0,00 zł zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Rozdział XIV

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy złożyć w sposób opisany w rozdziale V w terminie do dnia 10 kwietnia 2025 r. do godziny 9.00

2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy e-zamówienia w dniu 10 kwietnia 2025 r. o godzinie 9.05.

3. Zamawiający najpóźniej bezpośrednio przed otwarciem ofert, udostępni na stronie postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP.

Rozdział XV

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI

Opis kryteriów oceny ofert

| Lp | Kryteria | Waga [%] | Metodologia oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 100 | Liczba punktów za kryterium Cena = (Cmin. / Cof. ) * 100% gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert Cof - cena podana w badanej ofercie |

Zamawiający informuje, że wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować okresu krótszego.

Wynik obliczeń będzie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz będzie spełniać wymogi SWZ.

Rozdział XVII

#### Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postepowanie jeżeli

1) niezłożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Rozdział XIX

Wymagania w zakresie stosunku pracy osób realizujących zamówienie

1. Wykonawca i odpowiednio podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę (art. 22 Kodeksu pracy) wszystkich osób faktycznie zaangażowanych w roboty budowlane na terenie inwestycji. Do powyższego zakresu nie wlicza się Kierownika Budowy.

2. Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełną listę wszystkich osób realizujących roboty budowlane na terenie Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z podaniem rodzaju zatrudnienia. Lista musi być na bieżąco aktualizowana.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy. Dotyczy to również podwykonawców.

4. Wykonawca ma obowiązek (odpowiednio podwykonawca) przedstawienia umów łączących go z osobami faktycznie zaangażowanymi w roboty budowlane na terenie inwestycji na każde żądanie Zamawiającego.

Rozdział XX

Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań związanych w realizacja zamówienia. Zakres robót zleconych podwykonawcy winien zostać wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

Rozdział XXI

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 
68 1540 1115 2111 0868 9964 0001 w BOŚ Bank S.A.

Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Rozdział XXII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII

Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Rozdział XXIV

#### Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługującej Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

Rozdział XXV

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i podobnych.

Rozdział XXVI

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział XXVII

Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rozdział XXVIII

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, sekretariat: (012) 2589600, fax (012) 2820521, e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach jest Pani Aneta Nędza, adres e-mail – nedzaodo@interia.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem, którego dotyczy niniejsza SWZ.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Polityka RODO jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego rehabilitacja-krzeszowice.pl/o-nas/klauzula informacyjna.

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami A oraz B.

3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust 1 oraz 125 ust. 1 PZP

4. Projekt umowy

5. Dokumentacja projektowa,

6. Przedmiar robót C - Park

7. Przedmiar robót D - Patio

8. STWiORB,

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

NAZWA ZADANIA:

"Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach”.

Kody CPV opisujące zakres zamawianych robót:

Główny kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Dodatkowe kody CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

- 77211400-6 Usługi wycinania drzew

- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

- 43329000-5 Zestawy sprzętu

Celem inwestycji jest przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego parku w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach z dostosowaniem przestrzeni użytkowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu inwestycji wprowadzone elementy infrastruktury będą nakierowane na realizację celów rehabilitacji, takich jak:

- zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w przestrzeni zewnętrznej (zwiększenie samodzielności w codziennym życiu),

- rozwój umiejętności motorycznych, poprawę koordynacji i równowagi ruchowej,

- stymulowanie procesów integracji sensorycznej poprzez zastosowanie urządzeń i zróżnicowanie przestrzenne,

- stworzenie warunków do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej w otwartej, naturalnej przestrzeni poza tradycyjnymi salami rehabilitacyjnymi (zwiększenie skuteczność terapii),

W wyniku przeprowadzonych prac zostaną zapewnione warunki do aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i rekonwalescencji pacjentów szpitala.

- Szczegółowy zakres rzeczowy zadania w tym opis zakresu prac będących przedmiotem zamówienia

  - Roboty budowlane obejmują przebudowę alejek parkowych z wykonaniem nawierzchni z niefazowanej kostki brukowej (wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych bez barier), montaż oświetlenia parkowego LED, wykonanie wiat (śmietnikowa, ogrodnicza), utwardzonych przestrzeni (placyków) do korzystania z urządzeń rehabilitacyjnych i rekonwalescenyjnych (dostępne dla osób niepełnosprawnych), montaż urządzeń rehabilitacyjnych i rekonwalescencyjnych, tablic tyflograficznych, oznaczeń urządzeń w języku Braille’a, pętli indukcyjnej, montaż ławek i koszy parkowych, wykonanie wielofunkcyjnej przestrzeni (placu), która będzie obejmować boisko terapeutyczne przewidziane m.in. do gry w boccia (dyscyplina paraolimpijska) i prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych. Szczegóły znajdują się w dokumentacji projektowej.

  - W patio zostaną wykonane ścieżki sensoryczne o zróżnicowanej powierzchni, kolorze, teksturze. Przyjęto powierzchnię ścieżek z płyt betonowych, przepuszczalnej nawierzchni oraz otoczaków o nieregularnym kształcie. Poza tym zostaną wprowadzone elementy małej architektury takie jak ławki, trejaże z pnącą roślinnością, betonowe donice z roślinnością zróżnicowaną co do zapachu, koloru i wielkości.

  - Wyposażenie: w przestrzeń parku mają zostać wprowadzone urządzenia rehabilitacyjne takie jak dwuosobowe, rehabilitacyjne ławki z młynkiem, ścieżka rehabilitacyjna z poręczami i drabinką, ścieżka rehabilitacyjna z poręczami, schodami i pochylnią, tablica rehabilitacyjna z labiryntem, zestaw ławka rehabilitacyjna z rowerkiem, boisko rehabilitacyjne do gry w boccia, stoliki do gry w szachy, stoliki do gry w tenisa stołowego, stolik do gry w piłkarzyki, tablica tyflograficzna, pętla indukcyjna, oznaczenia urządzeń w języku Braille’a, oświetlenie parkowe LED, ławki i kosze na śmieci. Szczegóły znajdują się w dokumentacji projektowej.

  - W patio zaprojektowano ergonomiczne ławki, trejaże i betonowe donice, tablicę tyflograficzną. Całość będzie komunikacyjnie połączona z Symulatorem Przestrzeni Domowej i ma mieć charakter przestrzeni służącej rehabilitacji, terapii sensorycznej i relaksacji. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.

- Pozostałe informacje dotyczące realizacji inwestycji

W efekcie wykonanych prac teren parku i patio poprzez wprowadzone zmiany ma być dostosowany i dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, czy osób starszych korzystających z kul ortopedycznych. Główne elementy dostosowania to:

- Alejki komunikacyjne w parku wykonane z kostki niefazowanej, wydzielone placyki, gdzie w przestrzeń parku zostaną wprowadzone urządzenia służące aktywnej rehabilitacji,

- W patio ścieżki sensoryczne o zróżnicowanej powierzchni, różnorodna zieleń służąca terapii sensorycznej i rehabilitacji.

- Urządzenia wspomagające rehabilitację ruchową:

- dwuosobowe rehabilitacyjne ławki z młynkiem, które umożliwiają ćwiczenia manualne, rozwijające siłę i precyzję ruchów kończyn górnych,

- ścieżki rehabilitacyjne z poręczami i drabinkami, zaprojektowane do treningu równowagi i wzmacniania kończyn dolnych,

- ścieżki rehabilitacyjne z pochylniami i schodami, które będą służyć ćwiczeniom adaptacyjnym dla osób uczących się pokonywania barier w codziennym środowisku,

- tablica rehabilitacyjna z labiryntem, wspierająca koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwój percepcji przestrzennej,

- ławki z rowerkiem rehabilitacyjnym, umożliwiające trening stacjonarny dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi kończyn dolnych.

- Boisko terapeutyczne/rehabilitacyjne do gry w boccia – dyscyplina paraolimpijska, rozwijająca precyzję, koncentrację i integrację społeczną. Boisko zostało zaprojektowane zgodnie z wymogami dostępności, umożliwiając uczestnictwo zarówno osób na wózkach inwalidzkich, jak i innych grup z niepełnosprawnościami.

- Miejsca rekreacyjne i relaksacyjne:

- stoliki do gry w szachy i tenisa stołowego, które rozwijają umiejętności poznawcze i koordynacyjne,

- stoliki do gry w piłkarzyki, wspierające integrację społeczną i poprawę motoryki precyzyjnej,

- ławki parkowe i przestrzenie relaksacyjne, sprzyjające odpoczynkowi w otoczeniu zieleni

- zieleń w patio wokół trejaży i w donicach o różnorodnym kolorze i zapachu.

- Tablica tyflograficzna, oznaczenia w języku Braille’a, pętla indukcyjna

- Dla szczegółowego zapoznania się z rozwiązaniami, wymaganiami i funkcjami poszczególnych przestrzeni i urządzeń należy przeanalizować całość załączonej dokumentacji projektowej. Urządzenia i wyposażenie powinno mieć wszystkie wymagane prawem certyfikaty, zgody, dopuszczenia do użytkowania w miejscu publicznie dostępnym, w szczególności z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt. I. 3 powyżej.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres) :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ………………    ……….. tel. : …………………….. e-mail: ……………………………

Osoba reprezentująca Wykonawcę: (imię, nazwisko), ……………………………………… tel.: ………………………, e-mail: ………………………………………………………….

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

  - Koszt wykonania zadania wg dokumentacji projektowej dotyczącej parku (działka nr 1538/5):

Cena ………………… zł netto (słownie: …………….), tj. …………………... zł brutto (słownie: ………………………..)

  - Koszt wykonania zadania wg dokumentacji projektowej dotyczącej patio (działka nr 1538/3)

Cena ………………… zł netto (słownie: …………….), tj. …………………... zł brutto (słownie: ………………………..)

  - Łączna cena ………………… zł netto (słownie: …………….), tj. …………………... zł brutto (słownie: ………………………..)

  - Integralną część formularza ofertowego stanowi kosztorys ofertowy dla wydzielonego zakresu robót/zadań (zał. C kosztorys ofertowy park, zał. D kosztorys ofertowy patio) sporządzony na podstawie przedmiarów robót,

  - Oferujemy okres gwarancji w wymiarze 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Oferujemy termin realizacji zamówienia do 160 dni od zawarcia umowy.

  - Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i OPZ oraz dokumentacji projektowej.

  - Oświadczamy, że całkowita cena brutto oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, zgody, pozwolenia, certyfikaty, tłumaczenia dokumentów, transport do miejsca odbioru. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Akceptujemy termin płatności w terminie do 30 dni.

  - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

  - Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić 
z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

  - W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ........................................ (zajmowane stanowisko)...............................

- (imię i nazwisko)........................................ (zajmowane stanowisko).................................

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

(imię i nazwisko)............................................................... tel.: ................................................

  - W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

  - Oświadczamy, że powierzamy/nie powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu robót: ……………………...…………………

………………………………………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że oferta została przygotowana z uwzględnieniem warunków realizacji zamówienia o których mowa w OPZ.

  - Oświadczmy, że nasza firma  zalicza się do kategorii mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw zgodnie z ustawą 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich,

  - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 18 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

...............................................................................

Data i czytelny podpis lub podpis		
 z pieczątką imienną osoby (osób) 		
Upoważnionej (upoważnionych)

Spis załączników:

A. – Wykaz zrealizowanych zamówień

B. – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca

C. – Kosztorysy ofertowe park

D. – Kosztorys ofertowy patio

Załącznik A  do Oferty

Wykaz zrealizowanych zamówień, z których co najmniej jedno musi spełniać warunki wskazane w rozdziale IX ust. 3 ppkt. 3 a) to jest zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych w obrębie parków lub terenów zielonych (zorganizowanej zieleni) wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 400 tyś. zł brutto

| Lp. | Nazwa zamówienia | Wartość brutto | Data rozpoczęcia i zakończenia zadania | Dane zamawiającego, w tym nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...............................................................................

Data i czytelny podpis lub podpis		
 z pieczątką imienną osoby (osób) 		
Upoważnionej (upoważnionych)

Załącznik B do Oferty

Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, które posiadają następujące uprawnienia:

- Osoba uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi przy zabytkach będących parkami lub terenami zielonymi (zorganizowana zieleń) wpisanymi do rejestru zabytków i która posiada kwalifikacje określone w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

| Lp. | Nazwisko, imię, nr telefonu | Nazwa zadania gdzie osoba brała udział w pracach restauratorskich /konserwatorskich | Data rozpoczęcia i zakończenia prac restauratorskich/ konserwatorskich [dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr] | Dane zamawiającego, nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia budowlane określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

| Lp. | Nazwisko, imię, nr telefonu | Nr uprawnień do kierowania robotami budowlanymi | Nazwa zadania gdzie osoba brała udział w robotach budowlanych przy zabytku/ach nieruchomych | Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w robotach przy zabytku nieruchomym [dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr] | Dane zamawiającego, nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi, która powinna spełniać warunki określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

| Lp. | Nazwisko, imię, nr telefonu | Nazwa zadania gdzie osoba sprawowała nadzór archeologiczny | Data rozpoczęcia i zakończenia sprawowania nadzoru archeologicznego [dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr] | Dane zamawiającego, nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru dendrologicznego. Warunek ten uważa się za spełniony, poprzez wykazanie, że dana osoba pełniła nadzór dendrologiczny przynajmniej dla jednej inwestycji.

| Lp. | Nazwisko, imię, nr telefonu dendrologa | Nazwa zadania gdzie osoba pełniła nadzór dendrologiczny | Dane zamawiającego, nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- |

...............................................................................

Data i czytelny podpis lub podpis		
 z pieczątką imienną osoby (osób) 		
Upoważnionej (upoważnionych)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Wykonawca:

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie:

- art. 125 ust 1 PZP

-art. 108 ust 1 PZP

- art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu

Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………….……………………………………..,w następującym zakresie: ………………  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 PZP oraz art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz że  udzielenie mi zamówienia nie naruszy innych przepisów związanych z sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

………………………….

(podpis)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.:…………………………………………………………………….………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………….……………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

………………………

podpis

Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy

Umowa nr ……..

zawarta w dniu  …………….. w Krzeszowicach pomiędzy:

Małopolskim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, NIP 944-18-02-012, REGON 357001394, KRS 0000006258 zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje ……………..

a

…………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”, który reprezentuje ……………………………..

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP” zawarto umowę następującej treści.

§ 1. Przedmiot umowy i warunki wykonywania umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych zamówieniem publicznym pod nazwą Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do niej, które stanowią część niniejszej umowy oraz określają zakres zobowiązań stron.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji zadania (osiągnięcia stanu gotowości do użytku) nawet jeśli nie zostały one wymienione w SWZ i załączonych do niej materiałach.

4. Zamówienie musi być wykonane w oparciu o materiały, urządzenia, wyposażenie spełniające wszystkie wymagania określone w umowie, muszą być nowe, nieużywane oraz dopuszczone do stosowania w miejscach publicznie dostępnych oraz na polskim rynku budowlanym.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, instrukcjami i wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

6. Materiały budowlane planowane do zastosowania podczas realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaakceptowane przez zamawiającego i inspektora nadzoru po przedstawieniu kart materiałowych.

7.Realizacja umowy winna w jak najmniejszym stopniu utrudniać prowadzenie działalności medycznej Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Zamawiającego w tym zakresie. Jeśli zaistnieje taka konieczność to teren parku objęty projektem rewitalizacji powinien być podzielony na części z uwzględnieniem warunku oddzielenia w sposób trwały ogrodzeniem przestrzeni objętej robotami z zachowaniem wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8.Zmawiający jeśli będzie taka możliwość zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt doprowadza niezbędne media do terenu budowy i opomiarowuje ich pobór. Rozliczenie finansowe z zastosowaniem nośników cen wynikających z faktur Zamawiającego następuje na podstawie comiesięcznych odczytów liczników dokonanych przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

9.Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram robót i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego.

10.Należyte wykonanie przedmiotu umowy złożonego z zadań o których mowa w SWZ zostanie potwierdzone Protokołami odbioru zadań i protokołem odbioru końcowym, podpisanymi bez uwag przez Strony.

11.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, współpracowników i podwykonawców.

§ 2. Termin realizacji

Strony ustalają, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia ……2025 r.

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości: netto………….. zł (słownie: ………………), brutto …………… zł (słownie:…………………………….).

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia dwóch faktur, obejmujących pozycje określone w pkt. 2 a. oraz b. Formularza ofertowego, w łącznej wysokości określonej w ust. 1 powyżej.

2. Wynagrodzenie podane w ust 1. zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym: dostawę i montaż, transport zagraniczny i krajowy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, koszt robót budowlanych, ubezpieczeń społecznych, a w okresie gwarancji o której mowa w paragrafie 4 ust. 1 wykonywania wymaganych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych itp.

3. Wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT może nastąpić po wykonaniu przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 i po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru części zamówienia, protokołu odbioru końcowego, o którym jest mowa w § 1 ust.10.

4. Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy, stosownie do podpisanego protokołu odbioru nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za odebrany przedmiot umowy.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą.

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy bez zgody Zamawiającego.

7. Jeżeli jakiś zakres robót zostanie zaniechany, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za ten zakres.

8. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali oni już wynagrodzenie za realizację zadań związanych z przedmiotową inwestycją. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od tego wymogu.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 4. Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Strony.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały na skutek niewłaściwego używania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

3. Zgłoszenia reklamacji przedmiotu umowy będą dokonywane pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

4. Jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterkach i wadach, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości.

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie do 7 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego lub w szczególnych przypadkach w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

6. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw gwarancyjnych w tym koszty dojazdu, transportu, materiałów, niezbędnych urządzeń i narzędzi, demontażu i montażu.

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego elementu zamówienia, Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych lub w szczególnych przypadkach w innym terminie uzgodnionym przez Strony, liczonym od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak zamówiony. W tym przypadku bieg terminu gwarancji liczy się od dnia jego wymiany.

8. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy jeśli Wykonawca naruszy jej istotne warunki, wykonuje zamówienie wadliwie, nieterminowo, w szczególności przekroczy termin wykonania zamówienia o 14 dni. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 60 dni od zaistnienia podstaw do tego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1;

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego § 2;

c) za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od  wyznaczonego terminu.

d) za uchybienie obowiązkowi wskazanemu w § 8 ust. 1 w wysokości 1000 zł za jeden dzień uchybienia (niezależnie od zakresu).

e) za uchybienie któremukolwiek obowiązkowi wskazanemu w § 8 ust. 2-4, lub podanie nieprawdziwych informacji w wysokości 300 zł za jeden dzień uchybienia, lub jedno uchybienie.

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości kwoty będącej przedmiotem uchybienia za każdy dzień zwłoki,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdy przypadek uchybienia.

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust 1 pkt b) - g) nie może przekroczyć 40% wartości brutto, określonej w § 3 ust.1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.

5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 7. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie niniejszej Umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy w zakresie ………….…. wykonają podwykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie określonego podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu.

4. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

7. Zasady wyrażone w ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 8.  Wymagania w zakresie stosunku pracy osób realizujących zamówienie

1. Wykonawca i odpowiednio podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę (art. 22 Kodeksu pracy) wszystkich osób faktycznie zaangażowanych w realizację zamówienia objętego umową (za wyjątkiem osób kierujących robotami oraz nadzorujących).

2. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełną listę wszystkich osób realizujących roboty budowlane na terenie Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z podaniem rodzaju zatrudnienia. Lista musi być następnie aktualizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek (odpowiednio podwykonawca) przedstawienia umów łączących go z osobami faktycznie zaangażowanymi w roboty budowlane na terenie inwestycji na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania. Ponadto, Zamawiający może żądać:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 9. Zmiany w umowie

1.Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 ustawy, możliwość zmiany umowy:

- w zakresie obniżenia wynagrodzenia w przypadku zaniechania prac ujętych w ofercie,

- w zakresie terminu jej wykonania, jeśli Zamawiający zażąda (w okresie po jego uzgodnieniu) zmian w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy.

2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tj. w formie aneksu.

3. W celu dokonania zmian postanowień Umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków Umowy wraz z ich uzasadnieniem i udokumentowaniem.

§ 10 Przedstawiciele stron

1. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczone zostały następujące osoby ze strony Zamawiającego:

- ....................  - tel.: ................. e-mail ......................,

- ………………- tel ………….. e-mail………………..

Do obowiązków osób wskazanych powyżej należy w szczególności:

- nadzorowanie wykonywania Umowy,

- dokonywania z Wykonawcą bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,

- kontrolowanie przebiegu i terminowości wykonywanych robót,

- sprawdzanie dokumentów budowy, wbudowanych materiałów, wpisów w dzienniku budowy,

- podpisanie  protokołu odbioru

- pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów prawa i treści umowy.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, wyznaczona/-e została/-y następująca/-e osoba/-y ze strony Wykonawcy:

- ....................  - tel.: ................. e-mail ......................,

- ………………- tel ………….. e-mail………………..

Do obowiązków osoby/osób wskazanej/-ych powyżej należy w szczególności:

  - nadzorowanie wykonywania Umowy,

  - dokonywanie z Zamawiającym bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,

  - zgłaszanie Zamawiającemu uwag dotyczących wykonywania Umowy.

  - Zapewnienie właściwego nadzoru i postępu robót w celu terminowej realizacji zamówienia,

  - Koordynacja międzybranżowa robót,

  - Zapewnienie odpowiednich warunków bhp,

  - Przygotowywanie i przekazywanie kart materiałowych, DWU do akceptacji przez inspektora nadzoru

  - Prowadzenie dziennika budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia,

  - Inne czynności związane z realizacją zamówienia,

  - podpisanie protokołu odbioru,

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 2 nie stanowi zmiany Umowy. Strona dokonująca zmiany jest zobowiązana uprzednio powiadomić o niej drugą Stronę, niezwłocznie, w formie pisemnej.

§ 11. RODO

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, co do wszelkich okoliczności i informacji jakie uzyska w trakcie wykonywania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach, występującego jako Administrator danych osobowych do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wobec wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przekazane SPZOZ na potrzeby wzajemnej komunikacji oraz osób reprezentujących Wykonawcę poprzez udostepnienie im następującej informacji:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, tel. 12 258 96 00;

- Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym:; nedzaodo@interia.pl;

- Dane osobowe (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) przetwarzane będą w celu zawarcia umowy oraz komunikacji służbowej  na potrzeby zawartej umowy, w oparciu o  art. 6, ust. 1, lit. b i e RODO .

- Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/ współpracownicy SPZOZ, którzy 
w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. Dane mogą być udostępniane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na niego przez przepisy prawa, organom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także przez okres i w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

- Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do realizacji zawartych umów.

- Osobom, których dane osobowe dotyczą  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO.

- Osobom, których dane dotyczą przysługuje  prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 12. Postanowienia ogólne

1. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

2. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania „Polityki prywatności”, która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego zamówienia.

Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie zalicza się do kategorii „Mikroprzedsiębiorców”.