**Zmiany PFU**

**Zamawiający wprowadza zmiany do PFU (dla załącznika nr 6a i 6b) w następującym zakresie:**

1. **Dla zadania Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) nr 2 położonego na terenie zabytkowego parku (dz. nr. 817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz.**

**Strona 3, Zakres robót – treść przed zmianą:**

„- wywóz we wskazane przez Inwestora miejsce, złożonego na odkładzie , gruntu wydobytego koparkami z dna zbiornika (stawu) nr 2 (poz.4) , po odcieknięciu z niego wody

przyjęto, że wydobyty namuł w 30% stanowiła wolna woda, w związku z powyższym po odcieknięciu wody ilość urobku do wywozu wynosi: 3784,0m3 - 3784,0m3 x 0,3 = 2648,8m3

- mechaniczne rozplantowanie spycharkami wywiezionego urobku w miejscu wskazanym przez Inwestora tj. na pow. 3000m2”

**Treść po zmianie:**

„Sposób zagospodarowania namułu:

Zamawiający dysponuje wynikami badań namułu pozwalającymi na możliwość jego zagospodarowania w kierunku rolniczym.

- Wykonawca wykorzysta część urobku w ramach zagospodarowania terenu na miejscu inwestycji (formowanie skarp zbiorników i brzegów), którego ilość będzie określona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

- Pozostała część urobku zostanie zagospodarowana przez Wykonawcę poza terenem inwestycji we własnym zakresie i na własny koszty w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego, co stanowi odstępstwo od zapisów PFU w tym zakresie.”

1. **Przebudowa zbiornika wodnego(stawu) nr 3 położonego na terenie zabytkowego parku (dz. nr. 817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz.**

**Strona 3, Zakres robót – treść przed zmianą:**

- wywóz we wskazane przez Inwestora miejsce, złożonego na odkładzie , gruntu wydobytego koparkami z dna zbiornika (stawu) nr 2 , po odcieknięciu z niego wody

przyjęto, że wydobyty namuł w 30% stanowiła wolna woda, w związku z powyższym po odcieknięciu wody ilość urobku do wywozu wynosi: 1104,0m3 - 1104,0m3 x 0,3 = 772,8m3

- mechaniczne rozplantowanie spycharkami wywiezionego urobku w miejscu wskazanym przez Inwestora tj. na pow. 1000m2”

**Treść po zmianie:**

„Sposób zagospodarowania namułu:

Zamawiający dysponuje wynikami badań namułu pozwalającymi na możliwość jego zagospodarowania w kierunku rolniczym.

- Wykonawca wykorzysta część urobku w ramach zagospodarowania terenu na miejscu inwestycji (formowanie skarp zbiorników i brzegów), którego ilość będzie określona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

- Pozostała część urobku zostanie zagospodarowana przez Wykonawcę poza terenem inwestycji we własnym zakresie i na własny koszty w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego, co stanowi odstępstwo od zapisów PFU w tym zakresie.”