Zatwierdzam:

….........….........................

Jastrzębie-Zdrój, dn. ……………………………..

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w **trybie podstawowym** **bez przeprowadzenia negocjacji** **– art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**Remont instalacji centralnego ogrzewania   
w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy   
i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju**

nr sprawy DKw.2232.7.2025.CO

nr ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00254394/01z dnia29.05.2025

**ROZDZIAŁ I   
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Zamawiający:**

Nazwa: **Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju**

adres: **ul. C. K. Norwida 23**

**44 – 268 Jastrzębie – Zdrój**

NIP: **633 – 001 – 10 – 56**

REGON: **000319807**

Telefon: **32 475 92 30**

Fax: **32 474 37 64**

e-mail: [**zk\_jastrzebie\_zdroj@sw.gov.pl**](mailto:zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl)

Adres ESP (skrytki ePUAP): **/zk\_jastrzebie\_zdroj/skrytka**

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: **https://zp.sw.gov.pl/\_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP\_Start.aspx/**

**ROZDZIAŁ II   
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej progów unijnych** (podstawa prawna: **art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2024r., poz. 1320) zwanej dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ III   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju**

* demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
* montaż dwururowej pompowej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur ze stali węglowej zewnętrznie galwanicznie ocynkowanej
* montaż pompy obiegowej zabudowanych w węźle wymiennikowym,
* montaż zabezpieczenia – naczynie wzbiorcze przeponowe wraz z układem rur bezpieczeństwa,
* montaż grzejników stalowych płytowych CV z dolnym podłączeniem instalacji c.o. (pomieszczenia suche),
* montaż grzejników stalowych płytowych w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym – warstwa ocynku (pomieszczenia „mokre”),
* montaż niezbędnej armatury

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na terenie Zakładu Karnego   
   w Jastrzębiu-Zdroju, w godzinach od 8:00 do 17:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
2. Wykonawca będzie realizować prace związane z przedmiotem zamówienia na niewyłączonych   
   z normalnej eksploatacji obiektach, o których mowa w ust. 1 w oparciu o harmonogram uzgodniony   
   z Zamawiającym.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

* 45000000-7 roboty budowlane
* 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
* 45262500-6 roboty murarskie i murowe
* 45410000-4 tynkowanie
* 45442100-8 roboty malarskie
* 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. **WYMAGANIA DODATKOWE:**
   1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy   
      (Dz. U. 2025 poz. 277).
   2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz pracowników administracji.
   3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:
2. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
3. Oświadczenie zatrudnionego pracownika;
4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników;
5. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę   
   lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia   
   na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
   1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia   
      na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest   
      w szczególności do:
7. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   
   i dokonywania ich oceny,
8. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   
   ww. wymogów,
9. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
   1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
   2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników   
      na podstawie umowy o pracę.
10. **WIZJA LOKALNA**
    1. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty **Zamawiający zaleca** dokonanie „wizji” miejsca wykonywania robót.
    2. Termin dokonania wizji miejsca wykonywania robót Wykonawca winien wcześniej uzgodnić   
       z osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został określony w:

1. Projekcie umowy na roboty budowlane – **załącznik nr 4** do SWZ
2. Projekcie technicznym remontu instalacji C.O. – **załącznik nr 5** do SWZ
3. Przedmiarze robót remontu instalacji C.O. – **załącznik nr 6** do SWZ

**ROZDZIAŁ IV   
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do: **30-09-2025r.**

**ROZDZIAŁ V   
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

* 1. Nie podlegają wykluczeniu;
  2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  3. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  4. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,   
     o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
  5. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
  6. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum:

* **250 000,00 złotych brutto** (słownie złotych brutto: dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

1. **dysponuje osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

**Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu   
oraz o niepodleganiu wykluczeniu.**

1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu   
      polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty   
      te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
   3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,   
      wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 7 do SWZ
   4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.3 potwierdza,   
      że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp   
      do tych zasobów oraz określa w szczególności:

* zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
* sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
* czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega   
  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

1. **Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:**
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika   
      do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania   
      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie,   
      o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu składa każdy   
      z wykonawców.
   4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

**ROZDZIAŁ VI  
PODSTAWY WYKLUCZENIA**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP

**ROZDZIAŁ VII  
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

**ROZDZIAŁ VIII  
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły **SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA** w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

**ROZDZIAŁ IX  
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE   
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA   
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym   
   a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio   
   do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

[**https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd8d309-99cd-420b-b0ed-6d0084e15d50**](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd8d309-99cd-420b-b0ed-6d0084e15d50)

1. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-dfd8d309-99cd-420b-b0ed-6d0084e15d50**

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia,* dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta   
   na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny   
   z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,   
   z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty2, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
6. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
7. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca,   
   w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie   
   do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy   
   do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika   
   do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie   
   z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym   
   lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym   
   lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje   
   się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie   
    e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie  
    e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne   
    są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy   
    e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy   
    e-Zamówienia.*
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy   
    e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres   
    e-mail: [zp\_jastrzebie\_zdroj@sw.gov.pl](mailto:zp_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl) (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie   
    do udziału w postępowaniu).
16. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krzysztof Niczek,   
    tel. 662 149 635, e-mail: [krzysztof.niczek@sw.gov.pl](mailto:krzysztof.niczek@sw.gov.pl)

**ROZDZIAŁ X  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

**ROZDZIAŁ XI  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia   
   **12 lipca 2025 roku.**
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert zgodnie   
   z dyspozycją art. 307 ust. 1 ustawy PZP.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie   
   do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany przez niego okres,   
   nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zgodnie   
   z art. 307 ust. 3 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ XII  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ
3. Oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ
5. Dodatkowo do oferty należy dołączyć – jeśli dotyczy:
6. Pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik,
7. Pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Oferta musi być sporządzona według załączników do SWZ oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.
9. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023r. poz. 1234).
10. W postępowaniu poniżej progów unijnych wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. W przypadku formy elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, postać elektroniczna oświadczenia woli jest opatrywana podpisem zaufanym. Podpis zaufany   
    nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest formą, która jest dopuszczalna   
    w postępowaniach tzw. krajowych, a korzystanie z niego możliwe jest jedynie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego pozwalającego na użycie pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Systemem zapewniającym możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest w Polsce system ePUAP.
11. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą   
    i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy   
    na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
12. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**ROZDZIAŁ XIII  
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. **Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2025 roku, do godziny 10:00.**
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej   
   w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych,   
   w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. **Formularz cenowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. **Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego   
   lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem   
   (typ wewnętrzny).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę   
    w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą   
    to 250 MB.
14. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załączniki 2 i 3 do SWZ.

**ROZDZIAŁ XIV  
TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **13 czerwca 2025 roku o godzinie 11:00.**
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie   
   z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert   
   w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ XV  
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN. Cena podana   
   w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku wykonawca składając
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
5. Cenę należy obliczyć do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to zaokrągla się ja w górę , w przypadku cyfry mniejszej od 5 to pozostawia się ją bez zmian.
6. Brak wypełnienia i określenia ceny w pozycji formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.
7. **Przez cenę oferty należy rozumieć sumę wartości brutto wszystkich pozycji formularza cenowego.**

**ROZDZIAŁ XVI  
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU OCENY OFERT**

* 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena – 60 pkt. (60%)
2. Okres Gwarancji – 40 pkt. (40%)
   1. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
   2. Kryterium A – cena:

Wzór:

gdzie:

Cmin – oferta z najniższą ceną

Cof – cena ofert badanej

Do obliczeń Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

* 1. Kryterium B – okres gwarancji

Maksymalna długość gwarancji – **36 miesiące**

Minimalna wymagana długość gwarancji – **12 miesięcy**

Wzór:

gdzie:

Gof – długość gwarancji w ofercie badanej (w miesiącach)

Gmax – maksymalna długość gwarancji – 36 miesiące

**W przypadku niewpisania w formularzu cenowym proponowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje automatycznie okres minimalny tj. 12 miesięcy. W przypadku wpisania okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 40 pkt.**

* 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
  2. Pozostałym ofertom przypisane zostanie proporcjonalni mniejsza liczba punktów.

**ROZDZIAŁ XVII  
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

**ROZDZIAŁ XVIII  
INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE   
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania wykonawcy jeśli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeśli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zawiadomienie zawiera także informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 jeżeli   
   w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

**ROZDZIAŁ XIX  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie **wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XX  
INFORMACJE DODATKOWE**

* 1. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej
  2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych
  3. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
  4. Zamawiający **nie określa** wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
  5. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
  6. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
  7. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczenia w walutach obcych.
  8. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
  9. Zamawiający **nie nakłada** wymogu składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
  10. Zamawiający **nie zamierza** zawrzeć umowy ramowej.

**ROZDZIAŁ XXI  
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

* + 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes   
       w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
    2. Środki ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy pzp.

**ROZDZIAŁ XXI  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor** **Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju,   
  ul. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój;**
* u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: [iod\_zk\_jastrzebie\_zdroj@sw.gov.pl](mailto:iod_zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl) lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego.
* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym   
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **„Remont instalacji centralnego ogrzewania   
  w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju” *DKW.2232.7.2025.CO***
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem   
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-1);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-2);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**ROZDZIAŁ XXII  
ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Projekt techniczny remontu instalacji C.O.
6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót remontu instalacji C.O
7. Załącznik nr 7 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
8. Załącznik nr 8 – dane postępowania

SPORZĄDZIŁ

……………………………………………………..

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.05.2025r.

DKw.2232.7.2025.CO **Załącznik nr 1**

## FORMULARZ CENOWY

**Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

**Nazwa:** ........................................................................................................................................

**ul:** ................................................................................................................................................

**Kod i miejscowość**: ……………………………………………………..…….………………………….…..……..……...……

**Województwo:**............................................................................................................................

**Nr telefonu:** ................................................... **Nr faksu**: .............................................................

**Nr NIP:** ......................................................... **REGON:** .................................................................

**e-mail**: …………………………………………………………………………………………………………………….……..………

**Rodzaj Przedsiębiorcy[[3]](#footnote-3):**

* Mikroprzedsiębiorca
* Mały przedsiębiorca
* Średni przedsiębiorca
* Jednoosobowa działalność gospodarcza
* Inny rodzaj

**Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej**

* Tak
* Nie

**Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:**

* Tak
* Nie

Dane dotyczące Zamawiającego: **Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju**

**ul. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój**

**WYPEŁNIA WYKONAWCA**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) na:

**Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni  
w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju**

składamy następującą ofertę:

**Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:**

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. zł

*słownie: ……………………………………………….……………………………………………………………*

w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Planowany termin** | | **Wartość netto(zł)** | **Stawka VAT(%)** | **Wartość VAT(zł)** | **Wartość brutto**  **(zł)** |
| **Rozpoczęcia** | **Zakończenia** |
| 1. | **Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju** | od dnia podpisania umowy | 30.09.2025 |  | 23 |  |  |

***2.* Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, w miesiącach:**

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

*W przypadku braku wpisania okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje w celu oceny oferty minimalny okres udzielonej gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku wpisania okresu powyżej 36 miesięcy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 40 pkt.*

**WYPEŁNIA WYKONAWCA**

Informuję, że wybór mojej/naszej oferty:

**prowadzi**

**nie prowadzi**

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W tym celu **wskazuję nazwy (rodzaj) towaru lub usługi**, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

**oraz jej wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………** zgodnie z art. 225 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

*W przypadku Wykonawców, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

**WYPEŁNIA WYKONAWCA**

1. Zapoznałem/-liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę/-imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przeze/przez mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. **do 30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Informujemy, iż:

* **nie powierzamy** do wykonania podwykonawcom żadnego składnika niniejszego zamówienia.
* **powierzamy** następujące składniki niniejszego zamówienia do wykonania podwykonawcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres podwykonawcy, NIP/PESEL** | **Opis zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Jednocześnie pozyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje i oświadczam/y, iż w/w* ***Podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu*** *na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) oraz* ***spełniają warunki udziału w postępowaniu****.*

Oświadczam/-y, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będę polegał/ będziemy polegali na zdolnościach niżej wymienionych podmiotów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
|  |  |  |
|  |  |  |

Termin płatności: **do 30 dni** od dnia otrzymania przez zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

Oświadczam/-y, że wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem wyznaczamy:

.................................................................................... tel. ....................................................

(Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika)

**Załącznik nr 2 – oświadczenie (spełnianie warunków)**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju** oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
2. w następującym zakresie:
3. ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
4. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
   z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
6. …………………………… dnia ………………………………………r.

(miejscowość)

(Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika)

**Załącznik nr 3 – oświadczenie (podstawy wykluczenia)**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju** oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,   
tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z postępowania   
na podstawie art…………… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych   
w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,   
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
   z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
4. …………………………… dnia ………………………………………r.

(miejscowość)

(Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika)

**Załącznik nr 4 – wzór umowy**

UMOWA NR  DKW.2232.7.2025.CO

Warunki ogólne

zawarta w Jastrzębiu-Zdroju, w dniu **……………………………………………………** pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez ……………………………………………………………… Zakładu Karnego   
w Jastrzębiu-Zdroju - …………………………………………………………………. , ul. C.K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6330011056, REGON 000319807 zwanym dalej Zamawiającym

zwanego dalej **„Zamawiającym”**

a

………………………………………………………………………………………….……z siedzibą przy ul. …………………………………………….. w ……………………………………. (kod pocztowy ………………………………………………..), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………..……………………………..  
w ………………………………….…………………….. pod numerem KRS ………………………………………………………………   
REGON …………………………….………………….…… NIP …………………………………….…………………… reprezentowanym przez:……………………………………………………..., zwanego dalej **„Wykonawcą”**.

1. **DEFINICJE**

**§ 1**

W Umowie, następujące wyrazy lub określenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

1. Data Rozpoczęcia Robót - jest to data rozpoczęcia prac objętych przedmiotem zamówienia;
2. Data Zakończenia Robót - jest to data zakończenia Robót potwierdzona protokołem Odbioru Końcowego,   
   a w przypadku stwierdzenia wad w toku Odbioru Końcowego data protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad;
3. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja składająca się z następujących elementów:
4. [protokoły wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych   
   i przewodów kominowych,](https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-hotel/proc_565-zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy#step1doc5data)
5. atestów, aprobat technicznych, opinii, wyników prób oraz badań, kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania i obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń,
6. numerów telefonów i adresów e-mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać konsultacje;
7. Dokumentacja projektowa – Projekty techniczne: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju – stanowiąca załącznik nr 2
8. Odbiór Końcowy - jest to odbiór Przedmiotu Umowy od Wykonawcy przez Zamawiającego, potwierdzający zakończenie wszelkich Robót związanych z wykonaniem Zadania oraz usunięcie ewentualnych istotnych wad   
   i usterek stwierdzonych w jego trakcie;
9. Oferta – jest to Oferta złożona przez Wykonawcę na wykonanie prac objętych Umową (załącznik nr 1);
10. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca - wskazany przez Wykonawcę podmiot, który będzie realizował część Zadania;
11. Przedmiot Umowy - Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku sal widzeń, szatni funkcjonariuszy   
    i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
12. PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320);
13. Roboty - wszystkie prace jakie Wykonawca ma wykonać w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy oraz Ofertę Wykonawcy;
14. Sprzęt - wszelkie maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania Zadania;
15. Wynagrodzenie - jest to ustalone w Ofercie oraz Umowie ryczałtowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy   
    za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z kosztem usunięcia ewentualnych wad i usterek ujawnionych przy Odbiorze Końcowym, bądź w okresie rękojmi lub gwarancji jakości oraz wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
16. UPB - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418);
17. Zadanie – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni   
    w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
18. Zakład Karny – Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju.
19. **PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 2**

* + - 1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje siędo kompleksowego wykonania Zadania realizowanego pod nazwą „***Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju”***
      2. Przedmiot Umowy obejmuje również:

1. inne roboty i czynności, które Wykonawca powinien przewidzieć przed złożeniem Oferty,   
   w szczególności: pomiary, roboty przygotowawcze, organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie Placu budowy, ubezpieczenie Robót, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, demontaż oraz montaż zdemontowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz inne roboty i czynności niewyspecyfikowane,
2. inne obowiązki nałożone niniejszą Umową.
   * + 1. Przedmiot Umowy określają następujące Dokumenty:
3. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………. - załącznik nr 1,
4. Dokumentacja Projektowa,

**§ 3**

Wykonawca oświadcza, że:

1. Profil działalności Wykonawcy zgodny jest z Przedmiotem Umowy.
2. Posiada możliwości adekwatne do realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Znany jest mu cel Zadania oraz Przedmiot Umowy, jak również, że zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją Zadania.
4. Dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi i technicznymi oraz potencjałem niezbędnym   
   do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
5. Wykona Przedmiot Umowy i odda go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
6. Posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia umożliwiające wykonanie Umowy.
7. Przy wykonywaniu Umowy dochowa należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru wykonywanych Robót.
8. Przed zawarciem Umowy, uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, a nadto oświadcza, że zapoznał się (i w całości je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności zapoznał się z miejscem wykonywania Robót. Konsekwencje wadliwego opracowania Oferty, bez uwzględnienia rzeczywistego zakresu robót, wynikającego z Dokumentacji projektowej oraz istniejącego stanu ocenionego na podstawie wizji lokalnej obiektów, ponosi Wykonawca. Roboty i inne czynności nie uwzględnione w Ofercie, a niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach realizacji Umowy, a ryzyko ich wystąpienia stanowi koszt Wykonawcy i jest jednym   
   ze składników Wynagrodzenia.
9. Wkalkulował wszystkie koszty związane z właściwym wykonaniem Robót w taki sposób, by Wynagrodzenie obejmowało je łącznie z wszystkimi materiałami, robotami i czynnościami niezbędnymi do właściwego   
   i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy wraz z podatkami, i innymi ciężarami publiczno-prawnymi.

1. **OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 4**

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich Robót składających się na Przedmiot Umowy.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 3 oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami UPB, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami BHP, przepisami o ochronie p.poż. oraz przepisami bezpieczeństwa i ochronnymi obowiązującymi na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, a związanymi z zapewnieniem prawidłowego wykonywania kary pozbawienia wolności. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i ochronnymi obowiązującymi na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:
4. wyposażyć teren prowadzenia prac w Sprzęt i zapewnić materiały niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy;
5. zorganizować teren prowadzenia prac i utrzymywać na nim porządek;
6. oznakować Roboty oraz dbać o stan techniczny i poprawność oznakowania przez cały czas wykonywania Robót;
7. ustalić z Zamawiającym zasady organizacji ruchu na terenie zaplanowanych do prowadzenia prac budowlanych oraz sposobu zabezpieczenia materiałów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji robót;
8. poinformować Zamawiającego o planowanym Odbiorze Końcowym – z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i organizować ich przebieg;
9. uczestniczyć w organizowanych przez Zamawiającego naradach technicznych, problemowych i innych spotkaniach uczestników procesu wykonawczego Zadania;
10. przygotować i przekazać Zamawiającemu pełną Dokumentację Powykonawczą najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do Odbioru Końcowego;
11. usuwać zgłoszone wady i usterki w ramach rękojmi i gwarancji oraz wykonywać przewidziane Umową przeglądy.
12. Z zastrzeżeniem treści § 18, Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców.
13. W razie wykonywania Robót przez Podwykonawców Wykonawca będzie pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym do jego obowiązków będzie należała również koordynacja ich robót.

**IV. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 5**

* + - 1. Wykonawca będzie wykonywał Roboty z uwzględnieniem specyfiki Zakładu Karnego i innych obostrzeń wynikających z:

1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z 2024 r. poz. 706),
2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2231),
3. zarządzenia Nr 4/2025 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 3 lutego 2025 roku   
   w sprawie postępowania z przedmiotami uznanymi za niedozwolone w Zakładzie Karnym   
   w Jastrzębiu – Zdroju.
   * + 1. Wykonawca będzie mógł wykonywać Roboty w godzinach od 8:00 do 17:00 chyba, że Strony postanowią inaczej.
       2. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność wywozić śmieci, odpady materiałowe  
          i pozostałości powstałe w wyniku Robót (w tym robót rozbiórkowych) na działające legalnie wysypisko.   
          W przypadku odpadów podlegających utylizacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić ich utylizację zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.  z 2023 r.   
          poz. 1587).
       3. Pozyskany przy robotach rozbiórkowych złom metalowy pozostaje własnością Zamawiającego i Wykonawca złoży go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w rejonie Placu budowy.
       4. Wykonawca ponosi koszty poboru energii elektrycznej oraz wody jak również odprowadzanych ścieków   
          w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, które zostaną ustalone na podstawie odczytów licznikowych. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się wykonać opomiarowania punktu poboru wody oraz energii elektrycznej do celów technologicznych budowy. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń za zużyte media zgodnie z taryfą opłat obowiązującą Zamawiającego z dostawcami danego medium. Rachunek lub fakturę VAT za zużyte media, obliczony wg powyższych zasad wystawi Zamawiający. Wykonawca ma prawo korzystać z własnych źródeł dostarczania mediów.
       5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w elementy ubrania pozwalające   
          na jednoznaczne ich odróżnienie od innych osób oraz czuwać nad ich noszeniem przez pracowników podczas wykonywania Umowy na ternie Zakładu Karnego.
       6. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdorazowej dostawie sprzętu i materiałów na teren jednostki w ramach realizacji Zadania.
       7. Wykonawca zapewni na własny koszt pomieszczenie socjalne wraz z węzłem sanitarnym,   
          dla swoich potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu jego lokalizacji z Zamawiającym.
       8. Wykonawca zobowiązuje się do wygaśnięcia uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi utrzymywać Zabezpieczenie zgodnie z Punktem XX Umowy.
       9. Do Daty Zakończenia Robót Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenia określone w Punkcie XIX Umowy.

1. **OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 6**

Do obowiązków w Zamawiającego należy:

1. przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia prac nie później niż do 5 dni roboczych od podpisania Umowy;
2. wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla Robót oraz miejsca lokalizacji zaplecza socjalnego;
3. uczestniczenie w odbiorze Robót na zasadach określonych w § 12 Umowy;
4. terminowa zapłata Wynagrodzenia.

Zamawiający udostępni Wykonawcy do zapoznania i stosowania akt prawny wymieniony w § 5 ust. 1 lit. c, a także poinformuje i zapozna Wykonawcę z jego ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji Umowy.

1. **NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 7**

1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo do jej kontroli, a w szczególności   
   do badania aspektów technicznych Robót, zgodności z Ofertą i Dokumentacją projektową, jakości materiałów i dochowania terminów i dyscypliny Robót oraz w tym zakresie może domagać się   
   od Wykonawcy:
2. przedstawiania mu Raportów w terminie do 7 dni od doręczenia takiego żądania;
3. informowania go o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą wpłynąć na dotrzymanie terminów określonych w Umowie;
4. odpowiednich dokumentów na okoliczność czy użyte narzędzia i Sprzęt i zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, a także czy są zgodne z Ofertą Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy udostępni Zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli wszystkie wymagane prawem lub Umową dokumenty   
   i informacje.

1. **BHP i PPOŻ.**

**§ 8**

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych w trakcie Robót oraz wyposaży pracowników w wymagane środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą.

Ponadto Wykonawca zapewni, aby:

1. W trakcie wykonywania prac korzystano wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia gwarantujące bezpieczeństwo ich używania;
2. wszystkie osoby wyznaczone do realizacji Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP),   
   w tym przeszkolenia stanowiskowe, a także będą ubezpieczone.

1. **URZĄDZENIA I MATERIAŁY**

**§ 9**

1. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały będą nowe i dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami, nie będą pochodziły z serii wycofanych z obrotu.
2. Materiały, którenie będą zgodne z warunkami określonymi w ust. 1 powyżej, jak również nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte przez Wykonawcę, a w razie ich użycia zastąpione właściwymi.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dokonaniem zakupu   
   do zapoznania się próbki materiałów, które zamierza wykorzystać przy realizacji Przedmiotu Umowy.   
   W przypadku, gdy przedstawiona próbka będzie budzić u Zamawiającego uzasadnione zastrzeżenia jakościowe Wykonawca zobowiązany jest przygotować inne próbki i zastosować się do wskazówek Zamawiającego.
4. **ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

**§ 10**

1. Zamawiający stosownie do art. 95 PZP, wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę   
   na podstawie stosunku pracy wszystkich osób realizujących Przedmiot Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu UPB, jak również dostawców materiałów budowlanych i wyposażenia.
2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w SWZ.   
   W przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie realizacji Umowy Wykonawca   
   lub Podwykonawca zobowiązany jest aktualizować listę i przekazać ją Zamawiającemu w terminie 5 dni   
   od zaistnienia zmiany.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym   
   w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy:
4. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać   
   w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zadania czynności, których dotyczy   
   ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Dopuszcza się zmianę osób/osoby, o której/ych mowa w ust. 1, wykonującej Roboty, zatrudnionej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie 5 dni, licząc   
   od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
9. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również Podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę pracowników na przekazanie Zamawiającemu danych określonych w ust. 2, 3 i 4.
11. **TERMINY REALIZACJI ZADANIA**

**§ 11**

Wykonawca jest zobowiązany ukończyć realizację Zadania do Daty Zakończenia Robót, tj. 30.09.2025

1. **ODBIÓR ROBÓT**

**§ 12**

* 1. Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podlegało Odbiorowi Końcowemu.
  2. Z przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół podpisany przez wyznaczone przez Strony osoby.
  3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości z zastrzeżeniem, że odbiór będzie odbywał się jedynie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych   
     od pracy.
  4. Warunkiem zgłoszenia robót do Odbioru Końcowego jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej   
     i sporządzonej z zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacji Powykonawczej.
  5. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego wad wykonawstwa lub Robót niezakończonych, dostarczenia Dokumentacji Powykonawczej niezgodnej z wymogami, albo gdy Zamawiający stwierdzi,   
     że jakość Robót nie odpowiada warunkom określonym w Umowie oraz jej załącznikach, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do zmiany Daty Zakończenia Robót, ani do zmiany Wynagrodzenia określonego   
     w § 13 ust. 1 Umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron, pod rygorem nieważności.
  6. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub ponowne wykonanie Robót na koszt   
     i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub ponownego wykonania Robót z Wynagrodzenia Wykonawcy.

1. **WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

**§ 13**

* + - 1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto: ……………………… złotych (……………………………….), na które składać się będzie:

1. wartość Umowy netto ……………………….. złotych (słownie ………………………………….),
2. podatek VAT ………………….. złotych (słownie ……………………………………………….).
   * + 1. Z zastrzeżeniem § 15, Wynagrodzenie stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz  uwzględnia wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania Umowy, w tym utrzymanie czystości  
           i porządku, koszty finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej, koszty ubezpieczenia i jakiekolwiek inne koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy (wynagrodzenie ryczałtowe).
       2. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy wynosi 100% wartości Umowy.
       3. W przypadku zmiany wartości Umowy, minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy, odnosić się będzie do zaktualizowanej wartości.

**§ 14**

1. Wypłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę faktur VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego wykonanych Robót, podpisany bez uwag przez Zamawiającego.
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc   
   od daty doręczenia jej wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem podpisanym przez Wykonawcę i Podwykonawców, o braku jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców.
3. Oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa powyżej będzie złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wzór oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami stanowi załącznik numer 3 niniejszej Umowy.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie braku zapłaty w terminie, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki w wysokości obliczonej   
   na podstawie przepisów prawa.
6. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne,   
   o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   
   w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy   
   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

1. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE  
   § 15

1. Zamawiający w trakcie wykonywania Umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych,   
tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

* 1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć łącznie 50% wartości Przedmiotu Umowy.

3. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych Strony, ustalą wszelkie warunki ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą aneks do Umowy.

4. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków Umowy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.

5. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej Umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy   
o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji Robót określonych w dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, lub zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy. Żądanie dokonania zmiany powinno zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie na co najmniej   
7 dni przed rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania robót, których przedmiotowe żądanie dotyczy.

1. **WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI**

**§ 16**

1. Wykonawca udziela Zamawiającym gwarancji jakości zgodnie ze złożoną Ofertą na okres ……. miesięcyod dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli producent zamontowanych w toku Robot urządzeń udzielił dłuższej gwarancji okres gwarancji będzie odpowiadał temu dłuższemu okresowi.
2. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Robót budowlanych wynosi lat 5,   
   a dla zamontowanych urządzeń wynosi 2 lata.
3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentów gwarancji   
   dla wszystkich Robót i urządzeń podlegających procedurze odbioru nie później niż w dniu określonym   
   w § 4 ust. 3 pkt i) i zawrze w nich następujące postanowienia:
4. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie - do 24 godzin od skutecznego zgłoszenia Reklamacji;
5. usunięcie wady w czasie 14 dni od skutecznego zgłoszenia Reklamacji lub innym uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

**§ 17**

* 1. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej wadzie, w każdym czasie, w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji [Reklamacja].
  2. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wady, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji lub rękojmi.
  3. Zamawiający dokonuje zgłoszenia Reklamacji za pośrednictwem telefonu, faksu oraz poczty elektronicznej na adres i numery wskazane przez Wykonawcę.
  4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę Reklamacji w języku polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz faksu do zgłoszeń przez cały okres gwarancji i rękojmi, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu   
     do wykonania obowiązku, może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a następnie może dokonać stosownego potrącenia z Zabezpieczenia o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia okaże   
     się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.
  6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron, pod rygorem nieważności.

1. **PODWYKONAWCY**

**§ 18**

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcom w całości lub części na zasadach określonych w Umowie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców działających   
   na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową   
   lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny   
   z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu prowadzenia prac.
3. Wykonawca oświadcza, że następujące roboty zostaną powierzone podwykonawcom:
   * 1. szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez ……. (dane podwykonawcy): …… wartość brutto robót:….
     2. szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez ……. (dane podwykonawcy): …… wartość brutto robót:….
4. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek:

a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian 10 dni przed planowanym ich zawarciu;

b) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów   
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 3 dni roboczych od ich zawarcia;

1. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  
   i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych:
   1. zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego   
      w Umowie,
   2. Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót Dalszemu Podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i Wykonawcy z 20 dniowym wyprzedzeniem oraz w sytuacji sprzeciwu ww. Stron,
   3. zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,
   4. zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,
   5. zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,
   6. termin płatności 20 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT,
   7. wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,
   8. zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z Dalszym Podwykonawcą.
3. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą   
   a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, jeżeli   
   z dokumentacji wymienionej w § 2 ust. 3 wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę.
5. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą   
   a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych   
   a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wszelkie obowiązki nałożone w Umowie na Podwykonawcę odnoszą się również do Dalszego Podwykonawcy.
6. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1. **ZASADY BIEŻĄCEJ WSPÓŁPRACY STRON**

**§ 19**

* + - 1. Do celów bieżącej współpracy Stron, Strony ustanawiają osoby do kontaktów:

1. ze strony Zamawiającego, w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym:

mjr Krzysztof Niczek (tel. 662-149-635, email: krzysztof.niczek@sw.gov.pl)

1. ze strony Wykonawcy: …………………………… (tel..………………., email: ………………..).

2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej nie są upoważnione do składania przyjmowania oświadczeń woli, chyba   
że zostały odrębnie umocowane.

3. Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**XVIII. PRAWA AUTORSKIE**

**§ 20**

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy   
   (lub przyjmowanej przez niego części) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji:
4. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, włączając kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, a także odręcznie   
   i odmianami tych technik,
5. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
6. wprowadzanie do pamięci komputera,
7. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego   
   w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,
8. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
9. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
10. promocja w kraju i za granicą- wykorzystanie utworów w reklamie lub promocji zarówno całego obiektu, jak i poszczególnych jego części, oraz wykorzystanych do jego wykonania elementów, w szczególności   
    w formie zdjęć, wizualizacji, filmów, opisów, analiz, w dowolnej technice (w tym z wykorzystaniem broszur, ulotek, informatorów, reklamy typu outdoor oraz Internetu), jak również wykorzystanie elementów utworu do tworzenia logo, znaków handlowych, znaków informacyjnych czy innych znaków służących reklamie lub promocji obiektu, poszczególnych jego części lub samego Zamawiającego,
11. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   
    i w czasie przez siebie wybranym,
12. wprowadzanie do sieci Internet i intranet;
13. najem lub użyczenie,
14. publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów oraz innych materiałów, w tym wykorzystywanie w materiałach informacyjnych na temat Zamawiającego, powiązanych z nim podmiotów, jak również w reklamie i promocji Zamawiającego.
15. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować   
    w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
16. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego   
    z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
17. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
18. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

1. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe,   
   o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

1. **UBEZPIECZENIE**

**§ 21**

1. Wykonawca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej/obejmujących swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług, robót budowlanych   
   i innych prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę nie niższą niż wartość Ceny Oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest objąć umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej cały okres wykonywania Przedmiotu umowy.
3. Umowa ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
5. **KARY UMOWNE**

**§ 22**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za zwłokę wykonaniu Przedmiotu Umowy (rozumianą jako Data Zakończenia Robót) w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% w/w Wynagrodzenia,
   2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% całości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczonego  
       od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia,
   3. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
      - w wysokości 10% Wynagrodzenia,
   4. za wykonywanie robót objętych Przedmiotem Umowy przez podmiot, inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia, za każdy przypadek wykonywania takich robót,
   5. w przypadku braku terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, w wysokości 1% Wynagrodzenia, za każde uchybienie terminowi płatności,
   6. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
      o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% i Wynagrodzenia, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
   7. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
   8. za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego   
      w Umowie przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia,
   9. w przypadku określonym w § 18 ust. 9 Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną   
      w wysokości 0,1% Wynagrodzenia,
   10. w przypadku naruszenia obowiązku usuwania odpadów zgodnie z § 5 ust. 3 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każde naruszenie,
   11. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1% Wynagrodzenia, za każde naruszenie.
2. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć wartości 40 % Wynagrodzenia.
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,   
   to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych   
   w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że prawo do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego jest niezależne od wystąpienia szkody w majątku Zamawiającego oraz nie wnosi zastrzeżeń do objętego niniejszym paragrafem katalogu kar umownych.
5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia.
7. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia/wypowiedzenia Umowy.

1. **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 23**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić   
   od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Strony ustalają,   
   że w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za Roboty już wykonane.
2. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, w Umowie oraz gdy:
3. Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął ich pomimo otrzymania wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie i wyznaczającego dodatkowy 7 dniowy termin   
   na przystąpienie do realizacji Robót;
4. Wykonawca przerwał Roboty bez usprawiedliwionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie oraz nie podjął ich pomimo otrzymania wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie i wyznaczającego dodatkowy 7 dniowy termin na przystąpienie do realizacji Robót;
5. Wykonawca powierzy wykonanie lub podzleci realizację Robót niezgodnie z niniejszą Umową;
6. Odstąpienie od Umowy musi zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
7. W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni   
   od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach lub od upływu zakreślonego Wykonawcy terminu.
8. W wypadku odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, Wykonawcę oraz Zamawiających obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
9. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót będących w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacyjny odebranych Robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego;
10. Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swój koszt, z prawem zwrotu od Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
11. Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru Robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
12. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Placu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, a także niewbudowane materiały, chyba że Zamawiający wyrazi chęć ich odkupienia.
13. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy w niewykonanej części z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
    1. dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia;
    2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Placu budowy.
14. Odstąpienie od Umowy w niewykonanej części nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia ani gwarancji jakości i rękojmi w zakresie zrealizowanych Robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.
15. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

# XXIII. ZMIANY UMOWY

**§ 24**

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne.
2. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,   
   z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy   
   w stosunku do treści oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zmian Umowy):
   * 1. Zmiany terminu realizacji Umowy:
4. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności wystąpieniem klęski żywiołowej lub nietypowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację usług,
5. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów ochronnych, organizacyjnych   
   i ekonomicznych,
6. zmiany będące następstwem działania organów administracji,
7. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych   
   lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;
8. zmiany spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego   
   oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji Umowy.
9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w lit. a) do e) termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy.
   * 1. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
   1. zmiany dotyczące liczby lub parametrów sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy lub wymagań w zakresie liczby lub kwalifikacji osób skierowanych do realizacji Umowy,
   2. związane z wystąpieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego dotyczących ochrony, organizacji oraz przeznaczenia obiektu w którym prowadzone są roboty budowlane,
   3. zmiany dotyczące liczby lub parametrów sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy lub wymagań w zakresie liczby lub kwalifikacji osób skierowanych do realizacji Umowy, związane z optymalizacją zamówienia po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczącą technologii lub organizacji pod warunkiem:

- obniżenia cen jednostkowych lub wartości Umowy

- braku zmiany przedmiotu i zakresu Umowy,

* 1. dostosowanie do wymagań wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. pojawienie się na rynku nowej technologii, sprzętu lub metody realizacji usług, co wpływa   
     na wystąpienie oszczędności lub usprawnienia realizacji Umowy,
  3. konieczność zmiany sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze względu na niedostępność części zamiennych, serwisu lub materiałów eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
  5. zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy,
  6. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów ochronnych, organizacyjnych i ekonomicznych,
  7. Zmiany, o których mowa w lit. b), d), f) i g) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w lit a), c), e) i h) mogą prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysokości poniesionych przez niego, udokumentowanych kosztów w związku z wprowadzeniem zmiany.
     1. Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Umowy:
        1. Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów ochronych, organizacyjnych i ekonomicznych, których nie można było wcześniej przewidzieć. Jeżeli zmiany opisane powyżej powodują konieczność zmian warunków finansowych (cen jednostkowych/ wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiający dokona tych zmian w sposób odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego.

1. Zmiany Umowy niewymagające formy aneksu:

- zmiana zasad dokonywania odbiorów robót,

- zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór

- zmiana terminu realizacji w związku z wystąpieniem siły wyższej,

**XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 25**

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych osób fizycznych (dalej zwanych „danymi osobowymi”) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zamawiający informuje, a wykonawca przekazuje tę informację osobom, które występują w imieniu wykonawcy i w jego imieniu biorą udział w realizacji niniejszej umowy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju,   
   ul. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój;
2. u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: [iod\_zk\_jastrzebie\_zdroj@sw.gov.pl](mailto:iod_zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl) lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **„Remont instalacji centralnego ogrzewania   
   w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju” *DKW.2232.7.2025.CO***
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r.   
   – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) , dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat   
   od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza   
   4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[4]](#footnote-4);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[5]](#footnote-5);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,   
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

1. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 26**

1. Umowa zawiera następujące załączniki:
   1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
   2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa
   3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami
2. Właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikłych w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wpływa  
   w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieważne, bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące a pozostała część Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa nie zawierała postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia, które mają być składane drugiej Stronie   
   w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą ich doręczenia   
   na adres Strony wskazany w komparycji Umowy.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiających przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających   
   z Umowy.
6. Strony zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Umowę niniejsza sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

....................................... ...................................

Zamawiający Wykonawca

*Załącznik nr 3 do Umowy*

………………… dnia ………………..

**Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju**

**u. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój**

Działając w imieniu ………………………………………………………………………...………

(pełna nazwa podwykonawcy)

ul. ………………………………………., NIP ………………………………. oświadczam:

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………………….. jestem wykonawcą robót budowlanych   
   w szczególności robót ……………………………… i łączy mnie z ………………… (wykonawcą) jedynie umowa nr ………………………. z dnia ………………………. .Umowa ta nie została zmieniona.
2. Zgodnie z umową o której w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie ………………………….. zł ( ………………… zł netto plus …………………. zł VAT, ………………….. zł brutto). Z tej kwoty:
3. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ……………………………… kwotę ………… zł w dniu ………………

- na podstawie faktury ……………………………… kwotę ………… zł w dniu ………………

- na podstawie faktury ……………………………… kwotę ………… zł w dniu ………………

1. Pozostała do zapłaty między wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ………………….. zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął …………………………………) natomiast kwota …………………….. jest niewymagalna (termin płatności to ……………………………………)
2. (ewentualnie) kwota …………………. zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą   
   i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………..   
   i przysługuje z tytułu ………………………………………………………………………………..
3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt. 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach w tym szczególności:
4. Faktury nr ……………………………… i ………………………
5. Protokoły odbioru z dnia ……………………………………. i z dnia……………………….
6. Oświadczenia Wykonawcy z dnia ………………………. i …………………….
7. Oświadczenia Podwykonawcy z dnia ………………………. i …………………….
8. Oświadczenie dalszego podwykonawcy z dnia ………………….. i ………………. Potwierdzające otrzymanie wymaganych należności z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty.
9. (inny ewentualny dowód zapłaty wymaganych należności dla Podwykonawców / dalszych Podwykonawców) …………………

Podwykonawca

……………………………………………

**Załącznik nr 7**

**Dane Wykonawcy:**

**Nazwa:** ........................................................................................................................................

**ul:** ................................................................................................................................................

**Kod i miejscowość**: ……………………………………………………..…….………………………….…..……..……...……

ZOBOWIĄZANIE   
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………….…….……………..……… będąc upoważnionym(/mi)   
*(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

do reprezentowania:

…………………………….……………………………………………………………………….………………………………………………..……

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

Oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), odda Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji niezbędne zasoby dotyczące:

* 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika   
     to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
  3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
  4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ,, **Remont instalacji centralnego ogrzewania   
w budynkach sal widzeń, szatni funkcjonariuszy i markowni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju**” przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo itp. – w przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie lub podwykonawstwo, wypożyczenie narzędzi, itp.– w przypadku powoływania się na dysponowanie potencjałem technicznym*

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ………………………………………………….………………..

*np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy itp.*

(Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika)

**Załącznik nr 8 – dane postępowania**

**Link do postępowania:**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd8d309-99cd-420b-b0ed-6d0084e15d50>

**Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:**

ocds-148610-dfd8d309-99cd-420b-b0ed-6d0084e15d50

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Mikroprzedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   **Małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   **Średnie przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR [↑](#footnote-ref-3)
4. **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-5)