**Załącznik nr 9 do SWZ**

**Wymagane elementy PZJ**

**1.** **Część ogólna zawierająca:**

* dokładną organizację robót wraz z uwzględnieniem terminu i sposobem wykonywania robót budowlanych,
* organizację ruchu na budowie wraz z uwzględnieniem oznakowania robót,
* sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
* wykaz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczególnych robót budowlanych i dopilnowania ich terminowości,
* wykaz zespołów roboczych realizujących zamówienie oraz ich kwalifikacje, z uwzględnieniem aspektów społecznych tj. zatrudnienia osób marginalizowanych,
* system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością wykonywanych robót, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
* zestawienie sprzętu i urządzeń stosowanych w celu wykonywania pomiarów i kontroli,
* sposób oraz formę zbierania wyników badań laboratoryjnych, odczyt i zapis pomiarów, a także zapis wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

**2. Część szczegółowa zawierającą informację na temat asortymentu podczas wykonywania robót:**

* wykaz maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, a także urządzenia pomiarowo kontrolne, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu,
* rodzaje wraz z ilością środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
* zasady postępowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają stawianym wymaganiom.

**3. Część szczegółowa dotycząca procesu realizacji zamówienia:**

* zastosowania najlepszych dostępnych technologii wykonania robót w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i jakości wykonania
* ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń (do atmosfery, wód, ziemi),
* ograniczenia zużycia wody
* ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
* ograniczenia zużycia paliwa (benzyna, ropa),
* procesu segregacji odpadów,
* ograniczenia emisji hałasu,
* wycinki drzew i krzewów (uszczuplenie zasobów przyrody przeprowadzić tylko tam gdzie jest to konieczne),
* ograniczenia dewastacji terenów zielonych podczas wykonywania robót,
* zapewnienia edukacji ekologicznej pracownikom realizującym zadanie.

*W przypadku przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w PZJ jej wyniki zostaną udokumentowane w protokole podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawiciela zamawiającego. Protokół w swej treści będzie zawierał: osoby biorące udział w kontroli, określenie wyników kontroli tj. czy wykonawca przedstawił dowody potwierdzające wykorzystanie wskazanych aspektów, czy zamawiający w trakcie kontroli stwierdził spełnienie przez wykonawcę wymaganych aspektów. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków została unormowana w zapisach umownych.*