ZP.271.41.2025

(2025-112066)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

na roboty budowlane

Tryb podstawowy bez negocjacji

Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku

# Informacja o postępowaniu

Zamawiający

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik

ogłasza postępowanie o wartości mniejszej niż próg unijny,

w trybie podstawowym, bez negocjacji:

Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku

Znak postępowania: ZP.271.41.2025

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie jest finansowane z budżetu miasta. Zadanie kwalifikuje się częściowo do wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027).

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”	Miasto Rybnik

„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji

„SWZ”	niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Ustawa”	ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SWZ

„Wykonawca”	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

„Bank”	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego

„RODO”	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Anita Zynek, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

# Zamawiający (nazwa i adres oraz inne dane teleinformatyczne)

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik

Numer tel.: +32 43 92 302

Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl

# Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7e27b6b-6b07-4f29-a475-90f4e509ac02

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

# Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania

Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku

- Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia

  - Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w formule „wybuduj” takie jak:

- budowę budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

- odtworzenie zabytkowej balustrady przy schodach zewnętrznych do budynku maszyny wyciągowej szybu Kościuszko na terenie zabytkowej kopalni Ignacy według przedstawionej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

- przebudowę pasa drogowego ul. Ignacego Mościckiego w zakresie wymiany nawierzchni z kostki betonowej na podstawie dokonanego zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz uzyskaniem wymaganych odbiorów,

oraz roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” takie jak:

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem podziemnych zbiorników retencyjnych zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,

- uzupełnienie i adaptacja zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii oparty o akumulatory litowo-żelazowo-fosforowe o pojemności ok. 40 kW zgodnie z PFU z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i odbiorów,

- wykonanie w budynku pętli indukcyjnej dla niedosłyszących oraz dostosowanie video domofonów do standardów dostępności zgodnie z PFU.

  - Zakres zamierzenia budowlanego

    - Budowa budynku usługowego w formule „wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest budynek o funkcji usługowo-biurowej składający się z dwóch części:

- dwukondygnacyjnej zawierającej funkcję gastronomiczną: restaurację z zapleczem

- trzykondygnacyjną zawierającą w parterze dwa lokale usługowe, kawiarnię, zaplecze sanitarne oraz strefę wejściową, a na dwóch piętrach – biura.

Obie części są połączone szklanym łącznikiem mieszczącym strefę recepcji. Budynek posiada pełne podpiwniczenie części trzykondygnacyjnej oraz częściowe niższej części.

Parametry budynku:

- suma powierzchni użytkowej:			1 263,50m2

- suma powierzchni ruchu:				527,2m2

- powierzchnia użytkowa+ powierzchni ruchu:	1 790,70 m2

- powierzchnia dachu zielonego:			212 ,00 m2

- liczba kondygnacji nadziemnych:			2-3

- liczba kondygnacji podziemnych:			1

- wysokość budynku:					13,32m

- kubatura						10 435,56 m3

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę wolnostojącego budynku usługowo-biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem,

- opracowanie projektu technicznego stropu zespolonego typu filigran (lub równoważnego) zgodnego z wybranym systemem dostawcy i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz projektanta pełniącego nadzór autorski,

- rozbiórkę istniejącego budynku usługowego przy ul. Mościckiego 3,

- rozbiórkę istniejącej drogi pomiędzy parkingiem na działce 303/7 a placem centralnym na działce 352/7,

- budowę ciągu pieszo-jezdnego,

- budowę dodatkowych miejsc parkingowych – 7 miejsc postojowych,

- budowę chodników,

- przebrukowanie istniejących nawierzchni chodników i placów,

- budowę schodów terenowych,

- budowę zbiornika retencyjnego,

- niwelację terenu, w tym budowę skarp,

- renowację stalowej bramy wjazdowej wraz z jej poszerzeniem i jej ponowna lokalizacja przy zjeździe z działki 352/7,

- budowę wiaty śmietnikowej,

- wykonanie terenów zieleni urządzonej,

- nasadzenie drzew i krzewów,

- wyburzenie istniejącej wiaty śmietnikowej,

- zmianę lokalizacji pamiątkowego kamienia,

- przebudowę istniejącego zjazdu  na ul. Mościckiego z działki 281/7,

- przebrukowanie istniejącego parkingu na działce 303/7 oraz wykonanie połączenia komunikacyjnego z przebrukowywaną nawierzchnią na działce 281/7,

- przesadzenie istniejących nasadzeń oraz wycinka,

- budowę podziemnych zewnętrznych odcinków, wewnętrznych instalacji:

  - kanalizacji deszczowej,

  - kanalizacji sanitarnej (przebudowa),

  - instalacji wodociągowej,

  - kanalizacji teletechnicznej,

  - instalacji elektroenergetycznej (w tym przebudowa latarni),

  - instalacji ciepłociągu (przebudowa – możliwa w terminie od maja po zakończeniu sezonu grzewczego do 31 sierpnia),

- budowę przyłączy:

  - wodociągowego,

  - kanalizacji sanitarnej,

  - kanalizacji deszczowej,

  - kanalizacji teletechnicznej.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nr 327/6740/2023, decyzję na wycinkę nr OE-ZD.7120.178.2025 JB, pozwolenie konserwatora zabytków nr K/775/2022, pełno branżową dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wytyczne Instytucji Zarządzającej, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

    - Odtworzenie zabytkowej balustrady w formule „wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie historycznej murowanej balustrady przy schodach zewnętrznych do budynku maszyny wyciągowej szybu Kościuszko na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Budynek przy którym będą prowadzone prace projektowe, należy do kategorii obiektów budowlanych: XVIII – budynki przemysłowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wyburzenie fragmentu istniejących schodów,

- odtworzenie zabytkowej murowanej balustrady.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nr 123/6740/2025, pozwolenie konserwatora zabytków nr K/57/2023, pełno branżową dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wytyczne Instytucji Zarządzającej, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

    - Przebudowę pasa drogowego ul. Ignacego Mościckiego w formule „wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami na fragmencie chodnika na działkach nr 64/9 i 307/7 (obr. Niewiadom Górny) przy ul. Ignacego Mościckiego. Przewidywany zakres robót zbliżony jest do prostokąta o powierzchni ok. 87,4 m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozebranie starej nawierzchni kostki betonowej,

- wykonanie nowej podbudowy,

- odtworzenie nawierzchni z nowej kostki i krawężników.

Roboty budowlane związane z przebudową pasa drogowego przy ul. Ignacego Mościckiego przewiduje się  jako rozszerzenie robót związanych z zakresem projektu wykonawczego branży drogowej opracowanej przez SILESIA Architekci z siedzibą w Katowicach zarówno pod kątem robót budowlanych, parametrów technicznych, konstrukcji nawierzchni, specyfikacji technicznej oraz zastosowanych materiałów jako kontynuacja terenów przyległych .

| Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość |
| --- | --- |
| KOSTKA BETONOWA | 8 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 | 3 cm |
| KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm |
| SUMA | 31 cm |

Po wykonaniu korytowania należy zbadać wtórny moduł odkształcenia istniejącego podłoża. W przypadku braku możliwości uzyskania E2≥80 MPa, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem z dowozu o grubości 20 cm.

Na krawędziach:

- styku chodnika z jezdnią zastosować krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15,

- chodnika zastosować obrzeża betonowe 6x20x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o zaświadczenie o sygnaturze Ar-II.6743.105.2025, mapę przedstawiającą zakres zamówienia, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

    - Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem podziemnych zbiorników retencyjnych na terenie zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionej koncepcji,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami podziemnymi i studniami,

- budowa instalacji elektroenergetycznej wraz z montażem pomp do podlewania terenu.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o dołączony program funkcjonalno-użytkowy, przedstawioną koncepcję, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte 
w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

    - Budowa magazynu energii w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z budową magazynu energii opartego o akumulatory litowo-żelazowo-fosforowe o pojemności ok. 40 kW.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zastosowanie wysokonapięciowego, opartego o akumulatory litowo-żelazowo-fosforowe magazynu energii o pojemności około 40 kW (zgodnie z obowiązującymi przepisami) po przeprowadzeniu stosownej analizy,

- dostosowanie odpowiedniego pomieszczenia dla tego magazynu i wyposażenie go w instalację do wykrywania i sygnalizacji dymu i płomieni,

- dobranie falownika hybrydowego o odpowiedniej mocy,

- dokonanie uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A. i Państwową Strażą Pożarną,

- możliwość zastosowania paneli PV o większej mocy niż 350 W, z zachowaniem sumarycznej mocy instalacji na poziomie 20 kW,

- dobór odpowiedniego blokera uniemożliwiającego oddawanie energii do sieci.

W obowiązku Wykonawcy należy po podpisaniu umowy do 20 dni wystąpienie do Tauron Dystrybucja S.A. o wytyczne/warunki natomiast do 45 dni dostarczenie do zaopiniowania do Tauron Dystrybucja analizy dotyczącej wysokiego napięcia celem uzyskania uzgodnienia zbliżenia do 110 kV.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o dołączony program funkcjonalno-użytkowy, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

    - Wykonanie w budynku pętli indukcyjnej dla niedosłyszących oraz dostosowanie video domofonów spełniających standardy dostępności w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących obejmującej obszar pomieszczenia B1.01 (przestrzeń recepcyjna) i B1.04 (zaplecze recepcji) o powierzchni około 32 m2 oraz dostosowanie wideo domofonów do standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących:

- urządzenia i komponenty tworzące całość pętli indukcyjnej niezbędne do jej prawidłowego działania:

  - możliwość regulacji poziomu głośności w aparacie słuchowym według potrzeb odbiorcy,

  - dynamiczny kompresor głośności,

  - regulacja poziomu sygnału wejściowego,

  - korektor barwy dźwięku.

- prace instalacyjne,

- konfiguracja oraz uruchomienie systemu,

b) 	dostosowanie wideo domofonów zgodnych z wymogami:

- posiadanie potwierdzenia dźwiękowego i wizualnego wybranego przycisku,

- posiadanie świetlnego i dźwiękowego potwierdzenia otwierania zamka,

- umieszczenie w widocznym miejscu, blisko wejścia,

- kontrastująca kolorystyka względem tła, na którym się znajduje oraz posiadać oznaczenia dotykowe,

- ekran domofonu umieszczony nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a przyciski na wysokości 80 cm-110 cm i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego,

- przyciski dzwonków do drzwi odpowiednio dużej wielkości i dające wizualny i dźwiękowy sygnał,

- klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub międzynarodowa klawiatura z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”,

- mikrofon na wysokości, by odbierał głos osób o różnym wzroście.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o dołączony program funkcjonalno-użytkowy, System Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (www.siw.rybnik.eu) oraz informacje zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

  - Informacje o terenie przeznaczonym pod inwestycję

Obszar objęty wnioskiem obejmuje działki 350/7, 351/7, 352/7, 353/7, 390/7, 391/7, 315/7, 303/7, 379/7, 377/7, 393/8, 417/8, 162/29, 164/29, 281/7, 64/9, 161/29 o sumarycznej powierzchni 10 895m2, będący własnością Gminy Rybnika oraz właściciela działki 281/7. Obszar na którym zlokalizowany ma zostać budynek usytuowany jest w dzielnicy Niewiadom, pomiędzy ulicami Ignacego Mościckiego i Sportową, stanowi kompleks budynków pokopalnianych o zabytkowym charakterze. Cały obszar Zabytkowej Kopalni Ignacy poddawany jest intensywnej rewitalizacji, dzięki której obecnie łączy funkcje muzealne, kulturalne oraz społeczne. Przedmiotowy teren jest obecnie zagospodarowany, posiada infrastrukturę komunikacyjną oraz techniczną, większość budynków została odnowiona, w centralnej części mieści się główny plac otoczony przez istniejące budynki. Natomiast w południowej części terenu znajduję się wybudowany niedawno parking na 48 miejsc postojowych. Teren jest w pełni uporządkowany i zagospodarowany wraz z obiektami małej architektury oraz wyposażony w eksponaty historyczne. Jedynym nieodnowionym obiektem jest budynek usługowy przy ul. Mościckiego 3, jest to obiekt bez wartości historycznych i znajduje się na terenie na który projektuje się budowę nowego budynku.

  - Dokumentacja projektowa

    - Dokumentacja projektowa dotycząca pkt. 2.2.1 i 2.2.2

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opracowana przez SILESIA Architekci z siedzibą w Katowicach (40-555) przy ul. Rolna 43c.

Dokumentacja obejmuje:

a) 	Projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- informacja BIOZ,

b)	Projekt techniczny w podziale na:

    - zagospodarowanie terenu,

    - branże architektoniczną,

    - branże konstrukcją,

    - branże sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną,

    - branże elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną,

    - branże drogową,

c)	Projekt wykonawczy w podziale na branże:

    - zagospodarowanie terenu,

    - branże architektoniczną,

    - branże konstrukcją,

    - branże sanitarną wewnętrzną, zewnętrzną i niskoprądową,

    - branże elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną,

    - branże drogową,

d)	Inne opracowania:

    - projekt oddymiania,

    - projekt odtworzenia balustrady zewnętrznej,

    - wycinka drzew,

    - wizualizacja,

e)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

f) 	Przedmiary robót (element pomocniczy do wyceny przedmiotu 	zamówienia)

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający wymaga również uwzględnienia w cenie oferty:

  - dostosowania obiektu m.in. w nawierzchnie stanowisk postojowych, planów tyflograficznych, oznaczeń nawierzchni, systemów fakturowych oraz pozostałych opisanych w standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027 dostępnym pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/,

  - dostosowanie poprzez poszerzenie bramy wjazdowej do szerokości światła drogi,

  - wymianę gruntu w lokalizacji nasadzeń zastępczych celem zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju systemu korzennego drzew i utrzymania odpowiedniej wilgotności,

  - rezygnacja z logotypu „Zabytkowa Kopalnia Ignacy” na elewacji północnej i zastąpienie jest kontynuacją struktury pozostałej części elewacji tj. tzw. „żyletkami ceramicznymi”,

  - prolongatę terminów lub ponowne wystąpienie o aktualizację decyzji, warunków lub pozwoleń jeżeli zaistnieje taka konieczność m.in. do:

- Prezydenta Miasta Rybnika o przebudowę zjazdu publicznego;
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o warunki przyłączenia do sieci gazowej;

- TAURON Dystrybucja S.A. o zgodę na przeniesienie układów pomiarowych; uzgodnienia zbliżenia do linii 110kV; warunki przyłączenia do sieci;

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego

- Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszelkie powyższe zmiany Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w stosunku do przedstawionej dokumentacji Wykonawca musi pisemnie uzgodnić ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz projektantem pełniącym nadzór autorki tj. SILESIA Architekci z siedzibą w Katowicach, celem zakwalifikowania tych zmian jako nieistotne. Wszelkie koszty związane z dokonaniem uzgodnień ponosi Wykonawca.

  - Wymagania dodatkowe dotyczące dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz w opisie przedmiotu zamówienia będą wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

- forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami,

  - Wymagania ogólne w zakresie realizacji robót i przekazania budynku do użytkowania

- wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami w SWZ,

- przedłożenie do akcepcji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wykonawczych: projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji o wytwarzanych odpadach, programu zapewnienia jakości, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,

- przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu dokumentów dotyczących materiałów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem akceptacji przez ZDM Rybnik (wszystkie starania i koszty związane z zajęciem pasa drogowego, lokalizacją urządzeń w pasie drogowym itp. będzie ponosił Wykonawca),

- prowadzenie na bieżąco i przechowywanie na terenie budowy: dzienników budowy; protokołów odbioru wszystkich robót zanikowych wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych potwierdzonych przez Zamawiającego; atestów, certyfikatów, deklaracji, aprobat na wbudowane materiały; dokumentów WZ (wydania zewnętrznego) na dostarczone materiały; oraz innych niezbędnych dokumentów budowy,

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy,

- przejęcie terenu prowadzenia robót w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby lub doświadczenie innego podmiotu, do przekazania placu budowy może dojść dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z takim Podwykonawcą,

- nie później niż w dniu przekazania terenu prowadzenia robót, przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac, który będzie mógł być korygowany i uszczegóławiany w trakcie prowadzenia robót, wspólnie, na wniosek każdej ze stron postępowania,

- zawarcie stosownych umów o nadzory branżowe oraz koordynacja robót z poszczególnymi gestorami sieci,

- wykonanie i utrzymanie na własny koszt estetycznego, solidnego, pełnego ogrodzenie placu budowy wraz odpowiednim znakowaniem oraz ponoszenie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie budowy,

- organizacja biura tymczasowego i zaplecza socjalnego na terenie budowy z wyznaczonym pomieszczeniem na rady budowy (wyposażone w: działającą klimatyzację, min. 3 stoły, min. 16 krzeseł),

- stosowanie wyłącznie materiałów nowych, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w Rzeczpospolitej Polskiej i posiadających stosownych i aktualnych certyfikatów, dopuszczeń, deklaracji zgodności itd. oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego w formie tzw. kart materiałowych,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren prowadzenia robót z chwilą jego przejęcia, oraz za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu (jak i osobom trzecim) w związku z realizacją niniejszej umowy powstałe na skutek działania lub zaniechania i obowiązany jest do natychmiastowego naprawienia szkody, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji prac,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców,

- utrzymywanie w należytym porządku terenu budowy,

- utrzymywanie w należytym porządku drogi publicznej przy wyjazdach sprzętu pracującego na budowie w szczególności podczas prowadzenia robót ziemnych, betonowania, dostaw materiałów itp. przez np. wykonanie myjni kół i regularne czyszczenie dróg publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym także odśnieżanie,

- powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych 
i częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia (np. telefonicznie),

- ponoszenie kosztów zużytej w trakcie prowadzenia robót energii elektrycznej i wody z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi zasilanie elektryczne i wodne dla potrzeb budowy i zamontuje liczniki dla pomiarów wody i energii elektrycznej,

- ponoszenie kosztów napraw i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg, chodników, placów, krawężników, obrzeży, ogrodzeń i innych elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robót budowlanych objętych kontraktem, a także związanych ze składowaniem materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokołów z badań, pomiarów i prób szczelności wykonanych instalacji, protokołów z odbioru przyłączy, wyników badania wody, protokołu skuteczności wentylacji mechanicznej, świadectwa charakterystyki energetycznej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja użytkowania obiektów oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych na czas uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pozytywne odbiory przez Urząd Dozoru Technicznego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) – wszelkie wymagane koszty ponosi Wykonawca,

- pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej umowy,

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obejmującej stan terenu budowy przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia robót (w szczególności roboty zanikowe i ulęgające zakryciu) oraz po ich zakończeniu oraz przekazanie Zamawiającemu na nośniku DVD wraz z dokumentacją odbiorową,

- reprezentowanie Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dotyczącego zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz we wszystkich kontrolach poprzedzających zgłoszenie zakończenia robót (Urząd Dozoru Technicznego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej), w tym jeśli będzie to konieczne, uzupełnienie wymaganych dokumentów lub wykonanie robot poprawkowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na koszt Wykonawcy,

- uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

- współpraca z Zamawiającym w sprawie raportowania rozliczeń z Instytucją Zarządzającą (dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027),

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia oraz przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi tych urządzeń, potwierdzonych stosownym protokołem z przeprowadzonego szkolenia,

- w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych) zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta, jak również przekaże Zamawiającemu stosowne protokoły z przeglądów każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

  - Wymagania dodatkowe dotyczące robót budowlanych

W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami "Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:

- zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy,

- stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),

- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,

- stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.

Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że:

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania,

- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

  - Wymagania dotyczące koordynowania robót budowlanych

W związku z tym, że obiekt Zabytkowej Kopalni Ignacy jest prężnie działającą instytucją oraz pełni funkcję spotkań lokalnej społeczności, wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania przejazdu na plac centralny muzeum zarówno dla samochodów osobowych, jak i samochodów typu TIR,

- zabezpieczenia obszaru prowadzenia prac w sposób umożliwiający odwiedzającym z korzystania z pozostałego zakresu obiektu, na którym nie będą prowadzone prace,

- ograniczania do minimum czasowego wyłączenia z użytkowania i zwiedzania obiektów przy których będą prowadzone prace budowlane (np. wieża widokowa),

- wszelkie ograniczenia dostępu do obiektów lub chwilowe odłączenie od mediów, każdorazowo muszą być zgłoszone na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac wraz z określeniem okresu czasu takiego ograniczenia lub wyłączenia,

Ponadto celem uniknięcia roszczeń osób trzecich, Wykonawca musi być w ciągłym kontakcie z użytkownikiem. Dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy celem umożliwienia nieprzerwalnej pracy instytucji musi otrzymywać informacje dotyczące planowanych prac, wszelkich wyłączeń i ograniczeń dotyczących mediów oraz infrastruktury technicznej, transportów wielkogabarytowych, a także innych czynników mających wpływ na działanie instytucji.

  - Wymagania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej

W związku z porządkowaniem przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta Rybnik, Wykonawca jest zobowiązany do stasowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia wytycznych systemu identyfikacji wizualnej miasta Rybnika dostępnego na stronie https://siw.rybnik.eu/. Ponadto wszelkie roboty związane z aspektem wizualnym (w tym kolorystycznym) przedmiotu zamówienia, muszą zostać każdorazowo uzgodnione z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta Rybnika.

  - Wymagania dotyczące standardów dostępności

Przedmiot zamówienia należy realizować, a w przypadku konieczności dostosować do wytycznych zawartych w opracowaniu pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 dostępnym pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

W obowiązku Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie ewentualnych kosztów dodatkowych wynikających z konieczności dostosowania obiektu m.in. o nawierzchnie stanowisk postojowych, domofonów, planów tyflograficznych, pętli indukcyjnych, oznaczeń nawierzchni, systemów fakturowych oraz pozostałych opisanych w powyższym opracowania standardów dostępności.

  - Wymagania wynikające z uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 „Fundusze Europejskie na transformację”

Działania informacyjno-promocyjne należy prowadzić od momentu otrzymania podpisania umowy na podstawie zasad opisanych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta funduszy europejskich na lata 2021-2027 w zakresie Informacji i Promocji” oraz „Przewodniku dla Beneficjentów FE SL 2021-2027”. W ramach działań Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do umieszczenia w widocznym miejscu, trwałych tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków europejskich zgodnie z wytycznymi: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/,

o dotacji celowej z budżetu krajowego: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

plakatów informacyjnych, oznaczeń sprzętu i wyposażenia w postaci naklejek. Ponadto wymagane jest odpowiednie oznaczanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych Zamawiający planuje również organizację briefingu prasowego pod koniec realizacji projektu, w nowo wybudowanym obiekcie.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest od umieszczenie na terenie budowy dwóch trwałych tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu z:

  - środków europejskich obejmujących inwestycje rzeczową zgodnej z zasadami opisanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta funduszy europejskich na lata 2021-2027 w zakresie Informacji i Promocji”,

  - dotacji celowej z budżetu krajowego obejmującego inwestycje rzeczową dla przedmiotowego postępowania zgodnej z zasadami opisanymi w „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych”,

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia). Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.

Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.

Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne – wykopy,

- roboty betonowe i żelbetonowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty dachowe i dekarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykończeniowe,

- roboty instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,

- roboty instalacji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1:

Budynek został zaprojektowany pod kątem potrzeb m.in. osób głuchych, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, osób mających problemy z poruszaniem się oraz osób mających ograniczone zdolności poznawcze.

W projekcie zastosowano następujące rozwiązania:

- czytelną informację wizualną w przestrzeniach ogólnodostępnych m.in. na klatkach schodowych, zastosowanie informacji kierunkowej (ze strzałkami) i oznakowane pomieszczeń piktogramami, zaprojektowanie czytelnych oznaczeń pomieszczeń dostosowanych dla szerokiego grona odbiorców,

- poręcze wzdłuż korytarzy (nakierowanie osób słabo widzących i pomoc w utrzymaniu równowagi osobom z ograniczeniami fizycznymi),

- grzejniki, szafki i gaśnice zostaną zlicowane z płaszczyzną ścian / obudowane,

- instalacje przyzywową w toaletach dla niepełnosprawnych.

Dostępność zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniono poprzez 4 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Wewnętrzną dostępność zapewni projektowana winda.

Na każdym projektowanym piętrze zlokalizowano toaletę dla niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres prac precyzuje:

- dokumentacja projektowa budowy budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu opracowana przez SILESIA Architekci z siedzibą w Katowicach:

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót (w formacie .pdf) stanowiące element pomocniczy,

- mapa z portalu RSIP przedstawiającą zakres zamówienia dotycząca przebudowy pasa drogowego ul. Ignacego Mościckiego,

- Koncepcja w postaci dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku” wykonaną przez firmę Akawai Marcin Traczyk,

- wymagania Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybnik w stosunku do ochrony i zabezpieczenia dębu,

- Program funkcjonalno-użytkowy - magazyn energii i pętla indukcyjna,

- Program funkcjonalno-użytkowy - kanalizacja deszczowa.

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie nie zostało podzielone na części, ze względu na ograniczenia technologiczne i organizacyjne. Ponadto wprowadzenie podziału na części skutkowałby koniecznością utrzymywania dodatkowych zapleczy budowy dla wszystkich wykonawców oraz zwiększonymi nakładami pracy Koordynatorów Nadzoru Inwestorskiego co byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

- nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

roboty ziemne	45110000-1

Roboty budowlane w zakresie budynków	45210000-2

Roboty inżynieryjne i budowlane	45220000-5

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne	45260000-7

Roboty instalacyjne w budynkach	45300000-0

Roboty instalacyjne elektryczne	45310000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne	45330000-9

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	45331000-6

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe	42410000-3

Roboty w zakresie kształtowania terenu	45112700-2

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać firmę Podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt w załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

# VII	Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 540 dni od daty zawarcia umowy, 
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU, w tym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (po uprzednim zatwierdzeniu tego projektu przez Zamawiającego w terminie 21 od dnia jego otrzymania) – do 120 dni od daty zawarcia umowy,

- realizacja robót i zgłoszenie gotowości do ich odbioru, procedura odbiorowa 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

# VIII	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

# IX	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
co najmniej dwie roboty każda z nich obejmująca swym zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów budowlanych, każda o wartości tego zakresu co najmniej 13 000 000,00 zł brutto w tym co najmniej jedna na obszarze lub obiekcie objętym ochroną konserwatorską.
Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie; lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę 
i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:

  - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz spełniający wymagania zgodnie z treścią art. 37c, 37g, i 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie punktów opisanych poniżej, tj:
a)	robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski 	wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 	rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane 	określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez 	co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 	budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 	wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 	instytucją kultury,
b)	udział w pracach konserwatorskich, pracach 	restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach 	budowlanych lub badaniach architektonicznych, 	prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do 	rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub 	zaliczanym do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 	ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 	oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych 	pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją 	kultury, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych 	praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające 	udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub 	zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika 	jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania 	lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której 	nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na 	stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, 	lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich 	konserwatorów zabytków.

  - kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi,

  - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi,

  - kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi,

  - kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane 
w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – 
w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie 
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji 
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

# X	Poleganie na zasobach innych podmiotów

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

      - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

      - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

# XI	Podstawy wykluczenia

- Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

      - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

      - zreorganizował personel,

      - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

      - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

      - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

# XII	Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie:

- Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.

- Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

- Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

- podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

# XIII	Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (dotyczy kierownika budowy), kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Okres 5 lat, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, 
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

# XIV	Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7e27b6b-6b07-4f29-a475-90f4e509ac02 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d7e27b6b-6b07-4f29-a475-90f4e509ac02

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

  - w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

  - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

# XV	Opis sposobu składania oferty

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie 
e-Zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „puść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” 
w pierwszym polu (Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Formularz oferty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu nie należy zmieniać nazwy pliku formularza. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się korzystanie z opcji znacznika czasu.

- Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) złożone w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodne z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

- W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”

- Sposób złożenia oferty oraz załączników został opisany w interaktywnej instrukcji „Oferty, wnioski i prace konkursowe”, zamieszczonej na platformie e-zamówienia.

- Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.

# XVI	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym:

Sebastian Jergas		Wydział Inwestycji

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Łukasz Kobeszko			Wydział Zamówień Publicznych

# XVII	Wymagania dotyczące wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 zł.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

# XVIII	Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją.

- Formularz oferty, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

- Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten dokument.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# XIX	Wyjaśnianie treści SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiany w treści SWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną treść SWZ.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# XX	Sposób obliczenia ceny oferty

- Określa się wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 	zamówienia opisanego w SWZ, pełno branżowej dokumentacji projektowej, 	specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie funkcjonalno-	użytkowym (PFU) w tym obejmuje w koszty materiałów, urządzeń, robocizny, 	transportu, ubezpieczeń, zabezpieczeń, odszkodowań a także w szczególności 	koszty uzgodnień, demontażowych, porządkowych, oznakowania, 	zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania i likwidacji zaplecza 	budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, 	ubezpieczenia, opłat (w tym za transport odpadów, ich składowanie i utylizację), 	ewentualne koszty jednorazowego transportu sprzętu na teren budowy, koszty 	odkrywek i/lub odkrywek próbnych i koszt usunięcia kolizji, koszty związane 	z tymczasową organizacją ruchu oraz zajęciem chodnika, koszty wykonania 	i montażu tablic informacyjnych, koszt opracowania instrukcji bezpieczeństwa 	pożarowego, koszty opracowania audytu energetycznego budynku oraz 	charakterystyki energetycznej budynku, koszty opracowania opinii 	ornitologicznej, koszty opracowania kosztorysów uproszczonych i przedmiarów 	robót.

- Sposób obliczenia ceny ofertowej. Wynagrodzenie należne Wykonawcy 	obejmować będzie:

    - koszt wykonania wszystkich elementów określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz w programie funkcjonalno-użytkowym,

    - koszt serwisów i przeglądów urządzeń / sprzętu / technologii (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych) w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, przewidzianych przez gwarancję producenta jako obowiązkowe,

    - koszt elementów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu, nie wyszczególnionych w odrębnych pozycjach przedmiarowych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, włączonych w zakres obowiązków Wykonawcy,

- Przedmiar robót będący załącznikiem do SWZ, stanowi tylko element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

- Uwaga! Załączenie kosztorysu dotyczącego formuły „wybuduj” do oferty NIE JEST wymagane. Zostanie on złożony dopiero przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Kosztorys ten powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar (inwestorski) robót, przedstawiony w formie uproszczonej (bez rozbicia na składniki cenotwórcze RMS i narzuty), z podaniem stawki robocizny, narzutów oraz z podaniem dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych (zgodnie z przedmiarem robót), ceny jednostkowej wraz z narzutami oraz jej wartości.

- Kosztorysy ofertowe dotyczącego formuły „wybuduj” powinny być podzielone co najmniej na następujące działy ze względu na różne formy finansowania:

    - budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą:

      - podstawowe roboty budowlane

      - instalacje elektryczne

      - instalacje sanitarne

      - wyposażenie budynku

      - zagospodarowanie terenu

      - drogi i parkingi

      - działania promocyjne (m.in. tablice informacyjne),

    - odtworzenie zabytkowej balustrady przy schodach zewnętrznych do budynku maszyny wyciągowej szybu Kościuszko,

    - przebudowa pasa drogowego ul. Ignacego Mościckiego w zakresie wymiany nawierzchni z kostki betonowej,

- Kosztorysy dotyczącego formuły „zaprojektuj i wybuduj” muszą być wykonane w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy dla:

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem podziemnych zbiorników retencyjnych:

      - prace projektowe,

      - roboty budowlane,

- uzupełnienie i adaptacja zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii,

- wykonanie w budynku pętli indukcyjnej dla niedosłyszących oraz dostosowanie video domofonów do standardów dostępności.

- W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

- Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

# XXI	Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2025 r., do godz.: 09:00

# XXII	Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2025 r., o godz.: 10:00

- Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XXIII	Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą upływa w dniu 16 lipca 2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# XXIV	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)					60 pkt

Kryterium II	Gwarancja (G)				20 pkt

Kryterium III	Termin wykonania (T)			20 pkt

Kryterium I: Cena (C) – 60 pkt

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa

-----------------------  x 60 pkt = ilość punktów dla danej oferty

cena danej oferty

Kryterium II: Gwarancja (G) – 20 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz zabudowane urządzenia. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

G o – G min

------------------------- x 20 pkt = liczba punktów dla danej oferty

G max – G min

gdzie:

Go 	gwarancja oferty ocenianej

Gmin	gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (60 miesięcy)

Gmax	gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego 
(96 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały oraz zabudowane urządzenia nie może być krótszy niż 60 miesięcy 
(w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 96-miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy (np. przy zaoferowanym terminie 66,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 66 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zróżnicowaną gwarancję dla poszczególnych elementów zamówienia, do obliczenia punktów Zamawiający przyjmie najniższą zaoferowaną gwarancję.

Kryterium III: Termin realizacji (T) – 20 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany termin wykonania zamówienia.

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

T max – To

-------------------------  x 20 pkt = liczba punktów dla danej oferty

T max – T min

gdzie:

To		termin oferty ocenianej

Tmin	termin minimalny punktowany przez Zamawiającego (480 dni)

Tmax	termin maksymalny punktowany przez Zamawiającego (540 dni)

Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 540 dni 
(w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie terminu wynoszącego 480 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia krótszy niż 480 dni, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 480 dni. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych dniach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w górę do pełnych dni (np. przy zaoferowanym terminie 480,5 dnia do obliczenia punktów przyjętych będzie 481 dni).

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i 2 otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru: S = C + G + T.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (określonych w rozdziale XIII niniejszej SWZ).

- Zamawiający uzna, że cena podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, które mają charakter poufny).

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# XXV	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2), 3), 4) i 5) Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302 przed podpisaniem umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: zam_pub@um.rybnik.pl

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

XXVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu

- załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie prace wykonają poszczególni Wykonawcy

- załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót

- załącznik nr 5 – wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

- załącznik nr 6 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- dokumentacja projektowa budowy budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu opracowana przez SILESIA Architekci z siedzibą w Katowicach:

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót (w formacie .pdf) stanowiące element pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego,

- mapa z portalu RSIP przedstawiającą zakres zamówienia dotycząca przebudowy pasa drogowego ul. Ignacego Mościckiego,

- Koncepcja w postaci dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom 
w Rybniku” wykonaną przez firmę Akawai Marcin Traczyk,

- wymagania Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybnik w stosunku do ochrony 
i zabezpieczenia dębu,

- Program funkcjonalno-użytkowy - magazyn energii i pętla indukcyjna,

- Program funkcjonalno-użytkowy - kanalizacja deszczowa.

Rybnik, dnia 29 maja 2025 r.