Załącznik nr 3 do SWZ

Umowa (projekt) nr WI-III.272.10.2025

zawarta w dniu ……………………… w Choroszczy pomiędzy:

Gminą Choroszcz, z siedzibą: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-176-96-99 zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………. -  Burmistrza Choroszczy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Choroszcz Anny Radziszewskiej,

a

…………………………………………………, z siedzibą w ………………………….,
ul. ………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru            Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP ………………………., zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ...........................................................

albo)

- ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………, z siedzibą w ………………, ul. ……………………………,wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej miasta …………………………… pod numerem …………………… NIP ……………………, REGON ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp.

§ 1

1. Umowa obejmuje dostawę i montaż wyposażenia Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy część zamówienia nr ………..  pod adres ul. Powstania Styczniowego 1, 
16-070 Choroszcz, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej w treści umowy SWZ nr …….. z dnia …………….. i jej załącznikami, w szczególności z specyfikacją mebli, specyfikacją wyposażenia oraz specyfikacją pomocy dydaktycznych i wymaganiami szczegółowymi realizacji rzeczowej zadania, oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy”, dofinansowanego ze  środków programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A4.2.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

  - Część nr 1 – zakup, dostawa i montaż mebli,

  - Część nr 2 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- Przedmiot Umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do jego prawidłowej eksploatacji – zgodnie z funkcją i jego przeznaczeniem, nadto oznaczony znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac towarzyszących dostawie.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż prace związane z przedmiotem umowy prowadzić będzie w obiekcie będącym w trakcie procedury odbioru do użytkowania, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Odpowiedzialność za przedmioty wyposażenia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie przedmiotu wyposażenia również w sytuacji, kiedy wyposażenie zostało złożone na terenie obiektu.

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………….. r.

- Przedstawicielami przy realizacji Umowy i odbiorze przedmiotu umowy, działającym
w imieniu Zamawiającego będą poniżej wskazane osoby:

- Paulina Sosnowska – Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy - tel. ……………….., …………………………….

- Ewa Walkowska – Inspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Choroszczy – tel. 85 713 22 49, ewalkowska@choroszcz.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu z Zamawiającym w sprawie wykonaniu przedmiotu umowy oraz do czynności odbioru jest:

a) ……………..: tel. : ……….., e-mail  ……………………

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, standardami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- przestrzeganie zasad regulujących ruch osobowy i materiałowy w obiekcie, zabezpieczenie miejsca wykonywania dostaw oraz prowadzenie ich przy zachowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów w tym przepisów BHP i p. poż.;

- utrzymywanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie obiektu, zabezpieczenie ścian, podłóg i otworów drzwiowych przed porysowaniem lub zniszczeniem;

- ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe 
z winy Wykonawcy lub osób którymi się posługuje w trakcie realizacji umowy, w tym naprawienie 
i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszystkich pomieszczeń w obiekcie/ich części  wyposażenia lub instalacji w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia;

- ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne;

- protokolarnego przekazanie przedmiotu umowy;

- wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego
i wartościowego dostarczonego wyposażenia i przekazania w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przedstawicielom zamawiającego; o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

- przedstawienie podczas odbioru i przekazanie przedstawicielom Zamawiającego wszystkich instrukcji, opisów technicznych, kluczy, deklaracji zgodności/oryginalnych atestów i świadectw dostarczonych mebli/ wyposażenia z akcesoriami i oprzyrządowaniem, nadto przekazanie kart gwarancyjnych.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- zapewnienie nadzoru koordynacyjnego poprzez umocowane do tego osoby działające w imieniu Zamawiającego;

- zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonany i odebrany protokolarnie bez zastrzeżeń przedmiot umowy przez osoby działające w imieniu Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę przesłanego e-mailem pisma w skanie na adres urzad@choroszcz.pl wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy.

- Dzień protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń będzie dniem zakończenia wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W trakcie czynności odbioru sprawdzeniu będzie podlegać kompletność i jakość przekazywanych części zamówienia a także kompletność wymaganych przepisami i umową dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków  w stosunku do wyniku odbioru.

- Stwierdzone wady, usterki lub braki w przedmiocie umowy Wykonawca uzupełni i poprawi 
w ciągu 7 dni, od daty odbioru. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad przedstawiciele Zamawiającego zażądają dostarczenia przedmiotu odbioru po raz kolejny. Z czynności odbioru końcowego, po usunięciu przez Wykonawcę usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji zostanie spisany odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Od daty, w której zakończy się protokolarny odbiór końcowy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,  zaczyna biec termin gwarancji jakości/rękojmi.

§ 5

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

  - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, zaangażowanych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, za ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6

- Z tytułu należytego wykonania określonego w § 1 przedmiotu umowy, całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi (w rozumieniu art. 632 KC) – kwota brutto ........................ zł, tj. wraz z podatkiem VAT – w trybie split payment – płatność podzielona kwota netto ........................................... zł, zwane dalej w treści umowy „wynagrodzeniem”.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m. in.: produkcją lub zakupem mebli/wyposażenia (fabrycznie nowych), transportem, załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz koszty gwarancji jakości, koszty ubezpieczenia, magazynowania oraz koszty dokumentacji wymaganej umową i przepisami oraz wszelkie inne koszty/opłaty, niezależne od tego czy Wykonawca przewidział lub mógł je przewidzieć.

- Faktura może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona płatności należności w formie przelewu na rachunek Wykonawcy ................................................., na podstawie faktury wystawionej nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu przekazania przedmiotu umowy. Ustala się termin płatności faktury 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający powstrzyma się z zapłatą, nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy.

- Zapłata za fakturę nastąpi po protokolarnym potwierdzeniu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktur Zamawiającemu za wykonany przedmiot umowy, które będą zawierały następujące dane:

NABYWCA:

Gmina Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP 966-17-69-699.

ODBIORCA:

Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

§ 7

1. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …………., licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja Wykonawcy obejmuje okres nie krótszy niż gwarancja producenta.

2. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

3. Warunki gwarancji uwzględniają następujące wymagania:

a. Gwarancja obejmie wymianę wszelkich wadliwych lub zepsutych części jeżeli takie pojawią się w trakcie normalnego użytkowania wyposażenia.

b. Z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad/ usterek ujawnionych w okresie gwarancji. O istnieniu wady/ usterek Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie/ e- mailem (skanem pisma) na adres: ………………………….. lub faksem pod numer…………..

4. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych elementów podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w jakim nie można było wykorzystywać reklamowanego asortymentu mebli/ wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad/ usterek.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanych mebli/ asortymentu wyposażenia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia go do naprawy nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej.

6. Szczegółowe warunki gwarancji jakości na dostarczone meble i wyposażenie wraz z kopiami kart gwarancyjnych producenta Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

§ 8

- Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczki na realizację dostawy.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokości 5 % wynagrodzenia, w formie ……………………………….

- Strony ustalają, że 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostawy, zaś 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień, w zakresie i terminach:

- 70% po końcowym odbiorze należycie wykonanych dostaw, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Strony ustalają, iż w razie nieusunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, a w każdym przypadku ich nieusunięcia do dnia upływu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu na poczet usunięcia wad i usterek. Zaliczenie kwoty zabezpieczenia na poczet usunięcia wad i usterek jest skuteczne z dniem doręczenia Wykonawcy stosownego oświadczenia. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie wywołuje skutki prawne doręczenia, chyba, że Wykonawca pisemnie zawiadomił Zamawiającego o zmianie adresu. Z dniem zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usunięcia wad i usterek roszczenie Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.

- Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zabezpieczeń innych niż te wnoszone w pieniądzu, z zastrzeżeniem, iż samo oświadczenie Zamawiającego złożone wobec Gwaranta, o nieusunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, lub o ich nieusunięciu do dnia upływu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi podstawę do bezwarunkowego świadczenia Gwaranta na rzecz Zamawiającego.

- Jeżeli wynagrodzenie lub wartość dostaw określonych w umowie ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu.

- Jeżeli termin wykonania przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu.

- Jeżeli w trakcie gwarancyjnego przeglądu wykonanych dostaw zostaną ujawnione wady lub usterki Wykonawca jest obowiązany uzupełnić lub odnowić wniesione zabezpieczenie na okres nie krótszy niż do 15 dnia po upływie terminu wyznaczonego na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 9. Kary umowne/ odstąpienie od umowy

  - Zamawiający naliczy kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad, nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych
w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nieprawidłowości,

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub jej rozwiązanie (oba z przyczyn zależnych od Wykonawcy) – w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1,

4) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1,

  - Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

2) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie (oba z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1).

  - Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć                  30 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust.1.

  - W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

8. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w terminie do 14 dni od dowiedzenia się o poniżej określonych okolicznościach uzasadniających:

1) Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania nienależycie lub w sposób sprzeczny 
z postanowieniami umowy, w szczególności bez zachowania należytej staranności, jeśli nie usunie skutków takich naruszeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego – właściwym dla usunięcia danej wady/usterki,

2) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy w taki sposób, że jest oczywistym, że nie wykona go w terminie określonym w umowie.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w dacie jego doręczenia drugiej stronie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca oraz Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy wraz z zestawieniem wartości wykonanej części przedmiotu umowy. Protokół inwentaryzacji oraz sporządzony na jego podstawie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę.

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 10. Zmiany postanowień umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach unormowania w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:

- w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – o kwotę będącą różnicą między stawką podatku przed i po zmianie;

- w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa,

- w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:

      - braku dostępu do pomieszczeń, w których wykonywana jest dostawa i montaż objęte przedmiotem umowy (przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są dostawy);

      - braku dostępu do mediów niezależne od Wykonawcy (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni trwania awarii powodującej brak dostępu do mediów;

      - opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu dostawy – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania pomieszczenia dostawy);

      - z powodu okoliczności siły wyższej o okres trwania tej okoliczności,

      - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy,

      - przerwania lub zawieszenia dostaw i montażu przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę o czas tego przerwania lub zawieszenia dostaw,

      - dostawy objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy o czas tego wstrzymania.

- Zmiany o których mowa w ust. 2 będą wprowadzone do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.

§ 11. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika: