SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62-582-24-00, 62-736-62-41, 62-591-78-88, faks: 62-591-82-06,

e-mail: zp@umostrow.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13”.

CPV:

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331211-8 Instalowanie wentylacji

45321000-3 Izolacja cieplna

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 Układanie kabli

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

  - W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowana zostanie pełnobranżowa dokumentacja projektowa wykonawcza obejmująca: budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, budowę sześciu sal dydaktycznych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu inwestycji. Dokumentacja wykonawcza obejmuje realizację Etapu I oraz Etapu II inwestycji.

  - W ramach robót budowlanych zrealizowany zostanie Etap I inwestycji, zgodnie z podziałem określonym w dokumentacji projektowej. Zakres prac obejmuje budowę sali gimnastycznej 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz kotłownią, wraz z wykonaniem następujących instalacji: elektrycznej i elektroenergetycznej, fotowoltaicznej, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, odgromowej, przeciwprzepięciowej, teletechnicznej, zewnętrznej wodociągowej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz systemu wentylacji mechanicznej.

  - Etap II inwestycji w zakresie robót budowlanych jest wyłączony z niniejszego postępowania i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

  - Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa 9, dz. nr 80/1, 156/1, 157/1, 80/2, 156/2, 157/2 obręb 0207.

  - Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:

- Inwentaryzacja budowlana – załącznik nr 10,

- Projekt PZT i architektoniczno-budowlany – załącznik nr 11,

- Projekt  zagospodarowania terenu – załącznik nr 12,

- Projekt budowlany  – przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – załącznik nr 13,

- Projekt wykonawczy – demontaż i budowa przyłącza telekomunikacyjnego – załącznik nr 14,

- Projekt techniczny br. architektura – załącznik nr 15,

- Projekt techniczny konstrukcja – załącznik nr 16,

- Projekt techniczny br. sanitarna – instalacja zew. i wew. – załącznik nr 17,

- Projekt techniczny br. elektryczna – załącznik nr 18,

- Architektura krajobrazu – załącznik nr 19,

- Opinia geotechniczna – załącznik nr 20,

- STWiOR br. budowlana i zagospodarowanie terenu – załącznik nr 21,

- STWiOR br. sanitarna – załącznik nr 22,

- STWiOR br. elektryczna – załącznik nr 23,

- STWiOR  przyłącze telekomunikacyjne – załącznik nr 24,

- Warunki przyłączenia do sieci – załącznik nr 25,

- Decyzja pozwolenia na budowę – załącznik nr 26,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – br. budowlana – załącznik nr 27,

- Przedmiar robót.ath – SALA GIMNASTYCZNA – br. budowlana – załącznik nr 28,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – br. elektryczna – załącznik nr 29,

- Przedmiar robót.ath – SALA GIMNASTYCZNA – br. elektryczna – załącznik nr 30,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (wewnętrzna) – załącznik nr 31,

- Przedmiar robót.ath – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (wewnętrzna) – załącznik nr 32,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (zewnętrzna) – załącznik nr 33,

- Przedmiar robót.ath – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (zewnętrzna) – załącznik nr 34,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – wyposażenie – załącznik nr 35,

- Przedmiar robót.pdf – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – br. budowlana – załącznik nr 36

- Przedmiar robót.ath – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – br. budowlana – załącznik nr 37,

- Przedmiar robót.pdf –  SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA - br. elektryczna – załącznik nr 38,

- Przedmiar robót.ath –  SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA - br. elektryczna – załącznik nr 39,

- Przedmiar robót.pdf – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej) – załącznik nr 40,

- Przedmiar robót.ath – SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna (wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej) – załącznik nr 41,

- Przedmiar robót.pdf -  SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna – PRZYŁĄCZA – załącznik nr 42,

- Przedmiar robót.ath -  SALA GIMNASTYCZNA – br. sanitarna – PRZYŁĄCZA – załącznik nr 43,

- Przedmiar robót.pdf -  KOTŁOWNIA – br. budowlana – załącznik nr 44,

- Przedmiar robót.ath -  KOTŁOWNIA – br. budowlana – załącznik nr 45,

- Przedmiar robót.pdf -  KOTŁOWNIA – br. sanitarna – załącznik nr 46,

- Przedmiar robót.ath -  KOTŁOWNIA – br. sanitarna – załącznik nr 47.

UWAGA!

Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie inwentaryzacji budowlanej, projektu PZT i architektoniczo-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego, projektu wykonawczego demontażu i budowy przyłącza telekomunikacyjnego, projektów technicznych, architektury krajobrazu, opinii geotechnicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, warunków przyłączenia do sieci oraz decyzji pozwolenia na budowę – stanowiących załączniki do SWZ.

  - Inne wymagania i uwagi.

    - Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

    - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące:

- prace budowlane polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót murowych, robót montażowych i wykończeniowych,

- prace elektryczne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,

- prace sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych 
i wentylacyjnych polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej.

    - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W zakres przedmiotowego zadania wchodzą roboty ogólnobudowlane. Biorąc pod uwagę faktyczny zakres robót, dzielenie zamówienia na zamówienia dotyczące poszczególnych branż jest niezasadne i powodowałoby komplikacje na etapie wykonawczym, a w niektórych przypadkach uniemożliwiałoby wykonanie przedmiotowego zadania.  Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wielu branż, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne etapy, tak aby nie powodować komplikacji przy realizacji zadania. Ponadto przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.

    - W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
w tym m.in. wykonania robót rozbiórkowych, robót murowych, robót montażowych 
i wykończeniowych,

- wykonanie robót elektrycznych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych zewnętrznych 
i wewnętrznych jak również wyposażenie sanitarne,

- dostawę wyposażenia sportowego, zabudowy stałej

łącznie do 200 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

    - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 listopada 2026 r. z zastrzeżeniem, że dokumentacja projektowa pełnobranżowa wykonawcza zostanie wykonana w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zaistnieje chociażby jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

- INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

- zdolności technicznej lub zawodowej

- Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie usługi projektowe dotyczące budowy, przebudowy, remontu bądź modernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 700 m2 każdy.

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 6 ppkt 4 lit. a musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – i musi on świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek ten musi być spełniony w całości przez jeden podmiot udostępniający zasoby – i musi on świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania.

- Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej na kwotę min. 6.000.000,00 zł brutto.

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich,  podmioty te muszą wykonać roboty będące przedmiotem niniejszego postępowania.

- Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej.

- Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi od minimum 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej.

Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, o których mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. c i d, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334 ze zmianami).

- PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

- DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.

  - Jeżeli wykonawca samodzielnie spełnia warunki w postępowaniu:

  - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika (jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika ze sposobu reprezentacji wykonawcy),

  - załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy 
o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia,

  - Jeżeli wykonawca spełniając warunki w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika (jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika ze sposobu reprezentacji wykonawcy),

- załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy 
o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

- załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia,

- zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dotyczących:

    - doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. a i b SWZ (załącznik nr 4a),

    - osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 6 ppkt 4 lit. c i d SWZ (załącznik nr 4b).

UWAGA!

Zobowiązanie (jeśli nie zostało sporządzone na załącznikach 4a lub 4b) lub inne podmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty do nich dostęp oraz określa 
w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,

- każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

- podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

UWAGA!

Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

- WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.

  - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu usług (załącznik nr 6) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. a SWZ),

Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

- wykazu robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. b SWZ),

Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta 
z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, 
o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zgodnie 
z załącznikiem nr 8 (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. c i d SWZ),

Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz sposób dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. 
W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

  - Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ww. dokumenty podpisuje w jednym egzemplarzu pełnomocnik działający w imieniu tych wykonawców.

- KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:

- poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),

- platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych 
w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),

- ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji 
w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski),
z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

  - We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający
i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem sprawy (oznaczenie sprawy: w lewym górnym rogu strony).

  - Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

  - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

  - Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

  - Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji musi być zgodny z:

- wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),

- formatami danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

  - Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.

  - W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99  lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

  - Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i bez wyjątku wszystkie dokumenty 
i oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- Katarzyna Woźniak – kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Wydziale Rozwoju Miasta w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 62-58-22-353,

- Krystyna Ostenda – inspektor w Referacie Inwestycyjno-Technicznym w Wydziale Rozwoju Miasta w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 62-58-22-303,

- Krzysztof Harych – kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Rozwoju Miasta - w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, tel. 62-58-22-301,

którzy udzielać będą informacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

  - Przygotowując ofertę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ,
a treścią ewentualnych wyjaśnień i modyfikacją SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie zamawiającego z datą późniejszą.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów SWZ oraz wzoru umowy (załącznik nr 9).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Sposób sporządzenia oferty musi być zgodny z:

- wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),

- formatami danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 
na zewnątrz. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

  - Ofertę należy przygotować na dołączonych wzorach lub według dołączonego wzoru.

  - Oferta musi zawierać na załączniku nr 1 – formularz ofertowy:

- imiona i nazwiska osób umocowanych do reprezentowania wykonawcy,

- nazwę, adres i dane kontaktowe wykonawcy lub wykonawców (jeśli wspólnie ubiegają się
o zamówienie), NIP oraz informację o kategorii przedsiębiorcy,

- wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych wartość brutto za wykonanie dokumentacji,

- wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych wartość brutto za wykonanie robót budowlanych,

- sumę brutto wykonania dokumentacji i robót budowlanych wyrażona w złotych (cyfrowo),

- numer rachunku, na który będzie zwrócone wadium (w przypadku wniesienia wadium 
w formie pieniądza na rachunek bankowy zamawiającego),

- informację o deklarowanej formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- w przypadku pozyskania danych osobowych od osób fizycznych, oświadczenie 
o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system umożliwia złożenie dokumentów elektronicznych poprzez wybranie ich z dysku wykonawcy. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje uprzednio podpisane pozostałe pliki składane wraz z ofertą. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.

UWAGA: Ponieważ zamawiający nie udostępnia interaktywnego Formularza ofertowego, przy składaniu oferty pojawi się komunikat: „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik formularz ofertowy (nazwa pliku) nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”, wówczas wykonawca potwierdza chęć złożenia oferty poprzez wybranie przycisku „Tak, chcę kontynuować”.

  - Formularz ofertowy podpisuje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Podpis może być typu wewnętrznego lub zewnętrznego. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. W przypadku podpisu zewnętrznego, plik podpisu dla formularza ofertowego należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które wymagają podpisu, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, podpisuje się podpisem typu wewnętrznego lub zewnętrznego. 
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

  - W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

  - System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

  - Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

  - Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio nazwanym pliku – np. „Tajemnica przedsiębiorstwa” (odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści spoczywa na wykonawcy). Wykonawca wraz 
z przekazaniem takiej informacji, zobowiązany jest dołączyć w odrębnym pliku uzasadnienie zastrzeżenia tych dokumentów/informacji. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

UWAGA: W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na późniejszym etapie postępowania, mają zastosowanie powyższe regulacje.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy e-Zamówienia, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty poprzez „Formularze do komunikacji”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Pzp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

  - Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości
120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

(83 1020 2212 0000 5202 0461 1663),

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 98).

  - Wadium w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeśli do upływu terminu składania ofert środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku zamawiającego.

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.1 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

  - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

  - Oferta wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie odrzucona.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 
z żądaniem zapłaty wadium jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Zamawiający zwraca wadium, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej 
z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą,

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- którego oferta została odrzucona,

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny ofertowej brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

(83 1020 2212 0000 5202 0461 1663),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zmianami).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  - Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 13.1 SWZ.

  - W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, 
a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć zamawiającemu do dnia 14 lipca 2025 r. do godz. 900.

  - Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wykonawca składa:

- formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- dokumenty wymienione w pkt 8 SWZ.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

  - Po upływie terminu składania ofert, ale przed otwarciem ofert zamawiający udostępni 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- TERMIN OTWARCIA OFERT.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2025 r. do godz. 1100.

  - Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.

  - Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach zawartych w ofertach.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia 12 sierpnia 2025 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

  - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej na I i II etap oraz robót budowlanych na I etap włącznie 
z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględniać wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza socjalnego - koniecznego do organizacji terenu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych). Wykonawca we własnym zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.

  - Cena za wykonanie robót budowlanych musi być obliczona w następujący sposób:

wartość netto + wartość VAT = wartość brutto

  - Za cenę oferty uważana będzie wartość brutto.

UWAGA: Jeśli podana na formularzu ofertowym cena wyrażona liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę wyrażoną słownie i dokona stosownych wyliczeń matematycznych.

  - Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (składając oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

  - Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

  - Punktacja dla kryterium ceny obliczona zostanie wg wzoru:

najniższa cena oferty spośród wszystkich ważnych ofert

ilość punktów   =  -------------------------------------------------------------------------------   x 100

cena oferty ocenianej

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Przed podpisaniem umowy wykonawca:

  - wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - dostarczy kopię umowy regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp,

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Mikołaj Kostka

Ostrów Wielkopolski, 27 czerwca 2025 r.