Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

RGU - ……..…/2025, WRU - ………./2025

zawarta w dniu………………… w Olsztynie zwana dalej „Umową, przez:

Skarb Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z siedzibą: 10 - 521 Olsztyn
ul. Partyzantów 6/8, NIP: 739-020-66-11 REGON: 510064784, reprezentowany przez:

- ……………………………- I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

- ……………………………- Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie,

zwanego dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z aktualnym odpisem z KRS/CEIDG stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Wykonawcą”,

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Prace remontowe polegające na wykonaniu w budynku nr 20 
przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie odprowadzenia spalin oraz wentylacji mechanicznej w głównym warsztacie stacji obsługi pojazdów, w magazynie substancji i ich mieszanin chemicznych” zawarta zostaje niniejsza umowa.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem zadania 
pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i odprowadzenia spalin samochodowych 
w istniejącym budynku warsztatowym nr 20 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (zaprojektuj i wykonaj)” , zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej: przedmiot umowy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie                  z zakresem polegającym na:

- uzgodnić i wykonać projekt architektoniczno – budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny,

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą PPOŻ, BHP lub z sanepidem pod kątem zgodności              z przepisami i normami,

- przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, niezbędnych 
do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę przez właściwy organ bez sprzeciwu,

- uzyska uzgodnienia i pozwolenie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Olsztynie bez sprzeciwu,

- zapewnienie nadzoru autorskiego,

- powoła kadrę z uprawnieniami branży sanitarnej bez ograniczeń,

-  powoła kierownika budowy do prowadzenia robót przy zabytku,

- zorganizuje oraz przeprowadzi odbiory końcowe oraz przygotuje wszelkie protokoły odbiorowe w porozumieniu z Zamawiającym do właściwego organu bez sprzeciwu,

- wykonawca dostarczy oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności o wykonaniu w/w robót budowlanych oraz protokoły potwierdzające prawidłowe działanie wentylacji w całym budynku.

- załączony projekt koncepcyjny oraz przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.

- wywóz i utylizacja odpadów z miejsca budowy.

3.   Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wszystkie osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym rozbiórkowe, ziemne, montażowe, na wysokościach oraz roboty instalacyjne - przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub robotami.

4.   W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 3, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:

1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5.    W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności,

o których mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 4 dotyczących nowego pracownika, w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 3.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3, 
w całym okresie obowiązywania umowy.

7.    Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

1)  aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4,

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 
o którym mowa w ust. 5.

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
       na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający,     
       za każdy stwierdzony przypadek, przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt 5 umowy.

9.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako nie

spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
        o  pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

10.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w ust. 8, Wykonawca 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

11. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 10 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt 5 umowy oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów.

12.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

13.  Wykonawca   może  przetwarzać  dane  i  informacje,  jakie  pozyskał  w  związku  z  realizacją

Umowy  jedynie  w  celu  niezbędnym  do    wykonania   przedmiotu   niniejszej   umowy  oraz

zobowiązuje  się  do  przestrzegania   przepisów  wynikających  z  ustawy  o  ochronie  danych

osobowych.

§ 2 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 z najwyższą starannością, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej odpowiednie uprawnienia;

- zakupu i dostarczenia w ramach ustalonego wynagrodzenia materiałów niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, atesty i które będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną i winny być gatunku I;

- zorganizowania, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, do zlikwidowania zaplecza robót na własny koszt;

- bieżącego utrzymania terenu robót w należytym porządku, po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu. Wykonawca ma prawo składować materiały budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- postępowanie z odpadami w sposób zgodny z wymaganiami prawa z zakresu ochrony środowiska;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich;

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac lub w związku z tymi pracami w tym powstałych na skutek nieodpowiedniego wykonywania prac lub niewłaściwego ich zabezpieczenia.

§ 3 Obowiązki  Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- współdziałania z Wykonawcą w celu zrealizowania przedmiotu umowy;

- przekazania terenu, na którym mają być wykonywane prace remontowe oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

- przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 4 Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają termin robót:

1)  rozpoczęcie robót w dacie protokolarnego przekazania terenu budowy,

2)  zakończenie w terminie do 28 listopada 2025 r. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego,

(spisanie końcowego protokołu odbioru robót / wystawienie faktury końcowej/ doręczenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,/uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.)*

§ 5 Odbiór robót

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości
do jego odbioru. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: email. naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl

- Strony ustalają, że w trakcie realizacji umowy przewidywane są odbiory częściowe 
i końcowy, a zakresem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego/ wraz z odbiorem Przedmiotu umowy* Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty (w 2 egzemplarzach), tj.:

1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami

2) instrukcję obsługi urządzeń i konserwacji,

3) deklarację zgodności i atesty na wbudowane materiały,

4) dziennik budowy,

5) pomiary elektryczne,

6) pomiary wentylacji mechanicznej,

7) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.

- Z czynności odbioru częściowego/końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia stron, zastrzeżenia i wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad (usterek).

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, które nadają się do usunięcia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia
i nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku
do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub ma prawo do żądania wykonania prac
po raz drugi na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę kwoty o jaką zmniejszeniu ma ulec wynagrodzenie, strony zasięgną opinii niezależnego rzeczoznawcy. Koszty opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia
i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający może żądać wykonania wadliwie wykonanych prac po raz drugi,
na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub odmówić odebrania Przedmiotu umowy uznając go za nienależycie wykonany.

- Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 6 lub wykonania robót w sytuacjach opisanych
w ust. 7 i 8, Strony przystąpią do odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym
na podstawie ust. 6-8, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia tych wad
i usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego (wykonanie zastępcze). Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o zamiarze skorzystania z zastępczego wykonania w terminie 7 dni przed planowanym podjęciem prac.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. Zamawiający przystąpi
do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

§ 6 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ……………..zł netto powiększone o należny podatek VAT przy uwzględnieniu stawki ………, tj……………zł brutto.

- Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu może być w częściach lub w całości, 
a podstawą wypłaty jest wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej/końcowej będzie protokół odbioru częściowego, końcowego bez uwag.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę częściową/końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Faktura VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Kwota umowy oraz czynniki cenotwórcze nie będą podlegać waloryzacji i ten element został również uwzględniony w ofercie cenowej złożonej przez Wykonawcę.

- Forma przekazania faktur VAT :

- faktury VAT przesyłane pocztą,

- faktura VAT przekazania poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF),
na adres Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

NIP 739-020-66-11

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na rzecz osób trzecich.

§ 7 Prace dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac dodatkowych, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy i jest niezbędna z powodów technicznych, a których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
i  które  nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego
na piśmie w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia takiej konieczności,
ze wskazaniem przyczyn konieczności i zakresu przeprowadzenia prac dodatkowych oraz przedstawi w tym celu kosztorys prac.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona stosownymi protokołami spisanymi z udziałem przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

- Wykonawca realizuje roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm, parametrów
i standardów, które przyjęto w zamówieniu podstawowym. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone w oparciu o składniki cenotwórcze określone na podstawie kosztorysu ofertowego i wprowadzone aneksem do umowy. W przypadku braku cen
w kosztorysie ofertowym wycena robót dodatkowych zostanie dokonana w oparciu o aktualne wydawnictwo Sekocenbud, Orgbud. Zamawiający może dopuścić podczas realizacji zamówienia materiały zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów
i standardów, które przyjęto w zamówieniu podstawowym. Zastosowanie materiałów zamiennych nie wymaga aneksu do umowy.

- Koszt prac dodatkowych wykonanych bez pisemnej akceptacji Zamawiającego ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane w ramach robót dodatkowych jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii lub katastrofy budowlanej.

§ 8 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (roboty i użyte materiały) na okres 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisania bez uwag protokołu końcowego.

- Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: brak, co do których gwarancji 
na oddzielnych warunkach udzielił producent. Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjne wystawione przez producenta, dotyczące wskazanych elementów.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wykonanych prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- Zamawiający niezwłocznie dokona pisemnego zgłoszenia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej, 
w szczególności gdy przedłużenie terminu będzie uzasadnione względami technicznymi lub technologicznymi.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego lub ustalonego terminu, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz bez utraty prawa do naliczania kar umownych
za nieterminowe usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru prac wykonanych w ramach gwarancji. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może
on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac wykonanych przez Wykonawcę.

§ 9 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu Przedmiotu umowy;

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) spowodowania przez Wykonawcę nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej powyżej  7 dni, w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień przerwy;

4) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6, ust. 1 niniejszej umowy;

5) w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz brakującej liczby osób zatrudnionych w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiającego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca 
nie zatrudniał w sposób wymagany liczby osób, chyba, że nie wynika to z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych 
z faktur wystawionych przez Wykonawcę,

- Po ustaleniu wysokości kary umownej, Zamawiający (zgodnie z reprezentacja) wzywa Wykonawcę do zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po upływie terminu 
do zapłaty, Zamawiający składa pisemne oświadczenie o potrąceniu, wskazując kwoty potrącane, tj. należność Zamawiającego i Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość składania wezwań do zapłaty, oświadczeń o potrąceniu 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (wiadomość e-mail 
z wygenerowanym potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem e-Doręczeń).

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy odpowiednio z wykonania umowy, usunięcia wad.

- Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 10 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu następujących zdarzeń:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 4 ust. 1 pkt 1;

2) Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania umowy, nadal realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami umowy;

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni w stosunku do terminu wykonania umowy o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

4) Wykonawca zaniechał bez uzasadnionej przyczyny realizacji przedmiotu umowy na czas dłuższy niż 7 dni,

5) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe, aby wykonał przedmiot umowy w umówionym terminie;

6) wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego wobec Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca:

1) przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie do 5 dni roboczych protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, w którym ustalona zostanie wartość wykonanych robót;

2) zabezpieczy teren prac budowlanych na własny koszt do czasu protokolarnego przejęcia terenu przez Zamawiającego.

§ 11 Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuje się jak niżej:

- Informacje dotyczące administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraną umową będzie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul, Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, 
tel., +48 47 731-44-80, 57 60, e-mail:zamowienia@ol.policja.gov.pl

- Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem:

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ul, Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn, tel. +48 47 731-56-10, faks: + 48 47 731-56-15,

- e-mail: iod.kwp@ol.policja.gov.pl

- Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej będącej wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Okres przechowywania danych

Dane osobowe o których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, 
a następnie przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

- Odbiorca danych

Odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

- Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z Zamawiającym lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

- Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w pkt. 3, jest wymogiem ustawowym, umożliwiającym zawarcie przedmiotowej umowy ze Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Obowiązek informacyjny wynikający z 14 RODO

Jednocześnie Administrator danych osobowych przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizowana umową i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust, 5 RODO.

§ 12 Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie ma Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony dopuszczają możliwość ugodowego załatwienia sporu w drodze mediacji. W takiej sytuacji sprawa skierowana zostanie do mediacji prowadzonej przez mediatora z Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Upoważnionymi przedstawicielami stron są::

- po stronie Zamawiającego – Katarzyna Wojnowska, tel. 601 832 204 e-mail. katarzyna.wojnowska@ol.policja.gov.pl

- po stronie Wykonawcy - ……………… tel…………………e-mail……………

- Strony zastrzegają następują adresy do korespondencji:

- Zamawiający -…………………

- Wykonawca -………………….

- W razie zmiany danych o których mowa w ust. 6 i 7 Strona której zmiana dotyczy zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym  drugą stronę w formie pisemnej lub mailowej. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i są to:

1)	Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dn. ………,

2)	Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (dołączony zostanie po podpisaniu umowy).

Wykonawca								Zamawiający