- Umowa nr GN/WO/

Zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,              w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym

………………………………………………….

a

firmą …………………………………………….., prowadzącą działalność gospodarczą 
na podstawie …………………………………. pod numerem …………………, 
potwierdzonego wypisem dołączonym do niniejszej umowy, będącą podatnikiem VAT –
NIP ………………………., REGON …………………… reprezentowaną przez:

…………………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie stronami a osobno stroną, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - na podstawie  
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dokumentację projektową oraz wykonanie na jej podstawie robót zieleniarskich polegających na modernizacji zieleni 
w ciągu ul. Obozowej 93-95 i ul. Ciołka 30 w Warszawie, na podstawie założeń projektu budżetu obywatelskiego na 2025 rot pt. „ Zielona przemiana Woli”.

- Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje:

- wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik 
nr 1 do umowy, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

- wykonanie robót ogrodniczych - zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego;

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót ogrodniczych wg sporządzonych opracowań projektowych.

- Dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 1), Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej, oraz w wersji elektronicznej, zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji określoną w § 7.

- Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii wynikłych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania bezwzględnie konsultowana 
i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

§ 2

Terminy realizacji

- Terminy realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 2 wynoszą:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wykonanie robót ogrodniczych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………

- Za zakończenie realizacji Przedmiotu umowy uznaje się dzień osiągnięcia gotowości 
do odbioru, potwierdzony w protokole odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 7 ust. 3 i ust. 4.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej Harmonogramem, w podziale na usługi 
i roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Przedstawione w harmonogramie koszty poszczególnych elementów usług i robót powinny być podane w cenach brutto. Harmonogram ten po jego pisemnym uzgodnieniu 
z Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W przypadku zmian zakresu robót i terminu realizacji, Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie 3 dni od daty dokonania ww. zmian.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 
 należy w szczególności:

- wykonanie robót ogrodniczych z należytą starannością, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Roboty ogrodnicze muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej właściwym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

- realizowanie Przedmiotu Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy do otoczenia;

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P. ppoż., zapewnienie ochrony znajdującego się na terenie prac mienia oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności 
za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

- pokrycie kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza prac;

- stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót. Ponoszenie ewentualnych kosztów opłat 
i kar za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu pracy w stanie uporządkowanym 
tj. bez zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane prac ogrodniczych, 
aż do chwili ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania prac w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę istniejące ryzyko;

- uporządkowanie terenu i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie 
go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000.00 zł 
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) przez cały okres trwania umowy, 
która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.

- W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót ogrodniczych.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem podwykonawców 
i osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa 
w ust. 3 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował podwykonawców i osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 3, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 3 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i  jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego 
lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych 
do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- wprowadzenia Wykonawcy, na teren prac po 21 dniach, od daty złożenia zgłoszenia robót;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- dokonania odbioru dokumentacji projektowej oraz robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru – zgodnie z zapisami zawartymi w § 7;

- zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto …….………zł (słownie: ………………….…….) zgodnie 
ze złożoną ofertą.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu umowy 
bez względu na okoliczności i źródło ich  powstania, w tym koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu robót, uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, zgód i decyzji.

  - W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

  - W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie na zasadach określonych w ust. 5.

  - W przypadku, gdy Wykonawca będzie wnioskodawcą robót zamiennych lub dodatkowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie ponosił za powyższe roboty dodatkowych kosztów.

- W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie 
nie przekroczy 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 umowy. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres prac będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 5. Kosztorys po uprzednim 
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia prób, badań, sprawozdań, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania i eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową są one elementem ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. Wykonawca oświadcza, że podana cena ofertowa/wynagrodzenie umowne obejmuje obowiązującą w 2025r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i w przypadku ich zmiany nie będzie występował o zmianę wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi wieloetapowo zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, z zastrzeżeniem, że poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

- W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, o których mowa w § 11 umowy, Wykonawca składając fakturę częściową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności odpowiednio pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- warunkiem zapłaty każdej części wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom;

- w przypadku faktury końcowej (po odbiorze końcowym), z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy 
w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej, zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności 
 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturami, w których:

  - Nabywcą będzie Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, a

  - Odbiorcą/Płatnikiem Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

- Za datę sprzedaży uznaje się datę końcowego odbioru robót.

- Fakturę wraz z protokołem częściowego/końcowego odbioru należy złożyć bezpośrednio 
w kancelarii znajdującej się w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 w Warszawie.

- W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie „e-faktura.”.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
NIP …………. i jest uprawniony do wystawienia faktury. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, to jest według zasad ustalonych w ust. 10 i 11, na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, do którego będzie utworzony rachunek VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Splitt payment).

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego 
na fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające, 
w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. Postanowienie to stosuje 
się odpowiednio w przypadku innych błędów na fakturze uniemożliwiających 
lub utrudniających dokonanie terminowej zapłaty.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił skutecznie swojemu bankowi przelać określoną w fakturze kwotę na wskazany w niej rachunek bankowy.

- Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- Zamawiający oświadcza, że podsiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 7.

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem:

- odbioru dokumentacji – będzie protokólarne potwierdzenie wykonania dokumentacji projektowej;

2) odbioru końcowego – będzie protokólarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy;

3)  odbioru po okresie rękojmi - będzie stan fitosanitarny Przedmiotu Umowy po okresie gwarancji (potwierdzony protokołem).

- W przypadku odbioru dokumentacji:

- W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem odbioru musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą   umową.

2) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej
Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę emailem, że:

- akceptuje dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę;

- odrzuca dokumentację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości 
ze wskazaniem przyczyn odrzucenia;

- akceptuje dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji;

3) jeśli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym 
w ust. 2 pkt 2, uznaje się dokumentację za zaakceptowaną bez zastrzeżeń;

4)  odrzucenie dokumentacji w całości, może wynikać ze sprzeczności danego dokumentu z wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami wiedzy technicznej, Umową lub pisemnymi uzgodnieniami. Jeśli Zamawiający odrzuci dany dokument w całości Wykonawca niezwłocznie przygotuje nowy dokument, uwzględniając w nim zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do ponownej akceptacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia 
o odrzuceniu danego dokumentu. Tryb akceptacji określony w ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio;

5) jeśli Zamawiający zaakceptuje dany dokument pod warunkiem dokonania określonych modyfikacji, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokument do ponownej akceptacji w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o akceptacji danego dokumentu, 
pod warunkiem wprowadzenia modyfikacji;

6) odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia określonych modyfikacji do danego dokumentu będzie wiążące 
dla Wykonawcy;

7)  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danego dokumentu, Wykonawca w terminie 
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentu lub od upływu terminu, wywołującego skutki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dostarczy Zamawiającemu egzemplarze danego dokumentu, w ilości i formach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaakceptowania danego dokumentu w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę liczba egzemplarzy, 
które ma obowiązek złożyć Wykonawca, zostanie pomniejszona o złożone wcześniej egzemplarze.

- W przypadku odbioru końcowego (zakończenia robót), Wykonawca:

- Przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane sprawdzenia. O terminie 
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika robót, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzeń;

- zakończy wszystkie roboty ogrodnicze i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1, a także dostarczy pismo informujące o dokonaniu ww. zgłoszenia wraz z dokumentacją powykonawczą, 
o której mowa w ust. 6, do siedziby Zamawiającego.

- Ustala się, że Zamawiający, – z uwzględnieniem postanowień ust. 3 – powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 pkt 2.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

- wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

- wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie albo,

  - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej  
ze zwłoki w trybie ustalonym w § 8 niniejszej umowy.

- Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego oraz dokonania odbioru końcowego robót jest przedstawienie przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach oraz oświadczeniem Wykonawcy czy roboty były wykonane samodzielnie, czy przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, bądź z jego udziałem jak również innymi dokumentami wymaganymi w myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.

- W przypadku odbiorów z okresu rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny i fitosanitarny Przedmiotu Umowy. Przed końcem upływu okresu rękojmi 
i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Kary umowne, odszkodowanie

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

- z tytułu zwłoki w realizacji lub należytej realizacji. Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
licząc odpowiednio od upływu terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

- z tytułu zwłoki w usunięciu lub należytym usunięciu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego i w okresie rękojmi/gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub usterek, tj. siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o usunięciu wad lub usterek;

- z tytułu rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 ust. 10 w zw. z § 6 umowy  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy taki przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 pkt 1 w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

- za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 pkt 3 i ust. 7 
w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 
i ust. 4 pkt 7 lit. e) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu istnienia trwałych wad w przedmiocie umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- z tytułu naruszenia zobowiązań umownych określonych w § 3 ust. 3, § 13 ust. 3, 5 i 6  
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.

- Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 60 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej 
z jednego tytułu nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy faktyczne. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłata części należnego wynagrodzenia (bieżących należności Wykonawcy) oznacza, że Zamawiający skutecznie potrącił karę umowną z pozostałym wynagrodzeniem (bieżącymi należnościami Wykonawcy) bez potrzeby składania dodatkowego materialnego oświadczenia.  Zapłata lub potrącenie kary umownej 
za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania pozostałych zobowiązań umownych.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających
z Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów Harmonogramu, dłuższej 
niż 5 dni kalendarzowych;

- zwłoki dłuższej niż 5 dni kalendarzowych w realizacji Przedmiotu Umowy 
w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 niniejszej umowy;

- jeśli Wykonawca przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 3 dni;

- realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie dokona ich    naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpisem do dziennika robót;

- realizuje roboty niezgodnie z postanowieniami umownymi, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ogrodniczych, dokumentacją projektową bez akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub niezgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym, a w szczególności nie podejmuje prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- niedokonania płatności wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w terminach umownych;

- gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych określonych w § 8 umowy;

- Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót 
 w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren pracy.

- W przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia 
i nasadzone rośliny, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego tj. 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub usterek robót stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
o usunięciu wad lub usterek.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza się protokolarnie Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad, usterek lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim (bez utraty prawa do rękojmi i gwarancji), na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

- Strony Umowy są zobowiązane dokonać przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji i rękojmi tj. w terminie nieprzekraczalnym do 30 dni 
od dokonania przeglądu gwarancyjnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, 
jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu.

§ 11.

Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres prac stanowiący ……..% wartości przedmiotu umowy. Zakres prac, tj. …………… - stanowiący …….. % wartości przedmiotu umowy Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy(ów).

  - W sytuacji, której Strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy, w celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca może podczas realizacji umowy wnioskować, że inny zakres prac niż wskazany w ust. 1 wykona przy udziale podwykonawcy(ów), mimo że podczas zawarcia umowy deklarował wykonanie zamówienia w sposób określony jak w ust. 1.

  - W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty  stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem - Podwykonawcą, a w przypadku umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

  - Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót, w ramach umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze, jest obowiązany, 
do przedłożenia Zamawiającemu, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty ogrodnicze zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący 
na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty ogrodnicze;

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogrodnicze, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia 
mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, 
że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo;

- Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie, o którym mowa w pkt 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt 3) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego;

Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, 
gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w pkt 7;

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty ogrodnicze jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1) -4) stosuje się odpowiednio;

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej;

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjątkiem postanowień, które ze swojej istoty odnoszą się indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące:

    - Zakresu robót przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy, który będzie zgodny 
z przedmiotem niniejszej umowy,

    - terminu realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

    - wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy 
za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy 
za ten zakres robót,

    - zasad płatności za wykonanie robót przez Podwykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 6,

    - terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty ogrodniczej;

    - kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:

- Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu        Podwykonawcy,

-  nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu projektu     umowy, której przedmiotem są roboty ogrodnicze z dalszym Podwykonawcą 
     lub projektu jej zmiany,

-  nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
     z oryginałem kopii umowy z dalszym Podwykonawcą lub jej zmian,

    - rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

  - Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty ogrodnicze oraz umów zawieranych 
z dalszymi Podwykonawcami.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

  - Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca dalszy Podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 zł.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 7.

  - Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu robót, Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy 
z placu robót.

  - W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

§12

Autorskie prawa majątkowe

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, 
do wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść 
w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości wykonanej dokumentacji projektowej, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania dokumentacji projektowej, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać;

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu 
lub jakiekolwiek inne zmiany);

  - kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

  - rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci;

  - publiczne wykonywanie i odtwarzanie;

  - wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych bądź w postaci

oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań, wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie.

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, 
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

- Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej i w tym zakresie zobowiązuje 
się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§ 13.

Klauzula społeczna

  - Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 
lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące robót ogrodniczych.

  - Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wprowadzenia na teren robót, listę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

  - W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  - Dopuszcza się zmianę osób o których mowa w ust. 1, wykonujących przedmiot Zamówienia.

  - W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, 
w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przekazać nową (aktualną) listę osób, o której mowa w ust. 2.

  - Do każdej faktury za roboty ogrodnicze Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że osoby określone w ust.1 są zatrudnione przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca lub Podwykonawca 
nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia.

  - W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę, przez okres realizacji robót ogrodniczych, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w ust. 1.

  - Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1 i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 RODO, tj., że poinformował osoby skierowane 
do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1 i następnych, 
że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

§ 14.

Zmiany umowy

- W uzasadnionych przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego możliwość wprowadzenia zmian do umowy.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.

- Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w niniejszej umowie.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

- Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót ogrodniczych;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;

- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia;

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót ogrodniczych określonych w harmonogramie;

- zmiany terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności;

- zmiany terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

- rezygnacji z wykonania części robót ogrodniczych;

- wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 4 pkt 7 lit. c.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 6, wymaga zmiany dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ogrodniczych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z informacją o konieczności, lub nie, zmiany zgłoszenia wykonania robót ogrodniczych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, 
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- Opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem 
są niżej wymienione okoliczności:

- Obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu;

- zmiana obowiązujących przepisów;

- podniesienie wydajności urządzeń;

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót;

- usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu;

- wady dokumentacji projektowej, a zmiany są konieczne i niezależne od woli stron;

- siła wyższa.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust.1 pkt 2, Wykonawca przygotuje zamienny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego o których mowa w § 18 ust.  2;

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa;

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

- zmiany osób wskazanych w § 16.

- Zmiany wskazane w ust. 10 pkt 1, 3 i 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

§ 15

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych.

- Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imiona 
i nazwiska pracowników Zamawiającego do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób pracowników Zamawiającego sprawujących nadzór inwestorski) w postaci imion i nazwisk, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa 
w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie 
na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego 
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie 
lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie elektronicznej lub pisemnej.

- Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane 
na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. 
Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 16

Osoby odpowiedzialne

- Kierującymi pracami:

- Projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie …………………, tel.   ….. email…….

- Kierownikiem będzie …………….., tel. …….., email……………….

- Nadzór ze strony Zamawiającego: wyznaczy Kierownik lub Zastępca Kierownika Działu Terenów Zewnętrznych..

§ 17.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5% Wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1, w łącznej wysokości ………….. zł (słownie: ………………) w formie …………….... Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenia przekracza 5 lat, zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz, wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Wykonawca ma obowiązek kontynuowania ważności Zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego 
tj. odebranego, w formie protokołu odbioru końcowego. Pozostała część Zabezpieczenia (30%) przeznaczona będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi lub gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji, na podstawie protokołu odbioru po okresie rękojmi lub gwarancji sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu Umowy.

- Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających 
z niniejszej umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z niniejszą Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego – ul. J. Bema 70 01-225 Warszawa; tel. ….…….   email …………..;

- Wykonawcy -  ………………………………………….  tel. …………  email …………..

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki (w tym cesja wierzytelności) wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:

- załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy;

- załącznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

- załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

- ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA