Załącznik nr 5 do SWZ

- UMOWA NR ............. /2025

zawarta w dniu ………………….2025 r. w Korytnicy  pomiędzy

Gminą Korytnica, ul. Małkowskiego 20,07-120 Korytnica NIP 824-17-27-162

zwaną dalej „Inwestorem”,

reprezentowaną przez:

Grażynę Chrupek -Wójta Gminy Korytnica

przy kontrasygnacie – Moniki Wróbel– Skarbnika Gminy

a

firmą ............................................................ z siedzibą .................................................................

NIP.............................. REGON............................. reprezentowaną przez........................................, pisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS …………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………… złotych,”

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku zakończenia postępowania w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą : „Gminny Żłobek w Korytnicy - Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole i żłobek w miejscowości Korytnica”.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają:
a) dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

- Zakres robót obejmuje również wszelkie roboty nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty:
a) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją techniczną oraz przeanalizował terminy realizacji zadania,
b) dokonał oględzin terenu budowy i jego otoczenia,
c) uzyskał i przeanalizował wszelkie informacje niezbędne do określenia zakresu, charakteru i warunków wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy:
a) nie zgłasza żadnych zastrzeżeń ani uwag do dokumentacji technicznej ani innych dokumentów wiążących strony,
b) nie stwierdza żadnych przeszkód technicznych, prawnych lub organizacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty własnym staraniem, z wykorzystaniem własnych materiałów, urządzeń i zasobów kadrowych.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub niezgodności pomiędzy dokumentami, obowiązuje następująca hierarchia ich stosowania (od dokumentu nadrzędnego):
a) niniejsza umowa wraz z aneksami (bez załączników),
b) dokumentacja projektowa wraz z jej zmianami i uzupełnieniami,
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (z wyłączeniem dokumentacji projektowej) wraz z wyjaśnieniami,
d) pozostałe dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz wszelkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią integralną część umowy. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są wiążące, jakby były zawarte we wszystkich dokumentach łącznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz odpowiadających parametrom określonym w SWZ i jej załącznikach.

- W przypadku zamiaru zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych względem wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest:
a) przed ich wbudowaniem przedłożyć Inwestorowi stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczno-jakościowe,
b) dostarczyć wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające dany wyrób do stosowania,
c) uzyskać pisemną akceptację Inwestora, potwierdzającą równoważność proponowanych rozwiązań.

- Brak uprzedniej zgody Inwestora na zastosowanie produktów równoważnych może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§ 2

Przekazanie terenu budowy

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w obecności Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Z czynności przekazania terenu budowy zostanie sporządzony protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli stron.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót budowlanych w terminie liczonym od dnia zawarcia umowy oraz zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót, wskazując datę ich zakończenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku z realizacją niniejszej umowy, również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

§ 3

Kierownik budowy, inspektor nadzoru

- Inwestor oświadcza, że powołał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży ……………… w osobie: ………………………………………………………………,
tel. kontaktowy: ……………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót objętych niniejszą umową przy udziale osób posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
…………………………………………………………………………………,
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………………….
Kierownik budowy działa w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

§ 4

Termin realizacji umowy

- Strony ustalają, że termin realizacji przedmiotu umowy upływa w dniu                      31 października 2025 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Po upływie terminu realizacji określonego w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu przekroczenia terminu, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

- Za datę zakończenia realizacji robót uznaje się dzień, w którym Wykonawca skutecznie zgłosi Inwestorowi na piśmie zakończenie robót i złoży kompletny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, zawierający wszystkie dokumenty wymagane przez Inwestora zgodnie z niniejszą umową oraz SWZ.

- W przypadku:
a) braku wymaganych dokumentów,
b) niekompletności dokumentacji,
c) ujawnienia wad lub usterek podczas czynności odbiorowych –
za datę zakończenia realizacji robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z umową oraz usunięcie wszelkich stwierdzonych wad lub braków.

§ 5

Wynagrodzenie ryczałtowe

- Strony ustalają, że za wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- ………. zł netto (słownie: …………………………………… złotych),

- podatek VAT 23% w kwocie ……… zł (słownie: …………………………… złotych),

- ………… zł brutto (słownie: ………………………………… złotych).

Wynagrodzenie to odpowiada cenie wskazanej w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym:

- roboty wskazane w dokumentacji projektowej,

- roboty nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- ryzyko Wykonawcy związane z niedoszacowaniem, pominięciem lub nieprawidłowym rozpoznaniem zakresu robót.

Wykonawca oświadcza, że powyższe okoliczności zostały przez niego uwzględnione przy kalkulacji ceny i nie będą stanowiły podstawy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT, po dokonaniu bezusterkowego końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Strony potwierdzają, że zapłata wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury uzależniona jest od uprzedniego otrzymania przez Inwestora środków finansowych z dofinansowania w ramach programu „Maluch+” (lub jego następcy), służącego wsparciu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Inwestor oświadcza, że Wykonawca może wystawiać i przesyłać faktury ustrukturyzowane w rozumieniu:

- art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),

- art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur przez Inwestora, Wykonawca oświadcza, że:

☐ zamierza
☐ nie zamierza
przesyłać faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku zmiany w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Inwestora na piśmie, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany.

- W zakresie realizacji płatności Strony ustalają, że:

- Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
b) znajduje się w wykazie podatników VAT czynnych (tzw. biała lista), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Wykonawca wskazuje rachunek bankowy do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy:
………………………………………………………… (nr rachunku bankowego),
na który będą dokonywane przelewy wynagrodzenia.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z:

  - dokumentacją projektową,

  - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

  - obowiązującymi przepisami prawa,

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy;

- Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

- Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;

- Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy oraz jego oznakowanie zgodnie z przepisami BHP, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia;

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt, w tym mediów, kontenerów, zaplecza socjalnego i sanitarnego;

- Utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy przez cały okres realizacji robót;

- Uprzednie pisemne zawiadamianie Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu, w sposób umożliwiający ich odbiór przez Inspektora Nadzoru;

- Uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu robót, wywóz odpadów i śmieci powstałych w toku realizacji robót na legalne składowisko oraz poniesienie kosztów ich składowania i utylizacji;

- Zgłoszenie zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, zawierającym pełną dokumentację powykonawczą, w tym:

  - atesty i certyfikaty na zamontowane materiały i urządzenia,

  - operat kolaudacyjny,

  - dokumentację powykonawczą z ewentualnymi nieistotnymi zmianami;

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych wad i usterek w terminie wskazanym przez Inwestora;

- Niezwłoczne powiadomienie Inwestora o wykryciu wad dokumentacji projektowej lub innych okoliczności wpływających na realizację umowy;

- Zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych ze względów technicznych lub bezpieczeństwa budowy – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od ich stwierdzenia. Roboty dodatkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie po:

- spisaniu protokołu konieczności,

- zatwierdzeniu przez Inwestora,

- podpisaniu aneksu do umowy;

- Pokrycie wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy, w tym mediów, dojazdów, ochrony itp.;

- Pokrycie kosztów badań, prób i atestów, jeżeli są wymagane dla wykazania prawidłowego wykonania robót;

- Stałe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, dbałość o ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami przez cały okres realizacji robót;

- Niezwłoczne zawiadomienie Inwestora o wszelkich uszkodzeniach istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz poniesienie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy;

- Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz zasad ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji;

- Wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- Złożenie oświadczenia, że wdrożono procedury i środki zapewniające zgodność z przepisami RODO oraz że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

a) szkody i zniszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z dokumentacją, przepisami prawa lub technologią wykonania;

b) uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej, widocznej lub nieujawnionej, w zakresie, w jakim Wykonawca nie zachował należytej staranności i nie poinformował Inwestora o ich występowaniu;

c) naruszenie przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz innych przepisów obowiązujących przy realizacji robót budowlanych.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi projekt tej umowy co najmniej 14 dni przed planowanym zawarciem umowy. W przypadku, gdy stroną projektu umowy jest Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, do projektu musi być dołączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem.

- Wykonawca deklaruje powierzenie wykonania zamówienia następującym Podwykonawcom: ….. w zakresie: ……, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- W przypadku robót budowlanych wykonywanych w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót podać dane kontaktowe oraz nazwiska przedstawicieli Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – jeżeli są znani.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Inwestora o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym o powierzeniu nowemu Podwykonawcy części robót budowlanych.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy możliwe jest jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać:

  - nazwę i adres Podwykonawcy,

  - zakres planowanych do powierzenia robót,

  - wartość wynagrodzenia,

  - uzasadnienie potrzeby powierzenia robót,

  - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub odpowiednie podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jak za działania własne.

- Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub usług muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych (oraz jej zmiany) powinien zostać przekazany Inwestorowi na co najmniej 14 dni przed zawarciem wraz z częścią dokumentacji dotyczącą tych robót. Kopia zawartej umowy (lub jej zmiany) poświadczona za zgodność z oryginałem musi być dostarczona Inwestorowi w terminie 7 dni od jej podpisania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Umowy o podwykonawstwo dotyczące usług lub dostaw należy przekazać Inwestorowi w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyjątkiem:

- umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy głównej,

- umów wskazanych przez Inwestora w dokumentacji postępowania,
przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości powyżej 50.000,00 zł.

- Jeżeli przekazana umowa o podwykonawstwo narusza ust. 10, Inwestor wzywa Wykonawcę do jej zmiany w terminie 7 dni pod rygorem kary umownej.

- Inwestor może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli:

- jest niezgodna z SWZ lub niniejszą umową,

- przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni,

- wartość wynagrodzenia przewyższa zakres kosztorysowy,

- jej treść jest sprzeczna z umową główną,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Brak pisemnych zastrzeżeń Inwestora w terminie 7 dni oznacza akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Każdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień dotyczących kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż odpowiednie postanowienia umowy między Inwestorem a Wykonawcą.

- W razie uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Inwestor może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz tych podmiotów, jeśli zawarto i przedłożono zaakceptowaną przez Inwestora umowę podwykonawczą.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie netto – bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Inwestor informuje Wykonawcę, który może zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni, przy czym nie może powoływać się na potrącenia niezwiązane z umową o podwykonawstwo.

- W razie sporu, Inwestor może:

- odmówić zapłaty – jeśli Wykonawca wykaże jej niezasadność,

- złożyć wynagrodzenie do depozytu sądowego,

- dokonać zapłaty, jeśli zasadność wynagrodzenia zostanie wykazana przez Podwykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, Inwestor potrąca wypłacone kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, Inwestor może wstrzymać płatności na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia dowodu zapłaty.

- Inwestor ma prawo wglądu do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami.

- Inwestor wypłaci całość wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po:

- przedstawieniu oryginałów oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu należności,

- potwierdzeniu przelewów i faktur.

- Wielokrotna konieczność bezpośrednich zapłat lub zapłaty przekraczające 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Podwykonawców oświadczeń o obowiązku niezwłocznego informowania Inwestora o opóźnieniach w zapłacie.

- Podwykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania powierzonych robót.

- Do odpowiedzialności solidarnej Inwestora, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

§ 8

Odbiór robót

- Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będzie zastosowany odbiór końcowy.

- Czynności związane z odbiorem końcowym prac od Wykonawcy dokonuje Inwestor przy udziale Inspektora nadzoru.

- Wykonawca przedłoży Inwestorowi projekt wykonawczy w ilości 3 sztuk. Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru końcowego wykonanie robót poprzez jednoczesne zawiadomienie Inwestora i wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy o wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru. W razie różnych dat zgłoszenia i wpisu, datą właściwą dla ustalenia daty zgłoszenia przez Wykonawcę jest data późniejsza.

- Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót przez Inwestora jest potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do Dziennika budowy, zgłoszonej przez Kierownika budowy, gotowości do tego odbioru końcowego, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi kompletne i prawidłowe wykonanie robót.

- Inwestor przystąpi do czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentację powykonawczą;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń;

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami;

- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane;

- pozwolenia, zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- Jeżeli roboty objęte odbiorem były realizowane z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowiązany załączyć także protokół odbioru robót od Podwykonawcy bez żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie Podwykonawcy wymagane niniejszą umową.

- W przypadku stwierdzenia przez Inwestora braków w przedłożonej dokumentacji i braku ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Inwestora, czynności odbiorowe zostaną wstrzymane do momentu otrzymania pełnej dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie;

- nienadające się do usunięcia, Inwestor może:
a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz jest uprawniony do żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót.

- W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym o co najmniej 14 dni od wyznaczonego przez Inwestora terminu na usunięcie:

a) Inwestor może powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad);
b) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad;
c) Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania faktury; brak zapłaty upoważnia Inwestora do potrącenia kary z wynagrodzenia umownego Wykonawcy;
d) Zastępcze usunięcie wad nie ogranicza uprawnień Inwestora z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

- W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego na usunięcie wad (w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczonym przez Inwestora), Inwestor może również naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Warunki płatności

  - Inwestor przewiduje zapłatę wynagrodzenia po zakończeniu całości robót budowlanych oraz podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zawierającą wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy.

3.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Inwestora faktury VAT, jednakże nie wcześniej niż po przedstawieniu Inwestorowi kompletnych i wiarygodnych dowodów uregulowania przez Wykonawcę wszelkich należności wobec zaakceptowanych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji odebranych robót budowlanych.

a) Inwestor zastrzega, że nie dokona płatności na rzecz Wykonawcy, jeśli na dzień płatności pozostają niespłacone zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców związane z realizacją odbieranych robót, niezależnie od indywidualnych terminów płatności wynikających z faktur wystawionych przez tych Podwykonawców.

b) Dowody zapłaty, o których mowa powyżej, obejmują potwierdzenia przelewów bankowych lub inne dokumenty akceptowane przez Inwestora, które jednoznacznie potwierdzają uregulowanie należności wobec Podwykonawców.

4.  Inwestor zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty całości lub części wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad, usterek lub innych niezgodności robót z umową, dokumentacją techniczną lub przepisami prawa, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

5.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

6.  Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Inwestora. Zgoda ta może być udzielona lub odmówiona według uznania Inwestora.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji robót budowlanych oraz zabezpieczenia roszczeń Inwestora wobec Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, tj. w kwocie ………………… zł (słownie: ………………… zł).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wniesione na rachunek bankowy Inwestora prowadzony w banku …. o numerze …. .

- Wykonawca wniesie całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem niniejszej umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia w tym terminie uprawnia Inwestora do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy lub innych okoliczności wymagających utrzymania zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie, zapewniające pokrycie całkowitej wartości zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż pieniężna i przeznaczone zostanie następnie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokument(y) gwarancyjne lub poręczeniowe obowiązujące do upływu okresu rękojmi, tj. ……… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W przypadku niewniesienia lub nieprzedłużenia zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Inwestor może żądać zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną i dokonać wypłaty odpowiedniej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Strony ustalają, że 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, a 70% stanowi zabezpieczenie zgodnego wykonania umowy.

- Zwrot 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zwrot pozostałych 30% zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu okresowego w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………………………………………………

- Dokumenty gwarancji lub poręczenia muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Inwestora.

- Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków lub czynności, z wyjątkiem przedstawienia oświadczenia o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących wezwanie do zapłaty.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Inwestor może zatrzymać zabezpieczenie na poczet kar umownych, odszkodowań lub innych należności wynikających z umowy.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zabezpieczenia, o ile szkoda poniesiona z tytułu nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość zabezpieczenia.

- Wszelkie kwestie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulowane są również na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Kary umowne

- Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w terminie określonym w § 4  umowy, Inwestor ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, 
w wyniku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych –inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy, przypadającej za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom –Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przysługującej za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty,  jednakże nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia;

- w przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi do akceptacji projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł, przysługującej za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  - Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 (pięćset) zł, przysługującej za każdy taki przypadek;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp przekraczającego 30 dni, pomimo sprzeciwu Inwestora, - Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy,  przysługującej za każdy dzień niewprowadzenia zmian, jednakże nie więcej niż 5 % tego wynagrodzenia. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- w przypadku konieczności zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy –Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- w przypadku nieprzedstawienia w terminach określonych § 15 umowy dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Inwestor ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadku zwłoki odnośnie innych niż powyżej określone w ust. 1 terminów umownych, Inwestor ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 0,1% całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, , za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, które Inwestor może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

- Inwestor ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Inwestor wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaże ją Wykonawcy pocztą. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Inwestora noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Inwestora z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, w tym Podwykonawców.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.

- Przepisy niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się także do dalszych Podwykonawców.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Inwestorowi kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, 
w wyniku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor – Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Inwestorowi kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 12

Gwarancja jakości

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzonych w toku czynności odbioru robót budowlanych, jak również ujawnionych w dalszym okresie obowiązywania rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z dniem upływu terminu gwarancji tj. po upływie ……… miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.

- Wykonawca udziela Inwestorowi ………. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały 
i wyroby budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Inwestorowi przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Inwestora jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.

- W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych, urządzeniach lub wyrobach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wykonał ponownie część robót budowlanych, wymienił część urządzeń lub wyrobów, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady robót budowlanych, urządzeń, wyrobów objętych gwarancją, Inwestor nie mógł z nich korzystać.

- Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w robotach budowlanych lub zainstalowanych urządzeniach, wynikłych jedynie z winy użytkownika.

- W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych, Inwestor ma obowiązek niezwłocznie zgłosić stwierdzone wady Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie 10 dni (dziesięciu dni) od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgłoszenia (pisemnie lub faksem/mailem na numer/adres:………………………………………………….).

- Powyższe warunki gwarancji wiążą Inwestora oraz Wykonawcę. Inwestor zastrzega, iż są one niezależne od gwarancji udzielanej przez producentów wyrobów, urządzeń, materiałów, użytych do realizacji robót budowlanych. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielnej przez Wykonawcę (uregulowane w niniejszej umowie) są wykonywane niezależnie od praw i obowiązków wynikających z gwarancji udzielanej przez Producenta (tzw. gwarancji producenta).

- Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił.

- Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określone kompleksowo 
i w sposób zupełny w SWZ i niniejszej umowie, nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę poprzez wręczanie Inwestorowi kart gwarancyjnych i innych dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy.

- W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnośnie gwarancji dotyczą gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a nie producenta.

- W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających 
z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje w okresie gwarancji do dokonywania konserwacji oraz przeglądów zamontowanych urządzeń w wymaganych okresach na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Inwestora na ich usunięcie, to Inwestor może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13

Prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz prawo do naliczenia kary umownej w szczególności, gdy:

- nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie ustalonym przez strony umowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie;

- realizuje umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej . Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych;

- w przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacji Wykonawcy.

- Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności, jeśli łączna wartość kar umownych, przekroczy 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w następujących przypadkach:

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową;

- w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kar umownych, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót do dnia odstąpienia, bez prawa dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

- W razie odstąpienia przez Inwestora od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Inwestor jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty;

- przejęcia terenu robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do:

- sporządzenia przy udziale inwestora protokołu inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych w zakresie uzgodnionym;

- wezwania Inwestora do odbioru robót budowlanych.

§ 14

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu, mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz art. 455 ustawy Pzp. O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.

3. Inwestor działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp określa następujące okoliczności,

które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:

a) znalezienia na terenie budowy przedmiotu (obiektu) co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, co powoduje konieczność wstrzymania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań,

b) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową;

c) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej;

d) nieprzekazania Wykonawcy przez Inwestora dokumentów budowy, do których przekazania był zobowiązany;

e) wstrzymania przez Inwestora wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Inwestora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

f) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz konieczności usunięcia w/w błędów lub braków o czas niezbędny na opracowanie zamiennej dokumentacji postępowania (licząc od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawcę do dnia przekazania dokumentacji zamiennej);

g) wystąpienia innych okoliczności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe wykonanie robót) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;

h) wystąpienia klęsk żywiołowych;

i) zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w szczególności spowodowane wystąpieniem zdarzenia losowego lub być wywołane przez warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmianę terminu określonego w 4 ust.1

j) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w tym również istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu postępowania o czas niezbędny na ewentualną zmianę dokumentacji projektowej oraz usunięcia kolizji;

k) wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Inwestora oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j.w., termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Inspektora nadzoru i Inwestora. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

2) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,

3) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa,

4) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

5) zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów.

6) wystąpienie konieczności: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę. Inwestor zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy Podwykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu. Zmiana musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Inwestora.

7) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenia proponowanych osób będą takie same lub wyższe od doświadczeń wymaganych przez Inwestora.

8) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Podwykonawcy.

4. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę;

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

6. W wypadku zmiany, o której mowa w § 14 ust.4 pkt 1), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.

10. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Inwestorowi do zatwierdzenia:

1) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie;

2) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia;

3) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności, prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy,

4) pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy; Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów § 14 ust. 4 pkt 1), 2), 3) i 4) dopuszczalna będzie, po uprzednim zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie Inwestora. Przez zabezpieczenie środków rozumie się ujęcie zwiększonych wydatków w budżecie oraz ich potwierdzenie przez Skarbnika lub inną upoważnioną osobę Inwestora.

11. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4–9, nie obejmuje marży/zysku Wykonawcy, a jedynie rzeczywisty wzrost kosztów wykonania umowy, udokumentowany zgodnie z ust. 10.

12. W przypadku braku środków w budżecie Inwestora niezbędnych do sfinansowania skutków finansowych zmiany umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w celu uzgodnienia dalszego sposobu wykonania umowy, w tym w szczególności możliwości czasowego zawieszenia jej realizacji lub zmiany zakresu rzeczowego zamówienia.

§ 15

Zatrudnienie

- Stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp Inwestor wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Inwestor uprawniony jest do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Inwestorowi:

- w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1, a których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Inwestora. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży inwestorowi wybrane przez Inwestora z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczególności bez adresów , nr PESEL pracowników . Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy o pracę , wymiar etatu i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- oświadczenia zatrudnionego pracownika lub oświadczenie pracodawcy, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1, Inwestor przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 
w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 1 Inwestor ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości                          10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Inwestora terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

Harmonogram realizacji zadania

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Inwestorowi Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Inwestora 
w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Inwestorowi, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Inwestora. Jeżeli 
w ocenie Wykonawcy wskazania Inwestora będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Inwestora w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, 
z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Harmonogramu w terminie określonym w zdaniu pierwszym, Inwestor może odmówić podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy i podstawę do bieżącego monitorowania postępu prac, w tym do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Inwestora o okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach, zobowiązany jest powiadomić Inwestora pisemnie, z podaniem szczegółowego opisu przyczyny i jej wpływu na harmonogram.

- Zmiana terminu wynikająca z aktualizacji Harmonogramu nie rodzi skutków prawnych w zakresie terminu realizacji umowy, chyba że zostanie dokonana w formie pisemnego aneksu zgodnie z przepisami Pzp.

- Strony ustalają, że odbiór i rozliczenia finansowe, o których mowa w umowie, będą dokonywane wyłącznie po zakończeniu i potwierdzeniu wykonania wszystkich etapów robót określonych w Harmonogramie, zgodnie z zapisami umowy i bez zastrzeżeń w protokołach odbioru.

§ 17

Ochrona danych

.

1. W związku z zawarciem przedmiotowej umowy Inwestor będzie przetwarzać dane osobowe Wykonawcy, które zostaną udostępnione Inwestorowi przez Wykonawcę.

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Inwestora danych osobowych oraz o przysługujących Wykonawcy prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Inwestora.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub oświadczenia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postanowień art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Inwestora.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy zaś 2 egz. dla Inwestora.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (złożony przez Wykonawcę)

Załącznik nr 2 – SWZ

Załącznik nr 4 – Harmonogram prac

Załącznik Nr 5 – Kosztorys inwestycji

INWESTOR                                                                 WYKONAWCA