## PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

nr …………………………………..

zawarta dn. …………………. r. w  Rzeszowie

pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  NIP: 8130008613,

której statutowe kompetencje realizuje:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

reprezentowane przez………………………………………………………………………………………………

zwane dalej „Zamawiającym”

a

……………………………..,  zwanym dalej “Wykonawcą”.

§1 Podstawa prawna

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy), na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp”.

§2 Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace geodezyjne jn.:

1) podział nieruchomości niewymagający sporządzenia wstępnego projektu podziału/ posiadający pozytywnie zaopiniowany wstępny projekt podziału:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Ilość działek powstałych z podziału danej działki | Położenie | Cel zlecenia/ Uwagi do zlecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1594/40 | 223 | 2 | ul. Saletyńska | Podział ma na celu wydzielenie działek do wykupu przez Gminę Miasto Rzeszów. Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie ze wstępnym projektem podziału pozytywnie zaopiniowanym postanowieniem znak: GE-E.6831.201.2025.KB z dnia 02.06.2025 r. Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości i Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Należy powiadomić właścicieli działki nr 1594/40 w obr. 223 o czynnościach podziałowych. Protokół graniczny winien zostać podpisany przez właścicieli. |
| 2. | 1594/10 | 223 | 2 | ul. Saletyńska | Podział ma na celu wydzielenie działki do wykupu przez Gminę Miasto Rzeszów. Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości i Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Należy powiadomić właścicieli działki nr 1594/10 w obr. 223 o czynnościach podziałowych. Protokół graniczny winien zostać podpisany przez właścicieli. |
| 3. | 1594/32 | 223 | 2 | ul. Saletyńska | Podział ma na celu wydzielenie działek do wykupu przez Gminę Miasto Rzeszów. Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości i Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Należy powiadomić właściciela działek nr 1594/32 i 1594/34 w obr. 223 o czynnościach podziałowych. Protokół graniczny winien zostać podpisany przez właściciela. Podział należy wykonać oddzielnie dla każdej działki. |
|  | 1594/34 | 223 | 2 | ul. Saletyńska |  |
| 4. | 1594/41 | 223 | 2 | ul. Saletyńska | Podział ma na celu wydzielenie działek do wykupu przez Gminę Miasto Rzeszów. Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości i Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Należy powiadomić właścicieli działek nr 1594/41 i 1594/43 w obr. 223 o czynnościach podziałowych. Protokół graniczny winien zostać podpisany przez właścicieli. Podział należy wykonać oddzielnie dla każdej działki. |
|  | 1594/43 | 223 | 2 | ul. Saletyńska |  |

Wymagane dokumenty sporządzone odrębnie dla każdej ww. Lp. Tabeli, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej:

Dokumentację docelową wykonać w 5 – ciu egzemplarzach. Do złożonej dokumentacji należy dołączyć oryginały: szkicu polowego (granicznego) z pomiaru granic, protokołu przyjęcia granic/protokołu ustalenia granic oraz aktualny  wypis z rejestru gruntów – 1 egz.

2) sporządzenie wstępnego projektu podziału (bez podziału docelowego):

| Lp. | Nr działki | Obręb | Ilość działek powstałych z podziału danej działki | Położenie | Cel zlecenia/ Uwagi do zlecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 54 | 217 | 2 | ul. Ciepłownicza | Wstępny projekt podziału należy sporządzić zgodnie z MPZP nr 136/7/2006 dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże w Rzeszowie – należy wydzielić teren przeznaczony pod KDZ1. Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości. |

Wymagane dokumenty:

Dokumentację należy wykonać na mapie zasadniczej w 4 egz. oraz mapie ewidencyjnej w 1 egz. Do złożonej dokumentacji należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów – 1 egz. oraz wydruk księgi wieczystej pobrany z portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste – 1 egz.

3) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego nw. dz. na „dr”:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 448/1 | 220 | ul. Potockiego | Zmiana użytku na skanalizowanej części nieruchomości. |

4) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego nw. dz. na „dr”:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2563/4 | 216 | ul. Partyzantów |

Wymagane dokumenty sporządzone odrębnie dla pkt 3 – 4:

1. Dokumentacja do zmiany użytku  – 3 egz.

5) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu wyłączenia z produkcji rolnej,  dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1199/3 | 209 | ul. Wieniawskiego |
| 2. | 1200/2 | 209 | ul. Wieniawskiego |

Wymagane dokumenty:

1. Mapa do celów prawnych z wykazem zmian gruntowych  – 3 egz.

6) dokumentacja geodezyjna dotycząca przebiegu służebności przejazdu i przechodu, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Służebność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1560/3 | 207 | ul. Staszica | na rzecz dz. nr 1564, 1565/1, 1565/2 w obr. 207 |

7) dokumentacja geodezyjna dotycząca przebiegu służebności przejazdu i przechodu, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Służebność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2069 | 225 | ul. Budziwojska | na rzecz dz. nr 2011 w obr. 225 |

8) dokumentacja geodezyjna dotycząca przebiegu służebności przejazdu i przechodu, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Służebność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 562 | 225 | ul. Senatorska | na rzecz dz. nr 842/1 w obr. 225 |

9) dokumentacja geodezyjna dotycząca przebiegu służebności przejazdu i przechodu, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Służebność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1043/28 | 207 | ul. Wierzynka | na rzecz dz. nr 1043/25, 1043/27, 1042/21, 1042/19, 1042/17, 1042/23, 1042/16, 1043/29, 1042/5, 1043/31, 1048 w obr. 207 | Służebość gruntowa polegająca na prawie do nadwieszenia belek ozdobnych i balkonów w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi oraz z garażem podziemnym. |
| 2. | 1043/17 | 207 | ul. Wierzynka |  |  |
| 3. | 1043/26 | 207 | ul. Wierzynka |  |  |

Wymagane dokumenty sporządzone odrębnie dla pkt 6 – 9:

1.  Wypis z rejestru ewidencji gruntów do celów hipotecznych – 1 egz.

2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów z uwidocznionym przebiegiem trasy służebności do celów hipotecznych – 3 egz.

3. W przypadku rozbieżności w numerach i/lub powierzchni działek między księgą wieczystą, a wpisem w ewidencji gruntów – zaświadczenie i wyrys z mapy ewidencji gruntów do celów hipotecznych z Wydziału Geodezji lub mapa synchronizacyjna – 3 egz.

4. Obliczenie powierzchni zajmowanej przez służebność.

10) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 253/1 | 213 | al. Wyzwolenia | Dokumentacja niezbędna w celu uzgodnienia treści ksiąg wieczystych RZ1Z/00026823/9 i RZ1Z/00012659/7. Ujawnienie prawa własności nieruchomości nabytej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów w trybie art. 10 pkt 5 ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu obowiązującym przed 09.07.2015 r.). Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości. |

Wymagane dokumenty:

1. Wypis z rejestru gruntów pełny.

2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów lub mapa do celów prawnych z legendą ze wskazaniem pomyłek i uzasadnieniem – 3 egz.

3. Kopie dokumentów i map będących podstawą wpisów w księdze wieczystej.

4. Kopie map archiwalnych.

11) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, dot. nw. dz.:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 54/6 | 216 | al. Wyzwolenia | Ujawnienie prawa własności nieruchomości nabytej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów w trybie art. 10 pkt 5 ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu obowiązującym przed 09.07.2015 r.). Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości. |
| 2. | 1941/14 | 216 | al. Wyzwolenia |  |
| 3. | 1953/2 | 216 | al. Wyzwolenia |  |
| 4. | 253/8 | 213 | al. Wyzwolenia |  |

Wymagane dokumenty sporządzone odrębnie dla każdej ww. działki:

1. Wypis z rejestru gruntów pełny.

2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów lub mapa do celów prawnych z legendą ze wskazaniem pomyłek i uzasadnieniem – 3 egz.

3. Kopie dokumentów i map będących podstawą wpisów w księdze wieczystej.

4. Kopie map archiwalnych.

W przypadku ustalenia, że nieruchomość stanowi własność osób prywatnych dodatkowo należy wykonać odrębnie dla każdej działki:

1. Wypis z rejestru ewidencji gruntów na dzień 31.12.1998 r. – 1 egz.

2. Legenda historyczna od stanu na dzień 31.12.1998 r. do stanu aktualnego – dotycząca oznaczeń, granic i własności nieruchomości – 3 egz.

3. Legenda historyczna w przypadku ostrzeżeń o wywłaszczeniu nieruchomości.

4. Kopia z mapy ewidencji gruntów z zaznaczeniem i potwierdzeniem przebiegu pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r. – 1 egz.

5. Mapa zasadnicza do celów prawnych z zaznaczeniem i potwierdzeniem przebiegu pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r. wraz z oświadczeniem geodety uprawnionego, z którego będzie wynikało na podstawie jakich dokumentów umieścił na ww. mapie wzmiankę o przebiegu granicy pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r.

6. Kopia mapy ewidencji gruntów na dzień 31.12.1998 r.

7. Inne dokumenty potwierdzające stan pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r.:

- kopia archiwalnej mapy zasadniczej z zaznaczonym przebiegiem pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r.,

- kopie archiwalnych map ewidencyjnych,

- kopie zdjęć lotniczych sprzed 01.01.1999 r. z nałożonymi granicami działek z zaznaczonym przebiegiem pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r.

8. Dla Lwh aktualne zaświadczenie hipoteczne.

12) dokumentacja geodezyjna sporządzona w celu wykreślenia w księdze wieczystej RZ1Z/00012659/7:

- ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w tej księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie prawa własności działki nr 254/1 w obr. 213,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działek nr 94/3 i 99/2 w obr. 35,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działek nr 63/4, 63/6 i 63/7 w obr. 35,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działek nr 70/2, 97/2, 98/2 w obr. 35,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działki nr 63/9 w obr. 35,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działek nr 64/8, 68/2 i 103/2 w obr. 35,

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności działek nr 64/5 i 102/2 w obr. 35:

| Lp. | Nr działki | Obręb | Położenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 254/1 | 213 | al. Wyzwolenia | Ujawnienie prawa własności nieruchomości nabytej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów w trybie art. 10 pkt 5 ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu obowiązującym przed 09.07.2015 r.). Szczegóły zlecenia należy uzgodnić z Oddziałem Nabywania Nieruchomości. |
| 2. | 94/3 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 3. | 99/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 4. | 63/4 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 5. | 63/6 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 6. | 63/7 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 7. | 70/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 8. | 97/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 9. | 98/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 10. | 63/9 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 11. | 64/8 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 12. | 68/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 13. | 103/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 14. | 64/5 | 35 | al. Wyzwolenia |  |
| 15. | 102/2 | 35 | al. Wyzwolenia |  |

Wymagane dokumenty sporządzone odrębnie dla każdego ostrzeżenia:

1.  Mapa do celów prawnych  z legendą ze wskazaniem położenia dokumentów będących podstawą do dokonanych wpisów – 3 egz.,

2. Wypisy z rejestru gruntów pełne dla działek wymienionych w legendzie,

3. Kopie lub fotokopie dokumentów i map będących podstawą wpisów w księdze wieczystej.

§3

1. Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami;

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;

- Ustawą  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;

- Obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Jeżeli sporządzona dokumentacja stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego  opracowaniem, jak również do uczestniczenia w czynnościach postępowania administracyjnego 
i sądowego, jeśli wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Obowiązki te ciążą na Wykonawcy także w latach następnych.

3. Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie.

§4 Termin wykonania zamówienia oraz odbiór przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §2 ustala się na podstawie podanej 
w ofercie ilości dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy tj.

1) pkt 1 –  …………….dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) pkt 2 – 12 – …………... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający przyjmuje za potwierdzeniem przedmiot zamówienia oraz w terminie do 14 dni dokona jego sprawdzenia pod kątem zgodności z umową. Przyjęcie dokumentacji do sprawdzenia nie jest równoważne z odbiorem prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury/rachunku.

3. Po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór na protokole odbioru, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury/rachunku.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności dokumentacji z przedmiotem umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy jednorazowo i pisemnie dodatkowy termin do usunięcia wad i niezgodności. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 2.

5. Za termin wykonania umowy przyjmuje się dzień odbioru końcowego ostatniej zleconej umową pracy.

§5 Wypowiedzenie umowy

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień tejże umowy, a w szczególności gdy:

1) Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie podanym w umowie,

2) Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie,

3) wykonana praca jest niezgodna z umową.

§6 Wynagrodzenie wykonawcy

1. Należność za wykonaną pracę, o której mowa w §2 niniejszej umowy wynosi brutto: …………… zł. (słownie: …………………………………złotych) zgodnie z ofertą (formularzem cenowym) złożoną przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dane zamówienie w tej części, w której z przyczyn niezależnych od niego Zamawiający ograniczy zlecenie w trakcie jego realizacji w wysokości faktycznie już poniesionych kosztów, załączając stosowane rozliczenie kosztów.

4. Minimalna wartość, do której Zamawiający może ograniczyć zakres zamówienia wynosi 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

§7 Warunki płatności

1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

2. Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek nie wcześniej jak po otrzymaniu podpisanego przez Zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia.

3. Na pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać częściowej zapłaty za usługę odebraną protokołem pozytywnym. W tym przypadku zapłata może nastąpić po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku obejmującej wynagrodzenie za wykonaną pracę posiadającą pozytywny protokół odbioru.

4. Do odbioru zamówionych prac w imieniu Zamawiającego upoważniony jest Kierownik komórki merytorycznej lub w przypadku jego nieobecności, Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.

5. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy.

6. Dla celów wystawienia faktury Wykonawca winien posługiwać się następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP: 8130008613

Odbiorca faktur – płatnik:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

§8 Zmiana umowy

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany treści umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynikać z następujących okoliczności:

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności stawki podatku VAT.

2) oczywistych omyłek pisarskich w przedmiocie umowy dotyczących oznaczeń ewidencyjnych nieruchomości.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, który może wystąpić w przypadku:

a) zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia,

b) zaistnienia zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.

4) zmiany przedmiotu zamówienia i ceny, która może wystąpić w przypadku:

a) zaistnienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.
W takiej sytuacji przedmiot zamówienia jak i cena za dane zamówienie może ulec zmianie poprzez odpowiednią modyfikację ceny, zgodnie ze złożoną ofertą.

b) zmiany linii podziałowej, powodującej zmniejszenie lub zwiększenie ilości dzielonych działek w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia, jak i cena za dane zamówienie, może ulec zmianie zgodnie z formularzem oferty poprzez odpowiednie pomniejszenie lub powiększenie przyjmując cenę jednostkową brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki w złożonej ofercie. W przypadku braku w formularzu oferty ceny jednostkowej brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki, cena jednostkowa brutto za każdą następną działkę wyniesie 20% ceny jednostkowej brutto łącznie za dwie pierwsze działki powstałe w wyniku podziału dla danej działki. Niniejszy zapis ma również zastosowanie w przypadku sporządzania wstępnego projektu podziału (bez podziału docelowego).

§9 Kary umowne

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w razie:

1) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1,

2) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1,

3) zwłoki w wykonaniu zamówienia, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

4) zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

5) odmowy usunięcia wad w przedmiocie zamówienia w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności potrącone będą z bieżących należności Wykonawcy.

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§10

- 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z jej wykonaniem, strony umowy zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

3. Spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:									 Wykonawca: