Usługa  zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i uruchomienia systemu informatycznego składającego się z trzech modułów działających zgodnie ze schematem.

1.1 Moduł 1 – aplikacja do wypełniania formularzy statystycznych RRW-22 i RRW-23:

-  Elektroniczne wersje formularzy statystycznych RRW-22 i RRW-23 zgodnych z Dz.U. 2024 poz. 1799,

- Obsługa kont użytkowników z przypisaniem formularzy do użytkowników (ok. 1500 kont),

- Archiwizowanie formularzy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z możliwością przeglądu i pobrania PDF przez użytkowników aplikacji,

- Opcjonalna obsługa księgi gospodarczej zgodnej Dz.U. 2013 poz. 326 i generowanie formularza statystycznego RRW23 na podstawie danych w niej zawartych,

- Potwierdzenie przesłania formularza (potwierdzenie odbioru).

1.2 Moduł 2 – Baza danych  (repozytorium)

- Utworzenie bazy danych (repozytorium)  gromadzącej i porządkującej dane z formularzy  statystycznych  RRW-22 i RRW-23,

- Interfejs webowy do wizualizacji danych statystycznych RRW-22 i RRW-23 w formie tabelarycznej,

- Interfejs webowy umożliwiający przeglądanie danych tabelarycznych z formularzy RRW-22 i RRW-23,

- Filtrowanie i sortowanie danych po parametrach (np. rok, lokalizacja, kategoria, wielkość połowów  i produkcji rybackiej),

- Eksport wybranych danych do formatów PDF i XLS,

- Dostęp bez konieczności logowania.

1.3 Moduł 3 – System informacji geograficznych (GIS).

- Interaktywny dashboard prezentujący dane przestrzenne w podziale na województwa/powiaty/gminy,

- Symbolizacja danych statystycznych (np. produkcja, zatrudnienie, struktura gatunkowa itp.),

- Dynamiczne wykresy i prezentacja danych w czasie rzeczywistym,

- Udostępnienie danych w formatach WMS, WMTS zgodnych z OGC,

- Publiczna podstrona z opisem i linkami do usług OGC,

- Eksport map i danych do PDF/XLS.

2. Wymagania techniczne:

- Brak opłat licencyjnych za oprogramowanie (open source),

- Zastosowanie architektury trójwarstwowej – baza danych przestrzennych, serwer map, interfejs web (HTML5/JS),

- Dostęp przez przeglądarkę WWW (desktop/mobile),

- Bezpieczna transmisja (HTTPS),

Aplikacja do wypełniania i wysyłania kwestionariuszy RRW22 i RRW 23. W przypadku RRW23 możliwość generowania dokumentu bezpośrednio lub opcjonalnie poprzez wypełnienie księgi jeziorowej. Konto użytkownika umożliwia dowolne korzystanie z kwestionariuszy.  Wzory dokumentów zgodnie z rozporządzeniem i ustawą. Potwierdzenie wysłania RRW. Możliwość podglądu I wydruku wysłanej wersji RRW 22 i RRW-23. RRW - 22 i RRW - 23 przypisane do województwa. Łączenie z serwerem IRS-PIB szyfrowane. Dane przesyłane do bazy danych w IRS-PIB. Liczba kont około 1500.

Moduł 1 - Aplikacja

Księga jeziorowa
 Dz.U. 2013 poz. 326

RRW 23
Dz.U. 2024 poz. 1799

RRW 22
Dz.U. 2024 poz. 1799

Moduł 2 - Baza danych  (repozytorium)

Gromadzenie danych  statystycznych z  RRW22 i RRW 23. Agregowanie i porządkowanie danych. Brak możliwości identyfikacji podmiotów przekazujących dance statystyczne. Możliwość generowania zestawień zbiorczych w podziale na rok, województwo, powiat, gmina, wolumen produkcji i wartości, struktura produkcji ryb konsumpcyjnych i materiału zarybieniowego, zatrudnienia. Eksportowanie danych do formatu PDF i i XLS. Interfejs webowy do dostępu do zestawień zbiorczych z poziomu strony internetowej IRS-PIB.

Moduł 3 - System informacji geograficznych (GIS).

Interaktywny dashboard prezentujący dane przestrzenne w podziale na województwa, powiaty i gminy.  Symbolizacja danych statystycznych (np. produkcja, zatrudnienie, struktura gatunkowa itp.). Udostępnienie danych w formatach WMS, WMTS zgodnych z OGC.

I. WYMAGANIA FUNKCJONALNE APLIKACJI

1. System użytkowników i uprawnień

- Rejestracja użytkowników (ręczna lub automatyczna).

- Logowanie z bezpiecznym hasłem.

- Przypisywanie ról:

  - Administrator – pełen dostęp.

  - Operator/Koordynator – dostęp ograniczony geograficznie.

  - Użytkownik raportujący – dostęp tylko do własnych danych.

- Panel zarządzania kontami (edycja, reset haseł, blokowanie).

- Historia logowań i działań.

2. Obsługa formularzy RRW-22 i RRW-23 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wzory-formularzy-na-2025-rok).

- Wypełnianie formularzy z walidacją.

- Zapisywanie wersji roboczej i zatwierdzonej.

- Archiwizacja formularzy.

- Podgląd i pobieranie formularzy jako PDF.

- Wysyłka e-maila potwierdzającego złożenie formularza.

3. Obsługa księgi gospodarczej (opcjonalna)

## Tworzenie wpisów zgodnie z Dz. U. z 2013 r., poz. 326.

- Automatyczne generowanie formularzy RRW-23 na podstawie wpisów.

- Eksport danych księgi do PDF/CSV.

4. Baza danych formularzy

- Repozytorium danych formularzy RRW-22 i RRW-23.

- Powiązanie danych z użytkownikami, lokalizacją i datą.

5. Webowy interfejs do przeglądania danych

- Widok tabelaryczny danych z formularzy.

- Filtrowanie: rok, lokalizacja, kategoria, wielkość połowów, produkcja itp.

- Sortowanie po dowolnej kolumnie.

- Eksport wybranych danych do PDF i XLS.

- Publiczny dostęp do tabel bez logowania.

6. System GIS i dashboard danych przestrzennych

- Interaktywny dashboard z mapą Polski (podział na województwa/powiaty/gminy).

- Symbolizacja danych: produkcja, zatrudnienie, struktura gatunkowa.

- Dynamiczne wykresy i prezentacja danych w czasie rzeczywistym.

- Eksport mapy i danych do PDF/XLS.

- Udostępnienie danych w formatach WMS, WMTS (zgodne z OGC).

- Publiczna podstrona z opisem usług OGC i linkami.

WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

- Zgodność z WCAG 2.1 poziom AA (dostępność cyfrowa).

- Zgodność z RODO (przechowywanie, przetwarzanie, usuwanie danych).

- Aplikacja responsywna (obsługa mobilna i desktopowa).

- Bezpieczne logowanie, szyfrowanie haseł (bcrypt), ochrona CSRF/XSS.

- Możliwość rozbudowy systemu (architektura modularna).

- Hosting: własny zamawiającego.

WYMAGANIA TECHNICZNE

- Aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę internetową.

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (preferowane frameworki:  React, Vue, Angular).

- Backend: PHP (Laravel), Python (Django/Flask), Node.js lub inne nowoczesne technologie.

- Baza danych: PostgreSQL, MySQL lub MariaDB.

- System może być dostarczony w kontenerach (Docker).

- Kod aplikacji musi być odpowiednio udokumentowany.

- Zastosowanie nowoczesnych standardów bezpieczeństwa.

II. realizacja

ETAP I – ANALIZA, PROJEKT I PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

Zakres:

- Analiza wymagań, warsztaty z Zamawiającym.

- Opracowanie dokumentacji:

  - dokumentacja funkcjonalna,

  - dokumentacja techniczna,

  - harmonogram wdrożenia.

- Projekt graficzny i UX/UI:

  - makiety formularzy i widoków,

  - prototyp interfejsu użytkownika,

  - projekt interfejsów mapowych i wizualizacji.

- Projekt bazy danych (repozytorium formularzy).

- Wstępna konfiguracja środowiska programistycznego.

Efekt końcowy:

- Zatwierdzone makiety, projekty interfejsów i dokumentacja.

- Gotowy plan prac do implementacji.

- Gotowa architektura bazy danych i struktura systemu.

ETAP II – IMPLEMENTACJA FUNKCJONALNOŚCI

Zakres:

- Rozwój backendu:

  - system zarządzania użytkownikami i uprawnieniami,

  - obsługa logowania i bezpieczeństwa (RODO, WCAG 2.1),

  - API i integracje zewnętrzne.

- Moduł obsługi formularzy RRW-22 i RRW-23:

  - wypełnianie, walidacja, zapis, eksport PDF,

  - archiwizacja formularzy,

  - potwierdzenia e-mail.

- (Opcjonalnie) moduł księgi gospodarczej i generowania formularza RRW-23.

- Interfejs webowy do przeglądania danych tabelarycznych:

  - filtrowanie, sortowanie, eksport PDF/XLS,

  - publiczny dostęp do wybranych danych.

- Dashboard GIS:

  - interaktywna mapa z podziałem administracyjnym,

  - symbolizacja danych,

  - dynamiczne wykresy,

  - eksport map i danych,

  - udostępnienie WMS/WMTS zgodnie z OGC.

Efekt końcowy:

- Działająca aplikacja ze wszystkimi głównymi modułami.

- Przetestowane funkcje backendu i interfejsu użytkownika.

ETAP III – TESTY, WDROŻENIE I UTRZYMANIE

Zakres:

- Testy funkcjonalne, integracyjne i bezpieczeństwa.

- Obsługa responsywności i zgodność z WCAG 2.1 AA.

- Wdrożenie w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.

- Dokumentacja końcowa (instrukcja użytkownika, administratora, API).

- Szkolenie dla administratorów.

- Monitoring serwisu (24/7).

- Roczna obsługa gwarancyjna:

  - poprawki błędów,

  - drobne aktualizacje,

  - wsparcie techniczne.

Efekt końcowy:

- W pełni wdrożony, dostępny i stabilny system.

- Zabezpieczenie działania serwisu przez min. 12 miesięcy.

Odbiór przedmiotu Umowy będzie każdorazowo następował na podstawie częściowych protokołów odbioru poszczególnych Modułów systemu, sporządzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Podpisanie protokołów częściowych bez zastrzeżeń jest warunkiem niezbędnym do podpisania protokołu końcowego

WSPARCIE TECHNICZNE

Świadczenie dla systemu wsparcia technicznego przez okres wynikający z zapisów Umowy a także dostosowanie oprogramowania/systemu do zmieniającego się środowiska teleinformatycznego klienta i środowiska otaczającego system oraz utrzymanie i zmiana systemu/oprogramowania w środowisku klienta mająca na celu poprawę ewentualnych błędów.

Zakres usługi wsparcia technicznego na wniosek Zamawiającego będzie  obejmować w szczególności:

1. 	 Aktualizację i dostosowanie funkcjonalności w stosunku do bieżących wersji:

-	wersji przeglądarek dla aplikacji webowych,

-	wykorzystywanych komponentów zewnętrznych,

-	wersji serwerów aplikacyjnych i bazodanowych,

-	systemów uwierzytelniania i autoryzacji,

-	środowisk programistycznych,

-	systemów współpracujących.

2.	Prace dotyczące:

-	konfiguracji i optymalizacji usług, - komunikacji z innymi systemami,

-	obsługi błędów i usterek systemu,

-	udzielania konsultacji,

-	aktualizacji i uzupełniania dokumentacji.

3.	Wsparcie techniczne przy migracji danych do nowych struktur bazodanowych.

4.	Prace zlecane i rozliczane z wsparcia technicznego dotyczyć mogą również realizacji potrzeb aktualizacji i dostosowania ww. baz danych i aplikacji w związku z bieżącymi zmianami: aktów formalnych, standardów rozwiązań, zasad bezpieczeństwa i udostępniania danych, wymagań funkcjonalnych oraz mogą dotyczyć kontekstowo również aplikacji i baz danych w otoczeniu systemu.