**Załącznik nr 5**

**Umowa -PROJEKT**

Zawarta w dniu …… r. w miejscowości Łapanów pomiędzy

**Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z siedziba w**

**32-740 Łapanów1**

**NIP 8681690285**

**REGON 851805147**

**KRS 0000035414**,

reprezentowanym przez :

1. **………………………………………………………….**
2. **………………………………………………………..**

zwaną dalej „Zamawiającym„

przy kontrasygnacie :

**……………………………………………………..**

a

**Firmą.................**z siedzibą w ................. przy ul. ..........wpisaną do (CEIDG lub) Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ........................pod numerem KRS .............., NIP ......................

o kapitale zakładowym......................, reprezentowaną przez:

1. ............................, zwanym dalej **„Wykonawcą”**

**§ 1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY, FINANSOWANIE**

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr ref. …………………………….) oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) /dalej: ustawa Pzp) w ramach **zamówienia** pn **„Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób   
   niepełnosprawnych dla WTZ w Łapanowie”** Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana będzie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

**§ 2 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu, nieużywany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonanie zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania o którym mowa w § 1 (dalej: SWZ), zawierającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Integralną częścią umowy są:
3. Oferta.
4. SWZ wraz z załącznikami ( w szczególności OPZ – specyfikacja techniczna).
5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowej konserwacji przedmiotu dostawy dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
6. Przedmiot dostaw winien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych oraz winien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.
7. W ramach przedmiotu umowy należy oznaczyć pojazd znakami graficznymi:
8. Przewóz osób niepełnosprawnych
9. Informacją, że zakup sfinansowany ze środków PEFRON
10. Szczegółowy zakres oznakowania zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
11. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu do Samochodu wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy:
12. kartę pojazdu,
13. dwa komplety kluczyków,
14. instrukcje obsługi w języku polskim,
15. wszelkie dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16. dokumenty gwarancji, wystawione przez producenta samochodu. (m.in. książka serwisowa i książka przeglądów serwisowych)
17. homologację fabryczną, wraz z homologacją przystosowania samochodu do transportu osób niepełnosprawnych (świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych.
18. Przedmiot zamówienia winien:
    1. spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), (w tym warunki określone art. 58 ww. ustawy);
    2. spełniać wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502),
    3. posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), w szczególności posiadać homologację pojazdu bazowego na przewóz 21 osób, a także homologacji lub inny dokument potwierdzającą przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

**§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20 stycznia 2026 r.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w godz.: 8.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz dokumentami umożliwiającymi rejestrację (jeżeli dotyczy) wraz z innymi elementami wskazanymi w SWZ (Specyfikacji technicznej).
6. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. odmowa odbioru dostawy,
   2. żądanie dostawy przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni, bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. Z czynności dostawy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.
8. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: ……………………………………………………………………………………………………..
9. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy są: ……………………………………………………………………………………………………...
10. Wykonawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa wskazane przez Zamawiającego w SWZ (jeżeli dotyczy).

**§ 4 WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY**

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia po spełnieniu następujących warunków:
   1. podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnione przez strony osoby.
   2. prawidłowym wystawieniu faktury VAT.
2. Zamawiającyzobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie przewidziane w § 4 pkt 3 za przedmiot umowy zgodnie z ceną zawartą w ofercie.
3. Łączne wynagrodzenie za wykonanie zadania pn.: **„Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Łapanowie”** ustala się na podstawie oferty Wykonawcy **na kwotę brutto:** **…………………………………… zł** (słownie złotych…………………………………………. zł …………/100).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności związane z transportem, ubezpieczeniem, załadunkiem i rozładunkiem.
5. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, określone w ust. 3. Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z odroczonym 30-dniowym terminem płatności i zaakceptowanym przez obie Strony umowy pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.
7. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób, a Wykonawca wyraża na to zgodę:
   1. pierwsza transza wynagrodzenia, określonego w ust. 3, stanowiąca nie mniej niż 15% wartości brutto przedmiotu zamówienia i nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, opiewającej na całą kwotę wynagrodzenia brutto i zapłacona zostanie bezpośrednio ze środków własnych Zamawiającego,
   2. druga transza wynagrodzenia, określonego w ust. 3, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą, zgodnie z ust. 7 lit. a), a wartością przedmiotu zamówienia, określoną w ust. 3, zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, opiewającej na całą kwotę wynagrodzenia brutto po uzyskaniu środków od Instytucji współfinansującej zakup przedmiotowego środka transportu.
8. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów.
9. Cena określona w § 4 pkt. 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. Cena określona w § 4 pkt. 3 jest stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia (ryczałt).
11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 868 169 02 85 i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, otrzymał numer NIP …………………………………. i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

**§ 5 PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia:……………………………………..………………
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres dostaw przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą a  także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;
5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy, bez względu na wartość w terminie **7 dni** od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż **14 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 lit.e. .
7. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

**§ 6 GWARANCJE / REAKCJA SERWISOWA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z treścią oferty, tj.:

- …………………….. miesiące bez limitu km na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne;

- 24 miesiące na powłokę lakierniczą;

- 84 miesiące na perforację korozyjną elementów nadwozia;

- 24 miesiące na zabudowę autobusową.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, nie wymagający żadnych dodatkowych nakładów, gotowy do użytku, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca deklaruje czas faktycznego podjęcia naprawy w okresie gwarancyjnym (tj. transport do autoryzowanego serwisu lub podjęcie przez autoryzowany serwis prac naprawczych na miejscu – napraw wynikających z warunków gwarancji) – 48 godzin (od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem). Zamawiający wymaga, aby naprawy i przeglądy odbywały się w siedzibie Zamawiającego (tzw. mobilny serwis gwarancyjny), a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się, za zgodą Zamawiającego, we wskazanym przez Wykonawcę serwisie. W takim przypadku koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu pokrywa Wykonawca.
4. W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej jej naprawy w miejscu wykonania nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem.

**§ 7 KARY UMOWNE**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wartości zamówienia brutto,
   2. za każdy dzień opóźnienia licząc od wymaganego w § 3 ust. 1 terminu dostawy - w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto[[1]](#footnote-1).
2. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy.
3. Wierzytelności z tytułu kar umownych mogą być potrącone według uznania Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności wystosowania do Wykonawcy przed dokonaniem potrącenia wezwania do zapłaty kary umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Kary należne Zamawiającemu przewyższające sumę pobranych przez niego kwot z bieżących należności Wykonawcy, zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości kar nałożonych na Zamawiającego w związku z przyznaną dotacją na roboty budowlane obejmujące niniejszą umowę, w przypadku ich nałożenia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, co do których zastrzeżono w niniejszej umowie karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
8. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne (dotyczy kosztów robocizny i nie dotyczy kosztów materiałów eksploatacyjnych) oraz naprawy gwarancyjne przeprowadzane będą na koszt Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia usterki (reklamacji) lub zgłoszenia do przeglądu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia usterki lub awarii. W przypadku terminu dłuższego naprawy niż 5 dni, wykonawca zapewni pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego.
10. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej poruszanie się Pojazdem, Wykonawca we własnym zakresie, zapewni holowanie Pojazdu do autoryzowanej przez producenta pojazdu stacjach obsługi.
11. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez producenta pojazdu stacjach obsługi zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz gwarancji.
12. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu.
13. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.
14. W przypadku trzykrotnego wystąpienia w okresie gwarancji, tej samej usterki/wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub wymiany tworzącego całość zespołu części na nowe, wole od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymana zawiadomienia od Zamawiającego. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu, biegnie na nowo, licząc od dnia wymiany.

**§ 8 ZMIANY UMOWY**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W oparciu o art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
   1. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,
   2. wystąpienia zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT, a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie bez zmian,
   3. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, w szczególności działania Siły wyższej, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na umotywowany wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

**§ 9 PODWYKONAWCY (JEŻELI DOTYCZY)**

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Każdorazowo Podwykonawca musi zostać zgłoszony Zamawiającemu.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
4. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.
5. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność którą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca także przedłoży oświadczenie podwykonawcy/-ów o niezaleganiu z płatnościami przez Wykonawcę.
6. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawców.
7. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.

**§ 10 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO**

1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: …………………………………….. lub na adres Administratora.
3. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy - art. 6 pkt. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy);
   2. realizacje ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności - art. 6 pkt. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym);
   3. cele archiwalne, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 pkt. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy będą: podmiot, na rzecz którego realizowana jest umowa, dostawcy systemów informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
   2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy.

**§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego..
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

1. Dotyczy także sytuacji przewidzianych w § 3 ust. 6 pkt. 6.1 i 6.2 [↑](#footnote-ref-1)