Załącznik nr 1 do SWZ

(Projetowane postanowienia umowy)
UMOWA nr …………

zawarta pomiędzy:

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym przez Pawła Polaka – Dyrektora, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - wpisanym/i/ do Centralnej Ewidencji i Informacji  Działalności Gospodarczej / wpisanym/i/ do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………………… z siedzibą …………..……………………… ……………………………………………………………….…………….……, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………………… reprezentowaną/ym/ przez ……………………………………..………………………… zwanym / zwanymi dalej „Wykonawcą”

Łącznie zwanymi dalej Stronami, a odrębnie Stroną

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nr …….. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 1320), w związku ze złożoną ofertą z dnia ………………., Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych

i roztopowych, pochodzących z budynku pałacu do urządzenia wodnego (staw)”. ETAP II – kanalizacja deszczowa tłoczna wraz uzbrojeniem zbiornika wód deszczowych Ø2500 (przepompowni wód deszczowych), zwanego dalej również przedmiotem umowy.”

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw i technologii ich wykonania, będących przedmiotem umowy określają:

- projekt budowlany wraz z jego aktualizacją i projekty techniczne (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy) zwane dokumentacjami projektowymi,

- specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej STWiOR)

- przedmiary robót (w tym kosztorysy)

- decyzja Starosty Namysłowskiego z dnia 08.09.2025r. (AB.6740.160.169.2025) 
o pozwoleniu na budowę.

Powyższa dokumentacja została (co najmniej w kopii) udostępniona Wykonawcy, 
a Wykonawca oświadcza że porównał treść dokumentacji ze stanem w przestrzeni miejsca, gdzie realizowane ma być zadanie(zwłaszcza warunkami gruntowymi i wodnymi), co zostaje potwierdzone jego podpisem pod niniejszą umową, a także nie zgłasza uwag do istniejących urządzeń wodnych.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

- Dokumentacje projektowe, opisane w ust. 2 pkt 1

- SWZ

- STWiOR

- Niniejsza Umowa,

- Przedmiary robót,

- Oferta Wykonawcy nr ………………… z dnia ………………………………………….,

- Dokumentacja przywołana w ust. 4 jest integralną częścią niniejszej umowy w tym wraz 
z ewentualnymi dokonanymi modyfikacjami treści SWZ i odpowiedziami udzielanymi na zapytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………….. wraz z załącznikami.

- Strony ustalają, że opisu przedmiotu zamówienia ani zakresu zobowiązań Wykonawcy, ani warunków wykonania zamówienia nie określa przedmiar robót, załączony przez Zamawiającego do SWZ. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy 
i informacyjny.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

  - przedmiot umowy realizowany jest w obiekcie wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków,

  - przedmiot umowy realizowany jest w toku inwestycji p. n. Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego i wszelkie prowadzone prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Wykonawcą tamtej inwestycji w sytuacji kolizyjności robót, której termin zakończenia przewidywany na dzień publikacji ogłoszenia to 28.11.2025r.

  - przedmiot umowy realizowany jest również w takim fragmencie parku, który chroniony jest gwarancją Wykonawcy z zadań:

      - p. n. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne 
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” do dnia 28.02.2028 r.,

      - p. n. „Demontaż, montaż oraz przebudowa przyłączy oraz sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych”  do dnia 10.08.2028 r.,

      - p.n. „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” ”do dnia 16.10.2028 r.,

które obowiązują w całym okresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, a wszystkie te elementy wymuszają szczególną ostrożność oraz zachowanie parku, dróg i instalacji w stanie z chwili przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi działalność leczniczą, która będzie realizowana również w toku prowadzenia prac. Dlatego zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności, aby wykonanie przedmiotu umowy wpływało w jak najmniejszym stopniu na funkcjonowanie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 Pzp (tj. którzy złożyli ofertę wspólną), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały przekazane do realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agatę Fabian, z którym można się kontaktować korespondencyjnie pod adresem Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej iod@olowoskowice.pl.

- Cele przetwarzania danych osobowych:  realizacja niniejszej umowy.

- Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.

- Źródłem danych jest Wykonawca.

- Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Organ założycielski, Sądy, Prokuratura, Policja.

- Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

- Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.

- Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://olowoskowice.pl/130/strona-glowna.html (zakładka RODO) lub bezpośrednio http://olowoskowice.pl/190/162/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-klauzula-informacyjna-rodo.html

§ 2

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od podpisania umowy w trybie § 9 ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy jest terminem ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej zgłoszenia oraz uzgodnienia z Organami administracji publicznej jeżeli takowe są wymagane przepisami prawa, bez względu na zapłatę wynagrodzenia, a przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy rozumiany wedle SWZ.

- Strony nie przewidują odbiorów częściowych, jeżeli nie będzie tego wymagała technologia prac, które mogłyby być podstawą do oczekiwania zapłaty części wynagrodzenia.

- O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 7 dni wcześniej, przy czym odbiór końcowy winien nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

- Dopuszcza się czasowe przerwanie prac (zawieszenie terminu realizacji Umowy), spowodowane wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania Umowy, dotyczących warunków organizacyjnych związanych ze specyfiką robót, bieżącą działalnością obiektu lub sytuacją epidemiczną na terenie kraju lub województwa. W powyższych przypadkach niezbędne jest pisemne udokumentowanie przez Wykonawcę zaistniałych okoliczności oraz zgoda Zamawiającego o ile zostanie przez niego potwierdzona podstawa dla przerwania prac.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia przyczyn i w trybie przewidzianym w niniejszej umowie.

§ 3

      - Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy każde ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli:

- Ze strony Zamawiającego:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, którego dane: imię i nazwisko, telefon oraz e-mail wskazane będą po podpisaniu niniejszej umowy do dnia przekazania terenu budowy

- Przedstawiciel Zamawiającego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….………………………………….
Tel.: …………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy:

- Przedstawiciel Wykonawcy:

- Imię i nazwisko: …………………………………………………………….………………………………….
Tel.: …………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………

- Kierownik Budowy:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….………………………………….
Tel.: …………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………

      - W przypadku zmiany danych do kontaktu Przedstawicieli stron, o których mowa 
w ust. 1, Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony pod rygorem skuteczności wiadomości przesłanych via email na dotychczasowe adresy. Zmiana przedstawicieli nie wymaga aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, z zastrzeżeniem ust. 6.

      - Nieobecność któregokolwiek z przedstawicieli, nie wstrzymuje możliwości działania pozostałych w ramach przysługującym im kompetencji, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych.

      - Wykonawca zapewnia kierownika budowy (zgodnie z wymaganiami określonymi w: decyzji nr AB.6740.160.169.2025 z dnia 08.09.2025 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę). Osoba/osoby ta/te posiadać musi/muszą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagania zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zmianami) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami), uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Osoba/osoby ta/te posiadać musi/muszą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie lub uprawniona/uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty świadczące o posiadaniu przez kierownika budowy niezbędnych uprawnień (kopia uprawnień) oraz oświadczenie kierownika budowy, niezbędne do zgłoszenia  do konserwatora zabytków wraz z danymi kontaktowymi niezwłocznie po zawarciu umowy.

      - Zmiana kierownika budowy, robót w trakcie trwania robót budowlanych wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz uprzedniego przedstawienia dokumentów opisanych ustęp wyżej.

      - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia przekazania terenu budowy objętego zamówieniem:

    - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

    - harmonogram rzeczowo-finansowy,

    - dokumentu, potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia wykonywanego zadania w zakresie prowadzonej działalności na warunkach określonych w niniejszej umowie.

    - dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Kierownika budowy uprawnień do:

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,

- prowadzenia prac konserwatorskich i kierowania pracami prowadzonymi na terenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stosując do powyższego poziom kwalifikacji opisany w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- oświadczenia, że pracownicy, którzy bezpośrednio realizują zadania, w przepisanym zakresie są zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę, w zakresie opisanym w § 3 oraz w trybie określonym w § 3 ust. 4.

- listy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, wraz z wyszczególnieniem ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji umowy.

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 3 umowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 10 dni roboczych od jego złożenia. Dopuszcza się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, za pisemną zgodą obu stron. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

§ 4

- Roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane z wyrobów budowlanych, materiałów oraz wyposażenia dostarczonych przez Wykonawcę, które muszą spełniać wymogi ustalone w projektach, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz zapewnić spełnienie przez remontowane obiekty budowlane podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego. Wszystkie wyroby budowlane i materiały, jakie zostaną zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a ich brak stanowi o niekompletności wykonana elementu, w którym zostały wbudowane oraz całego zadania. Strony na roboczo uzgodnią godziny pracy Wykonawcy. Wykonawca może realizować zadanie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 7 do 18, pod warunkiem uzgodnienia dostępu do budynku z Zamawiającym.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest w szczególności do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymywania zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania robót, w szczególności w zakresie zabezpieczenia wykopów. Wykonawca zapewni bezpieczne przejścia w miejscach wykonywania robót oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie. Usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

- O ile wykonywanie przedmiotu umowy będzie wpływało na drogi wewnętrze obiektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzonych prac zapewnić organizację ruchu po tych drogach umożliwiającą normalne funkcjonowanie ośrodka, z przejęciem odpowiedzialności za zawinione szkody na tych odcinkach dróg w czasie dokonanej zmiany.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym usuwanie usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym ruchem pojazdów oraz ponosi ryzyko likwidacji zdarzeń losowych na terenie robot. Wykonawca odpowiada również za wybrane metody działań i bezpieczeństwa na terenie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, w całym okresie trwania niniejszej umowy, w tym zawarcia na własny koszt:

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem umowy;

- ubezpieczenia prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy do chwili bezusterkowego odbioru końcowego z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości umowy.

- Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej.

- Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować w szczególności odpowiedzialność Cywilną za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 
z nienależytego wykonania zobowiązania (wadliwego wykonania robót) - do pełnej kwoty limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- Suma każdego z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 5 winna odpowiadać co najmniej wartości wynagrodzenia umownego.

- Franszyza redukcyjna umowy OC nie może być wyższa niż 1 000 zł,

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk robót (zwanej Polisą) zgodnie z SWZ na czas trwania przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmować ubezpieczenie w wysokości 100 % Wynagrodzenia umownego.

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca nie później, niż w dniu protokolarnego przekazania terenu robót przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka prowadzonych prac wraz z dowodem opłaty składki.

- W przypadku uchybienia terminowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy, do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia i odbioru prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ww. umów ubezpieczenia o czas odpowiedni i przedłożenia dokumentu potwierdzającego tą okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wszelkich odpadów powstałych wskutek realizowania przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu oraz składowania odpadów powstałych w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.)

- Wykonawca zapewni stosowanie technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza socjalnego wraz z urządzeniami. Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną i wodę konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za utrzymanie miejsc prowadzonych robót w należytym stanie i porządku oraz zapewnienie na terenie budowy odpowiednich warunków bhp i p.poż., a po zakończeniu robót w danym dniu uprzątnięcie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu z momentu przejęcia.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- natychmiastowego usuwania wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót,

- usuwania wad materiałów lub robót ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonania robót, zgłaszając zadanie do odbioru końcowego,

- przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń będących przedmiotem umowy,

- ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatorami Zamawiającego, w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym m. in.:

- informowania o złożonych do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wnioskach materiałowych

- przekazywania informacji dotyczących  wykonywania robót oraz umożliwienia przeprowadzania na bieżąco kontroli ich wykonania,

- informowania o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub terminu ich zakończenia,

- stosowania się do poleceń zgodnych z przepisami prawa i umową

- realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- zabezpieczenia instalacji, obiektów, urządzeń, drzew, zagospodarowanych terenów zielonych w obrębie prac przed zniszczeniem, czy też uszkodzeniem,

- zgłaszania terminu zakończenia robót podlegających zakryciu, pod rygorem odkrycia, odkucia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt,

- umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępniania im niezbędnych, wymaganych dokumentów,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych umową,

- angażowania osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im obowiązków w ramach wykonywania umowy, wyspecyfikowanych w Umowie celem terminowej realizacji przedmiotu umowy,

- dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową.

- Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich uzgodnień, ekspertyz, sprawdzeń, prób, zgłoszeń, wniosków wymaganych przepisami prawa jakie muszą być wykonane przez stosowne instytucje zewnętrzne, gwarantujące rozruch wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganej od Niego dokumentacji na potrzeby odbioru w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do dnia odbioru końcowego Zamawiającemu powykonawczego opracowania geodezyjnego zatwierdzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgłaszając zadanie do odbioru końcowego.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot umowy zawartej w SWZ 
i jego załącznikach nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym, w imieniu którego będzie działał Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Równoważność musi być wykazywana tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty.

- W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne lub równoważne materiały, wyroby i inne urządzenia w stosunku do tych określonych przez Zamawiającego w SWZ poinformuje o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz 
z Zamawiającym na piśmie wraz z udowodnieniem tej równoważności. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwiązań równoważnych po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska Projektanta i Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zastosowanie rozwiązań równoważnych, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego lub jego przedstawiciela, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. Koszty związane z wymianą materiałów niezgodnych z opisem w § 5 ust. 1-3, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy użytkowania z dnia ……………………………

- W toku realizacji niniejszej Umowy w imieniu Zamawiającego działają:

- Dyrektor lub osoba do zastępująca zgodnie ze statutem Ośrodka Leczenia Odwykowego

lub

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który jest upoważniony przez Zamawiającego do wykonywania na budowie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

- Umocowanie do działania w toku realizacji przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia do sprawowania kontaktu przez koordynatorów z ramienia Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach niniejszej Umowy,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 
w wersji wskazanej przez Wykonawcę w terminie do 6 (sześciu) dni licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy,

- nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze oraz mediów,

- wyznaczenia terminu odbioru robót częściowych i odbioru końcowego nie przekraczających 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

- terminowego przystępowania do odbiorów,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie prac,

- zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 6

- Roboty objęte przedmiotem umowy Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), SWZ oraz innych dokumentach Zamawiającego dot. zamówienia oraz w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, 
a następnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię podpisanej umowy 
o podwykonawstwo i ewentualnych jej zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie – pod rygorem nieważności – zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub projekt jej zmiany. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

- zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy w jego umowie z Zamawiającym.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która powinna być zgodna z zaakceptowanym projektem, pod rygorem bezskuteczności tej umowy i zgłoszenia podwykonawcy dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 złotych. W przypadku, o którym mowa powyżej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zawierać 
w szczególności:

- zakres robót do wykonania, mieszczący się w granicach zamówienia Zamawiającego

- termin realizacji,

- wynagrodzenie,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z zastrzeżeniem stosowania przez podwykonawcę limitu odpowiedzialności Zamawiającego opisanego w § 11 ust. 6 in fine.

- zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy,

- zapisy dotyczące zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia). Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i w granicach limitu opisanego w § 11 ust. 6.

- Zamawiający – przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Do każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- pisemne oświadczenie Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wartości wystawionej faktury, iż wszystkie płatności należne Podwykonawcy w związku z wykonaniem przez niego robót zostały zapłacone na jego rzecz przez Wykonawcę oraz, iż zrzeka się dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

- kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy za wykonane przez nich elementy przedmiotu Umowy, wraz z kopią przelewu bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia. Dokumenty te muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, oraz zawierać zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z wystawionej przez Wykonawcę faktury,

- w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy siłami własnymi, pisemne oświadczenie w tym zakresie.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- wystąpić z wnioskiem o zgodę na złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, 
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym powyżej uwag, które potwierdziłyby niezasadność bezpośredniej zapłaty, z zastrzeżeniem limitu opisanego w § 11 ust. 6 in fine, co nie stanowi opóźnienia Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:

- zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

- postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy w jego umowie 
z Zamawiającym,

- zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców Wykonawca 
i Podwykonawca będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za te roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zasady dotyczące Wykonawcy i Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz tych zobowiązań.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę ……………. zł brutto (słownie złotych: ……………………………/100), co w chwili zawarcia umowy stanowi kwotę netto ……………. zł (słownie złotych: ……………………../100).

- Kwota wymieniona w § 7 ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:

- wartość roboty określonej w przedmiocie umowy,

- podatek od towarów i usług*,

- wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne,

- koszty oznakowania i zabezpieczenia robót oraz koszty utrzymywania zabezpieczenia 
i  oznakowania przez cały czas trwania robót,

- koszty pracy ludzi i sprzętu,

- wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia,

- wszelkie roboty przygotowawcze,

- koszty ubezpieczeń,

- koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków,

- koszty wszelkich robót porządkowych,

- koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy,

- koszty przywrócenia terenu prowadzenia robót do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót,

- koszty badań, sprawdzeń, prób i pomiarów,

- koszty wytworzenia, uprzątnięcia, wywiezienia i utylizacji odpadów z placu budowy (materiałów z rozbiórki),

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty usunięcia usterek i szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku 
z prowadzonymi robotami.

- Podatek VAT wynosi ……% i zawarty jest w wynagrodzeniu brutto z § 7 ust. 2 umowy*. / Obowiązek podatkowy powstaje u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego obciążenia  podatkiem VAT).  Zamawiający od kwoty netto z § 7 ust. 2 umowy naliczy i odprowadzi podatek VAT w wysokości ……. % w kwocie …….. zł (słownie złotych: …………………………./100).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, na podstawie którego dokonał wyliczenia ceny i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w § 7 ust. 2 umowy.

- Strony oświadczają, że przez „roboty objęte ryczałtem” rozumie się roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia objętego niniejszą umową, choćby wykonane przedmiary różniły się od dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wynikających z umowy potrąceń z należnego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania części robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, a przewidzianych do wykonania w postępowaniu, Zamawiający jest zobowiązany do redukcji wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót zaniechanych 
z uwzględnieniem cen robocizny z momentu rezygnacji.

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za przedmiot umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zachowania cen zawartych w kosztorysie złożonym Zamawiającemu.

§ 8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, a Zamawiający nalicza kary umowne:

- za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, przy czym punktem odniesienia jest również obowiązujący harmonogram rzeczowo – finansowy,

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - usterek, za każdy przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek,

- w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek,

- z tytułu braku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę na podstawie art. 438 
w powiązaniu z art. 95 ust. 1 pzp - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2, za każdy przypadek.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, stanowi 20 % wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2 za wyjątkiem zdarzeń określonych w § 13 ust. 1 pkt. 1.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego, stanowi 20% wartości wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać teren budowy od Zamawiającego na pierwsze jego wezwanie ze wskazaniem terminu do przejęcie terenu budowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności każdego odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół winien zostać podpisany przez obie strony umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad,

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie zostały usunięte w trybie pkt 1, to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

      - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpi od umowy na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

- Zamawiający – jeżeli jest to uzasadnione interesem gospodarczym lub technicznym – dokonania częściowego lub warunkowego odbioru, ustalając termin bądź zasady odbioru ostatecznego, przy czym w razie gdyby do niego nie doszło skutek braku odbioru następuje ex tunc.

§ 10

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz wbudowane materiały zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji, tj. na okres … miesięcy, licząc od daty jego ostatecznego odbioru.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz wbudowane materiały na okres … miesięcy, licząc od daty jego ostatecznego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie.

- O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia o wadzie jest również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

- Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady – z zastrzeżeniem ust. 5.

- W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 4 – dokonane w tym względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego - przedstawione Wykonawcy w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie – są dla Wykonawcy wiążące.

- Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia, zaś w przypadku określonym w ust. 5 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach Zamawiającego w przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady, przy czym nie może przekroczyć 14 dnia, chyba, że strony zgodnie postanowią inaczej. Jako datę zawiadomienia przyjmuje się datę przekazania Wykonawcy informacji za pośrednictwem lub poczty elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której pismo zostało Wykonawcy doręczone, bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym zakresie robót - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach.

- Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie przez strony.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji w uzgodnionym przez strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez Zamawiającego – zgodnie z ust. 5 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia stwierdzonych wad innemu podmiotowi – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

- Strony ustalają, że rozliczanie robót  nastąpi na podstawie faktury końcowej w oparciu o bezusterkowy odbiór całego przedmiotu umowy.

- Faktury należy wystawiać według danych:

Nabywca: 
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
ul. Pałacowa 15, 
46-100 Woskowice Małe
NIP: 7521295792

i dostarczać w wersji papierowej do sekretariatu Zamawiającego.

Zamawiający wyraża również zgodę na przesłanie faktury elektronicznej na adres e-mail dla doręczania faktur VAT: faktury@olowoskowice.pl.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę zobowiązuje się zapłacić w terminie do 30 dni od kumulatywnie spełnionych przesłanek – bezusterkowego odbioru końcowego i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy podany w fakturze VAT.

- Za opóźnienie w realizacji zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca może od niego żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 11 ust. 5.

- Podzielną płatność (tzw. split payment) stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 2439 z późn. zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy podany w fakturze VAT, nie spełnia tych wymogów, o których mowa w § 11 ust. 12, to wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania rachunku spełniającego te wymagania, co nie będzie stanowiło podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia odsetek lub odstąpienia od umowy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie mogą przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jak i umów podwykonawczych, bez zgody Zamawiającego.

- Kwoty wypłacone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze (Zamawiający potrąca/kompensuje kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy).

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego ostatniej wiadomości o powyższej okoliczności. Odstąpienie od umowy określone wyżej nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 12

- Niedopuszczalna jest istotna zmiana umowy w rozumieniu PZP, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie:

  - Zmiany terminu realizacji umowy:

- gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontunuowania robót (wstrzymanie kontynuowania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływy terminu składania ofert,

- z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,

- z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,

- z powodu działania siły wyższej, rozumianej jako  nadzwyczajne, zewnętrzne, nie możliwe do przewidzenia i zapobieżenia, niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpienia nie można było uniknąć ani zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności takie zdarzenia jak pożary, powodzie, zalania, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki, wojny.

- jeżeli wystąpią  znacząco odmienne  od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki  geologiczne  (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające  terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe w szczególności błędnie zinwentaryzowane lub niezinwentaryzowane: podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub obiekty budowlane, co spowoduje wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych albo zamiennych,

- jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, 
z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany zakaz, prowadzenia robót, przez właściwy organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie wystąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego,

- jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamiennych robót wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- jeżeli wystąpi awaria na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkująca koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,

- jeżeli nastąpi konieczność wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- jeżeli wystąpią zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu umowy w pierwotnie ustalonym terminie,

- jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- gdy nastąpią opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy,

- gdy wystąpią na terenie budowy niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne, które będą wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:

    - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień  lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

    - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

    - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami),

    - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

    - konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek wyżej wymienionych przyczyn wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e-mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia.

  - Zmiany sposobu wykonania i zakresu przedmiotu umowy:

- zmiany technologiczne  wywołane w szczególności:

    - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną brakiem surowców, ograniczeniem produkcji, zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

    - pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

    - koniecznością zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

    - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne, nie zostały zinwentaryzowane lub zostały błędnie zinwentaryzowane i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,

    - konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),

    - konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),

    - konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu robót 
w przypadku wystąpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w dokumentach zamówienia,

- zmiany zakresu:

      - konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte 
w dokumentach zamówienia, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,

      - rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu zamówienia nie może ulec redukcji o więcej niż 20 % zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,

      - rezygnacja z części robót na rzecz wykonania w ich miejsce robót nieujętych 
w dokumentacji zamówienia w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych z jednoczesnym podwyższeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zwiększonego zakresu robót,

      - konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są wynikiem zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

      - w przypadku wystąpienia możliwości zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót lub

- zmniejszą koszty realizacji przedmiotu umowy, lub koszty eksploatacji lub

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub

- pozwolą na wydłużenie eksploatacji instalacji i urządzeń po zakończeniu robót,

- zmiany osób i podmiotów:

    - konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym lub wymaganiami o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    - konieczność zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę,

- zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:

    - zmiana zasad dokonywania odbiorów  robót budowlanych jeżeli nie  zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,

    - zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Zmiany terminów i warunków płatności:

  - będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

  - konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,

  - konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub w wyniku innych okoliczności uzasadniających zmianę,

  - będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

        - jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji zamówienia, a których wykonanie jest konieczne oraz których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy,

        - jeżeli wystąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 7 ust. 2 umowy (Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług),

        - gdy na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, będą miały wpływ zmiany:

- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

W przypadku zmian z pkt 4c, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie oraz z uwzględnienia zmian zasad wskazanych wyżej, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa wyżej, jest pisemny wniosek Wykonawcy, złożony drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, ma wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego, który w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych wyżej, na poziomie do 15% ceny wybranej oferty.

        - gdy na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, będą miały wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 30% wzrostu cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku w stosunku do minionego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- poziom zmiany wynagrodzenia i cen jednostkowych zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została podpisana umowa,

maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający z uwagi na kryterium opisane w lit d, to łącznie 15% w stosunku do pozostałej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy,

  - Pozostałe zmiany:

  - aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację,

  - zmiana obowiązującego prawa wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy,

  - zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),

- Strony są zobowiązane do wzajemnego niezwłocznego informowania się o wystąpieniu którychkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Wszelkie zmiany umowy poza wyłączonymi umową są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 Ustawy pzp.

- Nie wymagają formy aneksu do umowy:

  - zmiany adresowe,

  - zmiana siedziby i adresu do korespondencji,

  - zmiana numeru rachunku bankowego,

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od zaistnienia, któregokolwiek z faktów 
o którym mowa w ust. 6, poinformować pisemnie Zamawiającego.

§ 13

- Oprócz wypadków wymienionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Kodeksie cywilnym, a także w niniejszej umowie, Zamawiającemu - poza prawem naliczania kar umownych - przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w przypadku likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do rozpoczęcia robót lub ich kontynuacji przez Wykonawcę,

- Wykonawca zwleka z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zakończy  je w terminie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do rozpoczęcia robót lub ich kontynuacji przez Wykonawcę,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi  normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie do zmiany sposobu wykonania w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym upływie terminu  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-5 nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do spisania protokołu inwentaryzacji to Zamawiający sporządzi go jednostronnie, a ustalenia tego protokołu będą w pełni wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia postanowienia ust. 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 14

      - Stosownie do art. 95 w zw. z art. 438 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - Wymóg co do zatrudnienia na podstawie umowy pracę nie dotyczy:

- osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (np. kierownik budowy i robót),

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które złożyły ofertę i które zobowiążą się do osobistego świadczenia robót (umowy B2B);

- wspólników spółek osobowych i kapitałowych, którzy złożyli ofertę i którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki (w trybie art. 176 ksh)

      - Wykonawca oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie. Do osób świadczących na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców stosuje się ust. 1 i 2.

      - Celem potwierdzenia spełnienia obowiązków wymienionych w ust. 1-3 Wykonawca 
i Podwykonawcy przed przystąpieniem do robót zobowiązani są do złożenia oświadczenia 
w przedmiocie każdego pracownika i osoby świadczącej osobiście, zawierające strony i datę umowy oraz jej przedmiot i zakres.

      - W razie zmiany osób o których mowa w ust. 1-3 w toku umowy, oświadczenie, o którym w ust. 4 w odniesieniu do nowej osoby należy przedłożyć w terminie 7 dni od zmiany sytuacji, pod rygorem odmowy dopuszczenia tej osoby do wykonywania umowy i zapłaty kar umownych.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania aktualnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4

- żądania wyjaśnień oraz innych dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1

§ 15

- Na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkód oraz usunięcia wad i usterek Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania przedstawi zabezpieczenie wyrażające się:

- oryginałem nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej, wystawionej przez bank z siedzibą w Polsce lub ubezpieczeniowej  wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń świadczący usługi na terenie Polski, na kwotę równą 3% brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 (*niepotrzebne skreślić)

lub

- wpłatą środków na rachunek Zamawiającego na kwotę równą 3% brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.  (*niepotrzebne skreślić)

lub

- poręczeniem udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 462)o wartości nie mniejszej niż 3% brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, która odrębnym oświadczeniem zaakceptowana zostanie przez Zamawiającego (*niepotrzebne skreślić)

- Gwarancja należytego wykonania – o ile ustanowiona została w formie opisanej w ust. 1 lit a - płatna będzie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego na jego pierwsze pisemne żądanie. W żądaniu wypłaty środków z gwarancji Zamawiający zamieści oświadczenie, stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z umowy. Do wypłaty środków z tytułu gwarancji, Zamawiający nie jest zobowiązany do przedstawiania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty środków z gwarancji, co powinno się znaleźć z warunkach gwarancji.

- Termin obowiązywania zabezpieczeń w formach, o których mowa ust. 1 upływać będzie 21 dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, w zależności od tego których z tych terminów upłynie później, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym umową terminie, ubezpieczeń opisanych prowadzonych prac i OC oraz zabezpieczeń w formach, o których mowa ust. 1,  stanowi podstawę dla możliwości odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych, w razie upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Część wartości zabezpieczenia (w wysokości 70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W razie ustanowienia gwarancji – może ona zostać w tych granicach zmniejszona.

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 21 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub gwarancji. Liczenie terminu 21 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku, gdy okres określony według reguł opisanych w zdaniu poprzednim nie będzie tożsamy dla gwarancji i rękojmi, termin 21- dniowy rozpoczyna bieg od upływu tego okresu, który nastąpi później.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe bądź kolejne zabezpieczenie należytego wykonania umowy na odpowiadających warunkach. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

§ 16

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się: zachować 
w tajemnicy, nie przekazywać, nie ujawniać, jak również nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji strategicznych, handlowych, informatycznych, marketingowych, programowych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, statystycznych, pracowniczych dotyczących bezpośrednio Zamawiającego lub podmiotów z nią współpracujących, jeżeli wejdzie w ich posiadanie.

- Informacje, o których jest mowa w niniejszym paragrafie nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do celów innych niż te, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

- Poprzez informacje poufne rozumie się wszelakie informacje przekazywane drugiej Stronie, bez względu na sposób i nośnik ich przekazania, za wyjątkiem informacji wyraźnie określonych jako nieobjętych poufnością oraz informacji powszechnie dostępnych.

- Postanowienia tego paragrafu nie mogą naruszać obowiązków informacyjnych Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp oraz dostępu do informacji publicznej

§ 17

      - Wszelkie spory wynikające z realizacji tej umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w razie gdyby okazały się nie skuteczne, właściwy jest Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

      - Strony oświadczają, że niniejsza umowa na charakter obustronnie profesjonalny.

      - Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. /Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (*niepotrzebne skreślić)

      - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

      - Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na ważność pozostałej części umowy.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:

* Zapis zostanie dostosowany do formy zawieranej umowy

Niepotrzebne skreślić