Załącznik nr 3 do SWZ

Projekt umowy

UMOWA

Nr SI.272. …. .2025

zawarta w dniu ……………………….. w Niwiskach pomiędzy:

Gminą Niwiska

z siedzibą w

Niwiska 430, 36- 147 Niwiska

REGON 690581672

NIP 814 15 88 011,  reprezentowaną przez :

Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska,

przy kontrasygnacie Elżbiety Lewandowskie- Smoleń – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Art.1.

# Przedmiot umowy

  - Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone w ust. 1.2.

  - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą:

„Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w Gminie Niwiska - modernizacja ogrzewania poprzez zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 94 kW oraz układ kogeneracji o mocy 6 kW”

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do umowy.

  - Szczegółowy zakres robót został ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach robót, projektach budowlanych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki  do niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

## Art. 2

### Obowiązki stron

  - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej  staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

…………………………………………………..……...

Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ………………………….

  - Zakres Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązki  kierownika  budowy  określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.)

  - Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania harmonogramu rzeczowo finansowego na etapie wykonywania zamówienia. Każda zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego stosując  odpowiednio procedurę opisaną w pkt 2.4.

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Projektem Budowlanym Wykonawczym

3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi  wymagań technicznych,

4)  decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniami budowy,

5)  ze złożoną ofertą,

6)  zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego –

- o konieczności wykonania robót zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,   opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

  - Wykonawca zobowiązuje do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających  zagrożeniom.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów, związanych z należytym wykonaniem przedmiotu umowy a w szczególności:

a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli lub obiektów budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

e) demontażu, napraw, montażu zadaszenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących  i elementów zagospodarowania terenu,

f) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

g) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii oraz odbiorów (w szczególności z dysponentami sieci uzbrojenia terenu) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

k) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

l) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

n) dokonania niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów np. prób szczelności, pomiary skuteczności zerowania, uziemienia, pomiary natężenia oświetlenia itp.

o) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przekazania wszelkich regulaminów, atestów, i tym podobnych dokumentów koniecznych do prawidłowego korzystania przez Zamawiającego z wykonanego obiektu,

p) dokonania wycinki drzew i krzewów,

  - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy,  pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do chwili przekazania wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyka realizacji robót budowlanych do wysokości wynagrodzenia określonego w art. 8.

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym obejmującej szkody osobowe i majątkowe osób trzecich w całym okresie realizacji inwestycji.

  - Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

  - W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ww. ubezpieczenia, Zamawiający może  dokonać ubezpieczenia  budowy na koszt Wykonawcy,  a koszty, jakie poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas lub w związku z wykonywaniem Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

## Art. 3

### Terminy

  - Strony ustalają następujące terminy:

- termin rozpoczęcia realizacji robót -  od daty podpisania umowy,

- termin zakończenia realizacji robót – 31 maja 2026 r.

  - Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

# Art. 4

Odbiór robót.

  - Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora na wniosek Wykonawcy – w postaci spisania protokołu odbioru robót zanikających i wpisu w dzienniku budowy.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi jednorazowo, po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

  - Do dokonania odbioru końcowego każda ze stron wyznaczy po co najmniej dwóch  przedstawicieli.

Po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu  wpisu w dzienniku budowy przez   kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

b) dziennik budowy,

c) oświadczenie kierownika budowy(robót) o zgodności wykonania obiektu                                z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia budowy, obowiązującymi  przepisami  i Polskimi Normami, (przy odbiorze końcowym),

d) protokoły badań i sprawdzeń,

e) rozliczenie budowy z podaniem wykonanych  elementów, ich ilości i wartości ogółem brutto oraz netto (bez podatku VAT).

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – jeżeli jest wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

- dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy( jeżeli dotyczy), potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- oświadczenie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców o uregulowaniu wobec nich całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z przedmiotem umowy( jeżeli dotyczy),

- wszelkie inne dokumenty konieczne do korzystania z obiektów w tym instrukcje, gwarancje itp.

- oświadczenie, iż rozliczenie budowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z przedmiotową inwestycją.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę. O terminie  rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Zamawiający powiadomi uczestników odbioru  nie później niż na  3 dni przed dokonaniem czynności.

  - Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę                do usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                          z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie   przedmiotu   odbioru   zgodnie                              z   przeznaczeniem,   Zamawiający   może   odstąpić   od   umowy   lub   żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

Art. 5.

Szczególne obowiązki wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego lub inspektora nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy,

  - Dopuszcza się możliwość wykonania części umowy przez Podwykonawcę.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

  - Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robót objętych umową,

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (zakres zlecony Podwykonawcy).

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

  - Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w pkt. 5.6 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

  - Niezależnie od postanowień pkt 5.5. i 5.6. niniejszego paragrafu Wykonawca nie może umożliwić wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy poczytywane będzie jako nienależyte wykonanie umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń.

  - Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277).  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w postępowaniu:

- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, w szczególności roboty: ziemne, brukarskie, ciesielskie, murarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, betoniarskie, ogólnobudowlane (pomoc budowlana), obsługa maszyn i pojazdów, monterskie w zakresie montażu rusztowań, elektromonterskie, monterskie w zakresie montażu instalacji sanitarnych i grzewczych, za wyjątkiem Kierownika budowy i Kierownika robót.

  - Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca lub/i podwykonawca  zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 5.13., na podstawie umowy o pracę.

  - Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 5.13 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących, w ramach realizacji zamówienia, czynności określone w art. 5.13:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- kopie umów o prace zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników).

Art.6.

Gwarancja jakości i rękojmia

  - Wykonawca  udziela ……………………….. gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek      w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub   w   innym   terminie   uzgodnionym   przez   strony,   jeżeli  usunięcie usterek nie   będzie możliwe w ciągu 30 dni.

  - Jeżeli   Wykonawca   nie   przystąpi   do   usunięcia   zgłoszonych   wad   lub   usterek, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca   zapewni   ustalenie   w   umowach   z   podwykonawcami   takiego   okresu gwarancji na wykonane roboty, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji za wady lub usterki Wykonawcy wobec Zamawiającego.

  - Strata   lub   szkoda   w   robotach   lub   materiałach   zastosowanych   do   robót   w   okresie między   datą   rozpoczęcia robót a zakończeniem   terminów   gwarancji   powinna   być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

  - Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również wszelki dostarczony i zamontowany sprzęt w okresie wskazanym w art. 6.1 bez względu na to jaki okres gwarancji został przewidziany przez producenta sprzętu bądź urządzeń.

  - Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu napraw, Do naprawy wad i usuwania usterek w okresie rękojmi stosuje się odpowiednio pkt. 6.2 do pkt. 6.6

  - Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi lub gwarancji. Wykonawca dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rękojmi i gwarancji, na terenie objętym gwarancją i rękojmią, prowadzenie robót przez Zamawiającego lub podmioty wykonywujące roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne itp.)

Art. 7.

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie   odpowiedzialny wobec Zamawiającego  na  zasadach  uregulowanych   w  Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej  staranności  przez Wykonawcę   lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu   przedmiotu  umowy.

Art. 8.

#### Wynagrodzenie

8.1 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w art. 1.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto : ……………………zł, podatek VAT …..% w kwocie: …………….. zł (słownie: (………………………………), łącznie  brutto : ………………………….. zł (słownie: ………………………………………. złotych brutto),

  - Wynagrodzenie określone w pkt 8.1 będzie wypłacone jednorazowo po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego dokumentów określonych w art. 4 pkt.4.3 i pkt. 4.4 i wystawieniu faktury.

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót i wystawienia faktury VAT.

  - Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

  - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów o których mowa w art. 4 pkt. 4.6 (protokół odbioru końcowego) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 4 pkt. 4.6 , nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

  - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy wynagrodzenie określone w pkt 8.1. ulega waloryzacji na następujących zasadach:

- w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT wynagrodzenie netto ulega odpowiedniemu obniżeniu, wynagrodzenie brutto pozostaje bez zmian;

- w przypadku obniżenia stawki podatku VAT wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, wynagrodzenie brutto podlega odpowiedniemu obniżeniu

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8.8., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt.8.8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 8.11, w terminie 7 dni, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.8., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz nalicza kary umowne.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.8., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia

# Art. 9

### Zabezpieczenie wykonania umowy

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 %  wynagrodzenia   umownego   brutto,   tj.

- w   kwocie ……………………….. zł  (słownie:…………) w formie………………….

(zapis zostanie zmodyfikowany w przypadku realizacji dwóch części zamówienia)

  - Zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   dostarczone   będzie   Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

  - Kwota w wysokości 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

  - Kwota, o której mowa w ust. 9.4, zostanie  zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest krótszy niż okres rękojmi po upływie okresu rękojmi na wykonane roboty.

Art. 10.

Kary umowne.

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie  przedmiotu umowy.

  - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za   opóźnienie   w   wykonaniu   przedmiotu   zamówienia   w   wysokości  0,2   % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- za   opóźnienie   w   usunięciu   wad   stwierdzonych   przy   odbiorze   lub   w   okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- za   odstąpienie   od   umowy   z   przyczyn   leżących   po   stronie   Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w art. 8 pkt 8.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niezłożenie w terminie oświadczenia określonego w art.5 pkt. 5.15 (o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w art. 5 pkt 5.13) w wysokości 1000,00 zł.

2) za niezłożenie w terminie oświadczeń określonych w art. 5 pkt. 5.16 lub odmowę poddania się czynnością kontrolnym w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie

3) za niezłożenie w terminie oświadczeń określonych w art.5 pkt. 5.17 w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie

  - Trzykrotne naliczenie kar na podstawie pkt. 10.4 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu  zgodnie z zapisami art. 5, w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie.

2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie.

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  5.000,00 zł za każde zdarzenie.

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie.

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  5.000,00 zł za każde zdarzenie.

10.7.  Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy na podstawie pkt. 10.2  wynosi 40%  wynagrodzenia netto określonego w art. 8 pkt. 8.1.

Art. 11.

Zmiany umowy

11.1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  winny  zostać  dokonane  wyłącznie  w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11.2. Strony maja prawo do skrócenia terminu realizacji poszczególnych elementów robót oraz całości zadania. Skrócenie terminu realizacji dopuszczalne jest wyłącznie za obustronną zgodą stron umowy.

11.3.  Strony  mają  prawo  do  przedłużenia  Terminu  zakończenia  robót  o  okres  trwania  przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia  robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,        w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,            za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych       do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez właściciela lub dysponenta nieruchomości  na której mają być one przeprowadzone,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów    technicznych,   technologii   wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i  zakresu  wykonania przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy prawo budowlanego,

    - wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

11.5  Zamawiający dopuszcza również możliwość następujących zmian:

a)    zmiana kierownika budowy i kierowników robót,

b)    zmiana inspektora nadzoru,

c)    zmiana stawki podatku VAT,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego, określonego w art. 8 pkt. 8.1 tj. zwiększenie ww. kwot w przypadku zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie Zamawiającego.

11.7 Zamawiający oprócz zmian opisanych powyżej dopuszcza również zmiany umowy nieopisane  w treści SIWZ a dopuszczalne na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 12.

Odstąpienie od umowy

12.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d) Wykonawca przekroczył termin zakończenia realizacji robót określony                                  w Harmonogramie rzeczowo finansowym

12.2 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,   chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio   nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - W przypadku  odstąpienia od umowy Wykonawcę  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w   terminie   7   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy   Wykonawca   przy   udziale Zamawiającego   (inspektora   nadzoru)   sporządzi   szczegółowy   protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca   sporządzi   wykaz   materiałów,   które   mogą   być   wykorzystane   przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie   od   umowy   powinno   nastąpić   w   formie   pisemnej   pod   rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Art.13.

Doręczenia.

13.1 Wszelkie   zawiadomienia,   korespondencja   oraz   dokumentacja   przekazywana w   związku   z niniejszą   Umową   między   Stronami   będzie   sporządzana   na   piśmie i   podpisana   przez   Stronę   zawiadamiającą.   Zawiadomienia   mogą   być   przesyłane  telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

13.2 Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o  zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane  na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

Art. 14.

Ochrona danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36- 147 Niwiska, w imieniu którego  działa Wójt.

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@niwiska.pl , nr tel. 693 776 126;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u administratora,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Art. 15.

Przepisy końcowe

  - W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową   stosuje   się   przepisy   Kodeksu Cywilnego,   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   oraz   specyfikacji   istotnych warunków zamówienia, a także ustawy Prawo budowlane.

  - Wszystkie  spory wynikające  z wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie mogą  być rozstrzygnięte   polubownie,   będą   rozstrzygane   przez   Sąd Powszechny   właściwy   dla   siedziby Zamawiającego.

  - Integralną  część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym i Kosztorysem Ofertowym

  - Umowę   niniejszą   sporządzono   w   3   jednobrzmiących   egzemplarzach   w   języku polskim; 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

...............................................				..................................................

...............................................

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Przedmiary robót,

3. Kosztorysy ofertowe na każde zadanie przedstawione przez wykonawcę.