Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.:

Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb KIS w Rzezawie w ramach projektu pn. ”Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez rozwój infrastruktury KIS w Rzezawie”.

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.10 – Infrastruktura podmiotów reintegracji, Typ projektu: A. Infrastruktura podmiotów reintegracji społecznej w ramach programu FEM 2021-2027

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………..

zawarta w dniu …………. 2026 r. w Rzezawie, pomiędzy Gminą Rzezawa, ul. Długa 21, 
32-765 Rzezawa, REGON 851660660, NIP 868-10-21-294 reprezentowaną przez: Zbigniewa Biernata – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Zięby – Kołodziej, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb KIS w Rzezawie w ramach projektu pn. ”Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez rozwój infrastruktury KIS w Rzezawie”.

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.10 – Infrastruktura podmiotów reintegracji, Typ projektu: A. Infrastruktura podmiotów reintegracji społecznej w ramach programu FEM 2021-2027

zgodnie ze stanowiącą integralną częścią umowy ofertą złożoną przez Wykonawcę, specyfikacją warunków zamówienia, jej załącznikami oraz załącznikami do n/n umowy.

Zadanie realizowane jest w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej a następnie na jej podstawie zrealizowanie kompletnych robót budowlanych i montażowych prowadzących do przebudowy istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb KIS w Rzezawie w ramach projektu pn. ”Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez rozwój infrastruktury KIS 
w Rzezawie” wraz przedłożeniem Zamawiającemu:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni

2) uzyskanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytku.

§ 2

Zakres realizacji przedmiotu umowy

1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i technologię, będących przedmiotem umowy, określa:

1)  Program Funkcjonalno – Użytkowy

2) Nadto zaś przedmiot zamówienia identyfikują projekt koncepcyjny – przedstawiony w załączniku 
nr 10 do SWZ oraz opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne na działce 
nr 1224/16 w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa – przedstawiona w załączniku nr 11 do SWZ.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą i dostarczy tą dokumentację na koszt własny w terminie zgłoszenia do odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z zachowaniem: podwyższonej staranności  albowiem w zakresie jego działalności gospodarczej pozostaje realizacja przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm, oraz przepisów prawa właściwych z uwagi na przedmiot umowy tj. w szczególności ustawy Prawo budowlanego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

4. Opracowania wymienione w ust. 1 i 2 stanowią załączniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne 
do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego 
o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

7. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części zrealizowane przez Podwykonawców.

8. Wszelakie koszty związane mediami podczas realizacji robót budowlanych oraz uzyskanie uzgodnień  na etapie opracowania dokumentacji projektowej należą do Wykonawcy.

§ 3

Terminy realizacji

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.09.2027 roku.

2 Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie termin zgłoszenia do odbioru wykonanych robót kompletnych wedle przedmiotu zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy zawierającego informacje wraz z dokonaniem zgłoszenia o zakończeniu budowy w PINB 
i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytku (ewentualnie pozwolenie na użytkowanie) oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni.

3 Zamawiający dodatkowo wprowadza terminy pośrednie realizacji zamówienia:

1)  przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i technicznego (wraz z projektem aranżacji wnętrz) w celu jego akceptacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/lub przedłożenie kompletnego zgłoszenia jakie jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

3) wykonanie kompletnych robót budowlanych – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni oraz uzyskanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytku – do dnia 30.09.2027 roku.

4. Po przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i technicznego (wraz z projektem aranżacji wnętrz), o którym mowa 
w ust. 3 pkt. 1 - Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych wniesie do niej uwagi bądź zaakceptuje przedłożoną dokumentację projektową. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag dokona poprawek w przedłożonej dokumentacji 
z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i dokona jej ponownego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji. W takim przypadku powtórzona zostanie procedura akceptacji z zachowaniem terminów, 
o których mowa powyżej. Po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełni przedłożony projekt o wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody, decyzje administracyjne 
i przedłoży z wnioskiem o udzielenie pozwolenia/zgłoszenia robót na budowę do właściwego organu.

W przypadku braku zaakceptowania przedłożonej dokumentacji jak wyżej w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy jednoznacznym dochowaniu procedury, o której mowa powyżej, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni licząc od dnia upływu w/w terminu odstąpić od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. W terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy zostanie opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający opisane wyżej terminy wykonania zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie aktualizowany przez strony bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy – pod warunkiem, iż będzie zachowany opisany wyżej termin końcowy wykonania zamówienia.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony na bazie tabeli elementów scalonych i obejmował on będzie następujące elementy: 1) prace projektowe 2) stan surowy zamknięty 3) roboty wykończeniowe 4) instalacje 5) zagospodarowanie terenu

6. Zakończenie zadania w terminie jest bardzo ważne z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.10 – Infrastruktura podmiotów reintegracji, Typ projektu: A. Infrastruktura podmiotów reintegracji społecznej w ramach programu FEM 2021-2027

7. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą inwestycji wystąpi do instytucji zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.10 – Infrastruktura podmiotów reintegracji, Typ projektu: A. Infrastruktura podmiotów reintegracji społecznej w ramach programu FEM 2021-2027 o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji niniejszego zamówienia do dnia 30.04.2028 r. W przypadku uzyskania ww. zgody – w umowie z Wykonawcą robót budowlanych zostaną zmienione terminy pośrednie oraz termin końcowy wykonania zamówienia w sposób następujący:

1) Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.03.2028 r.

2) Wykonanie kompletnych robót budowlanych – 24 miesiące od dnia podpisania umowy

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni oraz uzyskanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytku – do dnia 31.03.2028 roku.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

2) odebranie oświadczenia kierownika o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz 
z kserokopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do izby,

3) pisemne powiadomienie Wykonawcy jeżeli nastąpią zmiany personalne osób sprawujących nadzór inwestorski czy kierownika budowy

4) odbiór końcowy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego przed upływem gwarancji/rękojmi.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia – zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlanym i technicznym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem aranżacji wnętrz, specyfikacją warunków zamówienia, przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej i sztuki budowlanej,

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego 
i terenu budowy, wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

4) podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, przejazdów pieszych, poprzez odpowiednie oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu objętego robotami,

5) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych umowa, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru.

6) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, a nadto do jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych,

7) poniesienia ewentualnych kosztów przerw w dostawie mediów (energii elektrycznej, gazu, wody), zaopatrzenia placu budowy w konieczne media w tym energię elektryczną, wodę,

8) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i innych działek,

9) naprawy urządzeń melioracji wodnych, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji,

10) podczas realizacji przedmiotu umowy – Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp 
do terenów położonych w pobliżu terenu budowy,

11) poniesienia kosztów nadzorów związanych z realizacją inwestycji, wynikających 
z uzgodnień i decyzji (np. nadzór nad urządzeniami istniejącej infrastruktury),

12) prowadzenia dokumentacji budowy,

13) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami 
w tym przepisami BHP, przepisami p.poż.,

14) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym,

15) realizacji zaleceń Zamawiającego o ile nie są sprzeczne z obowiązującym prawem,

16) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

17) wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający 
z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych.

18) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

19) wykonania badań, prób i rozruchów, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

20) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

21) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

22) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

23) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody.

25) Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

26) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

27) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie prac, w tym w zgodzie z zasadami BHP i ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników, kontrahentów, Podwykonawców, itp. w zakresie zdarzeń i ich skutków w związku z realizacją niniejszej umowy.

28) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

29) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacją do wiadomości Zamawiającego) na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.

30) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego, uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami.

31) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

32) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów, zajęcie chodnika - jeżeli dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, wszelkie próby, badania, pomiary).

33) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt pełną obsługę geodezyjną.

34) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

35) Wykonawca jest zobowiązany koordynować prace realizowane przez Podwykonawców.

36) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych 
z wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, opracowanym przez Wykonawcę  projekcie budowlanym i technicznym, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości). Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór i przedłożone do akceptacji Zamawiającego wraz z atestami i świadectwami jakości na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem ich zastosowania. Nadzór ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami określonymi w opracowanym przez Wykonawcę STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także te części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

37) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na placu budowy, a po zakończeniu całości robót zobowiązany jest bezzwłocznie doprowadzić teren realizacji robót do stanu pełnego uporządkowania i przekazać go Zamawiającemu.

38) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać roboty do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze Inspektorowi Nadzoru dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).

39) w ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa.

40) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą robót wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, kosztorysem powykonawczym. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

41) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na miejscu realizacji robót. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.

42) od dnia przejęcia terenu realizacji robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym 
w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

43) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren realizacji robót, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania terenu realizacji robót do podpisania protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie ich w należytym stanie 
i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione).

44) Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w obiektach, robotach 
i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

45) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres, terminy i warunki korzystania  z sąsiedniej nieruchomości 
z jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe 
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 6

Obowiązki w zakresie praw autorskich

1. W ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 10 umowy (zatem bez ustalania odrębnego wynagrodzenia na każdym odrębnym polu eksploatacji) Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie. Powyższe ustalenia nie naruszają praw osobistych Wykonawcy do opracowań będących przedmiotem umowy oraz ich części — co powoduje, że nie można usuwać oznaczeń określających autora opracowania.

2. Na wypadek, gdyby Wykonawca realizował prace projektowe przy pomocy podwykonawców (osób trzecich) zawrze w umowach, które zostaną z nim zawarte odpowiednie postanowienia odpowiadające tym, o których mowa w ust. 1 i 3 i złoży wraz z przekazaniem dokumentacji ich oświadczenia 
o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w sposób i zakresie wymienionym 
w ust. 1 i 3.

3. Autorskie prawa majątkowe (ich przeniesienie) obejmują następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji wersji papierowej kserowanie 
i skanowanie, wersji elektronicznej — kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

a) użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, 
w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót w oparciu  o dokumentację, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania nadzoru lub innych opracowań projektowych na zlecenie Zamawiającego, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu w wersji papierowej, elektronicznej — za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

b) wprowadzenie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych pod lit. a

c) zamieszczenie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony 
w pod lit. b — publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny 
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami.

5. Przejęcie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz nośników, na których utrwalono dokumentację w ilości określonej 
w umowie.

6. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, zezwala na dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji dokumentów nią objętych ze względu na cel niniejszej umowy - z zastrzeżeniem ich dokonania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 7

Wymogi dotyczące materiałów

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości).

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn. zm), ustawą z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2025, poz. 418 z późn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych próbek materiałów wraz z dotyczącymi ich atestami i certyfikatami, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich przekazania.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

7. Koszty wykonania badań, o których mowa w ust. 6, obciążają Wykonawcę robót – jeżeli 
w ich wyniku ustalona zostanie wadliwa jakość robót wykonanych z materiałów Wykonawcy – zaś 
w przeciwnym wypadku, koszty wykonania badań obciążają Zamawiającego.

8. Postanowienia ust. 6-7 stosuje się odpowiednio w przypadku sprawdzania na żądanie Zamawiającego ilości wbudowanych materiałów.

§ 8

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału Podwykonawców.

§ 8*

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona samodzielnie* lub przez podwykonawców*, następujące części umowy: *(pozostawić właściwe)

1) …………………………………………………………………..…. - …………………………………..……

nazwa podwykonawcy 			zakres wykonywanych świadczeń

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca może na każdym etapie realizacji zadania powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.

4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

4a. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego.

2) Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie 
w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie  określonym w § 6 ust. 2 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z ust. 2 niniejszej umowy

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej dotyczą także zmiany podwykonawcy prac projektowych.

5. Podwykonawstwo w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi/dostawy wykonywane na potrzeby robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

2) W trakcie realizacji zamówienia nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

6) Niezgłoszenie w terminie 14 dni:

a) pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3),

b) pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 5),

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego;

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

8) Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt. 7), termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 5 lit. b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp.

9) Wymagania określone w punktach 2) – 8) stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

10) Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

11) W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

12) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

13) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego, przy czym w uwagach nie można powołać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

17) W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt. 16), Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18) Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, albo konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

20) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o których mowa w pkt. 12), których termin zapłaty upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. Wymaga się jednocześnie by Wykonawca w umowie o podwykonawstwo określił sposób dokonywania odbiorów, wystawiania dokumentów finansowo – księgowych w taki sposób – by wierzytelności podwykonawców tytułem wykonania wszystkich robót budowlanych (czy nawet robót budowlanych za dany okres rozliczeniowy) – były wymagalne najpóźniej na 2 dni poprzedzające termin realizacji należności 
z faktury końcowej (częściowej) przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje – iż jako niedopuszczalne traktuje rozwiązania w relacjach (umowach) Wykonawca – podwykonawcy – polegające na pomniejszeniu wynagrodzenia podwykonawcy z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamówienie publiczne zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów (bez odsetek i kar umownych).

22) Przepis pkt. 21) stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

23) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

24) Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

25) Zmiana Podwykonawcy wymaga zmiany umowy.

26) Zasady określone w pkt 21-25 mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

27) Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

28) W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający uznaje Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na budowę.

29) Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9

Przedstawiciele stron na budowie

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wskazuje Inspektora nadzoru: 1)................................................................. – branża konstrukcyjno – budowlana

2)………………………………………….. – branża sanitarna

3) …………………………………………. – branża elektryczna

4) w zakresie realizacji dokumentacji projektowej …………………………………………………………..

2. . Wykonawca wskazuje, iż funkcję projektanta pełnił będzie:

………………………………………………………………………………

3. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby do kierowania robotami:

1)………………………………………………………………. – kierownik budowy

2) ................................................................................................. – kierownik robót sanitarnych

3) ……………………………………………………………………… - kierownik robót elektrycznych - 
 (wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień)

4. Osoby wymienione w ust. 1 - 3 będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w trakcie wykonywania robót/prac projektowych objętych umową nie wymaga aneksu do umowy, następuje po pisemnej informacji drugiej strony umowy.

§ 10

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi …………..zł brutto (słownie: …………………….złotych),

w tym cena:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszeniem robót budowlanych ..................................... zł brutto nie większa niż 5 % ceny oferty (zgodnie ze złożoną ofertą), podatek VAT naliczony wg stawki ……………..…

b) za wykonanie robót budowlanych wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu/przyjęciem obiektu do użytkowania ………………………………zł, podatek VAT naliczony wg stawki ………….…

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne przez cały okres realizacji niniejszej umowy poza zmianami określonymi w §  18 i 19 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, określonego w niniejszej umowie oraz w „Programie Funkcjonalno – Użytkowym” w tym koszty wykonania usług projektowych, robót budowlanych, obiektów tymczasowych i prac towarzyszących, obsługi geodezyjnej realizowanych robót budowlanych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych prac i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

5. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności częściowych w następujących transzach:

1) pierwsza transza płatna po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej 
i uzyskaniu prawomocnego ostatecznego pozwolenia/zgłoszenia na realizację obiektu

2) kolejne transze za wykonane i odebrane roboty budowlane płatne na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur częściowych zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu zamówienia i płatności.

Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności na podstawie faktury częściowej wystawianej 
nie częściej niż raz na kwartał w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo. Do każdej faktury częściowej zostanie dołączona tabela sporządzona na bazie tabeli elementów scalonych, która obejmować będzie następujące elementy/pozycje: 1) prace projektowe 2) stan surowy zamknięty 
3) roboty wykończeniowe 4) instalacje 5) zagospodarowanie terenu – zaś z jej udział będzie wykazany zakres robót wykonanych częściowo na podstawie oświadczenia inspektora nadzoru o stanie zaawansowania wykonania zamówienia w każdym elemencie/pozycji opisanej wyżej tabeli.

Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego określonego w ust.1.

4) końcowa transza płatna w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia 
i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

„W przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia na zasadach określonych w § 3 ust. 7 oraz § 17 ust.3 pkt.2 lit. k zaś ostatnia transza płatności zostanie uregulowana w każdym przypadku na podstawie faktury wystawionej w 2028 r.

6. Zamawiający zastrzega, iż płatność za wykonane roboty budowlane/kolejne transze nastąpi w 2027 roku – nawet na wypadek gdyby Wykonawca zrealizował przedmiotowe roboty/lub ich część w roku 2026.

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

1) wykonanie pełnego przedmiotu umowy oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

2) dokonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

3) przekazanie zamawiającemu n/w dokumentów:

a) wypełnionego dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej,

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, ulicy, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokalu;

d) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,

e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,

f) protokoły badań i sprawdzeń urządzeń i sieci, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności

g) dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytku

h) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą, którą Wykonawca złoży do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni i uzyska klauzulę.

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktur korygujących VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

10. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego:

Nabywca - Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa, NIP: 868-10-21-294,

Odbiorca – Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa.

11. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

12. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer rachunku………………………………………………………………………..

13. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

14. Wykonawca może wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania maila z prawidłowo wystawioną fakturą. Fakturę należy przesłać na adres: faktury@rzezawa.pl. oraz za pośrednictwem krajowego węzła KSeF. Dodatkowo informujemy, że w związku z obowiązkiem korzystania z KSeF od 01.02.2026 r. prosimy w schemacie e-faktury, w szczególności w zakresie oznaczenia „Podmiotu 3” wpisać: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa, NIP: 868-19-63-180.

§ 11.

Dodatkowe warunki wypłaty wynagrodzenia

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym załącznikiem do faktury, warunkującym wypłatę wynagrodzenia części pierwszej i następnych, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikający z zawartych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz inne dokumenty określone w § 8 ust. 6 pkt.20

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadkach i na zasadach, o których mowa 
w art. 465 Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Odbiory

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę/skutecznym zgłoszeniem robót

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) odbiór częściowy robót budowlanych

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy,

6) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi.

2. Odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się w Urzędzie Gminy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi dokumentami uzyskanymi w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Strony umowy potwierdzający przekazanie dokumentacji wraz z prawomocną decyzją 
o pozwoleniu/zgłoszeniu na budowę robót budowlanych.

3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 
W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

4. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących rozliczeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania części przedmiotu zamówienia.

Odbiór częściowy będzie dokonany po zakończeniu przez Wykonawcę wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji i służy wyłącznie do celów fakturowania. Odebrana część robót pozostaje w posiadaniu i pod opieką Wykonawcy, za którą ponosi on odpowiedzialność. Zostanie ona odebrana przez Zamawiającego w posiadanie dopiero z chwila dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.

6. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu terminu obowiązywania umowy, określonym w § 3 ust. 1, zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, o których mowa w § 10 ust. 7.

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.

8. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się do usunięcia, to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów obiektu 
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

§ 13

Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 10  niniejszej umowy 
tj. w kwocie: …………… (słownie: ……………………..), w formie ………………….. .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca i za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata o której mowa w ust. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości winno obejmować okres od daty podpisania umowy do zakończenia wykonywania zamówienia plus 30 dni natomiast 30% jego wartości winno obejmować okres rękojmi za wady i być wniesione najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

9. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady trwającej 60 miesięcy.

10. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 14

Kary umowne i odszkodowanie

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w § 3 ust. 1   terminu wykonania zamówienia

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od wskazanego w umowie terminu na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy

d) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie.

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o którym mowa § 18 ust. 7 w wysokości 2000 zł za każdy ujawniony przypadek

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie.

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie

i) w przypadku nie przedłożenia stosownych dokumentów określonych w §19 ust. 5, potwierdzających przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w §19 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru częściowego/końcowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na przystąpienie do odbioru częściowego/końcowego,

b) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadkach opisanych wyżej, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak i również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
w przypadkach innych niż wymienionych w ust.1.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, o których mowa 
w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy, a w okresie gwarancji i rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne podlegają sumowaniu i są od siebie niezależne; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

2. Oprócz przypadków wymienionych, w art. 456 Prawa zamówień publicznych, w art. 644 
i innych przepisach Kodeksu cywilnego w tym art. 635 i art. 636 KC i w postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia danej przyczyny jeżeli:

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

3) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu,

6) dojdzie do zawarcia umowy z Podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne naliczone zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

3) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:

a) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy usunąć z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robót materiały, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę.

6. Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obejmującej cały przedmiot niniejszej umowy na okres ……………. miesięcy plus …. dodatkowy okres gwarancji (co daje łącznie …..) liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru – wedle wzoru oświadczenia określonego 
w załączniku do niniejszej umowy.

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad Zamawiający jest uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 10 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma być wykonana w możliwie najkrótszym terminie.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, 
a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, całością dokumentacji, o której mowa 
w § 1 niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami.

12. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru zgodnie z art. 568 § 1 KC w związku z art. 638 KC.

13. Z zastrzeżeniem ust. 14 w przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający żąda bezpłatnego usunięcia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z ust. 6 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

14. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający może według swego wyboru zawiadomi o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

15. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie wykonywania rękojmi wynosić będzie 10 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że 
w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma być wykonana w możliwie najkrótszym terminie.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 17

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do umowy, za wyjątkiem zmiany osób wymienionych w § 9 oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 5.

2. Istotna zmiana umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie podlegać waloryzacji w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia w tym:

a) wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w części dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstałej 
w wyniku ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez wykonawcę ilości zatrudnionych na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 
i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Każda dokonywana zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie dokonywana automatycznie, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych obliczeń. W szczególności, 
w przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego, Wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodów celem zweryfikowania zasadności oraz poprawności dokonanych obliczeń. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych.

Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodów celem zweryfikowania zasadności oraz poprawności dokonanych obliczeń. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

e) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – szczególne warunki zmiany zostały określone w § 18 „Waloryzacja wynagrodzenia”

2) zmian terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

a) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym;

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie  robót budowlanych

– wystąpienia opadów deszczu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,

– wystąpienia opadów śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,

– wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót budowlanych

c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,

d) zmiany sposobu prowadzenia prac objętych niniejszą Umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.3);

e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu;

f) koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą Umową podstawową;

g) jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych, lub innych zostaną ujawnione dotychczas nieznane elementy zabudowy uniemożliwiające prowadzenie tych robót

h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień 
w dostawie materiałów,

i) zawieszenia, opóźnienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikających 
z winy Wykonawcy,

j) opóźnieniem w procesie uzyskiwania dokumentacji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych – w następstwie działania lub zaniechania organów, podmiotów, które w tym procesie występują. Przedłużenie nastąpi o czas opóźnienia/zwłoki w działaniu/zaniechaniu ww. organów – 
w stosunku do podstawowych terminów wynikających z przepisów prawa

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2) a-j termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu wydłużeniu/przesunięciu, nie dłużej jednak niż o czas: przerwy 
w prowadzeniu robót budowlanych – ujawnionych w protokole konieczności w związku ze zdarzeniami, o których mowa pod lit. a-j lub zdestabilizowania dotychczasowego procesu budowlanego

k) Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą inwestycji wystąpi do instytucji zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.10 – Infrastruktura podmiotów reintegracji, Typ projektu: A. Infrastruktura podmiotów reintegracji społecznej w ramach programu FEM 2021-2027 o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji niniejszego zamówienia do dnia 30.04.2028 r. W przypadku uzyskania ww. zgody – w umowie z Wykonawcą robót budowlanych zostaną zmienione terminy pośrednie oraz termin końcowy wykonania zamówienia w sposób następujący:

1) Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.03.2028 r.

2) Wykonanie kompletnych robót budowlanych – 24 miesiące od dnia podpisania umowy

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni oraz uzyskanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytku – do dnia 31.03.2028 roku.

3) zmian materiałów, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SWZ czy opracowanej w ramach realizacji niniejszego zamówienia, spowodowaną:

- zaprzestaniem produkcji;

- udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy;

- wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa

d) zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

-  powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

-   powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych przez Wykonawcę, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności).

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 8 niniejszej Umowy.

5) Zamawiający dopuszcza zmianę ustalonych w umowie zasad i terminów rozliczenia wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych,

6) Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia dokumentację zamienną, która podlega akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

f) rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli pozostają one w przedmiocie niniejszego zamówienia – zaś w razie wykonania robót zamiennych wykraczających poza zakres niniejszego zamówienia – rozliczenie z ich wykonanie nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie opracowanym przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy.

Powyższe stosuje się odpowiednio do zmian materiałów i urządzeń.

4. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 i ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający każdą ze stron umowy do żądania zmiany (+/-) wynagrodzenia, wynosi minimum 5% i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (wzrost cen w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert nie jest uwzględniany).

3. Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej w 7 miesiącu od dnia otwarcia ofert, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (5%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, w którym ten wskaźnik zostanie przekroczony. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić w każdym miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny będący krotnością całkowitą 5% w stosunku do poziomu z daty otwarcia ofert.

4. Do wniosku o waloryzację strona wnioskująca załącza kosztorys robót pozostałych do wykonania wyliczonych według cen / stawek kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zasadnie wniosek o waloryzację.

5. Zmiana ceny następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do wykonania o jakich mowa w ust. 4, przez różnicę pomiędzy wskaźnikiem cen produkcji budowlano montażowej ogółem ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z miesiąca, w którym składany jest wniosek o waloryzację a w/w wskaźnikiem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert według wzoru:

Zmiana ceny = (W2 – W1) x 100% x cena robót pozostałych do wykonania,

gdzie: W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o waloryzację    
                     wynagrodzenia,

W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym było otwarcie ofert,

6. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia [+/-] mierzoną w wartościach bezwzględnych jako suma zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na 5 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres jej obowiązywania.

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym paragrafie zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczącego zmiany wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

§ 19

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

1. Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót składających się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia tj. Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb KIS w Rzezawie 
w ramach projektu pn. ”Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez rozwój infrastruktury KIS w Rzezawie”.

2. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem następujących robót budowanych – szczegółowo opisanych w rozdziale 23.1. SWZ.

1) związanych z robotami, ziemnymi i przygotowawczymi

2) związanych z wykonaniem robót drogowych, brukarskich

3) montażowych związanych z przebudową istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb KIS 
w Rzezawie

4) związanych z wykonaniem stanu surowego zamkniętego

5) związanych z realizowanymi robotami wykończeniowymi

6) składających się na zagospodarowanie terenu

7) i innych towarzyszących - opisanych lub wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa w ust.1) Wykonawca lub Podwykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2024 poz.1773). Przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Dodatkowo w celu weryfikacji zatrudnienia - Zamawiający może żądać oświadczenia zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy o pracę oraz dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 3 i 4.

4. Wykonawcę lub podwykonawcę obciąża obowiązek aktualizowania wskazanego wykazu w terminie 3 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia w postaci zatrudnienia kolejnych osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1) – nie ujętych w dotychczasowym wykazie.

5. Wykonawca lub Podwykonawca oświadcza, że wypełnił i nadal będzie wypełniał w swoim imieniu obowiązek wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w imieniu zamawiającego obowiązek wynikający z art. 14 rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i pozyska w celu realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów określonych w ust. 6.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Wymogi określony w ust. 1 – 5 dotyczą również dalszych Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 95 ust. 1 ustawy PZP).

§ 20

Mechanizm podzielonej płatności oraz zasady weryfikacji rachunków bankowych 
z tzw. „białą listą podatników vat” w gminie Rzezawa i jej jednostkach organizacyjnych

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment/MPP).

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 2), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się dokonywania cesji wynikających z niniejszej umowy wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2. W przypadku sporu Strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Ewentualne spory zamawiającego  z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mogą być poddane  mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa właściwe z uwagi na przedmiot umowy

6. Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

……………………………………                               ……………………………….

Załączniki:

        - Oferta Wykonawcy

        - Wypis z KRS (CEIDG)

        - Program Funkcjonalno – Użytkowy

        - SWZ

Załącznik do umowy

WZÓR GWARANCJI

na roboty budowlane wykonane na podstawie

umowy nr ../2026 z dnia  …………..

dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: ……………..-  cz. ……..

udzielona przez: ……………  zwanym w dalszej części Wykonawcą, na rzecz  Gminy Rzezawa  zwanym w dalszej części Zamawiającym, o następującej treści:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej  gwarancji jakości (wynikającej z treści oferty) na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały.

2. Ogólne warunki gwarancji jakości:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot i użytych materiałów.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie i na zasadach określonych w § 16 umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych (użytych materiałów) na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

d) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu.

WYKONAWCA: