Szczegółowy opis zamówienia

# Opis ogólny:

- Celem projektu  jest stworzenie środowiska wysokiej dostępności baz danych, które będzie spełniało wytyczne normy NIS2 lub równoważnej. W tym celu konieczne jest wykonanie migracji istniejącego środowiska baz danych na nową platformę wirtualizacyjną.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia współpracy z producentem systemów HIS i LIS 
w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

- Prace wdrożeniowe będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, które zostanie udostępnione Wykonawcy w celu realizacji opisanych prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- W ramach wdrożenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum następujących czynności:

- przedstawienie harmonogramu wdrożenia,

- instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji:

  - aktualizacja firmware wszystkich komponentów sprzętowych serwerów fizycznych, na których będzie działał system wirtualizacji,

  - instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji na serwerach fizycznych z eliminacją pojedynczego punktu awarii sieci LAN i SAN,

  - przygotowanie systemów operacyjnych do instalacji systemu bazy danych,

  - rozdzielenie istniejącego środowiska baz danych na osobne systemy wirtualne zgodnie 
z polityką licencyjną producenta baz danych oraz wymogami Zamawiającego,

  - instalacja systemu bazy danych i wymaganych komponentów,

  - instalacja i konfiguracja systemu monitoringu zintegrowanego z systemem wirtualizacji.

- Przygotowanie systemów operacyjnych do instalacji systemu bazy danych.

- Rozdzielenie istniejącego środowiska baz danych na osobne systemy wirtualne zgodnie 
z polityką licencyjną producenta baz danych oraz wymogami Zamawiającego.

- Instalacja systemu bazy danych i wymaganych komponentów.

- Konfiguracja środowiska testowego na potrzeby migracji.

- Wykonanie testowej migracji (min. odtworzenie dumpa, tworzenie backupu, testowanie czasu odpowiedzi aplikacji, zapytań sql) przy udziale administratora Zamawiającego, weryfikacja odtworzenia, analiza ewentualnych błędów.

- Konfiguracja środowiska produkcyjnego na potrzeby migracji.

- Migracja produkcyjna baz danych wg przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego scenariusza.

- Wykonanie testów funkcjonalnych na środowisku produkcyjnym (min. restart serwera, restart bazy danych, poprawność uruchamiania się usług, testy środowiska zintegrowanego) według scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Wykonanie testów środowiska Wirtualizacji:

  - zasymulowanie awarii pojedynczego serwera z klastra, na którym działa system zarządzania bazą danych - oszacowanie czasu uruchomienia systemu automatycznie na drugim serwerze, sprawdzenie spójności bazy danych,

  - zasymulowanie awarii jednego z połączeń w sieci LAN,

  - zasymulowanie awarii jednego z połączeń w sieci SAN.

- Usunięcie błędów z migracji bazy danych lub stwierdzonych podczas testów funkcjonalnych.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego, po zweryfikowaniu poprawnego działania systemu po migracji na nowe środowisko oraz zapewnieniu integracji z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem infrastrukturalnym i aplikacyjno-bazodanowym.

- Optymalizacja utworzonego środowiska bazodanowego (parametry wydajnościowe środowiska po migracji nie mogą być gorsze od środowiska dotychczasowego).

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramu backupu maszyn wirtualnych.

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramu backupu baz danych.

- Opracowanie polityk backupowych i odtworzeniowych dla baz danych Oracle.

- Akceptacja konfiguracji przez Zamawiającego.

- Testowanie backupu: wykonanie kopii wszystkich baz, odtworzenie wybranej bazy danych.

- Instalacja i wdrożenie oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.

- Instalacja i wdrożenie oprogramowania do automatycznego odtwarzania baz danych Oracle.

- Po wykonaniu prac instalacyjnych wraz z migracją danych,  zapewni dostępność specjalisty przez 48 godziny w pierwszych dwóch dobach po wykonaniu wdrożenia i przez okres kolejnych 7 dni (telefoniczna, zdalna pomoc, ewentualnie wizyta w siedzibie Zamawiającego w przypadku takiej konieczności) w godzinach 7-22.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (instalacji, konfiguracji, optymalizacji, polityk/procedur backupowych i odtworzeniowych).

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi wirtualizacji, systemów operacyjnych oraz baz danych.

- Prace związane z realizacją zamówienia muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-22:00 (prace poza wymienionymi godzinami mogą być wykonywane, po uzgodnieniu z Zamawiającym),  w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek Zamawiającego.

Wyjątkiem są prace:

- związane z przerwą w działaniu systemu szpitalnego, które muszą być wykonywane w godzinach nocnych i uzgodnione z Zamawiającym,

- migracja baz danych, która musi odbyć się w czasie najmniejszego natężenia pracy w systemach (dni wolne od pracy, weekendy, godziny nocne). Termin wykonania migracji musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi przeszkolić 5 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, konfigurowania, obsługi i utrzymywania dostarczonego systemu wirtualizacji i systemu operacyjnego.

- Wdrożenie muszą realizować osoby wymienione w Formularzu ofertowym oraz Wykazie osób.

- Zamawiający wymaga, by prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz przygotowania personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie,

- Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz realizujące przygotowania personelu Zamawiającego muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych, wdrożeniowych oraz szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących prace instalacyjne i wdrożeniowe w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 do 22: 00.

- Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził proces migracji posiadanych systemów bazodanowych opartych o platformę Oracle na zbudowaną platformę wirtualizacyjną 
z zachowaniem wszelkich obostrzeń licencyjnych producenta dostarczanego systemu zarządzania bazą danych.

- Zamawiający wymaga, aby migracja baz danych Oracle wykonana została wraz ze zmianą platformy operacyjnej oraz wersji motoru bazy danych. Zamawiający oczekuje migracji obecnego rozwiązania bazodanowego z systemu Oracle Linux  na system operacyjny typu open-source certyfikowany z oferowanym systemem zarządzania bazą danych wraz z instalacją środowiska graficznego oraz migracją baz danych do ostatniego patchseta do wersji wspieranej przez producenta systemu EDM, LIS i szpitalnego systemu medycznego.

- Zamawiający wymaga, aby w ramach prac migracyjnych Wykonawca uruchomił wykonywanie backupu bazy danych zgodnie z polityką i harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Niedopuszczalne jest wykonywanie backupu przez okres dłuższy niż 24h.

# System wirtualizacji

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy licencji (jeśli jest to wymagane) i wdrożenia systemu wirtualizacji umożliwiającego uruchomienie środowisk baz danych Oracle systemu HIS oraz zapewniającego wysoką dostępność, ciągłość działania oraz segmentację środowisk baz danych.

Wymagania dla systemu wirtualizacji

- Opis ogólny:

- System wirtualizacji musi być kompletnym środowiskiem sprzętowo-programowym dedykowanym do:

    - tworzenia, konfigurowania, monitorowania maszyn wirtualnych (głównie serwerów MS Windows i Oracle Linux)

    - udostępniania usług uruchomionych na stworzonych maszynach wirtualnych pracownikom Szpitala oraz jego pacjentom.

- Rozwiązanie musi obsługiwać wiele instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym.

- Konsola zarządzająca oferowaną platformą wirtualizacyjną musi umożliwiać instalację na fizycznym serwerze lub jako maszyna wirtualna uruchamiana bezpośrednio na tej samej lub innej platformie wirtualizacyjnej.

- Oprogramowanie musi umożliwiać uruchamianie następujących systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux 5,6 (32 i 64 bity) oraz 7 (64 bity), Microsoft Windows Serwer 2008, 2008r2, 2012 (32 i 64 bity) oraz 2016, 2019, Oracle Linux 6,7 (32 i 64 bity).

- Platforma wirtualizacyjna musi zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności dla uruchamianych maszyn wirtualnych (HA).

- Oferowana platforma wirtualizacyjna musi zapewniać mechanizm migracji typu P2V dla systemów Windows i Linux.

- W systemie wirtualizacji, w panelu administracyjnym, musi istnieć możliwość definiowania:

    - wzorców wirtualnych maszyn,

    - zdefiniowanych zasobów systemowych (instalacja w oparciu o typ instancji),

    - tworzenia i usuwania maszyny wirtualnej,

    - zmiany parametrów maszyny wirtualnej w zakresie ilości vCPU, RAM, vHDD, wirtualnych kart sieciowych, priorytetu działania,

    - tworzenia, zmiany lub usuwania zasobów dyskowych na których posadowione są obrazy wirtualnych maszyn,

    - tworzenia, zmiany lub usuwania elementów konfiguracji sieciowej w postaci nowej sieci i/lub elementów VLAN,

    - tworzenia, zmiany lub usuwania grupowania kart sieciowych serwerów fizycznych w elementy typu BOND,

    - migrowania maszyn wirtualnych z jednego serwera fizycznego na drugi w czasie rzeczywistym,

    - możliwość dynamicznego przydzielania zasobów i zarządzania nimi – „Distributed Power Management (DPM)” oraz „Distributed Resource Scheduling (DRS)”.

- Platforma wirtualizacyjna musi:

- umożliwiać wykonywania kopii migawkowych (ang. snapshot) uruchamianych wirtualnych maszyn,

- umożliwiać definiowanie różnych typów sieci logicznych,

- udostępniać interfejs programistyczny (API) oraz obsługiwać protokół SNMP do monitorowania środowiska,

- umożliwiać podłączenie do usługi katalogowej LDAP,

- posiadać możliwość wykorzystywania minimum następujących protokołów dostępowych do zasobów dyskowych:

      - iSCSI,

      - Fiber Channel,

      - NFS.

- Zamawiający wymaga, aby środowisko na którym będzie przetwarzana elektroniczna dokumentacja medyczna, było spójne i nie stwarzało żadnych problemów technicznych, wydajnościowych i licencyjnych z obecnie posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której system wirtualizacji oraz system zarządzania bazą danych stały w sprzeczności z zapisami prawa licencyjnego danego producenta.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie do wirtualizacji było zgodne z polityką licencjonowania systemów bazodanowych, dostarczanych w ramach zamówienia 
i umożliwiało realizację tzw. „hard-partitioning”.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie do wirtualizacji umożliwiało wykupienie wsparcia producenta tego oprogramowania do min. 2028 roku.

- Zamawiający wymaga, aby platforma wirtualizacyjna w obrębie której będą działały maszyny wirtualne z zainstalowanymi bazami danych, posiadała rozwiązanie generowania alertów na podstawie monitorowanych metryk.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie do wirtualizacji posiadało funkcjonalność, w ramach której po wykryciu awarii była możliwość uruchamiania ręcznego lub automatycznego zadań administracyjnych modyfikujących parametry maszyn wirtualnych, np. ilości vCPU, vRAM, vHDD.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie posiadało funkcjonalność aktywnych map graficznych ukazujących monitorowane elementy lub całe środowisko wirtualne w postaci graficznej.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie mogło automatycznie przeszukiwać zebrane dane w celu wynajdywania nadmiarowo przyznanych lub przeciążonych zasobów (CPU, RAM, HDD)

- Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Dostęp przez przeglądarkę do konsoli graficznej musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać rozdzielenie komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska.

- Rozwiązanie musi zapewnić wymóg monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać wymóg konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

- Rozwiązanie musi zapewniać wymóg dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań.

- Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi.

- Rozwiązanie musi zapewniać wymóg replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

- System musi umożliwiać udostępnianie urządzenia fizycznego LUN podłączonego bezpośrednio do maszyny wirtualnej.

- Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno zmianę jej wersji.

- Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami fizycznymi, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.

- System musi być jednorodnym środowiskiem, pozwalającym na przerzucanie maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi w tzw. „locie” online.

- System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn.

- System musi być zintegrowany z monitoringiem Wykonawcy, w taki sposób, aby  dostarczał min. wykresy liniowe, słupkowe, heatmapy, zegary, wykresy ad-hoc. Podsiadał możliwość tworzenia dashboardów w czasie rzeczywistym oraz oferował interaktywność w postaci: zoom, filtrowania, przełączników. Monitoringowi muszą podlegać metryki systemowe i aplikacyjne, w tym CPU, RAM, I/O, sieć.

# Migracja baz danych

W ramach prac związanych z migracją baz danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum następujących czynności:

- przedstawienie harmonogramu wdrożenia,

- instalacja i konfiguracja klastrowego systemu wirtualizacji:

- przygotowanie systemów operacyjnych pod instalację systemu zarządzania bazą danych,

- Rozdzielenie istniejącego środowiska na osobne systemy wirtualne zgodnie z polityką producenta baz danych oraz wymogami Zamawiającego,

- Instalacja systemu bazy danych wraz z wymaganymi komponentami, z wykorzystaniem Oracle ASM,

- Konfiguracja środowiska testowego oraz odtworzenie kopii zapasowej środowiska produkcyjnego oraz oszacowanie czasu migracji baz danych do nowego środowiska.

- Testowanie środowiska testowego (m.in. odtworzenie dumpa, wykonanie kopii zapasowej, pomiar czasu odpowiedzi aplikacji i zapytań) przy udziale administratora Zamawiającego; weryfikacja odtworzenia i analiza ewentualnych błędów .Wdrożenie produkcyjne (konfiguracja środowiska produkcyjnego, tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych),

- Migracja baz danych wg przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego scenariusza.

- Wykonanie testów funkcjonalnych na środowisku produkcyjnym (m.in. restart serwera, restart bazy danych, poprawne uruchomienie usług, testy środowiska zintegrowanego) według scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Wykonanie testów środowiska wirtualnego:

  - zasymulowanie awarii pojedynczego serwera z klastra, na którym działa system zarządzania bazą danych - oszacowanie czasu uruchomienia systemu automatycznie na drugim serwerze, sprawdzenie spójności bazy danych.

- Usunięcie błędów powstałych podczas migracji bazy danych lub stwierdzonych w testach funkcjonalnych.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego po zweryfikowaniu poprawnego działania systemu w nowym środowisku i potwierdzeniu integracji z istniejącą infrastrukturą oraz systemami aplikacyjno-bazodanowymi Zamawiającego.

- Optymalizacja utworzonego środowiska bazodanowego (parametry wydajnościowe środowiska po migracji nie mogą być gorsze od środowiska dotychczasowego),

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramu backupu maszyn wirtualnych,

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramu backupu baz danych,

- Opracowanie polityk backupowych i odtworzeniowych baz danych.

- Testowanie backupu: wykonanie kopii wszystkich baz, odtworzenie wybranej bazy danych

- Instalacja i konfiguracja środowiska zapasowego/odtworzeniowego,

- Po zakończeniu prac instalacyjnych i migracji danych Wykonawca zapewni dostępność specjalisty przez 48 godzin w pierwszych dwóch dobach oraz przez kolejne 7 dni (pomoc telefoniczna, zdalna, a w razie potrzeby wizyta w siedzibie Zamawiającego) w godzinach 7:00–22:00.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (instalacji, konfiguracji, optymalizacji oraz polityk i procedur backupowych i odtworzeniowych).

- Szkolenie z obsługi środowiska wirtualizacyjnego, systemów operacyjnych i baz danych.

- Prace związane z realizacją migracji baz danych muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-22:00 (prace poza wymienionymi godzinami mogą być wykonywane, po uzgodnieniu z Zamawiającym),  w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek Zamawiającego.    Wyjątkiem są prace:

- związane z przerwą w działaniu systemu szpitalnego, które muszą być wykonywane 
w godzinach nocnych i uzgodnione z Zamawiającym,

- migracja baz danych, która musi odbyć się w czasie najmniejszego natężenia pracy 
w systemach (dni wolne od pracy, weekendy, godziny nocne). Termin wykonania migracji musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

# Przywrócenie działania systemu Standby

W ramach prac związanych z migracją baz danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy  przywrócenia do działania posiadanego przez Zamawiającego systemu do zabezpieczania baz danych Oracle, zapewniającego wysoką dostępność, ciągłość działania oraz segmentację danych w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcje związane z działaniem oprogramowania do replikacji danych były realizowane wyłącznie przez skompilowane programy lub kompletne systemy informatyczne (np. binaria w językach C/C++, Go, skompilowane pakiety Java/JAR-WAR uruchamiane jako usługi), a nie przy użyciu skryptów powłoki (bash, sh) lub innych narzędzi uruchamianych ręcznie. Przywrócenie działania lub wdrożenie nowego systemu replikacji musi spełniać wszystkie poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne łącznie:

- Wymagania funkcjonalne:

  - Oprogramowanie, ze względów bezpieczeństwa, musi mieć formę skompilowanej aplikacji wykonywalnej; Zamawiający nie dopuszcza skryptów realizujących poniższe funkcjonalności.

  - Oprogramowanie musi mieć zwartą formę – wszystkie niezbędne biblioteki muszą być statycznie lub dynamicznie dołączone już na etapie kompilacji.

  - Oprogramowanie musi współdziałać z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego środowiskiem Oracle (w szczególności z serwerami aplikacji i silnikiem bazy danych).

  - Replikacja danych musi odbywać się z wykorzystaniem natywnych mechanizmów bazodanowych między bazą źródłową a docelową.

  - Replikacji muszą podlegać wszystkie zmiany w bazie źródłowej – bez ograniczeń co do typów danych.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać udostępnianie bazy zapasowej w trybie tylko do odczytu.

  - Oprogramowanie musi pozwalać na konfigurację maksymalnego, akceptowalnego opóźnienia między bazą źródłową a docelową.

  - Oprogramowanie musi cyklicznie uruchamiać automatyczną weryfikację konsystencji danych w bazie źródłowej.

  - Oprogramowanie musi współpracować z Oracle Database 10g, 11g, 12c oraz 19c, w edycjach Standard Edition i Standard Edition 2.

  - Dostęp do oprogramowania musi być realizowany przez dedykowaną konsolę zarządzającą.

  - Oprogramowanie musi posiadać funkcję opóźnionego aplikowania zmian (ang. delayed apply) – możliwość ustawienia np. 1 h, 3 h, 24 h dla bazy zapasowej.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać zatrzymanie i wznowienia replikacji bez utraty spójności danych w bazie zapasowej.

  - Oprogramowanie musi obsługiwać replikację do fizycznie odseparowanych ośrodków (on-premise / chmura prywatna / chmura publiczna).

  - Kompatybilność z systemami monitoringu klasy Zabbix lub Oracle Cloud Control – poprzez zdefiniowane punkty integracyjne.

  - Obsługa wieloinstancyjna – zarządzanie wieloma bazami i sesjami replikacyjnymi z jednej konsoli.

  - Możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu replikacji dla każdej instancji (np. HIS, FK).

  - Możliwość uruchomienia replikacji bez restartu bazy podstawowej.

  - Możliwość zatrzymania aplikowania zmian ręcznie lub według harmonogramu.

  - Obsługa failover – w przypadku awarii bazy podstawowej oprogramowanie umożliwia przełączenie się na bazę zapasową (zmiana roli bazy zapasowej).

  - Oprogramowanie musi posiadać możliwość przełączania ról baz danych pomiędzy bazami danych źródłową a docelową. Podczas takiego przełączenia baza danych źródłowa staje się bazą docelową, a baza danych docelowa bazą źródłową. Podczas takiego przełączenia następuje zmiana kierunku replikacji pomiędzy bazami danych tzw. „switchover”.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację lokalizacji zapasowej bazy danych poza głównym datacenter (DRC, chmura prywatna, lokalizacja geograficznie odległa),

  - Możliwość raportowania statusu replikacji dla każdej bazy oddzielnie (np. sukces, błąd, opóźnienie).

  - Logowanie informacji o wykonywanych operacjach np.: wykonanie operacji switchover.

  - System dostępny w postaci komponentów do instalacji lokalnej (on-premise), działających w systemach operacyjnych Linux lub zgodnych.

  - Kompatybilność z systemami plików min. ASM, ext4, XFS.

  - Dokumentacja techniczna w języku polskim.

  - Dostępne repozytorium aktualizacji (np. pakiety RPM, APT) możliwe do wdrożenia automatycznie lub offline,

  - Zapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji przez minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  - Oprogramowanie ma możliwość wysyłania komunikatów do zewnętrznych systemów monitorujących (syslog, REST API, SNMP)

  - Oprogramowanie ma możliwość integracji z systemami zewnętrznymi umożliwiającymi generowanie raportów okresowych z testów operacji switchover lub failover.

- Wsparcie techniczne

- Zamawiający wymaga, aby oferowany system objęty był pełnym wsparciem technicznym oraz dostępem do aktualizacji przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach wsparcia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

  - pomoc techniczną świadczoną przez wykwalifikowany zespół inżynierów z doświadczeniem w systemach replikacji baz danych Oracle,

  - możliwość zgłaszania problemów technicznych za pomocą co najmniej dwóch kanałów kontaktu: e-mail oraz telefonicznie (lub systemem zgłoszeń serwisowych online),

  - reakcję na zgłoszenia krytyczne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu ich zgłoszenia,

  - rozpoczęcie działań naprawczych dla usterek typu „awaria krytyczna” (brak replikacji, brak komunikacji z bazą standby, brak failover) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

- System wsparcia powinien obejmować:

  - analizę i diagnozę przyczyn błędów działania systemu replikacyjnego,

  - dostarczanie rekomendacji w zakresie korekty konfiguracji,

  - dostarczanie gotowych aktualizacji oprogramowania usuwających wykryte błędy lub wprowadzających poprawki bezpieczeństwa.

# Oprogramowanie do automatycznego odtwarzania baz danych Oracle

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy licencji na oprogramowanie i wdrożenie w pełni zautomatyzowanego, bezobsługowego procesu  cyklicznego odtwarzania wybranej lub losowo wybranej bazy danych Oracle (PDB) z backupu z pełnym zarządzaniem Oracle Grid Infrastructure i ASM, wraz z mechanizmami diagnostyki, historii, archiwizacji i bezpiecznego testowania (DRY-RUN).

- Zakres funkcjonalny – wymagania minimalne

Proces odtwarzania musi być realizowany tylko i wyłączenie na zasobach sprzętowych należących do Zamawiającego i będących pod jego nadzorem. Wykonawca dostarczy i wdroży rozwiązanie spełniające łącznie poniższe wymagania:

- Proces odtwarzania (end-to-end):

- Rozwiązanie musi posiadać automatyczną weryfikację środowiska poprzez weryfikację zależności (narzędzia integracji z systemem backupu funkcjonującym u Zamawiającego), weryfikację bazy danych Oracle, weryfikację działania oprogramowania Grid, tworzenie katalogów roboczych.

- Rozwiązanie musi posiadać wybór bazy do odtworzenia wraz z wyborem PDB oraz algorytm „inteligentnego losowania” z pominięciem ostatnio odtwarzanej bazy/kontenera danych lub wskazanie konkretnej bazy/kontenera jako argumentu.

- Rozwiązanie musi posiadać weryfikację, czy baza/PDB istnieją w konfiguracji programu do odtwarzania; test połączenia z rozwiązaniem do backupu Zamawiającego, sprawdzenie i ewentualny start instancji ASM.

- Rozwiązanie musi posiadać mechanizmy do automatycznego czyszczenia procesów systemów bazodanowych Oracle.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego czyszczenia struktur w ramach instancji ASM.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność odtwarzania i parametryzacji spfile. Nie dopuszcza się rozwiązania bazującego na wcześniej przygotowanym spfile, czy pfile.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznej rejestracji bazy danych Oracle w instancji Grid ASM.

- Proces odtwarzania musi być realizowany bezbłędnie z zachowaniem wszystkich niestandardowych ścieżek przechowywania danych na dyskach i/lub w instancji Grid ASM.

- Proces odtwarzania i odzyskiwania bazy danych Oracle musi być bezpieczny dla innych zasobów Zamawiającego, tzn. żaden z procesów/danych po otwarciu bazy danych nie może „wyjść/wejść” ze środowiska bazodanowego.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność weryfikacji stanu bazy danych Oracle po procesie jej odtworzenia.

- Zarządzanie konfiguracją:

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność raportowania historii odtworzeni w postaci numeru odtworzenia, nazwy bazy danych, statusu operacji odtworzenia, daty i czasu uruchomienia procesu odtworzenia, daty i czasu zakończenia procesu odtworzenia, logu z procesu odtworzenia,  informacji czy było to pełne odtwarzanie, czy operacja „DRY-RUN ”,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność punktów cofnięcia w postaci: błędny krok, nazwa kroku, komenda wycofania z odtwarzania, wykonanie,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność wykonywania takich operacji jak: dodawanie, edycja, usuwanie, listowanie baz danych, pokazywanie historii pełnych odtworzeń lub z ograniczeniem do liczby dni, archiwizacji historii odtwarzania , usuwanie całej historii odtwarzania lub z ograniczeń do liczby dni.

- Funkcje dodatkowe i diagnostyczne:

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność „DRY-RUN”, czyli pełnej symulacji odtworzenia bez zmian w środowisku,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność testowania łączności z systemem backupu Zamawiającego,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przywracania kroków w procesie odtwarzania na podstawie zarejestrowanych rollbacków,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przywracania archiwizacji  historii i czyszczenie starych wpisów,

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność czytelnego logowanie wszystkich informacji do logów systemu operacyjnego oraz do plików tracelog.

- Raportowanie:

- Rozwiązanie musi dostarczać czytelne logi z każdej sesji odtwarzania,

- Rozwiązanie musi dostarczać raporty XM w zakresie: host, baza, PDB, status, czas trwania,

- Rozwiązanie musi przechowywać i dostarczać statystyki odtworzeń w postaci: liczba odtworzeń, skuteczność, średni czas.

- Bezpieczeństwo:

- Rozwiązanie musi dokonywać sprawdzenia licencji/wiązania do środowiska Zamawiającego,

- Rozwiązanie musi oferować rollback (definiowane kroki i polecenia odwracające),

- Rozwiązanie musi posiadać „Trap ERR” – obsługa błędów z automatycznym wywołaniem rollback,

- Rozwiązanie musi posiadać tryb DRY-RUN,

- Rozwiązanie nie może posiadać oznak trwałego przechowywania haseł w postaci jawnej,

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcje związane z działaniem oprogramowania były realizowane wyłącznie przez skompilowane programy lub kompletne systemy informatyczne (np. binaria w językach C/C++, Go, skompilowane pakiety Java/JAR-WAR uruchamiane jako usługi), a nie przy użyciu skryptów powłoki (bat, bash) lub innych narzędzi uruchamianych ręcznie.

- Środowisko i zgodność

- Rozwiązanie musi wspierać bazy danych Oracle Database 11g, 12c, 18c, 19c, 21c, 23ai,  (CDB/PDB), Oracle Grid Infrastructure, ASM,

- Rozwiązanie musi wspierać dowolny system backupu działający u Zamawiającego zapewniający kanały SBT i odczyt autobackupów / controlfile / spfile,

2. Wymagania niefunkcjonalne

- Bezpieczeństwo i zgodność:

- Rozwiązanie musi spełniać polityki bezpieczeństwa Zamawiającego oraz RODO tj. brak kopiowania danych wrażliwych poza środowisko, logi procesu odtwarzania nie mogą przechowywać i udostępniać danych osobowych,

- Rozwiązanie musi zapewnić zgodność z dobrymi praktykami Oracle (RMAN, ASM, Grid) i zasadami least privilege - zasada najmniejszych uprawnień.

- Wydajność i niezawodność:

- Rozwiązanie musi umożliwiać odtworzenie dowolnej bazy danych Oracle wraz z PDB w dowolnym czasie (konfigurowalne), wraz z rejestracją czasu,

- Rozwiązanie musi być odporne na błędy o oferować rollback operacji,

- Rozwiązanie musi oferować skalowalność odtworzenia do min. 1 PDB w ramach jednego CDB.

- Utrzymanie:

- Rozwiązanie musi być dostarczone w postaci instalatora np. .exe, .msi, .rpm,

- Rozwiązanie musi posiadać kompletne logowanie wszystkich informacji pochodzących z procesu odtwarzania  oraz czytelne komunikaty błędów.

- Zarządzanie rozwiązaniem musi odbywać się poprzez panel graficzny lub z CLI.

- Zamawiający wymaga cotygodniowego odtworzenia wybranej bazy danych Oracle znajdującej się u Zamawiającego przy użyciu dostarczanego rozwiązania i dostarczania comiesięcznego raportu z minimum 4 odtworzeń w postaci: statystyki odtworzenia, czasu odtworzenia, incydentu, rekomendacji.

- Kryteria akceptacji

Zamawiający uzna produkt i jego wdrożenie za prawidłowe pod warunkiem wykonania  łącznie:

- Udanego odtworzenia co najmniej 2 różnych baz danych Oracle wraz z PDB w cyklu nocnym, z pełnymi logami i raportami XML,

- Widoczność zarejestrowanych informacji historycznych w tym poprawnych statystyk i czasów odtworzenia,

- Demonstracji działania procesu DRY-RUN,

- Widoczności wszystkich operacji z procesu odtworzenia w logach tracelog oraz logach systemowych,

- Rejestracji bazy w Grid i jej poprawnej pracy,

- Brak wycieków haseł do logów.

- Wymagania serwisowe (SLA) i utrzymanie

- Zamawiający wymaga, aby oferowany system objęty był pełnym wsparciem technicznym oraz dostępem do aktualizacji przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach wsparcia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- Pomoc techniczną świadczoną przez wykwalifikowany zespół inżynierów z doświadczeniem w operacjach odtwarzania baz danych Oracle,

- Możliwość zgłaszania problemów technicznych co najmniej dwoma kanałami: e-mail, telefonicznie lub poprzez system zgłoszeń serwisowych on-line.

- Reakcję na zgłoszenia krytyczne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu ich zgłoszenia (SLA poziomu 1),

- Rozpoczęcie działań naprawczych dla usterek typu „awaria krytyczna” (np. brak odtwarzania, brak komunikacji z bazą zapasową, nieudane przełączenie failover) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

- Dostarczyć aktualizacje/łatki: zgodnie z cyklem Wykonawcy, bez przerywania pracy  produkcji.