AD/ZP 167/25	Załącznik 6

- WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu: ...............................  roku w Poznaniu pomiędzy :

Politechniką Poznańską, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,

NIP: 777-00-03-699

REGON: 000001608,

którą reprezentuje:

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

którą reprezentuje:

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi łącznie Stronami lub osobno Stroną

na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - dalej „PZP”) o wartości  zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tej ustawy.

- Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa istniejących Systemów Kontroli Dostępu 
w obiektach Politechniki Poznańskiej – budynki A1 i A3 kampusu Piotrowo wraz 
z aktualizacją licencji w zakresie rozszerzenia o dodatkowe punkty dostępowe„.

- Przedmiot umowy precyzują:

- dokumentacja przetargowa w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowią wiążące dla Stron zobowiązania oraz załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane komponenty systemu kontroli dostępu:

- są fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne, bez wad, gotowe do użycia;

- spełniają parametry opisane przez Zamawiającego i są zgodna ze złożoną ofertą;

- nie posiadają wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone aktualizacje  oprogramowania:

- są w pełni sprawne, nowe, nieużywane;

- spełniają parametry opisane przez Zamawiającego i są zgodne ze złożoną ofertą;

- nie posiadają wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z właściwymi aktami prawnymi;

- nie są obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzą z legalnego kanału sprzedaży producenta.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac i obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8 poniżej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, leżące po stronie podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne działania lub zaniechania i jest zobowiązany solidarnie z podwykonawcą do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu.

- Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada doświadczenie, wszelkie wymagane uprawnienia i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania  umowy;

- w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz poza tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na interesy lub dobre imię Zamawiającego;

- nie wnosi zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej;

- zakres prac określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce wykonywania usług i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy;

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani lub naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

- przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu prac.

Osobami sprawującymi stały nadzór nad realizacja niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy:………………………….. tel., ……… e-mail……………..

- ze strony Zamawiającego: ………………………. tel., ……… e-mail……………..

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego poprzez podpisanie bez wad istotnych Protokołu odbioru.

- Płatność za wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy nastąpi po komisyjnym odbiorze robót na podstawie:

- faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 – przy zaawansowaniu robót na poziomie co najmniej 50%, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót,

- faktury końcowej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

- Płatność realizowana będzie przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT pozbawionej jakichkolwiek pomyłek i w pełni odpowiadającej stanowi faktycznemu.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę po zakończeniu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokołu odbioru, zgodnie z ust. 1.

- Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji płatności 
z tytułu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu 
i wymienionym w rejestrze podatników VAT.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666 ze zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy 
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury VAT w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna być doręczona na adres:

Politechnika Poznańska,

Dział Ekspolatacji i Remontów ul. Piotrowo 3B, 61-138 Poznań

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wystawionej faktury VAT ilościowo-wartościowy wykaz urządzeń i oprogramowania składających się na przedmiot umowy.

- Za termin dokonania płatności uważa się złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Z dniem, w którym Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i wysyłania faktur za pomocą tego systemu. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w zakresie oznaczenia Zamawiającego, w szczególności poprzez prawidłowe wskazanie identyfikatora oraz danych osoby upoważnionej (imię i nazwisko), zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego. Wystawienie faktury niezgodnie z powyższymi wytycznymi nie wywołuje skutku w postaci powstania wymagalności świadczenia po stronie Zamawiającego i nie może stanowić podstawy do naliczania odsetek.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowaną usługę rozbudowy systemu kontroli dostępu  na okres ……… od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad istotnych. Gwarancja obejmuje również dostarczone elementy instalacji, w tym urządzenia 
i inne komponenty.

    - Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną naprawę komponentów instalacji systemu kontroli w zakresie objętym niniejszą umową, w tym dostęp do części zamiennych, a w przypadku braku możliwości naprawy danego urządzenia  wymieni je na nowe.

    - Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii (rozpoczęcie diagnostyki zdalnej lub na miejscu) w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w tym terminie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan naprawy i usunie awarię w terminie technicznie uzasadnionym, nie dłuższym niż 14 dni, chyba że wymaga to dłuższego czasu na dostawę części.

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony rozumieją zlecenie usunięcia danej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z kwot należnych Wykonawcy oraz bez uzyskania konieczności uprzedniej zgody Wykonawcy i wyroku sądowego.

    - Okres gwarancji wadliwych elementów ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

    - Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061); dalej kodeks cywilny). Okres rękojmi nie zakończy się wcześniej niż z ostatnim dniem okresu gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie, której dokonał ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP, a także w o oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę techniczną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 
i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w toku realizacji Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przy czym:

Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się moment podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, bez wad istotnych po rozbudowie istniejącego systemu kontroli dostępu w budynkach dydaktycznych A1 i A3 Politechniki Poznańskiej, zlokalizowanych na terenie kampusu Warta (ul Piotrowo 3, 60-965 Poznań). Stwierdzenie wad nieistotnych zostanie odnotowane w protokole i nie wstrzymuje odbioru, a Wykonawca usunie je w terminie 14 dni.

- Wykonawca może rozpocząć prace budowlane związane z rozbudową systemu KD we wskazanych obiektach dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów wykonawczych, dla których wytyczne ujęto w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zaakceptuje dokumentację lub wniesie do niej uwagi.

- W okresie do 30 czerwca 2026 obiekty są czynnie użytkowane w związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi. W tym okresie prace w pomieszczeniach dydaktycznych Wykonawca będzie realizował w terminach uzgodnionych z ich użytkownikami.

- Przed przystąpieniem do robót Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram dostępności poszczególnych pomieszczeń, objętych zakresem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu (osobie do kontaktu) gotowość do rozpoczęcia prac w danych pomieszczeniach z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Jeżeli Zamawiający nie udostępni pomieszczeń w uzgodnionym terminie Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu wykonania umowy.

- Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy 
w ciągu 3 dni od daty zakończenia prac. Miejscem właściwym do zgłoszenia gotowości do odbioru jest: Dział Eksploatacji i Remontów ul. Kórnicka 5 Piotrowo 3B, 61-132 138 Poznań.

- Termin odbioru prac zostanie wskazany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego spełnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych 
w niniejszej umowie, SWZ i ofercie przetargowej Wykonawcy w zakresie obejmującym rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu w budynkach dydaktycznych A1 
i A3 Politechniki Poznańskiej, zlokalizowanych na terenie kampusu Warta.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad istotnych w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i podpisania protokołu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad istotnych w terminie 14 dni od zgłoszenia, a procedura odbioru podlega powtórzeniu.

- Zgłoszone wady będą wyszczególnione w sporządzonym przez strony protokole rozbieżności.

Podpisanie protokołu odbioru bez wad istotnych Zamawiającego stanowi wyłączną podstawę do wystawienia faktury za realizację Umowy.

- Wszelkie certyfikaty, normy, instrukcje i dokumentacje, w tym dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty niezbędne do realizowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.

- Usługi muszą być wykonane zgodnie z wymogami prawa, Polskich Norm lub norm równoważnych, warunkami technicznymi i warunkami umowy.

- Prace będą wykonywane w obiektach czynnych.

- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób uprawnionych. Terminy dostępności poszczególnych pomieszczeń, na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zostaną wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w toku realizacji umowy dostępność pomieszczeń może ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- Cena netto przedmiotu zamówienia: ...........................

netto słownie: .............................................................................................................

- Cena brutto przedmiotu zamówienia: ...........................

brutto słownie: .............................................................................................................

- Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- W ciągu 14 dni od podpisana umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy polegające na m.in.: robotach instalacyjnych związanych rozprowadzeniem instalacji 
i montażem urządzeń systemu kontroli dostępu oraz robotach budowlanych, w tym demontażowych, wyburzeniowych, montażowych i wykończeniowych związanych 
z doposażeniem stolarki drzwiowej.  Wymaganie, o którym mowa, nie dotyczy czynności 
w ramach osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną niepodlegającą przy tym kierownictwu innych osób, w tym również przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego zobowiązania („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 
w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu, następujących dokumentów:

      - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 2, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1, w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień zwłoki. Suma kar za zwłokę może wynieść maksymalnie 10% wartości umowy netto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii oraz w usunięciu awarii lub usterki, dokonaniu naprawy w terminach, o których mowa § 5 ust. 3, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane usługi do dnia odstąpienia od umowy.

- Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy, pomniejszonej o dotychczas wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie, poza przypadkiem określonym w art. 456 ust. 1 PZP.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia prawidłowo spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile mają one trwałe zastosowanie dla przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary. Zamawiający może skierować wezwanie do zapłaty kary w formie pisemnej na adres Wykonawcy wskazany w komparycji niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………… W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 20% wartości brutto umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego wynosi 10% wartości brutto umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość, na zasadach ogólnych.

§ 11

- Licencje udzielone Zamawiającemu będą licencjami niewyłącznymi, bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegającymi przeniesieniu, bez prawa do udzielenia sublicencji, uprawniające Zamawiającego do używania oprogramowań na standardowych warunkach producentów oprogramowań.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowań i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowań, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego prawa do oprogramowań, na które zostały udzielone licencje, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy obejmuje udzielenie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 12

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach prawa obowiązującego Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych przypadkach:

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,

- gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji,

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Umowa zostaje rozwiązana z dniem doręczenia Stronie oświadczenia o odstąpieniu.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Strona wysyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo poprzez usługę kurierską na adres drugiej Strony podany w Umowie albo w zawiadomieniu o zmianie adresu. Odmowa przyjęcia pisma przez drugą Stronę lub dwukrotna adnotacja poczty „nie podjęto w terminie" (awizo) wywołuje skutki doręczenia.

- Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (szczegółowy zakres prac) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Zamawiającego;

- pojawienie się nowszych technologii wykonania przedmiotu umowy gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie powodujących większych strat niż, które mogą powstać przy wykonywaniu przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej (na przykład: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki), co uniemożliwia wykonanie co najmniej 80% wartości przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

- niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, jednakże nieprzekraczającym 10% ceny brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.

W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w szczegółowym kosztorysie ofertowym, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze aneksu do Umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona zainteresowana dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Niedochowanie przez Wykonawcę terminu na przekazanie wniosku może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zmiany Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany Umowy, druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy. Niedochowanie przez Wykonawcę terminu na przekazanie wniosku może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zmiany Umowy.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

-będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1-6 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:

- dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,

- wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,

- Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

- Odbiorcami danych mogą być:

- organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,

- Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

            - Strony dołożą wszelkich starań celem polubownego rozstrzygania sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy.

            - Spory wynikłe między Stronami na tle realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku zawarcia ugody, rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

            - W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

            - Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

- ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA: