AKT UMOWY

Nr ………….. z dnia …………….

zawarty pomiędzy:

WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr inż. Piotra Miąso - Dyrektora

przy kontrasygnacie pod względem finansowym

mgr Ewy Dobrowolskiej - Głównej  Księgowej

a:

……………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 275 / art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści:

## § 1

Objaśnienie pojęć używanych w umowie:

Opracowanie projektowe: zakres zamówienia określony w Tabeli Opracowań Projektowych,

który Wykonawca ma wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i warunkami

zamówienia zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wykonania opracowania pn.:

………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca udziela gwarancję jakości na wykonane opracowanie projektowe na warunkach określonych w umowie.

- Integralnymi składnikami umowy jest:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze złożonymi pytaniami i udzielonymi
wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oferta wykonawcy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:

A.	Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych

w pozycji od … do … Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): …. r.

B.	Wykonanie całości zamówienia, tj. wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych 
        pozycji od … do … TOP oraz uzyskanej Poz. …. TOP: ……… r..

§ 4

WYNAGRODZENIE, FAKTUROWANIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI

- Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (lub faktur w przypadku odbioru częściowego) przez Zamawiającego. W miesiącu grudniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 23 grudnia. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z następującymi zasadami:

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji zostało ustalone do kwoty ……….. PLN
brutto wraz z podatkiem VAT……% (słownie: ………………….) i płatne będzie na podstawie faktury
w roku ……..

Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy częściowy
(dotyczy odbioru poszczególnych opracowań projektowych wyszczególnionych w TOP) lub
ostateczny.

1.2.	Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszystkie koszty wytworzenia Dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez
Zamawiającego autorskich praw majątkowych uzyskania przez Zamawiającego praw zależnych
i ograniczenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez PZDW
z przedmiotu zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji określonym w dalszej części umowy.

- Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług. Po objęciu Wykonawcy obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur w formie ustrukturyzowanej.

- Faktury zostaną wystawione na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i dostarczona do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy i ewentualne numery aneksów do tej umowy.

- Należności za wykonane zamówienie będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i  przywróconych do rejestru VAT”(tzw. Biała lista podatników VAT).

- W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego wskazanym na fakturze o którym mowa w ust. 4 powyżej z wykazem podatników Ministerstwa Finansów o który mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku

bankowego Zamawiającego.

- Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać
ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób
zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada adres PEF NIP 8132937794 w systemie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  Brokera PEFexpert.

- Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

- Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

- informacje dotyczące odbiorcy płatności;

- wskazanie umowy zamówienia publicznego.

- Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych za pośrednictwem platformy.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży,
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej
z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 6 dopóki Wykonawca nie
przedstawi w szczególności  dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców (dalszych
podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamawiającego, jest nieważna.

§ 5

WALORYZACJA

- Zamawiający przewiduje możliwość  dokonywania zmian wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.1 umowy tj. (zmniejszenia lub zwiększenia), nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zwany dalej „Wskaźnikiem”. Waloryzacja może nastąpić po publikacji w Biuletynie Statystycznym GUS Wskaźnika wyliczonego na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia np. w II kwartale względem I kwartału. Waloryzacja będzie obejmować wynagrodzenie należne za usługi, które będą wykonywane po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Waloryzacja nastąpi w oparciu o „Wskaźnik Waloryzacji” stanowiący iloczyn wszystkich Wskaźników opublikowanych po dniu otwarcia ofert. Waloryzacja nastąpi, o ile obliczony w ten sposób Wskaźnik Waloryzacji będzie o minimum 6% większy lub mniejszy od Wskaźnika ogłoszonego bezpośrednio przed dniem otwarcia ofert.

- Waloryzacja skutkująca zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy wymaga szczegółowego udowodnienia przez Wykonawcę zwiększonych kosztów wykonania zamówienia (w szczególności zwiększonych kosztów wynagrodzeń). Zwiększenie poziomu kosztów Wykonawcy względem poziomu z dnia otwarcia ofert musi odpowiadać przynajmniej Wskaźnikowi Waloryzacji.

- Waloryzacja dokonuje się w drodze zmiany niniejszej umowy, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona umowy, która wnosi o waloryzację składa drugiej Stronie uzasadniony wniosek. W przypadku zaistnienia przesłanek waloryzacji – druga Strona zobowiązana jest do niezwłocznego zawarcia stosownego aneksu ze Stroną wnoszącą o aneks. Maksymalna dopuszczalna zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w skutek zastosowania waloryzacji wynosi 10% wartości umownej brutto. Jeżeli waloryzacja w oparciu o Wskaźnik Waloryzacji miałaby doprowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającej 10% wartości umownej brutto – Wskaźnika Waloryzacji podlega obniżeniu do wartości umożliwiającej zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy wynoszącą 10% wartości umownej brutto.

- Wniosek o dokonanie waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony przed wystawieniem ostatniej faktury w danym roku, najpóźniej do dnia 10 grudnia. Brak złożenia wniosku o waloryzację w tym terminie powoduje utratę prawa do waloryzacji wynagrodzenia za usługi wykonane w danym roku kalendarzowym.

- Jeżeli waloryzacja obejmie usługi już zafakturowane – niezwłocznie po zawarciu aneksu do umowy Wykonawca skoryguje faktury podlegające waloryzacji, a Strony dokonają ewentualnej dopłaty wynagrodzenia lub zwrotu jego części.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy  z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom Wskaźnika dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ustawy  z dnia 11.09.2019r.Prawo zamówień publicznych  w  sytuacji zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ust 8 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, w następujący sposób:

- w sytuacji o której mowa w ust. 8 pkt) a na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, którego wartość ustalona zostanie w aneksie  w oparciu o aktualne przepisy podatkowe. Wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.

- w sytuacji o której mowa w ust.8 pkt b) – d) na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia tylko wówczas, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić, w jakim stopniu zmienione koszty wpłyną na wysokość wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust 8 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrost minimalnego wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 8 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, na rzecz Zamawiającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 8 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w związku z obciążeniem związanym z gromadzeniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.

§ 6

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH (HARMONOGRAM)

- Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
harmonogram prac projektowych (harmonogram) zawierający elementy Tabeli Opracowań
Projektowych, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony

z zachowaniem terminów określonych w § 3 umowy oraz innych jej postanowień. Zatwierdzenie
harmonogramu oznacza zgodę Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji zadania poza pracami
koncepcyjnymi.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy tj. poszczególnych elementów dokumentacji, określone
w harmonogramie, powinny uwzględniać 30 dniowy okres potrzebny do sprawdzenia przekazanych
materiałów przez Zamawiającego oraz czas potrzebny Wykonawcy na skorygowanie materiałów
o ewentualne uwagi.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za
zgodą Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykonania przez Wykonawcę
elementów harmonogramu w terminach w nim określonych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu.

- Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów określonych w § 3 umowy.

- Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 7

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWICIEL  WYKONAWCY-  PROJEKTANT

- Przedstawicielem Zamawiającego na etapie realizacji umowy będzie pracownik Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na etapie realizacji umowy jest Projektant wskazany przez Wykonawcę w podmiotowych środkach dowodowych (wykaz osób), bądź inna osoba umocowana w tym zakresie  przez Wykonawcę.

- Osoba wskazana w ust 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczna będzie zmiana Projektanta bądź innego personelu
wykonawcy wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
wykonawca jest zobowiązany zaproponowania osoby/osób, które będą spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w SWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany Projektanta bądź
innego personelu określonego w ust 4 wraz z dokumentami na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie później niż 7 dni przed planowanym
skierowaniem wskazanej osoby do realizacji umowy.

- Zmiana na stanowisku Projektanta bądź innego personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany
umowy.

§ 8

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przeprowadzenie przed przystąpieniem do wykonania umowy szkolenia wszystkich osób mających  dostęp do danych osobowych i uczestniczących w  realizacji zamówienia z zakresu stosowania przepisów o  ochronie danych  osobowych;

- wykonanie zamówienia zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówieniu w oparciu o przepisy:

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasadami wiedzy

- technicznej.

- Aktów wykonawczych mających zastosowanie do wykonania opracowania projektowego.

- komunikacja z Przedstawicielem  Zamawiającego w tym reagowanie na wydawane  polecenia, udzielania odpowiedzi na pytania związane z realizacją zamówienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni od dnia przesłania polecenia, zapytania na wskazany w  formularzu ofertowy adres e-mail do komunikacji, albo adres  e-mail zmieniony.

- wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia, może dotyczyć w szczególności

- usunięcia nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia;

- przedłożenia  informacji na temat podmiotów zaangażowanych w realizacji zamówienia;

- współdziałanie przy realizacji niniejszej umowy z Przedstawicielem Zamawiającego.

- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów umożliwiających realizację
projektu.

- opracowanie dokumentacji projektowej, które  ma spełniać warunki dla dokumentacji stanowiącej
podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

- dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia autorów opracowań projektowych - Projektantów (klauzulę), że jest ona wykonana zgodnie z umową i ofertą, z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- sprawowanie nadzoru autorskiego art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane przez autorów opracowań projektowych (Projektantów) na rzecz Zamawiającego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika  budowy  lub inspektora nadzoru inwestorskiego

- Zamawiający zabrania umieszczania w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie rozwiązania projektowe, zastosowane produkty, materiały, urządzenia, itp., muszą być opisane za pomocą parametrów technicznych minimalnych lub maksymalnych w taki sposób aby każdy produkt, materiał, urządzenie było produkowane przez minimum dwóch producentów. Zamawiający zabrania opisywania w taki sposób, że podane parametry techniczne spełnia wyłącznie jeden produkt/urządzenie – określonego producenta. Naruszenie wskazanych powyżej zakazów, z zastrzeżeniem akapitu poniżej, stanowi istotna wadę dokumentacji. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie Dokumentacji przy użyciu parametrów technicznych w wystarczająco precyzyjny sposób, to w takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest uprzednio zgłosić tą okoliczność Zamawiającemu wraz z jej uzasadnieniem a następnie  uzyskać pisemną zgodę pod rygorem nieważności na wskazanie w Dokumentacji np. nazwy konkretnego produktu, typu, znaku towarowego, i dołączyć do dokumentacji „Zestawienie parametrów równoważności” Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do dokumentacji oświadczenia, że w dokumentacji nie podano:

1. znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

2. parametrów technicznych wskazujących na jeden konkretny produkt/urządzenie – określonego producenta.

- Wykonawca, jest zobowiązany w szczególności do:

- sumiennego i merytorycznego wykonywania przedmiotu przy dołożeniu wysokiego stopnia
profesjonalizmu, a w razie wystąpienia konieczności, rzetelnego składania wyjaśnień,
wykonywania korekt i uzupełnień formalno – prawnych dokumentacji,

- realizowania objętych treścią niniejszej umowy poleceń Zamawiającego,

- niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mających wpływ na jakość lub termin zakończenia poszczególnych pozycji Tabeli Opracowań

Projektowych stanowiącej załącznik do umowy,

- przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

- przekazywania Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę

- W przypadku gdy otrzymana dokumentacja będzie niepełna, nieczytelna bądź będzie zawierała
inne istotne wady, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy z pisemnym podaniem przyczyn odmowy
odbioru i wyznaczy termin usunięcia przez Projektanta wad stwierdzonych w projekcie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy poprawionej przez Projektanta dokumentacji
w umówionym terminie, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki
dotyczące obiektów budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „polisa OC” związanego z prowadzoną przez  niego działalnością gospodarczą, której  przedmiot  obejmuje zakres usług świadczonych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za wszelkie
szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych w sposób
zgodny z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy, powstałe wskutek

występujących wad dokumentacji.

- W przypadku nie wypełnienia obowiązków określonych w ust.1 Zamawiający informuje  Wykonawcę na wskazany w ofercie adres e-mail o stwierdzonym naruszeniu i wzywa go do usunięcia naruszenia. W przypadku nieusunięcia naruszenia w zakreślonym terminie Zamawiający jest zobowiązany do naliczenia kary.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odbieranie wykonanych opracowań projektowych,

- zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

§ 9

SPRAWDZENIE I ODBIORY

  - Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej i pozostałej zgodnie z TOP do sprawdzenia
w ilości 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, w celu
sprawdzenia jej zgodności z umową i ofertą oraz ostatecznego zatwierdzenia zastosowanych
rozwiązań projektowych.

  - Przyjęcie dokumentacji projektowej do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem prac
projektowych i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia rachunku/faktury.

  - Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

  - Przy przejmowaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej części.

  - Dokumentem potwierdzającym przekazania dokumentacji projektowej są protokoły przekazania,
przygotowane przez Zamawiającego, podpisane przez Wykonawcę oraz przedstawicieli
Zamawiającego.

  - W przypadku braku uzgodnienia przez Zamawiającego przedłożonej do sprawdzenia ust. 1
dokumentacji, Wykonawca będzie zobligowany do ponownego złożenia dokumentacji, skorygowanej
w sposób spełniający oczekiwania Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego,
odrębnym pismem, nieprzekraczalnym terminie.

  - W przypadku braku dokonania korekt w przedmiocie odbioru częściowego w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy dokumentację projektową
z odmową zapłaty wynagrodzenia umownego, naliczyć kary umowne.

  - W przypadku należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający potwierdzi
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia odrębnymi pismami, a odbiór przedmiotu umowy -
protokołem zdawczo – odbiorczym odpowiednio częściowym i ostatecznym. Podpisanie protokołu
zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia
rachunku/faktury.

  - W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy (niezgodnie
z zapisami OPZ) lub nie uwzględnienia uwag przekazanych przez Zamawiającego na wcześniejszych etapach w  wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wady: pod pojęciem wady należy rozumieć - jawne lub ukryte właściwości tkwiące
w stanowiących przedmiot umowy opracowaniach projektowych, utworach powstałych w związku

z wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powstałe wskutek
wykonania umowy niezgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia powodujące niemożność

używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości
przedmiotu umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy. Za wadę uznaje się
również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest
obciążony prawem osoby trzeciej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający stwierdza  to w protokole  odbioru i wyznacza  Wykonawcy  termin na  ich  usunięcie, pod  rygorem naliczenia  kary umownej.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku gdy zostaną ujawnione wady opracowania projektowego na etapie realizacji robót
budowlanych Zamawiający będzie mógł dochodzić naprawienia szkód wynikłych ze
stwierdzonych wad w  opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 11

RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla Zamawiającego, okres rękojmi. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego opracowania projektowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych protokołem zdawczo odbiorczym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

§ 12

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla Zamawiającego, okres gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzania na swój koszt ewentualnych zmian, korekt i poprawek dokumentacji projektowej.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad, usterek
i braków, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają:

  - z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części,

  - z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy w terminie niezbędnym do ich
usunięcia, określonym w piśmie od Zamawiającego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany:

- usunięcia z opracowanej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

- do udzielania wyjaśnień w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub braków w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić ich
usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, w tym wykonanie nowej dokumentacji projektowej bez upoważnienia sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania kosztorysów
inwestorskich, jeżeli Żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie trzech lat, licząc od daty
sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust 1
jeżeli złożył reklamację dotyczącą dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty poniesione przez Zamawiającego na etapie
wykonywania robót budowlanych, wynikające z wad, usterek i braków dokumentacji projektowej
stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności błędów w przedmiarze robót lub z powodu braku
odpowiednich pozycji przedmiaru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki
dotyczące obiektów budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za wszelkie
szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych w sposób
zgodny z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy, powstałe wskutek
występujących wad dokumentacji ujawnionych w okresie realizacji robót na podstawie wykonanej
dokumentacji.

§ 13

PRAWO AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że:

- wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych

- przysługują mu pełne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy;

- przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich, majątkowe prawa autorskie nie są
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń,
których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne
do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom
i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie osoby trzecie niezwłocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa
zależne na zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, oraz udzielą zamawiającemu
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na
wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych;

- bezwarunkowo przenosi na PZDW całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych
do przedmiotu zamówienia;

- zachowuje prawa osobiste do przedmiotu zamówienia w szczególności:

- prawo oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora,

- nienaruszalność treści i formy utworu,

- nadzór nad sposobem korzystania z utworu

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych 
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu zamówienia swoim nazwiskiem;

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych ze szkodą dla
interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację i wykorzystanie przedmiotu
zamówienia.

- zobowiązuje się nie podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy,

- przeniesienie na PZDW całości majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia
nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej,

- udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na dokonywanie opracowań, zmian i przeróbek
w przedmiocie umowy oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami;

- Zamawiający w ramach przeniesionych na niego praw autorskich, ma prawo także do korzystania
z przedmiotu zamówienia bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy;

- równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy lub nośników na których utwory zostały utrwalone stosownie
do postanowień niniejszej Umowy.

- ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje
istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją
Przedmiotu umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia (oryginał albo

egzemplarze, na których przedmiot zamówienia utrwalono ) obejmuje wszelkie pola eksploatacji
znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie jednokrotnego lub
wielokrotnego:

- użytkowania przedmiotu zamówienia lub jego części na własny użytek oraz użytek osób trzecich
w celach związanych z realizacją celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, w tym
w szczególności przekazania utworów lub ich części osobom trzecim jako podstawę do :

- wykonania innych opracowań projektowych,

- opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi

- wykonania lub nadzorowania robót budowlanych

- realizacji procesu inwestycyjnego

- czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

- wszelkich czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych

- utrwalenia przedmiotu zamówienia lub jego części na wszelkich rodzajach nośników,
a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym:

- odręcznie

- techniką magnetyczną

- techniką światłoczułą (w tym odbitki i kserokopie) i cyfrową,

- techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej
formy zapisu,

- wytwarzania egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części jakąkolwiek techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, informatyczną,  zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową i ich odmianami,

- wprowadzania przedmiotu zamówienia lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

- rozpowszechniania przedmiotu zamówienia lub jego części poprzez publiczne udostępnianie
(w całości lub części). Przez publiczne udostępnianie rozumie się w szczególności:

- prezentację, ekspozycję na ogólnodostępnych wystawach, konferencjach, spotkaniach,
reklamach,

- prezentację w mediach,

- publikację części lub całości w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury,
foldery zaproszenia itp.,

- wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie
urzeczywistniania (w tym także w postaci rysunków, slajdów, plansz, tablic informacyjnych,
makiet).

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy

- wprowadzanie do obrotu, użyczenia

- wprowadzania zmian w tym: adaptacji, skrótów, poprawek i modyfikacji, wersji obcojęzycznych,
zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora

- Strony ustalają, że działalność zamawiającego na określonych wyżej polach eksploatacji może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 1.1 umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu
przejęcia przez Zamawiającego praw majątkowych, uzyskania przez Zamawiającego praw
zależnych i ograniczenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa
w niniejszej umowie.

- Majątkowe i zależne prawa autorskie do całości lub części przedmiotu zamówienia, przechodzą

na Zamawiającego z chwilą przejęcia całości lub części przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia umownego stanowi jednocześnie zapłatę honorarium z tytułu

przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich. Wykonawcy poza

wynagrodzeniem umownym nie przysługuje żadne wynagrodzenie, ani zwrot wydatków za
przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do przedmiotu

zamówienia na PZDW. Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie przez
PZDW z przedmiotu zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.

Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;

- przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego;

- zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego związane z ewentualnym

- pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw

autorskich majątkowych lub osobistych podmiotu  zgłaszającego

- Odnośnie utworów wytworzonych, zmienianych i przekazanych w ramach pełnienia nadzoru
autorskiego zapisy umowy stosuje się odpowiednio.

§14

KARY UMOWNE

    - Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- nieprzedłożenia w terminie: harmonogramu bądź nieprzedłożenia poprawionego
harmonogramu, zaktualizowanego harmonogramu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- niespełniania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, w wysokości 5000zł za każdy stwierdzony przypadek.

- zwłoki w oddaniu któregokolwiek z części przedmiotu umowy, w terminach

określonych w § 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust. 1 pkt. 1.1 za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad i niezgodności części dokumentacji projektowej stanowiącej
przedmiot odbioru częściowego w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego przez Zamawiającego w odrębnym
piśmie.

- nie usunięcia wad i niezgodności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
odbioru ostatecznego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
w terminie określonym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie.

- niepoinformowania Zamawiającego o adresie e-mail: do korespondencji bądź o jego zmianie 500zł za  każdy przypadek.

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 ust 1 umowy Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary w wysokości 500zł, po upływie  terminu na usunięcie nieprawidłowości, za każdy stwierdzony przypadek.

- niedopełnienia obowiązku określonego § 18 ust 5 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za  każdy stwierdzony przypadek.

- stwierdzenia, iż w opracowanej dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub podania parametrów technicznych wskazujących na jeden konkretny produkt/urządzenie – określonego producenta, bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Niezależnie od powyższej kary Wykonawca obowiązany jest, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, dokonać na własny koszt zmiany w dokumentacji polegającej na zastąpieniu podanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę parametrami technicznymi minimalnymi lub maksymalnymi w taki sposób aby każdy produkt, materiał, urządzenie było produkowane przez minimum dwóch producentów. Za zwłokę w dokonaniu takiej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki.

- nie przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary  umownej  w  wysokości 500 zł  za  każdy  stwierdzony przypadek.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany  do zapłaty  kary umownej  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- nie przedłożenia Zamawiającemu dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy albo oświadczenia podwykonawcy o zapłacie  należnego mu wynagrodzenia w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za  każdy  stwierdzony przypadek.

- odstąpienia od  umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z  przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych w umowie lub skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- nie przedłożenia w zakreślonym przez Zamawiającego terminie dowodu na

potwierdzenie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający jest
upoważniony do naliczenia kary w wysokości 1000zł za każdy przypadek.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia „waloryzacja” o której mowa w § 5 ust 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może nałożyć Zamawiający wynosi 20%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku zbiegu dwóch podstaw/przesłanek do naliczenia  kary umownej Zamawiający naliczy
tylko jedną karę w wyższym wymiarze.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na rachunek wskazany w  dokumencie. W przypadku jeżeli wynagrodzenie umowne nie zostało wypłacone w całości Zamawiający w pierwszej kolejności potrąca wynagrodzenie Wykonawcy o wartość not obciążeniowych,  na co Wykonawca  wyraża  zgodę.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest uprawniony do   złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od  umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej
zawarcia,

- Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania,

- Wykonawca nie usuwa  wad dotyczących tego samego Etapu Umowy,

- Wykonawca nie wykonuje umowy lub jej części w terminach określonych w § 3 lub w terminach narzuconych w odrębnym piśmie, o którym mowa w § 9 ust. 6 umowy,

- Wykonawcy została nałożona dwukrotnie kara za  to samo przewinienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający ustali w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę
i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku,
należne wynagrodzenie za wykonane prace, oraz określi, które opracowania przejmuje. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania oryginału wszelkich decyzji jakie uzyskał w trakcie wykonywania
umowy.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, iż nie jest możliwe należyte wykonanie zamówienia z przyczyn niezależnych od stron Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach. W niniejszym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wraz z przejęciem opracowań Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich
utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia
odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w sposób określony w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych.

§ 16

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji
zadania osób wskazanych ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia (z wyłączeniem
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane):

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców, za pomocą
których będzie realizowane zadanie.

- W trakcie realizacji zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi  związane z realizacją  zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zadania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży dowolnie wybrane przez Zamawiającego dowody na potwierdzenie
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
dotyczące osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane z realizacją zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych w ogłoszeniu  o zamówieniu lub  w dokumentach zamówienia
Zamawiający przewiduje sankcję  w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 17

PODWYKONAWSTWO

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, na mocy której podwykonawca,
zobowiązuje się wykonać część zamówienia;

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy dowodu księgowego, potwierdzającego wykonanie usługi zleconej podwykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1. PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Wykonawca,  lub podwykonawca przekłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy, warunkiem wypłaty
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie jest przedstawienie Zamawiającemu wraz
z rachunkiem/fakturą dowodów dotyczących zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę powyższych dowodów nie biegną terminy określone w § 4 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

§ 18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
powyżej dot. Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności
wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub
organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej personelu, spraw finansowych
i innych spraw nie udostępnionych publicznie.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (oraz wydane na
jej podstawie akty wykonawcze, jak również przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
i jednocześnie oświadcza, iż w kwestiach, szeroko rozumianej ochrony danych osobowych,
stosuje wskazane normy.

- Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Zamawiającego jedynie do tych
swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to
niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, zapewniając, iż
wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych
w Umowie. Za działanie tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne działanie.

- Jeżeli opracowana dokumentacja  zawiera dane   osobowe  osób  fizycznych  Wykonawca oprócz  pełnej wersji papierowej dokumentacji (z danymi osobowymi) zobowiązany jest do przekazania do Podkarpackiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich dwóch  wersji dokumentacji w   wersji  elektronicznej  zgodnej  z wersją papierową (z  danymi osobowymi) oraz drugiej wersji elektronicznej gdzie  dane osobowe osób  fizycznych  będą usunięte  lub skutecznie zaonimizowane.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku określonego w ust 5  
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§19

ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

- zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- zmianę zakresu przedmiotu Umowy

- zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub

- zmianę terminu/terminów określonych w umowie,

Zmiana umowy nastąpi:

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym

przedmiotu Umowy,

- W sytuacji gdy wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- W sytuacji gdy zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy,

- W sytuacji gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie
miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością
lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu usług przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części usług lub zmiana ich ilości
(np. wymienionych w pozycjach Tabeli Opracowań Projektowych (TOP)).

- W sytuacji gdy wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły
wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania przedmiotu umowy;

- W sytuacji gdy zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy;

- W sytuacji gdy zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy ponieważ uprawniony
organ nie dopuszcza do wykonania przedmiotu umowy lub nakazuje wstrzymanie wykonywania
przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- W sytuacji gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania
przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy;

- W sytuacji gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie
są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- W sytuacji gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- W sytuacji gdy nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu

wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, praca
sprzętu transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu
umowy).

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych usług, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień

wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;

- W sytuacji gdy zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę
podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;

- W sytuacji gdy Wykonawca wprowadza podwykonawcę, zmienia go lub rezygnuje z realizacji
przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy

- W sytuacji gdy Wykonawca złoży wniosek o wprowadzenie płatności częściowej za wykonanie Zamówienia i może  przyczynić się to do skrócenia okresu realizacji zamówienia Zamawiający może wprowadzić płatność częściową za wykonanie zamówienia określając wysokość wynagrodzenia za wykonanie  części zamówienia.

- W sytuacji gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich
zapisów przez strony.

- W sytuacji gdy podpisanie umowy nie nastąpi w pierwotnym (nieprzedłużonym na podstawie art.
220 i art. 307 PZP) terminie związania ofertą, a termin zakończenia  realizacji przedmiotu umowy
lub terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu  umowy są  określone datą
kalendarzową. W takiej  sytuacji Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych części  przedmiotu umowy
o taką ilość dni jaka upłynęła od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia
podpisania umowy.

- W sytuacji gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

- W sytuacji gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych
w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej

umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały przepisy ustawy z  dnia 11.09.2019r.
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny,

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) | WYKONAWCA: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) |
| --- | --- |